顺义区数据和智慧城市底座

项目建议书（代可行性研究报告）

申报单位：北京顺鑫福通大数据集团有限公司

项目名称：顺义区数据和智慧城市底座建设项目

2025年10月

目 录

第一章 项目概述	1

1.1 项目名称	1

1.2 项目建设单位	1

1.3 项目建设目标	1

1.4 建设内容及规模	1

1.5 建设周期	4

1.6 项目总投资及资金来源	4

1.7 编制依据	4

1.8 预期效果和主要结论	5

第二章 项目单位概况	8

2.1 项目建设单位基本情况	8

2.2 人员	8

2.3 研发能力	8

2.4 知识产权	8

2.5 主要资质	8

第三章 项目建设的必要性与可行性	10

3.1 项目建设背景	10

3.2 现状及问题	11

3.2.1 现状	11

3.2.1.1 智算基础设施建设现状	11

3.2.1.2 数据融合中台建设现状	11

3.2.1.3 进阶支撑能力建设现状	13

3.2.2 存在问题	15

3.3 项目建设的必要性	17

3.3.1 夯实数据底座，提升城市数字治理基础能力	17

3.3.2 释放感知数据价值，实现跨部门共享与应用	17

3.3.3 升级改造地理信息平台，集约资源提升服务	18

3.3.4 提升办公效率，实现全区办公系统互联互通	19

3.4 项目建设的可行性	20

3.4.1 政策可行性	20

3.4.2 组织可行性	20

3.4.3 技术可行性	20

第四章 需求分析	21

4.1 业务需求分析	21

4.1.1 智算基础设施需求	21

4.1.2 数智融合中台需求	21

4.1.3 进阶支撑能力需求	22

4.2 系统功能需求分析	22

4.2.1 智算基础设施系统功能需求	23

4.2.1.1 算力和高性能存储系统功能需求	23

4.2.1.2 自动驾驶数据汇聚存储需求	24

4.2.2 数据融合中台系统功能需求	26

4.2.2.1 数据湖仓一体需求	26

4.2.2.2 共性组件及基础库建设需求	28

4.2.2.3 目录链等应用软件系统需求	28

4.2.2.4 地理信息地图需求	29

4.2.2.5 低代码开发能力功能需求	30

4.2.3 进阶支撑能力系统功能需求	32

4.2.3.1 人工智能大模型功能需求	32

4.2.3.2 智能体开发功能​	35

4.2.3.3 模型训练和推理功能​	35

4.2.3.4 一体化办公平台功能需求	36

4.2.3.5 数据采集功能需求	38

4.3 数据资源需求分析	40

4.3.1 人口数据	40

4.3.2 法人及企业数据	41

4.3.3 空间地理信息数据	41

4.3.4 其他专题数据	41

4.3.5 数据特征及质量要求	41

4.4 系统性能需求分析	42

4.4.1 系统响应时间	42

4.4.2 并发处理能力	42

4.4.3 数据处理能力	42

4.4.4 扩展性与容量规划	42

4.4.5 服务接口与集成能力	43

4.4.6 监控与运维能力	43

4.4.7 查询性能要求	43

4.4.8 可靠性要求	43

4.4.9 扩展性要求	43

4.4.10 稳定性要求	43

4.4.11 硬件性能需求	43

4.5 安全需求分析	44

第五章 总体设计	46

5.1 建设原则	46

5.2 关键技术路线	47

5.2.1 通过国产化体系建设实现数智底座安全可控	47

5.2.2 融合云计算技术促进数据资源化建设	48

5.2.3 通过分布式数据存储计算技术支撑海量数据处理	49

5.2.4 通过多租户技术构建可隔离的数据应用环境	50

5.2.5 通过区块链技术实现数据共享	50

5.2.6 通过视频解析处理技术增强视频数据应用价值	51

5.2.7 通过人工智能技术提升大数据分析能力	52

5.3 总体架构	53

5.3.1 架构层次说明	54

5.3.2 信息安全体系	57

5.3.3 标准规范体系	58

5.4 逻辑架构	60

5.5 技术架构	61

5.6 数据架构	64

5.6.1 数据生命周期说明	64

5.6.2 数据架构图及说明	65

5.6.3 数据传输交换架构	66

5.6.4 数据存储逻辑架构	68

第六章 智算基础设施体系设计	70

6.1 算力和高性能存储	70

6.1.1 智算基础设施架构	70

6.1.2 用户量与并发量估算	70

6.1.2.1 用户基数	70

6.1.2.2 活跃用户与使用频率	70

6.1.2.3 并发量估算（峰值）	71

6.1.2.4 资源估算	71

6.1.3 技术选型	71

6.1.4 建设内容	72

6.1.4.1 计算资源层	72

6.1.4.2 高性能存储资源层	73

6.1.4.3 网络环境设计	74

6.2 自动驾驶数据汇聚存储	75

6.2.1 自动驾驶示范区3.0扩区新增视频监控数据	75

6.2.2 河东地区车辆抓拍数据	75

第七章 数据融合中台设计	77

7.1 湖仓一体数据存储系统	77

7.1.1 湖仓一体系统功能	77

7.1.1.1 数据接入	77

7.1.1.2 数据治理	77

7.1.1.3 数据开发	78

7.1.1.4 数据服务	78

7.1.1.5 数据资产与门户	78

7.1.1.6 数据存储与计算	79

7.1.1.7 数据可视化	79

7.1.2 共性基础库	81

7.1.2.1 人口基础库	81

7.1.2.2 法人基础库	81

7.1.3 物联感知库	82

7.1.3.1 雪亮前端感知数据	82

7.1.3.2 自动驾驶3.0	82

7.1.3.3 气象前端设备	83

7.1.3.4 数据存储	83

7.1.4 综合数据库	84

7.1.4.1 人口综合库	84

7.1.4.2 法人综合库	84

7.1.5 人企关系图谱	85

7.1.5.1 人企数据梳理	85

7.1.5.2 实体关系	85

7.1.5.3 图谱构建	86

7.2 共性组件	86

7.2.1 感知算法	86

7.2.1.1 感知管理服务平台	86

7.2.1.2 主题应用	107

7.2.1.3 智能算法管理	115

7.2.1.4 算法策略管理	118

7.2.2 数据治理	124

7.2.2.1 数据标准化	124

7.2.2.2 元数据管理	126

7.2.2.3 数据质量评估	127

7.2.2.4 数据质量监控	128

7.2.2.5 稽核规则维护	128

7.2.2.6 数据共享交换	128

7.2.3 数据标签	129

7.2.3.1 标签类目体系设计	129

7.2.3.2 标签的管理	130

7.2.3.3 人口标签体系	131

7.2.3.4 企业标签体系	131

7.2.3.5 考评统计功能	131

7.2.3.6 智能搜索功能	132

7.3 地理信息地图	132

7.3.1 政务外网地图平台升级	133

7.3.1.1 矢量库动态更新机制深化	133

7.3.1.2 矢量数据更新技术路径	133

7.3.1.3 矢量数据质量控制体系	133

7.3.1.4 影像库多时相更新策略	133

7.3.1.5 影像数据更新技术架构	134

7.3.1.6 影像服务优化方案	134

7.3.1.7 地名地址库标准化建设	134

7.3.1.8 服务制作能力升级优化	135

7.3.1.9 平台功能深度升级优化	136

7.3.2 互联网地图平台部署	141

7.3.2.1 基础数据公开显示技术处理引擎	141

7.3.2.2 二维地图服务制作体系	142

7.3.2.3 专题地图服务制作体系	143

7.3.2.4 功能迁移与优化体系	144

7.3.2.5 系统集成与门户迁移体系	146

7.3.2.6 系统测试与质量保障体系	148

7.3.3 移动端部署	149

7.3.3.1 移动端地图服务调用开发	149

7.3.3.2 移动端地图功能开发	150

7.3.3.3 内外部接口设计	152

7.3.4 地名地址库建设	153

7.3.4.1 地名地址库服务建设内容与优化设计	153

7.3.4.2 三库融合架构设计	153

7.3.4.3 法人地址精准映射	154

7.3.4.4 地理信息地图深度对接	154

7.3.4.5 动态更新与质量管控	154

7.4 目录链	154

7.4.1 目录管理平台	154

7.4.2 三定目录管理功能	155

7.4.3 业务部门管理	155

7.4.4 职责目录管理	155

7.4.5 信息系统管理	156

7.4.6 数据目录管理	156

7.4.7 目录编制助手	156

7.4.8 智能编目	156

7.4.9 目录查询	156

7.4.10 目录提交	157

7.4.11 目录删除	157

7.4.12 目录资源挂接功能	157

7.4.13 密钥提交	157

7.4.14 网络策略配置	157

7.4.15 网络验证	157

7.4.16 数据探测	158

7.4.17 数据共享管理功能	158

7.5 低代码开发环境	158

7.5.1 场景化可视化开发体系构建	159

7.5.1.1 智能页面设计与渲染引擎	159

7.5.1.2 双向交互逻辑设计器	159

7.5.1.3 多维数据模型与关系设计器	160

7.5.1.4 专业化流程与表单设计器	160

7.5.2 高性能核心引擎集群建设	161

7.5.2.1 统一集成与连接器引擎	161

7.5.2.2 决策与规则引擎集群	161

7.5.2.3 人工智能与数据智能引擎	161

7.5.2.4 移动端深度赋能引擎	162

7.5.3 企业级治理与运维体系构建	162

7.5.3.1 平台运维监控中心	162

7.5.3.2 DevOps一体化流水线	162

7.5.3.3 安全与合规治理中心	163

7.5.4 生态与运营体系建设	163

第八章 进阶支撑能力体系设计	165

8.1 人工智能大模型服务平台	165

8.1.1 训推一体化算力平台	165

8.1.1.1 架构设计	165

8.1.1.2 功能设计	165

8.1.2 大模型核心能力层	173

8.1.2.1 主流开源基础大模型	173

8.1.2.2 基础模型选择	174

8.1.3 智能体开发平台	176

8.1.3.1 智能体管理	176

8.1.3.2 工作流管理	177

8.1.3.3 评测集管理	179

8.1.3.4 文本分析工具	181

8.1.3.5 知识库管理	183

8.1.3.6 用户与权限管理	184

8.1.3.7 文件格式处理与安全模块	186

8.1.4 共性政务服务智能应用	187

8.1.4.1 政策解读	187

8.1.4.2 公文写作	188

8.1.4.3 文档智能校对	188

8.1.4.4 录音智记	189

8.2 协同办公	189

8.2.1 门户平台建设	189

8.2.1.1 政务门户子系统	189

8.2.2 协同办公平台建设	194

8.2.2.1 办文	194

8.2.2.2 办事	199

8.2.2.3 办会	203

8.2.2.4 人力资源	203

8.2.2.5 督察督办	204

8.2.2.6 协同办公空间	205

8.2.3 移动端平台建设	205

8.2.3.1 移动端平台公文审批子系统	205

8.2.3.2 移动端会议纪要子系统	206

8.2.3.3 移动端请假审批子系统（区级领导）	206

8.2.3.4 移动端文件预审子系统	206

8.2.3.5 移动端企业服务子系统	207

8.2.3.6 移动端个人文件子系统	207

8.2.3.7 移动端快捷语申请子系统	207

8.2.3.8 移动端会议信息子系统	207

8.2.3.9 移动端资讯信息批阅子系统	207

8.2.3.10 移动端个人请假子系统（处级领导）	207

8.2.3.11 移动端离京备案子系统（处级领导）	208

8.2.3.12 移动端应用图标设计	208

8.2.4 基础支撑平台建设	208

8.2.4.1 系统管理	208

8.2.4.2 应用支撑组件	209

8.2.4.3 安全支撑组件	211

8.2.5 系统对接	212

8.2.5.1 区经济大脑系统	212

8.2.5.2 区政府服务	212

8.2.5.3 项目调度	212

8.2.5.4 环境保护	212

8.2.5.5 财政与税收	212

8.2.5.6 招商资源	213

8.2.5.7 区域监控	213

8.2.5.8 京办	213

8.2.6 基层信息大数据平台及基层一表通系统对接	213

8.2.6.1 数据资源目录子系统	213

8.2.6.2 基层一表通接口系统	215

8.2.6.3 数据质量子系统	215

8.2.6.4 数据交换子系统	216

8.2.6.5 模型服务子系统	218

8.2.6.6 数据分析子系统	220

8.2.6.7 数据报告子系统	222

8.2.6.8 数据安全子系统	223

8.2.7 数据共享	224

8.2.7.1 办公文档数据	224

8.2.7.2 业务流程数据	225

8.2.7.3 政策解读与通知公告	225

8.2.7.4 工作动态与成果展示	225

8.2.7.5 数据统计报表	225

8.2.7.6 决策建议数据	225

8.2.8 视频会议系统升级	225

8.2.8.1 现有宝利通设备统计明细	226

8.2.8.2 新增、替换设备清单表	226

8.2.8.3 会议控制系统	228

8.2.8.4 视频会议移动端	232

8.2.8.5 应急无人机单兵融合通信指挥调度平台	233

8.3 数据采集能力	235

8.3.1 经济大脑数据对接	235

8.3.2 数据采集方式多元灵活	235

8.3.3 数据采集过程安全可控	236

8.3.4 数据采集实施流程规范	236

8.3.5 数据采集治理与质量保障	236

8.4 进阶场景应用	237

8.4.1 智能调度与动态路径优化	237

8.4.2 全流程安全监管与故障预判联动	237

8.4.3 数字孪生驱动的运输可视化与决策支持	238

8.4.4 产业协同下的供需匹配与资源复用	238

8.4.5 自然语言驱动的便捷业务交互	238

第九章 保障支撑体系	239

9.1 安全体系	239

9.1.1 网络安全体系建设	239

9.1.1.1 网络边界安全	239

9.1.1.2 网络区域隔离与微隔离	239

9.1.1.3 网络流量监测与威胁检测	240

9.1.1.4 安全运维与审计	240

9.1.2 软件安全体系建设	241

9.1.2.1 安全开发生命周期管理	241

9.1.2.2 运行时安全防护	242

9.1.2.3 AI模型与数据安全	242

9.1.2.4 全运维与应急响应	243

9.2 全区信息化系统统一运维	244

9.2.1 统一监控中心	244

9.2.2 IT服务管理	244

9.2.3 资产与配置管理	245

9.2.4 知识库管理	245

9.2.5 移动应用	246

9.2.6 运维数据可视化	246

9.2.7 非功能设计	246

9.2.7.1 性能指标	246

9.2.7.2 可用性与可靠性	246

9.2.7.3 安全性	246

9.2.7.4 兼容性与可扩展性	247

9.3 基础软硬件支撑	247

9.3.1 基础软件支撑	248

9.3.2 基础硬件支撑	249

第十章 项目建设组织管理	258

10.1 项目组织机构	258

10.1.1 项目建设领导小组	258

10.1.2 项目实施机构	258

10.2 人员培训方案	258

10.2.1 培训对象及内容	258

10.2.1.1 培训对象	258

10.2.1.2 培训内容	259

10.2.2 培训方式	260

第十一章 项目运营方案	261

11.1 运营模式	261

11.2 运营组织方案	261

11.2.1 主体协同	261

11.2.2 组织流程	261

11.3 安全保障方案	262

11.3.1 建设与检查主体	262

11.3.2 保障依据与重点	262

11.4 绩效管理方案	262

11.4.1 绩效目标	262

11.4.2 考核与优化	262

第十二章 项目投融资与财务方案	263

12.1 投资方案	263

12.2 收益测算	264

第十三章 项目实施进度	267

13.1 项目进度计划安排	267

13.2 2025年建设目标	267

13.3 2026年建设目标	268

13.4 试运行	270

第十四章 项目风险管控方案	271

14.1 技术风险	271

14.1.1 风险分析	271

14.1.2 风险对策	271

14.2 管理风险	271

14.2.1 风险分析	271

14.2.2 风险对策	272

14.3 组织风险	273

14.3.1 风险分析	273

14.3.2 风险对策	273

第十五章 附表：	275

15.1 附表1、总投资估算表	275

15.2 附表2、软件系统开发费投资估算总表	276

15.3 附表3、软件设备购置费投资估算表	289

15.4 附表4、IT基础硬件设备采购费投资估算表	291

项目概述

项目名称

项目名称：顺义区数据和智慧城市底座建设项目

项目建设单位

项目建设单位：北京顺鑫福通大数据集团有限公司

项目负责人：周立强

项目联系人：宋洋洋

项目建设目标

通过顺义区数据和智慧城市底座项目（下文简称“数智底座”）的建设，全面落实国家和北京市提升智慧城市共性支撑能力的相关要求，立足顺义区智慧城市建设的实际需求和发展阶段要求，夯实高性能智算基础设施，强化高性能存储、智能计算、智能分析和安全管控等基础能力，构建以数据融合中台为核心，融合区级公共数据、产业数据、市级回流数据、互联网数据等资源，打造高质量数据集，构建覆盖“人-企-物”全要素、全生命周期的数据资源体系，解决顺义区数据共享与系统整合痛点，补齐在数字化基础支撑能力方面的短板。依托人工智能大模型能力、协同办公能力和数据采集能力等共性进阶支撑能力的建设，构建灵活、可扩展、可复用的数据应用体系，提升应用系统的智能化水平，优化跨部门协同工作流程，实现效能跃升，为顺义区产业经济、应急指挥、城市治理、公共服务等场景提供高效支撑，全面赋能城市治理体系和治理能力现代化，助力顺义区打造具有首都特色、区域引领作用的智慧城市标杆。

建设内容及规模

顺义区数据和智慧城市底座对全区信息化共性基础设施和支撑能力进行整合，补齐短板，构建“2+5+3”的基础底座。其中“2”为提升云算能力的智算基础设施，包括算力和高性能存储、自动驾驶数据汇聚存储两个部分；“5”是带动全区系统数据融合的中台，包括数据湖仓一体、共性组件、目录链、地理信息地图和低代码开发能力5类核心支撑能力；“3”即进阶支撑能力，包括人工智能大模型能力、协同办公能力和数据采集能力，在核心支撑能力的基础上，适度超前的为城市全域数字化转型提供支撑。

一、智算基础设施

1、在顺义区现有云、网资源的基础上，针对智算应用和人工智能大模型共性基础能力，建设承载其能力的算力资源、高性能存储资源等硬件基础设施，提供10PFLOPS的运算能力，支撑“十五五”时期我区在知识问答、材料辅助、管理执法、应急处置等领域的大模型应用。

2、自动驾驶数据汇聚存储

将高级别自动驾驶3.0建设点位的视频图像数据，通过自动驾驶转发平台将V2X网中的数据跨网传输到视频专网，用于公安、交通管理部门调用，并通过传输到电子政务外网，向相关有需求的委办局提供视频图像数据共享。

二、数据融合中台

数据融合中台作为数据和智慧城市底座的核心，提供基础库、通用算法、数据共享等共性能力，支撑现有信息化系统逐步完成数据的融合和系统的整合。全区新建和升级改造的信息系统以数据融合中台为基础，在底座之上建设场景应用，数据融合中台具体包括数据湖仓一体、共性组件、目录链、地理信息地图和低代码开发5类能力。

1、数据湖仓一体

建设内容包括共性基础库（数据库中的底座，承接市大数据平台数据反哺，形成人、地、物、事、情等基础库集），物联感知库（汇聚全区视频、图像、温湿度、定位轨迹等感知设施采集到的数据）和综合数据库（针对各领域的应用需求，通过对共性基础库和物联感知库等数据进行治理，结合地理信息数据形成高可用的数据集），使用湖仓一体的技术架构，提供高性能的数据存储管理与灵活性，支持多种数据类型并存，为各应用系统提供分领域、分专题、数图影像结合的数据支撑。

2、共性组件

建设内容包括数据治理算法、感知算法、数据标签等能力，一是为数据和智慧城市底座中数据库的建设服务，并解决数据共享场景中原始数据不可用、需要大量加工处理的问题，二是针对不同场景，为各领域的应用系统提供算法支撑，如渣土车违规倾倒报警、汛期水位升高预警、危化品车间危险行为预警等，降低应用系统的建设开销。

3、目录链

通过区块链技术，支撑数据跨部门共享，目录链包含数据上链、共享申请、分布审批、定制化供给等多种服务，其技术实现与北京市大数据共享交换体系相一致，为“十五五”期间北京市建设市、区联动，各区之间数据共享的数据赋能智慧城市建设目标奠定顺义区基础。

4、地理信息地图

建设内容包括数字地图和地名地址库两项服务，一是以顺义区现有区划全覆盖为目标升级“智慧顺义”基础地理信息地图，增加对“北京2000”坐标系的和互联网端、移动端使用接口，并结合数据湖仓一体、生成数图影像结合的数据资源，更好的赋能于各领域场景应用。二是通过新建地名地址库，整合全区杂乱的地址资源，实现“地址唯一，多地名共存”，解决数据共享应用中需要人工清查核实多种地名呈现的问题，产出全区企业精准地图，为经济大脑、应急指挥、非现场执法等应用提供可靠的地理信息支撑。

5、低代码开发能力

在智慧城市底座上建设低代码开发能力，实现无需编码或通过少量代码快速生成应用程序的功能。使各单位在基于智慧城市底座建设数智应用时，能使用可视化工具开发场景应用、构建业务流程等，并支持（在使用低代码能力开发的场景应用基础上）快速将流程、功能等更新升级。显著提升场景应用的开发效率，节省建设资金。

三、进阶支撑能力

在数据融合、系统整合的基础上，着眼于全区智慧城市场景应用的智能化、优化跨部门协同工作流程、切实减轻基层工作负担，在数据和智慧城市底座上建设人工智能大模型能力、协同办公能力和数据采集能力等共性能力，提升应用系统的智能化水平，提高工作效率。

1、人工智能大模型能力

包括通用大模型能力和垂类大模型（面向专业领域的大模型）能力，通用大模型能力将大模型基础知识库和数据融合中台的数据湖仓一体相结合，训练出属于顺义区政务工作的人工智能基础支撑模型，为各单位提供包括知识问答、文件写作辅助、统计数据查询等智能服务。探索在应急指挥、非现场执法等领域建设垂类大模型应用试点，实现事件预警、方案推演、影响预测等功能，辅助提升指挥、执法效能。

2、协同办公能力

实现跨部门协同办公业务流程等功能，针对跨部门协同工作缺少支撑等问题，通过“共性能力、定制流程”的工作思路，提供账号到个人（结合“京办”账号体系），流程到基层的全区统一化办公体系。打造覆盖至用户端的视频会议体系，与我区现有视频会议系统融合，提供分级易用、全时可达的会议能力。

3、数据采集能力

针对顺义区大量现有信息系统建设时间早、代码修改风险大、接口开发费用高的问题，在数据和智慧城市底座上建设数据采集能力，通过数据探针和数据报表的手段，在不修改现有系统功能的前提下完成数据采集和汇聚。

建设周期

项目批复后，建设周期为5个月，预计自2025年11月至2026年3月份，完成数智底座所有建设内容。

项目总投资及资金来源

项目总投资预估12,461.88万元，全部由建设单位自筹。

编制依据

《国家数据基础设施建设指引》

《政务数据共享条例》

《北京市“十四五”时期智慧城市发展行动纲要》（京大数据发〔2021〕1号）

《北京市“十四五”时期智慧城市建设控制性规划要求（试行）》（京大数据发〔2021〕2号）

《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》（发改数据〔2024〕660号）

《北京市2025年数据管理工作要点》

《北京市顺义区“十四五”时期信息化发展规划》

《顺义区“十五五”时期推进数据和智慧城市底座工作方案》

《软件开发规范》（GB/T 8566-2007）

《信息技术软件工程术语》（GB/T 11457-2006）

《软件工程产品质量》（GB/T 16260-2006）

《数据安全技术 数据分类分级规则》（GB/T 43697-2024）

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）

《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》 GB/T25058-2019）

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）

《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）

《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020）

《信息安全技术网络安全等级保护测试评估技术指南》（GB/T36627-2018）

预期效果和主要结论

数智底座的建设，预计可取得以下成效：

一、基础支撑能力显著跃升，筑牢数智发展根基

智算基础设施方面，10PFLOPS 运算能力的算力与高性能存储资源落地后，可充分满足“十五五”时期顺义区知识问答、管理执法、应急处置等领域大模型应用的硬件需求，解决智算能力供给不足问题；自动驾驶数据跨网共享机制实现高级别自动驾驶3.0 点位视频图像数据向公安、交通部门专网及政务外网的高效传输，为交通治理、公共安全提供实时数据支撑，同步夯实对接北京市智慧交通数据体系的基础硬件能力。

二、数据融合效能全面释放，打破信息孤岛壁垒

数据融合中台建成后，通过数据湖仓一体架构承接市级数据反哺、汇聚全区物联感知数据，可形成覆盖“人-企-物”全要素的高质量数据资源体系，数据治理通过率大幅提升，彻底解决“数据孤岛”、“数据不可用”等问题；区块链目录链与北京市大数据共享交换体系无缝对接，跨部门数据共享申请、审批流程时间可有效缩短，为全市市、区联动数据赋能格局提供顺义支撑；“北京 2000” 坐标系地理信息地图与地名地址库整合后，可实现地址唯一性管理，极大提升企业精准地图覆盖率，为经济大脑、非现场执法等场景提供精准空间数据支撑；低代码开发能力可使场景应用开发周期大幅缩短，有效节省建设资金，降低各单位数智应用建设门槛。

三、进阶赋能效应深度显现，推动治理效能升级

人工智能大模型能力落地后，政务通用大模型可实现知识问答、文件写作辅助等服务响应时间缩短至秒级，提升政务办公效率；应急指挥、非现场执法等垂类大模型试点能实现事件预警准确率大幅提升，方案推演、影响预测能力显著增强，助力执法效能明显提升。协同办公体系对接“京办”账号后，可构建“账号到个人、流程到基层”的统一办公机制，缩短跨部门协同流程办理时长，覆盖用户端的视频会议体系实现“全时可达、分级易用”，降低基层跨部门沟通成本。数据采集能力通过数据探针、报表手段，在不修改老系统功能的前提下完成数据汇聚，规避代码修改风险的同时，提升数据汇聚覆盖率，解决存量系统数据“难汇聚、难利用”问题。

四、城市治理现代化加速推进，树立首都区域标杆

项目整体落地后，可全面赋能顺义区产业经济、应急指挥、城市治理、公共服务等核心场景，最终推动顺义区城市治理体系和治理能力现代化进程提速，同时为北京市构建市、区联动的数据赋能智慧城市格局提供可复制的“顺义经验”，助力顺义区成为具有首都特色、在京津冀区域具备引领作用的智慧城市标杆区域。

综上所述，数智底座项目通过构建一个统一、融合、智能、安全、高效的数据汇聚共享、基础能力共用的数据基础设施，为顺义区的智慧城市、数字经济、社会治理和数据要素市场化运营提供坚实支撑，推进顺义区城市全域数字化转型步伐。数智底座建设坚持目标导向、需求导向、问题导向，聚焦全区数据汇聚共享、全量信息系统数据融合工作中的重点、难点问题，打通顺义区数据共享壁垒，实现市级平台数据反哺，提升全区数据和智慧城市领域各项工作的能力和水平。项目建设必要性充分，技术路线合理可行。尽管项目建设基础良好，各级领导在思想上有所准备，但实际困难很可能比预想的还要大。因此，建议在以下几方面深入开展工作：项目当前处于可行性研究阶段，业务需求基于各单位现有业务场景、工作痛点及初步发展规划提出，为项目建设奠定了基础，但尚未形成体系化、精细化的落地标准。后续需联合各使用单位开展多轮需求调研与研讨，深入拆解核心业务流程，明确数据共享范围、基础能力调用标准、系统对接要求等细节。同时，结合项目技术路线与建设目标，持续深化整体架构设计，细化数据汇聚共享、安全防护、智能分析等核心模块的建设内容，补充个性化功能适配方案，确保项目建成后既能满足各单位当前业务开展的迫切需求，又能预留拓展空间以适配未来业务升级与场景延伸。

项目单位概况

项目建设单位基本情况

本项目建设单位为北京顺鑫福通大数据集团有限公司（以下简称“顺鑫福通”），顺鑫福通成立于2016年，是顺鑫控股集团的全资二级子公司，业务范围涵盖数据要素服务、农业数字化建设、工业互联网应用、基层政务信息化服务、镇街治理网格化服务、企业转型升级服务等领域。累计获得多项国家发明专利和软件著作权，取得数据管理能力和数据安全能力成熟度相关资质、智能化建筑类企业资质、国家工业互联网食品行业标识注册服务资质、双软认证、ISO体系认证、高新技术企业认证、专精特新中小企业认证，设立博士后科研工作站。公司不断提升大数据综合服务能力，构建数据资源服务优势，激活数据要素潜能，将数据要素深化应用到更多业务领域，形成数字经济发展新动能。

人员

顺鑫福通现有员工94人，其中博士研究生学历5人，占比5.3%；硕士研究生学历12人，占比12.8%；本科学历55人，占比58.5%，专科学历22人，占比23.4%。

研发能力

顺鑫福通设立了中关村顺义园博士后科研工作站。设立了企业技术中心，已经被北京市经济和信息化局认定为省部级研发机构。参与车路协同创新联合体，成立车路云一体化场景（顺义）联合实验室，开展自动驾驶相关技术研发。

知识产权

获得了国家发明专利9项、实用新型专利1项、软件著作权81项。

主要资质

- ISO9001 质量管理体系

- ISO14001 环境管理体系

- ISO45001 职业健康安全管理体系

- ISO20000 信息技术服务管理体系

- ISO27001 信息安全管理体系

- 电子与智能化工程专业承包贰级

- 市政公用工程施工总承包贰级

- 环保工程专业承包叁级

- 消防设施工程专业承包贰级

- 劳务分包不分等级

- 安全生产许可证

- CMMI 叁级 能力成熟度模型集成

- ITSS 叁级 信息技术服务标准

- DCMM 贰级 数据管理能力成熟度

- DSMM 贰级 数据安全能力成熟度

- 高新技术企业

- 专精特新企业

项目建设的必要性与可行性

项目建设背景

近年来，我国高度重视数据要素在社会经济发展中的积极作用，大力提倡发展数字经济。国务院在印发的《政务数据共享条例》中强调，要“推进政务数据安全有序高效共享利用，提升政府数字化治理能力和政务服务效能，全面建设数字政府”。在国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部联合印发的《国家数据基础设施建设指引》中，提出数据基础设施是数据基础制度和先进技术落地的重要载体。由中央网信办、国家发展改革委联合印发的《政务领域人工智能大模型部署应用指引》，指出了人工智能大模型在政务领域的发展与应用方向是提升政务数字化智能化治理和服务水平。与此同时，《公共数据授权运营条例》的出台进一步规范了公共数据的授权机制，明确授权主体、运营主体、数据使用边界与安全责任，推动公共数据在保障安全和隐私前提下实现市场化、场景化、价值化运营，激发数据要素潜能。北京市政府在《北京市2025年数据管理工作要点》中，明确提出了完善公共数据目录与质量管控等项工作任务。一系列政策文件的出台，为政务数据资源建设治理及共享利用指明了方向。

“十五五”时期是顺义区落实北京市委、市政府关于数据工作的决策部署，为加速推进顺义区数据和智慧城市共性基础设施建设，弥补顺义区智慧城市领域建设短板，顺义区经济和信息化局研究制定了《顺义区“十五五”时期推进数据和智慧城市底座工作方案》，得到区政府领导的支持与认可。根据《顺义区“十五五”时期推进数据和智慧城市底座工作方案》要求，由顺鑫福通开展数智底座建设，实现三大功能定位，一是服务政府，满足政府对数据汇聚、共享、利用的需要；二是服务产业，通过底座建设高质量数据集赋能企业，推动企业数字化转型、带动全区数据产业发展；三是成为运维主体，通过数智底座的数据汇聚和治理，更好地服务于统一运维工作。

现状及问题

现状

智算基础设施建设现状

1、算力和高性能存储建设现状

目前，顺义区政府尚未建设智能算力基础设施，也未部署与智算相配套的高性能存储系统。全区范围内缺乏面向人工智能训练与推理任务的专用计算资源，如GPU/TPU集群、AI加速服务器等，亦无统一规划的智算中心或区域级算力调度平台。同时，在数据存储方面，现有IT基础设施仍以传统通用型存储为主，难以满足大规模、高并发、低延迟的人工智能应用场景对数据读写性能、吞吐能力和数据一致性的严苛要求。

2、自动驾驶数据汇聚存储建设现状

目前，顺义区自动驾驶相关业务已部署约1PB的存储资源，主要用于支撑现有自动驾驶测试车辆、路侧感知设备及配套系统的数据采集、存储与初步处理。然而，随着“自动驾驶扩区3.0”项目的全面启动，全区计划接入的感知设备规模将大幅增长，共计5867路摄像头、雷达、V2X通信单元等智能终端需实现全天候、高频率的数据回传与存储。

按当前主流设备的平均数据产生速率估算，5867路设备全量接入后，年数据增量将远超现有1PB存储容量的承载能力。现有存储系统不仅在容量上已严重不足，且在I/O吞吐性能、数据写入并发能力、长期归档策略及数据生命周期管理等方面也难以满足高可靠、低延时、可追溯的自动驾驶业务需求。

数据融合中台建设现状

当前，顺义区在政务数据管理方面仍面临多方面共性问题。顺义区未建设区级大数据平台，各部门以自建基础设施和业务系统为主，各单位和部门存在壁垒，导致信息系统之间难以打通，数据共享和开放不充分，形成“信息孤岛”，全区缺乏数据的统一规划，存在数据更新效率低、目录和数据脱节、数据分级分类管理不充分、增值开发和业务创新的机制未形成等问题。

1、顺义区信息资源共享交换平台

顺义区信息资源共享交换平台自2008年建设以来，持续为区内各部门提供人口、法人、空间地理等基础数据共享服务。先后支撑了2020年区块链“5+2”试点目录链数据交换、政务服务局节点迁移、2021年电子档案数据接入等重点项目，并于2023年开展功能升级，强化日常运维与安全保障。目前，平台已实现与市级大数据平台的上下贯通，成为连接市区两级、服务多部门业务协同的重要数据交换枢纽。顺义区信息资源共享交换平台目前交换的数据包括：

（1）北京区块链“5+2” 试点落地目录链数据交换项目涉及50类数据。

（2）政务服中心数据、顺义中小企业的数据16类。

（3）顺义区法人数据以及类企业、法人相关数据。

（4）顺义区疫苗接种数据、购药数据、核酸筛查数据。

（5）市经信局楼宇、纳税收、信用评价等数据。

（6）市城市管理委-建筑垃圾运输车辆位置信息、市城市管理委-建筑垃圾准运许可数据等。

2、目录链建设现状

目前，顺义区数据融合中台中的目录链建设尚处于初期阶段，整体工作聚焦于顶层设计与功能规划。尽管已明确要构建覆盖“三定”职责、信息系统和数据资源的三级目录架构，并依托目录管理平台实现目录的注册、发布、维护与可视化应用，但相关平台系统尚未完成开发部署，核心功能模块仍停留在方案设计层面。

三、地理信息平台现状

“智慧顺义”基础地理信息平台项目的“5库1平台”，其中，5库具体包括：矢量库、地名地址库、影像库、三维模型库和三维实景库五大数据库，1平台是指在线基础地理信息平台。5库1平台内容清单详见表1。

另外，为满足顺义区各委办局自有的专题数据展示需求，经顺义区经信局与天地图有限公司协商，在合同建议内容不包含此项工作内容的情况下，建设完成专题地图服务平台，目前已为顺义区地震局、顺义区教委、顺义区生态环境局、顺义区人力社保局等31家单位进行专题数据统一治理。参与数据统一治理的专题图层共计155类，目前已将治理完成的专题图层在“智慧顺义”基础地理信息平台中进行分类展示。本平台部署在顺义区电子政务外网。由16台物理机服务器组成局域网络集群，以确保对基础地理信息平台提供基础支撑，能够满足“智慧顺义”基础地理信息平台的正常、有效运行。其中，基础地理信息平台服务由1台代理服务器对外提供使用，各委办局用户的外部网络环境直接和代理服务器相连，确保了“智慧顺义”基础地理信息平台的整个网络环境的相对独立性。

“智慧顺义”基础地理信息5库1平台内容清单

| 内容清单 | 名称 | 数据现势性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础地理数据库（5库） | 矢量库 | 2024春版 |  |
|  | 地名地址库 | 2024春版 |  |
|  | 影像库 | 2024年5月1日 |  |
|  | 三维模型库 | 2016年9月基础版增量更新 |  |
|  | 三维实景库 | 0.5米部分2019年3月 |  |
| 基础地理信息平台（1平台） | 国家地理信息公共服务平台二维平台 | -- |  |
|  | 三维平台 | -- |  |
|  | 专题地图服务平台 | -- | 合同外 |
|  | 平台门户网站 | -- |  |

进阶支撑能力建设现状

1、人工智能大模型服务现状

目前，顺义区部分委办局已开展大模型本地化部署工作，成功引入DeepSeek大模型，在公文处理、数据分析、政策解读等关键环节，初步实现了智能问答、辅助决策等应用试点。但当前顺义区尚未建立统一的区级大模型服务平台，导致各委办局各自为战，技术路线分散、标准不一，造成资源重复投入和系统整合困难。缺乏统一的安全合规机制，也带来数据隐私和内容风险。模型能力无法共享复用，技术薄弱部门难以参与，加剧了“数字鸿沟”。同时缺少统筹支撑，大模型应用仅停留在零散试点，难以实现跨部门协同和规模化落地，制约了整体智能化治理水平的提升。

2、区级一体化办公平台现状

顺义区在电子政务建设方面虽取得一定进展，但尚未建成统一、高效的一体化办公平台，导致办公系统碎片化、业务协同效率不高。2006年，区信息中心基于“一网式办公”的初步构想搭建了区电子政务办公服务平台，并于2015年进行了升级改造，实现了公文流转、通知收发、督查督办、日程管理、信息报送等部分业务的电子化。然而，该平台功能相对局限，且与后续各单位自建系统之间缺乏有效对接。全区40家单位各自建设了内部办公系统，系统架构、数据标准、业务流程不一，公文转办、会议管理、考勤、档案、用章审批等功能在线上实现程度参差不齐，难以实现跨部门高效协同。其中，仅26家单位（如区城市管理委、李桥镇）开通了移动端应用，而区公安分局、区市场监管局等6家市级直属机构则完全依赖市级办公系统，与区级平台互不联通。

2023年9月，区政府办虽尝试通过整合区电子政务平台与“京办”构建移动办公端，初步实现公文签批、值班快报、信息报送及政务资讯查询等掌上办理功能，但由于缺乏统一的技术标准和数据共享机制，移动端与各单位内部系统之间仍存在“信息孤岛”和操作割裂问题。区领导虽可通过移动端处理部分事务，但整体办公流程仍受制于多平台切换、重复录入、数据不同步等困扰，影响了政务运行效率与决策响应速度。

自2020年以来，远程视频调度会需求激增，会议量从2015年全年100余次增至2020年的1010余次，增长900%；2021年保障1225次，2022年达1694次（含腾讯会议），2023年和2024年分别为577次和592次，整体呈大幅增长态势。

现役宝利通MCU设备已服役十年，稳定性下降、故障率上升，难以满足常态化高频次、广覆盖的会议需求。该系统理论支持120路1080P30或240路720P分会场，但实际常达223路720P，长期满负荷运行，频繁出现卡顿、掉线，甚至存在系统崩溃风险，亟需更换升级。

3、数据采集现状

当前，顺义区尚未建设统一的办公数据采集平台，各委办局的办公文件普遍以本地化方式存储于工作人员个人电脑中，缺乏集中管理与标准化归档机制。这种分散化的文件管理模式，不仅导致数据资源“孤岛化”严重，也极大制约了跨部门、跨科室之间的信息互通与业务协同。

顺义区“经济大脑”包含外采数据超过5000万条，涵盖宏观经济、产业运行、企业信用、税收、能耗等多个维度；自有数据达数百万条，主要来自区内各经济管理部门的业务系统，包括企业注册、项目审批、园区运营、财政收支等关键信息。然而，由于缺乏统一的数据治理框架和共享机制，这些数据尚未实现高效整合与深度应用，数据价值未能充分释放。

此外，由于缺乏统一的数据标准和共享机制，同类信息在不同部门间重复采集、重复填报的现象较为普遍，既加重了基层负担，也影响了决策数据的准确性和时效性。在当前推进数字政府建设、深化“一网通办”“一网统管”改革的大背景下，顺义区已开始建设“基层一表通系统”，但目前的一表通系统中仅将表格进行了合并精简，实现了台账管理和一表填报，不具备报表数据的分析处理能力。

当前顺义区委办局的IT运维运营面临多重挑战：一是服务流程高度依赖线下操作，如电话派单、纸质或聊天工具传递信息，导致效率低下、过程不透明、难以追溯，管理层无法有效监控进度与考核工程师绩效；二是IT资产管理薄弱，尤其车联网相关资产（如监控杆、摄像头、网络设备等）信息更新滞后，账实不符严重，且资产数据与监控告警、工单系统、备件库存割裂，影响故障快速定位与修复；三是缺乏对服务级别协议（SLA）的有效量化手段，关键指标如响应时效、问题解决率和客户满意度依赖人工统计，数据准确性差、耗时费力，难以支撑科学决策与服务质量持续改进。整体运维体系亟需向数字化、标准化和智能化转型。

存在问题

1、缺少智算基础设施及配套高性能存储设施

当前，顺义区在智能算力基础设施方面仍处于空白状态，尚未建设任何专门面向人工智能的智算中心，也未部署GPU/TPU集群、AI加速服务器等关键硬件资源，缺乏支撑大规模模型训练与高效推理任务的专用计算能力。同时，全区范围内缺少统一规划的区域级算力调度与管理平台，无法实现算力资源的集约化配置、弹性调度和高效协同，难以满足科研机构、高校及企业日益增长的智能化算力需求。在数据存储方面，现有IT基础设施仍以传统通用型存储系统为主，其架构在带宽、延迟、并发处理能力及数据一致性等方面存在明显瓶颈，无法适配人工智能应用对海量数据高速读写、实时处理和高可靠存储的严苛要求。这种算力与存储“双短板”的局面，不仅限制了本地人工智能技术的研发迭代与场景落地，也在一定程度上制约了数字经济核心产业的集聚发展和区域整体智能化水平的提升。

2、缺少区大数据平台，政务数据共享效率低

缺少区级大数据平台，政务数据共享效率低，我区无大数据平台，各领域的政务数据通过行业管理单位汇聚到市级平台，且仅能通过前置机的方式共享数据，共享效率低下，目前市级正分批梳理各领域数据、各区对接情况，我区（在缺少大数据平台支撑的情况下）无法有效实现数据的汇聚，即无法利用大数据、人工智能等技术挖掘数据价值为各级政府部门、企业提供数据支撑，阻碍市、区数据共享互通。我区缺少支撑人工智能大模型应用的硬件与能力平台，在各领域AI应用飞速发展的现阶段，无法高效率、低成本的满足各行业领域的应用需求。

3、缺少感知管理服务平台，感知数据未充分利用

城市脉搏感知数据未实现汇聚和充分利用。我区现有的感知设施中，除城市影像类基本汇聚于“雪亮工程”平台，初步实现了数据共享之外，其余感知设置皆为各领域独立建设，未实现数据的跨部门共享。各部门为感知前端配套建设的信息化系统之间也未实现对接联动。我区城市脉搏感知数据未得到有效利用。

4、地理信息平台老旧，无法满足业务部门需求

地理信息平台于2017年建设，场景和覆盖范围多年未更新，已不满足各部门业务需求，因不支持北京市近年来提出的“北京2000”坐标系，无法满足市、区对接要求，且互联网端、移动端支撑能力不足。

5、缺少跨部门协同工作支撑，协同办公能力弱

区级办公平台建设较早，协同功能比较简单，且易受时间和办公场所限制，不能满足移动化、便捷化的政务协同办公需求。针对日常大量的跨组织、跨部门的业务，工作人员只能使用电话、微信等社会化沟通工具完成协作。由于移动化程度不高，业务办理多依赖于纸质材料，层层签字跑腿，等待时间长、效率低、成本高。区内各单位已建办公系统的建设标准不统一，且分散建设，其建设运维水平、安全管理能力参差不齐；系统开发技术相对陈旧，功能不足，不具备定制化办公模块快捷搭建能力。大部分办公系统与部门业务系统衔接较少，关联度不高，数据共享、业务协同存在困难。

6、缺少数据采集能力，制约行政效能与知识沉淀

当前，顺义区在数据采集能力方面面临系统性短板，主要表现为数据源头分散化、采集流程低效化与管理机制碎片化三大核心问题。各委办局数据普遍以本地化方式存储于个人终端，缺乏统一的采集平台与标准化归档机制，形成大量数据孤岛，导致跨部门协作严重依赖人工汇总与线下传递，不仅版本管理混乱、责任追溯困难，更埋下数据安全风险。同时，由于缺乏统一的数据共享机制与标准规范，同类信息在多部门间重复采集填报，既加重基层负担，又影响数据的准确性与时效性。此外，IT运维领域的数据采集能力薄弱，资产信息更新滞后、运维数据割裂等问题进一步制约了故障响应与决策效率。这种分散落后的数据采集模式已难以支撑“一网通办”、“一网统管”的改革要求，亟需通过建设集约化数智底座，实现从被动离散采集向协同化、标准化、实时化的数据治理体系转型。

项目建设的必要性

夯实数据底座，提升城市数字治理基础能力

当前，顺义区已初步构建起较为完备的信息化体系，涵盖多个专题系统和平台，但数据分散、标准不一、共享受限等问题依然突出。为此，有必要进一步统筹规划底层架构，推动数据资源统一汇聚、统筹管理和高效调度。数据底座项目将聚焦共享交换平台、人口库、法人库、目录管理平台、数据治理等关键组件的建设，构建支撑全区治理、服务和决策的核心数据底座。

本项目将打通区级业务系统之间的数据流通路径，构建统一的数据汇聚与分发能力，提升政务数据的可获取性和服务能力。同时，基于统一标准建设权威的主数据体系，实现对人口、法人等基础信息的统一管理与实时更新，为城市运行、宏观调控、社会治理等核心领域提供数据支撑。此外，通过完善数据目录体系，建立跨系统、跨部门的标准化数据登记和管理机制，为数据治理和安全共享奠定制度基础。整体上，该部分建设将有效提升顺义区数据资产集约化水平和统一管理能力。

释放感知数据价值，实现跨部门共享与应用

北京市于2021年印发的《北京新型智慧城市感知体系建设指导意见》和《总体方案》，为智慧城市感知体系建设规划了清晰蓝图，明确规定了市、区两级感知网络互联互通以及感知数据共享应用等关键任务，此乃构建智慧城市高效感知体系的重要政策指引。

当前的建设状况与政策要求尚存明显差距。市级感知管理服务平台与各单位、各区相关系统对接缺失，致使感知前端数据无法汇聚展示应用，严重阻碍了信息的整合与流通，极大地限制了智慧城市感知体系整体效能的发挥，因此迫切需要大力推进后续建设工作，以确保政策精准落地实施。

现阶段初步构建的感知管理服务平台功能存在显著短板，仅局限于设备分类统计、台账信息查询、设备分布地图查看等基础功能，而设备管理、数据共享等核心功能尚未具备。平台功能的完备性直接关系到智慧城市感知体系能否顺畅运行，鉴于此，急需对其进行全面升级优化，使其切实契合城市感知数据管理与应用的多元需求，为智慧城市的高效运转筑牢根基。

在视频图像感知领域，市级视频图像信息管理平台虽已与各区“雪亮工程”平台实现对接，但与市级感知管理服务平台的对接尚未完成；于城市脉搏感知建设进程中，市级行业管理单位对区级关注点位缺乏有效统筹，各区感知前端建设主体分散无序，且北京市各区区级感知管理服务平台仍处未建成状态。这些突出问题致使感知体系支离破碎，无法达成全面的统筹管理与数据共享目标，严重制约了智慧城市感知体系的协同性与整体性。故而，必须借助对现有平台的迭代升级建设，全力促成各级平台之间以及不同领域感知前端的全方位对接与统筹，从而圆满实现全面对接与统筹的政策要求，促进智慧城市感知体系的深度融合与协同发展。

我区现有的感知设施状况仍需优化完善，除城市影像类在“雪亮工程”平台有一定程度的数据共享外，其余感知设施均由各部门独自建设，信息化系统彼此隔绝，缺乏对接联动机制，城市脉搏感知数据处于闲置状态，未能得到有效挖掘与利用。为彻底打破数据孤岛困境，充分释放感知数据在城市治理、公共服务优化、应急管理等多方面的潜在价值，大力推进建设工作势在必行，通过整合资源、优化流程，实现跨部门数据的高效共享与深度应用，为城市的精细化管理与可持续发展提供有力的数据支撑与决策依据。

升级改造地理信息平台，集约资源提升服务

在顺义区各委办局的业务系统中，基于地图的业务应用是非常重要的一部分。使用统一的地图数据，各委办局省去了单独采购地图服务的成本，避免浪费，大大节省了开支。特别是在各委办局协同工作的情况下，能有效的节省沟通成本，快速识图并投入工作，从而提高工作效率。目前，顺义区城市管理委员会、顺义区公安分局、顺义区规自分局、顺义区委政法委、石园街道、顺义区经信局、大龙供热、空港街道共8家委办局单位在本单位业务系统中成功调用了“智慧顺义”基础地理信息平台中的地图服务，实现了平台服务的深度应用，另外顺义区地震局、顺义区教委、顺义区生态环境局、顺义区人力社保局等31家单位实现逐步应用。

要建立数据资源共享，让数据利益最大化，最关键的是要保证数据的安全。各委办局经过前期的信息化工作后，都有了很多带有位置关系的数字化的成果。这些成果可能因为密级的问题，不能公开在“智慧顺义”基础地理信息平台展示。所以通过用户管理和数据管理的功能，让用户自己管理自己的数据，自己选择是否开放数据服务让其他单位使用。通过矢量地图引擎服务发布的功能，将数据以服务的方式开发共享使用，保护数据的所有权。通过增加用户管理功能可以满足以上需求。用户管理系统是用户与系统的桥梁，通过用户管理系统管理用户信息及权限等。另外，为保证信息系统的安全等级符合相关要求，需对系统安全控制及整体安全性进行第三方测评。

提升办公效率，实现全区办公系统互联互通

区内各单位已建办公系统建设标准不统一且分散建设，这使得全区办公系统呈现出混乱无序的状态。各单位系统的建设运维水平和安全管理能力参差不齐，部分系统开发技术陈旧，功能匮乏，缺乏定制化办公模块快捷搭建能力，难以满足各单位多样化、个性化的业务需求。大部分办公系统与部门业务系统衔接不畅，关联度低，导致数据共享和业务协同困难重重，严重阻碍了跨部门、跨组织政务工作的高效推进。建设一体化办公平台能够统一标准，整合资源，提升系统整体质量，打破信息孤岛，实现全区办公系统的互联互通与协同工作，为政务工作的高效开展奠定坚实基础。

不同委办局、镇街由于业务性质和工作重点不同，对办公系统有着多样化、个性化的需求。满足区内各单位个性化业务需求定制，能够确保办公平台贴合各单位实际工作场景，提高系统的实用性与适用性。

项目建设的可行性

政策可行性

2023年，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，明确按照“2522”框架统筹推进数字中国建设，即夯实数字基础设施和数据资源体系两大基础，推动数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障两大能力，优化国内国际两个数字发展环境，为地方政府推进城市数据底座建设提供了顶层设计和战略指导。

本项目的建设目标就是通过系统的建设，以提高业务办理和用户管理的规范性，系统功能的完整性、灵活性和易用性，提升地方抽检数据质量，加强数据分析利用，从而提高国抽工作过程管理的效能和对药品智慧监管的支撑能力。

组织可行性

顺鑫福通围绕本项目建立“数智底座”建设工作专班，统筹管理项目建设，确保项目前期申报、招投标、调研、设计、应用开发、系统集成、系统调试、推广应用等工作的有效实施。顺义区经信局派遣专员入驻专班进行联合办公，全程参与数智底座项目建设，确保项目建设内容与顺义区“十五五”时期全区智慧城市建设发展要求相一致，指导数智底座建设工作。

技术可行性

本项目顶层设计参考和借鉴了国信办电子政务标准化指南进行全面完整规划。

项目涉及的系统总体架构、关键技术路线为信息领域成熟先进技术，系统采用的硬件设备、软件产品、终端设施等均为成熟稳定产品，在国内的项目中有着广泛的应用，能保证技术上有良好的可行性。

需求分析

业务需求分析

智算基础设施需求

智算基础设施为服务于顺义区数据和智慧城市底座，主要面向顺义区区政府委办局、镇政府和街道办事处、区级事业单位和市级垂直管理单位。

| 服务对象 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 区政府委办局 | 顺义区人民政府办公室、顺义区发展改革委、顺义区教委、顺义区科委、顺义区经信局、顺义公安分局、顺义区民政局、顺义区财政局、顺义区人社局、顺义区规自委顺义分局、顺义区住建委、顺义区城管委、顺义区交通局、顺义区水务局、顺义区农业农村局、顺义区商务局、顺义区文旅局、顺义区卫健委、顺义区退役军人事务局、顺义区应急管理局、顺义区审计局、顺义区市场监管局、顺义区体育局、顺义区统计局、顺义区园林绿化局、顺义区金融办、顺义区信访办、顺义区政务服务局、顺义区知识产权局、顺义区医保局、顺义区国动办、顺义区城指中心 |
| 镇政府和街道办事处 | 仁和镇、马坡镇、牛栏山镇、杨镇、张镇、大孙各庄镇、北务镇、李遂镇、木林镇、南彩镇、北小营镇、李桥镇、高丽营镇、赵全营镇、后沙峪镇、天竺镇、南法信镇、光明街道、胜利街道、石园街道、双丰街道、旺泉街道、空港街道 |
| 区级事业单位 | 顺义区融媒体中心、顺义区环卫中心、顺义区供销社、顺义区医院、顺义区中医院、顺义区妇幼保健院、顺义区疾控中心、顺义区教师进修学校、顺义区公共服务中心、顺义区不动产登记中心、顺义区劳动服务管理中心 |
| 市级垂直管理单位 | 北京市顺义区税务局、北京市顺义区气象局、北京市顺义区烟草专卖局、北京市顺义区邮政管理局、北京市顺义区消防救援支队、北京市顺义区国安局、北京市顺义区出入境管理局、北京市顺义区交警大队（顺义交通支队） |

数智融合中台需求

数智融合中台包括数据湖仓一体、共性组件、目录链、GIS地理信息地图、低代码开发能力五个建设部分，面向区领导、区委办局、属地政府、区内企业、科研机构等提供服务，具体情况见下表。

数智融合中台服务对象统计

| 服务对象 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 区领导 | 通过大数据平台形成的分析报告等结果数据，在城市规划、政策制定、公共服务等方面的决策提供数据支撑，提高决策的科学性和准确性。 |
| 区委办局、属地政府 | 通过大数据平台获取所需相关部门的业务数据，管理本单位的业务数据，完成数据治理，基于平台的分析功能实现对业务管理职能数据的分析统计。 |
| 区内企业 | 提供行业动态、市场趋势等方面的数据分析，帮助企业了解市场环境，制定合理的经营策略。企业可以获取区域内相关的政务数据、行业数据等。 |
| 科研机构 | 为科研机构提供丰富的数据资源，涵盖自然科学、社会科学等多个领域，支持科研人员开展各类研究项目，促进科研创新。 |

进阶支撑能力需求

进阶支撑能力包括人工智能大模型共性能力、一体化办公平台（区级OA）两方面，服务对象包括区领导、区政府办、区委办局、属地政府等，具体服务对象统计情况见下表。

进阶支撑能力服务对象统计

| 服务对象 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 区领导 | 基于一体化办公平台进行公文审批、会议纪要、请假审批、文件预审、依申请公开、预警企业审批、企业服务、个人文件、快捷语申请、区政府常务会议和区政府党组会议、会议信息、咨询信息批阅、个人请假、离京备案等。 |
| 区政府办 | 使用区级协同办公平台进行公文管理（收发文、批办）、会议管理（组会、通知）、督查绩效、信息上报、文件共享、日程安排、资讯信息上报、无纸化会议管理等。 |
| 区委办局、属地政府 | 基于一体化办公平台进行内部办文（收发文、文件预审）、办会（会议管理）、办事（事务流程、印章管理、办公用品管理、人力资源管理、应急调度、合同管理、企业走访等） |

系统功能需求分析

本节系统阐述顺义区数据和智慧城市底座项目在功能层面的核心需求，全面覆盖智算基础设施、数据融合中台、进阶支撑能力三大关键组成部分。围绕“夯实底座、融合数据、赋能应用”的建设主线，从算力与存储资源的高效调度，到多源异构数据的汇聚治理与共享服务；从地理信息、低代码开发等共性能力支撑，到人工智能大模型与一体化办公平台的深度应用，逐层细化各子系统的功能目标与技术要求。通过明确弹性调度、安全隔离、数据湖仓一体、人企关系图谱、智能流程引擎、训推一体大模型平台等关键能力的具体需求，旨在构建一个技术先进、架构统一、安全可控、灵活扩展的智慧城市功能体系，为顺义区数字政府建设、城市精细化治理和产业智能化升级提供坚实支撑。

智算基础设施系统功能需求

算力和高性能存储系统功能需求

为支撑人工智能大模型的应用与发展，需建设智能计算基础设施，面向全区政务系统、大模型训练与推理、大数据分析、地理信息处理、自动驾驶数据处理等高算力需求场景，提供稳定、安全、弹性可扩展的计算与存储资源。

1、弹性算力调度能力

构建基于云原生架构的弹性算力调度体系，深度融合容器化与虚拟化技术，实现对CPU、GPU、NPU等异构计算资源的统一纳管、智能调度与动态扩缩容。系统需支持按业务负载自动伸缩资源，例如在AI推理高峰期自动扩容GPU实例，在夜间批处理任务中调度闲置CPU资源，从而提升资源利用率并降低运营成本。同时，应提供细粒度的资源配额管理、优先级调度策略和任务队列机制，确保关键业务获得优先算力保障。

2、高性能并行计算支持

为支撑人工智能、空间地理信息处理、城市仿真、科学计算等高算力密集型应用，平台需部署高性能计算集群或AI加速集群，整体浮点运算能力不低于10PFLOPS。计算节点应配备高速互联网络，支持低延迟、高带宽的节点间通信，有效提升分布式训练与并行计算效率。平台需原生兼容主流深度学习框架及科学计算库，并提供优化的运行时环境、分布式训练调度器和模型加速工具链，显著缩短模型训练周期与推理响应时间。

3、高可靠高性能存储架构

平台需构建面向海量数据场景的分布式存储系统，支持PB级乃至EB级数据规模的高效存储与管理。存储架构应具备多副本冗余或纠删码机制，结合自动故障检测与数据重建能力，确保99.9999%以上的数据可用性。系统应实现热、温、冷数据的智能分层：热数据存于高性能SSD或内存缓存层，保障毫秒级访问；温数据存于通用分布式文件系统；冷数据自动归档至低成本对象存储或磁带库。同时，平台需统一支持对象存储（S3兼容）、文件存储和块存储等多种存储接口，并通过存算协同设计（如本地缓存、数据亲和性调度）大幅降低I/O延迟，提升数据处理效率。

4、资源监控与运维管理

建设一体化智能运维监控平台，对计算、存储、网络等基础设施资源进行全栈式实时监控。平台应采集并可视化展示关键指标，包括CPU/GPU利用率、内存/显存占用、存储IOPS与吞吐量、网络带宽与丢包率、设备温度与电源状态等。支持基于规则或AI算法的异常检测、故障预警与根因分析，提供日志集中管理、操作审计追踪、性能瓶颈诊断及容量趋势预测功能。运维系统应支持自动化运维脚本执行、故障自愈（如节点自动隔离、服务迁移）和资源优化建议，实现“监、管、控、优”一体化，提升平台稳定性和运维效率。

5、安全隔离与权限控制

平台须严格遵循“最小权限”和“零信任”安全原则，构建多维度、多层次的安全隔离体系。在基础设施层，通过虚拟私有云、VLAN、安全组及网络ACL实现网络逻辑隔离；在资源层，采用命名空间、资源配额和角色访问控制实现多租户间的计算与存储资源隔离；在数据与应用层，结合统一身份认证、细粒度权限策略和数据脱敏机制，确保不同部门、单位或项目组仅能访问授权范围内的资源与数据。所有访问行为应记录完整审计日志，并支持与区级统一身份认证平台、安全运营中心对接，满足等保2.0及数据安全合规要求。

自动驾驶数据汇聚存储需求

当前，自动驾驶3.0的过车数据仅支持数据转发功能，在视频专网内缺乏有效存储机制，导致大量感知数据无法在专网中直接调用，必须回溯至路侧设备进行提取，严重影响了数据使用的时效性与效率。为支撑顺义区高级别自动驾驶示范区3.0的扩区建设，亟需构建统一的数据汇聚与管理能力，实现自动驾驶相关感知数据的统一接入、安全传输、集中存储与共享服务，全面支撑交通管理、城市治理、公共安全等多元应用场景，提升智能化水平与协同效率。需满足以下需求：

1、存储需求

计算依据：依据以往经验估算，流量检测数据来源为“3.0扩区”新建437路口数据(其中天北路机场北线人口与董各庄X030路口公用信号机)5000 路现场摄像头数据。

对5000路非现场执法设备存储路口过车的抓拍图片，每路预估日平均过车5000次，每天产生图片量约为2500万张，单张图片压缩后大小为1M存储周期，半年年则大概需要4.5 PB的存储容量。目前已具备1PB存储资源，还需要3.5PB存储资源

2、多源异构数据接入能力

支持接入自动驾驶示范区内的摄像头视频流、雷达点云、V2X通信数据、车载终端数据、交通信号控制数据等多种类型数据，兼容主流协议（RTSP、GB/T 28181、MQTT、HTTP API等）。

3、跨网安全传输机制

实现从V2X网络向视频专网、电子政务外网的安全跨网传输。传输过程需符合等保要求，采用加密通道（如IPSec、SSL/TLS）、单向网闸、数据脱敏等手段保障数据安全。

4、结构化与非结构化数据融合存储

为高效支撑后续的智能分析与业务应用，平台需构建统一但分层的融合存储架构。对于视频、图像、点云等非结构化数据，采用高可靠、高扩展的对象存储系统（如兼容S3协议的分布式存储），支持按时间、设备ID、事件类型等维度组织存储路径，并集成智能标签（如“事故片段”“拥堵场景”“异常停车”）以提升检索效率。对于结构化数据（如车辆抓拍记录、交通事件日志、信号灯状态表、V2X消息解析结果等），则根据访问模式选择合适数据库：高频写入、时间序列特征明显的数据（如车辆轨迹、传感器读数）存入时序数据库；需复杂关联查询与事务支持的数据（如设备台账、事件工单）存入关系型数据库。平台应提供统一的数据服务接口，支持跨存储类型的数据联合查询（如“调取某次事故前后30秒视频+涉事车辆轨迹+信号灯状态”），实现“图-文-数-时”多模态融合分析。

5、数据生命周期管理

平台应建立精细化、自动化、策略驱动的数据生命周期管理体系，兼顾存储成本、业务需求与合规要求。针对不同数据类型设定差异化保留策略：普通道路视频监控数据按7天（普通路段）、30天（重点路口）、90天（事故高发区）三级策略自动分级存储，热数据存于高性能存储池，冷数据自动迁移至低成本归档存储；关键事件数据（如交通事故、违章行为、应急响应记录）经业务系统标记后，自动打上“长期保留”标签，并附加事件类型、责任主体、关联设备等元数据，确保可长期追溯。系统应支持基于策略的自动清理机制，在数据到期前进行合规性复核，并生成清理审计报告。同时，所有数据的创建、访问、修改、删除操作均需记录完整操作日志，并为未来数据资产入表、数据要素流通提供基础支撑。

数据融合中台系统功能需求

数据湖仓一体需求

顺义区政务数据来源多样，涵盖视频、传感器、业务系统等，存在多源异构、分散存储、标准不一等问题，数据孤岛严重，缺乏统一管理与共享机制，制约跨部门协同与智能化应用发展。为此，需建设数据融合中台，实现数据的统一接入、融合治理与高效服务。中台采用“湖仓一体”架构：以数据湖汇聚原始、非结构化及流式数据，支持灵活存储与高吞吐接入，解决多源异构数据“接得进、存得下”问题；以数据仓库实现数据分层建模、质量管控与标准化管理，保障数据一致性与可追溯性，支撑上层应用“用得好、见效快”。通过构建统一、安全、智能的湖仓一体数据底座，全面赋能交通管理、城市治理、公共安全及高级别自动驾驶等场景的数据融合与价值释放。

1、数据存储需求

平台建设需基于高可靠、高安全、高扩展的云计算基础架构。采用分布式存储、弹性计算和容器化部署技术，保障系统的稳定性与灵活扩展能力。

同时，应配备完善的备份恢复机制、容灾系统和统一的运维监控平台，确保系统在高并发和大数据量下的稳定运行。

2、数据接口需求

区级大数据平台需与区内政务信息系统、行业系统、业务应用系统实现数据交互与业务协同。应明确接口标准、调用方式与安全策略，实现跨系统间的统一认证与权限管理。

若涉及政务云计算平台、共享交换平台、移动政务平台、物联网平台等全市统筹建设的共性平台，应明确使用的共性服务内容与方式，如数据共享接口、身份认证服务、消息推送服务等。

3、数据治理

构建以“OneID”为核心的全域实体关联体系，并在此基础上深化人企关系图谱的建设。从业务需求角度看，当前跨部门、跨领域数据孤岛现象突出，人口、法人等基础主题库虽已初步建立，但缺乏统一标识体系下的深度关联，难以支撑精准治理与主动服务。具体而言，人口主题库需以身份证号为唯一标识，融合公安、人社、卫健、教育等多源异构数据，实现自然人全生命周期信息的统一刻画；法人主题库需以统一社会信用代码为纽带，整合市场监管、税务、社保、行政审批等法人相关数据，形成法人全景画像；在此基础上，必须通过法定代表人、高管、股东、员工、实际控制人等关键角色，建立自然人与法人之间的结构化、可追溯、动态更新的关联关系网络。因此，需在现有数据资源基础上，明确人企关系图谱的实体类型、属性字段、关系类型及更新机制，构建覆盖投资、任职、雇佣、授权等多类业务场景的关系模型，以满足政务服务、信用监管、经济运行监测、风险预警等高频业务对“人企穿透式关联”的核心需求，提升城市治理的精准性、协同性与智能化水平。

同步建立科学、可扩展的指标体系，涵盖基础指标（如企业数量、常住人口）和复合指标（如亩均税收、人口密度），明确指标定义、计算逻辑、统计口径、更新周期及责任单位，并纳入统一指标库管理。

平台须具备端到端数据血缘追踪能力，自动记录字段从原始数据源、经清洗转换、主题建模到最终报表或API服务的完整链路，支持表级与字段级血缘可视化，便于影响分析、问题溯源与合规审计，确保数据可信、可管、可用。

4、数据标准与编码统一

建立统一的数据标准与编码体系，确保全区政务数据“一数一源、一码一义”。应优先采用国家和行业标准（如统一社会信用代码、行政区划代码、国民经济行业分类等），对尚无标准的业务对象（如办公场所、事件类型）由区级统筹制定地方编码规范。所有数据元需明确定义名称、类型、长度、值域及业务含义，并配套建立代码集、同义词库和指标口径。标准应嵌入数据采集、治理、服务全链路，通过平台自动校验与关联，支撑高质量数据共享与智能应用。

5、统一元数据管理

实现全区政务数据资产的可发现、可理解、可追溯。需全面采集技术元数据（如表结构、字段类型、数据源地址）、业务元数据（如数据含义、业务规则、责任部门）及操作元数据（如更新频率、访问日志），并建立标准化的元数据模型。平台应支持自动抽取、人工补录与批量导入相结合的方式，构建覆盖原始数据区、治理加工区和服务区的全链路数据血缘，清晰展现数据从源头到应用的流转路径。同时，元数据需与数据标准、目录链、权限体系联动，支撑数据资产目录动态生成、影响分析与根因定位，为数据治理、共享开放和安全管控提供基础依据。

6、数据可视化

可视化系统提供对顺义区经济运行、城市管理、民生服务与公共安全等关键领域的宏观态势感知，通过一个集成了核心指标仪表盘与全区资源一张图的总览界面，使领导能够一眼看清全区发展的健康度与趋势，快速锁定需要关注的重点与异常。在指挥层面，可视化需求能对重大政策与项目进行前瞻性的数据模拟与效果推演，提升决策的科学性与预见性。

共性组件及基础库建设需求

大数据平台需建立完善的信息资源体系，包括共性基础库、物联感知库和综合数据库建设。目前已有区级信息资源共享交换平台与市级平台和部分委办局进行数据对接，本次建设需要集成该数据交换平台完成与其余委办局专网数据接入。

以大数据平台底座为基础，对接委办局数据、市级平台，完成数据标准体系建设，实现不同部门、不同系统间数据结构和编码的统一，支撑跨部门、跨层级的数据共享与业务协同。

目录链等应用软件系统需求

面向北京市三级目录协同体系，建立数据目录、职责目录、库表目录联动机制，实现“数—责—源”一体化管理。通过目录链打通各级各部门数据资源，明确数据归属、使用权限与流转路径，破解数据管理权责不清、定位困难等问题。以目录驱动数据汇聚与共享，支撑跨层级、跨部门的数据精准调用与高效协同，提升政务数据资源管理规范化、可视化与服务能力，全面赋能业务应用与决策分析。需要满足一下功能：

1、数据汇聚模块

实现政务、行业、社会数据的多源采集与整合，包括数据库直连、API接口、文件导入等多种方式，支持结构化与非结构化数据的接入。

2、数据治理模块

包括数据质量管理、标准化处理、元数据管理、主数据管理、数据安全脱敏等功能，确保数据一致性和可信度。

3、数据分析模块

建设数据分析与可视化支撑环境，支持主题分析、统计分析、模型分析及智能预测等功能，为政府决策提供数据支撑。

4、数据服务模块

提供统一的数据共享、接口调用及开放服务，支持政务门户、移动端及第三方系统的数据访问。

地理信息地图需求

为支撑智慧顺义建设，在现有“5库1平台”基础上，构建完善的GIS服务体系，实现政务数据高效整合、空间可视化直观呈现、公众服务便捷触达和地名地址规范管理。通过升级政务外网平台，实现矢量、影像、地名地址三大核心数据库年度更新与功能扩展，提升数据现势性与服务支撑能力；同步建设互联网地图平台，与政务外网数据同源、服务互通，提供标准化OGC服务与开放API，支持委办局系统调用、专题数据集成及大屏决策展示；开发轻量化移动端应用，支撑网格化管理、社区执法等外业场景，实现数据采集与业务联动。同步推进地名地址库标准化建设，统一编码规则，融合多部门数据，建立动态更新机制，打造权威地址基底。最终形成覆盖内外网、贯通多终端、集数据更新、服务共享与应用协同于一体的现代化地理信息服务体系，全面赋能城市治理、业务协同与公众服务。

1、政务外网平台升级功能

具备三大库体（矢量库、地名地址库、影像库）数据年度更新功能及功能扩展功能。矢量库更新模块需整合多源矢量数据，实现全区道路、水系、绿地等要素年度更新功能；地名地址库标准化模块需制定统一编码规则，实现与国家地名信息库对接功能；影像库更新模块需采购最新优于 0.5 米分辨率卫星影像，实现全区范围年度更新功能。功能扩展模块需新增用户管理、数据可视化、空间分析等子模块，具备支撑深度应用的功能。

2、互联网平台部署功能

具备建设与政务外网数据同源、服务互通的互联网地图平台功能，支持外网委办局业务系统调用功能。平台需提供 OGC 标准 WMTS/WMS 服务功能，支持矢量、影像、注记等地图服务调用功能；具备集成专题数据（如水环境、医疗资源）功能，支撑业务分析功能；支持大屏展示功能，满足领导决策需求功能；提供 API 接口功能，支持第三方系统二次开发及集成功能。

3、移动端部署功能

具备开发轻量化 GIS 应用功能，支撑网格员外业采集、社区执法等移动场景功能。应用需集成地图浏览、定位导航、数据采集、协同处置等子功能；具备与互联网平台 API 无缝对接功能，实现数据同步与业务联动功能；具备优化界面设计功能，适配不同终端屏幕尺寸功能。

4、地名地址库建设功能

具备建立标准化地名地址数据库功能，制定统一编码规则功能，实现跨部门数据共享与动态更新功能。数据库需整合民政、公安、自然资源等部门数据功能，具备采集标准地名、门牌号、坐标信息功能；通过数据清洗、匹配算法具备实现多源数据融合功能；建立公众反馈、部门协同、定期普查的更新机制功能，支撑地址查询、空间匹配、地址验证等服务功能。

低代码开发能力功能需求

为支撑顺义区数字政府与智慧城市建设，推动政务应用敏捷开发、快速迭代与高效协同，亟需构建功能完备、安全可控、易于使用的低代码开发平台，实现开发提效、标准统一。平台应深度整合人口、法人、地理信息等基础数据资源，打通数据与业务场景的“最后一公里”。

围绕可视化构建、数据建模、智能流程引擎、多端适配、系统集成、模板复用、全生命周期管理及权限安全等八大核心能力，系统化构建低代码应用支撑底座，满足当前数字化转型需求，支撑未来可持续演进。具体应满足以下需求：

1、可视化应用构建器

在可视化应用构建器方面，系统需提供高度直观且灵活的页面设计能力，使业务人员无需编码即可快速搭建各类业务应用界面。通过拖拽式组件库（包括表单、列表、图表、地图、文件上传等），用户可自由组合页面元素，并借助所见即所得（WYSIWYG）的实时预览功能即时查看效果。同时，内置的响应式布局引擎能够自动适配不同终端设备，确保在PC、平板和手机等多端上均具备良好的用户体验。此外，系统还应支持自定义主题样式，允许用户根据单位形象灵活配置配色方案、字体风格及Logo标识，实现品牌一致性与个性化展示的统一。

2、数据建模与管理

数据建模与管理能力是低代码平台的核心支撑模块，需提供图形化的数据表设计器，使用户能便捷地定义字段类型（如文本、数字、日期、下拉选项、关联字段等），并支持主子表关联、外键引用、唯一性约束等复杂关系建模。平台应能直接对接数据湖仓一体平台中的基础数据库（如人口库、法人库等），实现数据源的高效复用与联动。为提升数据操作效率，系统还需提供标准化的数据导入/导出模板（支持Excel/CSV格式），便于批量处理与跨系统数据交换，从而降低数据迁移与维护成本。

3、流程引擎与审批配置

流程引擎与审批配置模块需基于BPMN 2.0国际标准构建，支持串行、并行、会签、条件分支、子流程等多种流程模式，满足复杂业务场景下的审批需求。每个流程节点均可绑定具体表单字段，并灵活配置审批人策略，包括固定角色、动态指定或自动向上级流转等机制。同时，系统应提供完整的流程实例管理功能，如流程跟踪、撤回、转办、加签等操作，确保流程执行的灵活性与可控性。此外，通过与“京办”消息通道深度集成，平台可自动向相关人员推送待办提醒，提升流程处理效率与响应速度。

4、移动端支持能力

平台应能自动生成H5页面或轻应用，无需额外开发原生APP即可在移动终端运行。为应对网络不稳定场景，系统需支持离线填报功能，将数据本地缓存，并在网络恢复后自动同步至服务端，保障业务连续性。同时，应开放对手机硬件能力的调用接口，如GPS定位、摄像头扫码、录音、文件上传等，以支撑现场采集、身份核验等移动办公场景。更重要的是，移动端需与“京办”无缝对接，复用其统一身份认证体系与消息通知机制，确保安全合规与用户体验的一致性。

5、系统集成与扩展能力

在系统集成与扩展方面，平台应预置一系列共性能力连接器，涵盖统一身份认证（对接市/区级认证平台）、电子签章、区级GIS地图API、OCR识别（如身份证、营业执照等）、短信/邮件通知等高频服务，降低集成门槛。同时，为满足个性化业务逻辑需求，系统需支持通过JavaScript或Python编写自定义脚本，用于实现计算字段、数据校验规则、事件响应等高级功能。此外，平台应提供标准的RESTful API接口，便于外部系统调用低代码应用中的数据或触发业务流程，实现与现有政务系统的深度协同。

6、应用模板与复用机制

平台应建设区级低代码应用模板库，覆盖“企业走访”“隐患排查”“活动报名”等高频业务场景，供各部门按需选用。模板应支持一键复制、参数化配置及跨部门共享，避免重复建设。同时，应建立激励机制，鼓励业务部门将优秀实践转化为标准化模板，并纳入区级数字资产目录，形成良性循环的共建共享生态，推动全区数字化能力的整体提升。

7、应用全生命周期管理

应用全生命周期管理能力确保低代码应用从开发到下线的全过程可控、可追溯。平台需支持完整的开发→测试→发布→运维→下线流程，并提供灰度发布机制，允许先面向部分用户试运行，验证稳定后再全面上线，降低上线风险。版本管理功能应保留历史版本记录，支持按需回滚，保障业务连续性。同时，系统应集成应用性能监控模块，对访问量、响应时间、错误率等关键指标进行可视化展示，帮助运维人员及时发现并解决问题，保障应用稳定运行。

8、权限与安全管理

在权限与安全管理方面，系统需构建多层次的安全防护体系。基于角色的访问控制（RBAC）应支持细粒度权限配置，如“查看”“编辑”“管理”等操作权限，并可扩展至字段级别，实现“仅本部门可见”或“敏感字段脱敏”等数据安全策略。所有应用发布必须经过管理员审批，防止未授权或不合规应用上线。操作日志需完整留存，满足网络安全等级保护三级的审计要求。所有应用数据应存储于政务云环境，严格遵循“数据不出域”原则，确保政务数据的安全性与合规性。

进阶支撑能力系统功能需求

人工智能大模型功能需求

为加速区域数字化转型与智能化升级，需构建集高效算力、先进算法与规范管理于一体的人工智能大模型服务平台，为政务决策、政务创新、公共服务及产业创新提供坚实智能底座。

首先，在架构层面，系统需融合异构算力资源与高性能通信网络，依托Kubernetes实现对GPU等资源的统一调度与弹性管理，同时通过RDMA等技术保障大规模分布式训练与推理的低延迟、高吞吐通信能力。平台不仅要支持多样化的调度策略（如优先级调度、拓扑感知、调度区隔离等），还需具备智能容错与断点续训机制，以应对复杂生产环境中可能出现的软硬件故障，确保关键AI任务的连续性与可靠性。

在功能层面，平台需覆盖从底层资源监控、集群运维到上层AI开发、部署、管理的全生命周期能力。用户既包括算法工程师、数据科学家等技术角色，也涵盖政务业务人员、系统管理员等非技术用户，因此系统必须提供直观的可视化界面与低代码操作能力，降低使用门槛。例如，通过图形化工作流编排支持RAG、舆情分析等复杂智能体流程的快速构建；通过模型仓库、数据集管理、镜像中心等模块实现AI资产的标准化沉淀与复用；通过开发机、训练任务、微调任务、推理服务等功能模块，打通从模型实验到生产部署的完整链路。同时，平台还需具备精细化的租户隔离、配额控制、资源回收与计费体系，以支撑多部门、多项目并行使用的实际运营需求。

在大模型能力层面，方案强调“通用基础模型+行业专家模型”的双轮驱动策略，既引入Qwen、DeepSeek等主流开源大模型作为底座，又针对公安、政务等垂直领域构建场景化专家模型，以提升在指挥调度、文书处理等高频业务中的专业性与准确性。这种设计充分考虑了开源模型在成本、隐私、定制化方面的优势，同时通过行业知识注入弥补通用模型在特定任务上的不足。平台还需提供完善的模型评测体系，覆盖提示词、模型、智能体等多个维度，确保输出结果在准确性、安全性、合规性等方面满足政务场景的高标准要求。

此外，智能体开发平台作为连接大模型能力与业务应用的关键桥梁，需支持从创建、调试、发布到监控的全生命周期管理，并通过权限控制、版本回滚、调用审计等机制保障应用的稳定与安全。配套的文本分析工具（如OCR、纠错、舆情分析、财务校验）和知识库系统，则为智能体提供强大的内容理解与知识支撑能力，使其能够处理真实世界中的非结构化文档与复杂业务逻辑。最后，整个系统必须嵌入严密的安全与合规机制，包括文件格式管控、病毒扫描、敏感词过滤、操作日志审计、国密加密等，确保在政务敏感环境中数据不泄露、服务不中断、行为可追溯。综上，该平台的建设需求本质上是打造一个集算力调度、模型开发、智能应用、安全合规于一体的“AI操作系统”，为智慧城市与数字政府提供坚实、灵活、可信的智能基座。

智能政务服务功能

​政务人工智能底座应具备强大的智能交互能力，以满足多样化的政务服务场景需求。在政策解读方面，能够针对各类政策文件，无论是复杂的经济政策、民生保障政策还是行业监管政策等，通过自然语言处理技术，精准理解政策条文的含义，并以通俗易懂的语言、多种形式（如文本、图表、音视频等）为公众进行解读，确保不同文化层次和背景的人群都能轻松理解政策要点、适用范围、申请条件与流程等关键信息。例如，对于新出台的税收优惠政策，底座不仅能详细阐述政策对企业和个人纳税的具体影响，还能结合实际案例，演示如何享受优惠以及申报流程，帮助企业和个人准确把握政策红利。​

在办公场景中，政务人工智能底座的办公自动化功能发挥着关键作用，极大地提高办公效率。在公文写作方面，工作人员只需输入公文主题、主要内容要点和目标受众等关键信息，底座即可利用自然语言生成技术，快速生成结构合理、语言规范、内容完整的公文初稿，涵盖通知、报告、请示、批复等各类常见公文类型，节省了大量的写作时间和精力，尤其对于紧急公文的处理，能够迅速响应，满足时效性要求。​

录音智记功能利用语音识别技术，对会议、访谈、调研等场景中的录音进行实时转换和智能分析，自动提取关键信息、整理会议纪要，将冗长的语音内容转化为清晰有条理的文字记录，准确识别发言者身份，标注重点内容和待办事项，方便后续查阅、追溯和工作安排，有效避免了人工记录可能出现的遗漏和错误，提高信息记录的准确性和完整性。​

文档智能校对功能则对各类办公文档进行全方位检查，不仅能识别语法错误、拼写错误、标点错误等基础问题，还能根据公文写作规范，对文档格式、排版、用语准确性、逻辑一致性等进行严格校验。如对于公文的标题格式、段落缩进、字体字号、发文机关标识等格式要求，以及政策引用的准确性、数据一致性、上下文逻辑关系等内容方面，都能细致审查并给出修改建议，确保公文的严谨性和规范性，提升政府公文的质量和形象。​

智能体开发功能​

政务人工智能底座需具备智能体开发功能，以满足不同政务部门和业务场景的个性化需求。应提供丰富的开发工具和接口，支持低代码或无代码开发模式，降低开发门槛，使非专业技术人员也能轻松参与智能体的创建。这些工具应具备可视化的操作界面，通过拖拽、配置等简单操作，即可快速搭建智能体的基本框架，定义其行为逻辑、交互方式和业务流程。​

在开发过程中，底座应提供多样化的智能体模板，涵盖政务服务咨询、政策宣传推广、业务办理引导、数据分析报告生成等常见政务场景，用户可根据实际需求选择合适的模板进行定制化开发，减少从头开始开发的工作量和时间成本。同时，支持对智能体进行多模态交互设计，使其能够与用户进行文本、语音、手势等多种方式的自然交互，适应不同用户的使用习惯和场景需求。例如，在政务服务大厅，智能体可以通过语音交互为群众提供办事指引；在移动端应用中，用户可以通过文字输入与智能体进行交流，获取政策信息和业务办理帮助。​

此外，底座还应具备智能体训练和优化功能，利用大量的政务数据对智能体进行有针对性的训练，不断提升其语言理解能力、业务知识水平和交互能力。支持通过强化学习、迁移学习等技术，根据用户反馈和实际业务数据对智能体进行持续优化，使其能够更加准确地理解用户意图，提供更优质、个性化的服务，不断适应政务业务的发展和变化，为政务工作的高效开展提供有力支持。​

模型训练和推理功能​

模型训练是政务人工智能底座的核心能力之一。底座应支持大规模数据的高效处理和分布式训练，能够整合各类政务数据，包括结构化的业务数据（如行政审批数据、财政收支数据等）、非结构化的文本数据（如政策文件、会议纪要、舆情信息等）以及多媒体数据（如视频监控数据、音频记录等），通过数据清洗、标注、预处理等环节，构建高质量的训练数据集。采用先进的深度学习算法和框架，如 Transformer 架构及其变体，针对不同的政务应用场景（如智能决策、风险预测、舆情分析等），训练出具有高准确性和泛化能力的人工智能模型。在训练过程中，利用分布式计算技术，将训练任务分配到多个计算节点上并行处理，加速模型训练速度，同时支持断点续训、自动超参数调优等功能，提高训练效率和模型性能。​

推理功能则是将训练好的模型应用于实际政务业务中，实现对新数据的实时分析和预测。底座应具备高效的推理引擎，能够快速处理大量的实时数据请求，在短时间内给出准确的推理结果。支持多种推理模式，包括批量推理和在线推理，以满足不同业务场景的需求。例如，在城市交通管理中，通过对实时交通数据的在线推理，及时预测交通拥堵情况，为交通调度提供决策支持；在税务审计中，对企业纳税申报数据进行批量推理，识别潜在的税务风险。同时，推理过程应具备可解释性，能够向用户展示推理依据和决策过程，增强模型的可信度和透明度，便于政务人员理解和应用推理结果，做出科学合理的决策。

一体化办公平台功能需求

基于顺义区党政机关一体化办公的总体目标，在整合现有信息系统与业务流程的基础上，建设一个多层次、多用户、全覆盖的协同办公平台，其功能需求可归纳为以下三大核心应用需求。

一、统一门户体系

为不同角色（区领导、委办局、街道、企业）提供个性化、一站式的登录入口和信息展示界面。

1、统一身份认证

对接市统一认证系统，支持证书、非证书等多种登录方式，实现单点登录。

2、信息集中发布与展示

集成通知公告、政务新闻、重要文件、资料下载等栏目，支持权限控制、置顶、轮播等。

3、个性化工作台

根据用户角色和权限，动态聚合待办事项、日程安排、单位系统入口等，实现精准信息推送。

二、协同办公应用体系

覆盖“办文、办会、办事”三大核心政务，实现区级、区部门级、区街道级全流程线上化、标准化、移动化。

1、公文全生命周期管理

实现从拟稿、审核、签批、盖章、发送、归档到查询统计的全流程电子化。需支持手写签批、痕迹保留、模板套红、电子盖章、缩略图浏览、督办反馈等高级功能。

2、会议全流程管理

涵盖会议室预定、议题申请与排序、会议通知与反馈、会议材料分发、扫码签到、会议纪要生成与传阅。区级会议需支持复杂的议题排序规则和严格的阅看权限控制。

3、事务流程管理

提供统一的流程引擎，支撑印章使用、办公用品/设备申领、合同审批、请假、离京备案、加班申请等各类日常行政事务的线上审批。

4、辅助办公功能

包括日程安排、文件共享（单位/科室/个人三级管理）、信息报送、督查督办、企业走访登记等。

三、移动办公体系

满足区领导、单位领导随时随地处理公务的需求，实现核心办公功能的移动化。在移动端（需与“京办”对接）复刻核心办公能力，包括公文审批、会议审阅、文件预审、日程查阅、信息批阅、个人事务申请与审批等。需优化移动端交互体验，支持离线阅读、手写签批、快捷语调用等。

四、协同办公空间

针对跨部门组成的“领导小组”或“专班”工作场景，提供协同办公空间，实现专班内办文、办事、办会工作的线上协同。支持工作任务的派发、认领、办理、反馈和督办全流程管理。主责部门可分配任务给配合部门，并实时跟踪进度；配合部门可在线提交办理结果，且支持工作进度的可视化查询、自动提醒和工作督办等，确保专班工作高效协同、责任明确。

五、智能数据采集与报表生成

基于灵活的表单设计和数据模板，支持各类信息采集任务的快速配置和分发。提供数据填报、清洗、汇总和可视化分析功能，实现采集数据的自动校验和智能处理。系统可自动生成常用统计报表，支持多维度数据分析和导出，减少人工干预，提高数据采集效率和准确性。

六、智能办公

依托数智底座与人工智能大模型的能力，为公文撰写、内容校对等场景提供智能辅助。支持基于历史公文和政策数据的智能分析和推荐，自动生成公文初稿、智能纠错、格式检查等。同时，提供智能问答和知识检索功能，帮助用户快速获取相关信息，提升办公效率和质量。

七、数字档案

建设统一的数字档案中心，对全区重要的通知、公文、会议纪要、领导督办事项等过程与结果文档进行标准化、结构化留存与管理，并以此为基础后续构建智能语料平台，为各类智能应用提供高质量的数据支撑和持续学习能力。

八、视频会议系统升级

基于顺义区现有视频会议系统进行升级，打造覆盖至用户端的视频会议体系，提供分级易用、全时可达的会议能力。

采用当前国内成熟的国产化产品及技术、满足国密加密、具备良好的先进性，确保今后5年时间内能满足日常视频会议业务需求，达到视频会议系统支持高清晰、高并发，可以实现区、镇街统一会控和会场调度。

系统升级后的视频会议系统支持国产、自主可控，从内到外、端到端实现完全国产自主可控，全面保证系统安全性能，解决现有系统点位不足、视频会议系统能力达到240路高清1080P 30帧/480路720P，可通过市区两级会控级联方式，满足与市政府视频会议系统互联，市级可以直接会控区级系统及终端。

需通过“京办”移动端组织、参与视频会议，实现移动接入，支撑应急指挥等场景下的管理调度。

九、无人机视频融合调度

需在视频会议能力中支持无人机视频接入，满足应急调度场景下，通过视频指挥会议实施查看现场无人机回传视频，为应急指挥决策提供可视化现场场景依据。

数据采集功能需求

为全面支撑顺义区对高质量、高效率、高安全数据采集能力的核心诉求，需要基于现有基层一表通系统，构建一套覆盖多源异构、贯通线上线下、融合物联感知、贯穿全生命周期的统一数据采集体系。打破系统壁垒、填补数据空白、强化治理闭环，实现从分散采集向集约汇聚、从被动响应向主动治理、从孤立数据向融合资产的根本转变，为城市运行“一网统管”和政务服务“一网通办”提供坚实的数据底座。

1、多源异构数据接入需求

需支持对顺义区现有各类政务信息系统中结构化、半结构化及非结构化数据的统一接入，包括历史系统中无标准接口的数据源。要求兼容T+1批量同步与实时数据流两种模式，可通过工具实现定时同步，以及通过消息队列实现数据库变更的实时捕获。

2、人工与半自动填报数据采集需求

针对无系统对接能力或需人工干预的数据场景，需提供配置化的数据填报页面，支持office文件、PDF、图片上传及表单人工录入等多种方式，并具备后续与信息系统集成、实现数据授权管理的能力。

3、物联网与城市感知设备接入需求

需提供标准化、统一的设备通信API，支持各类城市感知终端（如传感器、摄像头、智能终端等）上报设备状态、运行参数、告警信息及属性数据，满足城市运行体征数据的实时汇聚要求。

4、数据采集安全合规需求

数据在采集、传输全过程须采用加密机制，防止数据泄露、篡改或中间人攻击；同时需具备数据合法性校验能力，确保采集内容符合法律法规及业务规范要求。

5、数据质量实时监控与异常处理需求

需内置质量安全引擎，支持对采集数据进行实时校验（如非空校验、格式校验、有效值范围校验等），并能自动识别异常数据、触发告警，支持人工干预与任务重试机制。

6、数据血缘与全过程可追溯需求

需实现从源系统到采集平台的数据血缘追踪，记录数据来源、采集时间、转换规则、任务执行日志等关键信息，支撑审计、问题定位与责任追溯。

7、标准化与融合处理需求

采集数据需按照统一编码体系、数据格式和语义标准进行清洗与标准化处理，并能按主题库和专题库进行分类融合与抽取。

8、采集任务全生命周期管理需求

需支持采集任务的配置、调度、执行监控与预警。包括任务周期设置、失败重试策略、运行状态可视化、异常自动告警及人工干预接口，确保采集任务高可用、可运维。

9、元数据自动采集与管理需求

需支持对源系统元数据的自动扫描、导入或人工补录，形成完整的数据资产台账，为后续治理与共享提供基础。

10、数据质量闭环治理需求

需提供可视化的数据质量报告，支持按时间、来源、字段等维度进行质量趋势分析，并能关联异常数据进行根因追溯，形成“发现问题—分析问题—整改问题—验证效果”的闭环治理机制。

11、基于统一运维模式的数据采集需求

建设一个集监控、管理、流程、数据于一体的统一运维平台，通过构建全域融合的监控中心，实现对IT基础设施及泛物联网资产的实时感知与智能告警；以流程闭环的IT服务管理为核心，驱动服务流程的标准化与可量化；依托精准动态的资产与配置管理，确保资产全生命周期账实相符与精益化管理；最后，通过移动化应用与多维度数据可视化，赋能现场作业效率并支撑管理决策，最终达成运维工作的主动化、标准化和智能化。

数据资源需求分析

大数据平台建设的核心在于数据资源的整合与利用。为支撑区级政府在公共管理、社会治理、经济发展及公共服务等方面的应用，需要对人口、法人、空间地理、证照及公共服务等各类数据进行系统化采集、清洗、整合和分析。本部分将对平台建设的数据需求进行详细梳理，为数据接入、数据治理及应用开发提供依据。

人口数据

人口数据是支撑政府社会管理和公共服务决策的基础性数据。平台需采集人口基本信息、人口结构、户籍信息、流动人口信息、就业信息及人口事件信息等。主要数据来源包括公安人口库、统计局人口信息系统及民政系统等。数据类型以结构化为主，要求具备唯一标识，并保证数据完整性和准确性。人口数据的更新频率应至少为月度更新，部分关键人口事件数据需支持实时或准实时更新。

法人及企业数据

法人及企业数据是支撑经济分析、企业监管和信用评价的重要数据。平台需采集企业基本信息、法人信息、信用信息、经营状况及工商注册信息等。数据主要来源包括工商系统、税务系统、信用信息平台等。数据需支持标准化唯一编码，保证企业信息的准确性和唯一性，更新频率至少为月度更新。

空间地理信息数据

空间地理信息数据是支撑城市规划、交通调度及公共服务布局的基础数据。平台需采集行政区划、土地利用、建筑物信息、道路及交通信息、公共设施信息等。主要来源包括自然资源部门、交通部门及城市规划部门。数据类型包括GIS矢量数据和栅格数据，需保证坐标精度和空间数据一致性。部分交通和设施数据需支持日更新或实时更新。

其他专题数据

平台还需接入包括但不限于财政数据、经济运行数据、环境监测数据及社会事务数据等，用于支撑多维度分析与综合决策。数据来源包括财政部门、环保部门、社会事务部门及相关第三方机构。数据需支持结构化、半结构化及非结构化形式，确保可分析性和数据标准化。

数据特征及质量要求

为保障平台运行及数据分析质量，数据需具备以下特征和要求：

1、多源异构接入

支持政府内部系统、第三方平台及物联网数据接入。

2、数据结构标准化

统一编码和元数据管理，便于整合分析。

3、更新频率多样化

支持实时、日更新、月更新等模式，关键业务数据需实时或准实时更新。

4、数据质量要求

保证数据完整性、准确性、唯一性和及时性。

5、安全合规

敏感信息需加密存储与传输，符合国家和地方数据安全规范。

系统性能需求分析

系统响应时间

1、日常业务操作（如查询、审批、报表生成）响应时间应满足行业标准，一般不超过3秒；复杂业务处理（如大数据统计分析、跨库关联计算）响应时间不超过10秒。

2、在高并发场景下，系统应仍能保持合理响应，关键操作延迟不超过5秒。

并发处理能力

1、系统应支持至少5000个并发用户同时在线操作，并保证业务处理的稳定性和数据一致性。

2、大数据处理模块应能同时处理多个任务，单任务最大吞吐量应达到每秒百万级数据记录的处理能力。

数据处理能力

1、对结构化数据，日均处理能力应达到数亿条记录；对非结构化数据（如日志、文档、音视频等），日均处理能力应达到TB级别。

2、系统应支持实时数据流处理，保证信息能够实时反馈到业务系统。

扩展性与容量规划

1、系统架构应具备良好的水平扩展能力，能够随业务增长动态扩展计算与存储资源。

2、数据存储容量应可按年度增长，同时保证历史数据的高效访问。

服务接口与集成能力

1、系统提供高性能API接口，单接口调用延迟不超过200毫秒，支持高并发访问。

2、支持与政务云平台、第三方系统及大数据平台的标准化数据交换与集成。

监控与运维能力

1、系统应具备完整的性能监控与预警机制，包括CPU、内存、存储、网络以及业务指标的实时监控。

2、支持自动化运维脚本，快速完成系统升级、补丁安装和资源调度。

查询性能要求

简单查询：明确条件的，检索记录较少，单表的，响应时间<=3秒；

复杂查询：模糊条件的，检索记录较多，多表联合的，响应时间<=10秒；

批量查询：多个简单或复杂查询同时进行，响应时间<=10秒。

可靠性要求

系统应至少实现7*24小时运行能力，当恢复运行时，数据和流程不能丢失，并可以继续完成。

扩展性要求

系统应具备扩展性，尽可能多的适应本地化的变化，减少本地化实施工作量。

稳定性要求

指软件的健壮性、容错性，软件系统在用户进行非法操作、相关软硬件系统故障等情况下仍能够正常运行的能力。需要软件架构的异常处理机制完善并对提供意外情况的反应能力。

硬件性能需求

充分考虑顺义业务的特殊性和复杂性，确保系统的总体性能满足用户要求，不发生长时间业务中断、阻塞、死锁等情况。本项目采用相应的技术保证整个系统高效运行，并制定系统优化策略和方案，保证在今后一段时期内业务增长的情况下，系统仍具有较高的性能。

安全需求分析

在平台建设和运行过程中，应严格遵循国家网络安全等级保护制度，全面落实《GB/T 22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《GB/T 28448-2019 信息安全技术网络安全等级保护测评要求》、《GB/T 39786-2021信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》《GB/T 43206-2023信息安全技术 信息系统密码应用测评要求》及《GB/T 43697-2024数据安全技术 数据分类分级规则》的各项标准。

安全防护措施应覆盖物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全以及安全管理六大方面，确保系统从硬件、软件到数据和管理流程的全方位防护。

在物理安全方面，应建立机房防护、环境监控、供电及消防保障机制；在网络安全方面，应实施防火墙、入侵检测、防御机制及网络隔离策略。

在主机与应用安全方面，应采用安全配置管理、漏洞修补、身份认证及访问权限控制，确保系统组件及应用程序运行安全。

在数据安全方面，为满足数据安全合规与业务连续性要求，系统需支持对数据进行分类分级管理，依据数据的敏感性、重要性及影响范围，明确不同类别和级别的数据在存储、传输、使用和共享等环节的安全控制策略；需具备对敏感数据在存储和传输过程中实施加密的能力，确保数据机密性；需建立可靠的数据备份与快速恢复机制，以应对数据丢失或系统故障等风险，保障业务连续性；在非生产环境或对外提供数据时，系统应支持对敏感信息进行脱敏处理，确保数据可用性的同时防止隐私泄露；同时，需对敏感信息实施严格的访问控制、操作审计与防泄漏措施，防止未经授权的访问、篡改或外泄，全面满足数据安全保护的需求。

在安全管理方面，应建立完善的访问控制策略、日志审计与安全审计机制，实现对操作行为的全程记录与监控，并配备应急响应方案与事件处置流程，能够在安全事件发生时快速响应和恢复系统运行，保障平台的持续、可靠、安全运行。

通过等保三级认证、数据脱敏、访问控制等措施保障数据安全。现有平台已通过等保二级认证，但互联网平台部署需支撑等保三级认证。升级后，将部署防火墙、入侵检测系统，实现数据全生命周期安全防护；通过数据脱敏技术，对敏感地名地址数据进行匿名化处理；采用IP白名单、访问权限控制等措施，防止非法访问。

总体设计

建设原则

根据顺义区数智底座的现状及需求分析，在本项目的建设与方案设计中，将遵循以下原则。

1、统筹规划、市区协同

对接北京市“全市一盘棋”数字化发展策略，实现“市级赋能+区级落地”深度协同，聚焦于全面提升顺义区基础设施共性服务能力，统筹各镇街、各单位的现有信息系统建设运维情况、数据共享需求等，并针对城管、应急、卫健等各部门在使用地理信息平台等共性基础设施方面遇到的问题，补齐建设短板，同时整合各类共性基础和中台建设需求，形成数智底座项目，整体推进建设、快速完善全区基础支撑能力。

2、数据驱动、安全合规

在数据面、管理面、应用面多维度整合全区信息化系统，建成区级基础数据库、综合数据库、数图影像库、数据共享交换等多种中台能力，为各领域应用提供通用性强、覆盖全面的基础软、硬件支撑，使应用建设与软硬件支撑平台解耦，逐步推进信息系统的全量融合；通过市级平台数据反哺、区内系统数据汇聚，显著提升我区数据体量，深入挖掘不同种类数据的关联，为各单位提供高可用的数据支撑。同时，严格遵循《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》，构建零信任安全体系，在数据采集端设加密网关、存储端采用国产化加密、应用端实施动态权限控制，同步建立数据血缘追溯与操作日志审计机制，保障数据全生命周期安全合规，平衡数据开放共享与安全保护。

3、构建体系、优化管理

以数智底座为基础，建立“基础整合、数据共享、创新应用”的智慧城市管理体系，将数智底座建设和“‘十五五’数据和智慧城市发展规划”相结合，对“十五五”时期各领域智慧城市场景应用的新建、升级改造提出控制性要求和数据、接口、安全建设标准，指导全区信息化建设有序开展。数智底座建成后，全区各领域、各部门的信息化建设（市级管理单位特殊要求的除外），须严格基于数智底座架构进行，同时根据现有信息化系统的迭代更新情况，逐步将基础整合。

4、架构先进、开放可靠

系统在设计思想、系统架构、采用技术、选用平台上均要具有一定的先进性、前瞻性、扩充性。在充分考虑技术先进性的同时，尽量采用技术成熟、市场占有率比较高的产品，从而保证建成的系统具有良好的稳定性、可扩展性和安全性。

在建设平台上保证系统的可靠性和安全性。系统设计中，应有适量冗余及其他保护措施，平台和应用软件应具有容错性、健壮性等。

在系统构架、采用技术、选用产品方面都必须要有较好的开放性。特别是在选择产品上，要符合开放性要求，遵循国际标准化组织的技术标准，对选定的产品既有自己独特优势，又能与其他多家优秀的产品进行组合，共同构成一个开放的、易扩充的、稳定的、统一软件的系统。

考虑到系统建设是一个循序渐进、不断扩充的过程，系统要采用积木式结构，整体构架的考虑要与现有系统进行无缝连接，为今后系统扩展和集成留有扩充余量。

5.分步实施、迭代优化

结合项目建设内容的优先级，分阶段、分批次推进，同时建立动态迭代机制。在建设时序上，优先完成“基础筑牢”类内容，为后续建设奠定底座，后续重点推进能力提升类内容，实现从“有底座”到“能应用”的跨越。在项目推进中，建立“建设、测试、反馈、优化”闭环机制，确保项目建设随技术发展、需求变化持续优化，长期适配顺义智慧城市发展目标。

关键技术路线

顺义区数智底座需要具备灵活多样数据采集、海量异构数据存储、安全便捷数据共享能力，以及高效稳定数据分析能力，解决对结构化数据、半结构化数据及非结构化数据的治理应用。针对平台用户对数据服务的各类需求，在平台技术路线选型方面，将基于成熟的分布式存储计算体系，融合云计算、人工智能等领域应用技术，适度保持平台技术前瞻性，同时兼顾技术可靠性。

通过国产化体系建设实现数智底座安全可控

顺义区数智底座国产化关键技术路线以“自主可控、适配兼容”为核心，构建全栈国产化支撑体系，依托国产基础软硬件环境，适配智算基础设施与数据融合中台建设需求。通过国产技术替代国外软硬件，保障政务数据、自动驾驶数据等核心信息安全，筑牢城市数字化发展的安全屏障，实现与市级国产大数据共享交换体系的无缝对接，为市、区联动数据赋能提供技术保障。夯实顺义数智底座的自主创新能力，为产业经济、应急指挥等场景提供安全高效的技术支撑，同时带动区域内国产软件产业链发展，形成可复制的智慧城市国产化建设范式，彰显首都区县在关键技术自主可控领域的示范引领作用。

融合云计算技术促进数据资源化建设

早期的数据计算是基于物理机环境部署，取得了较好的数据分析运算效果。随着大数据应用的普及，出现了更多的应用场景，例如快速部署使用并立即释放的临时集群，适应不同情况规模可变化、满足伸缩性要求的集群等。这些应用的目的是降低大数据的使用成本，其特性可归结为快速部署及释放、集群规模弹性伸缩、利用现有云设施的资源、多个用户群体共用大数据服务等几个方面。

数据融合中台的云化部署包含三方面的意义：一方面是把大数据部署在顺义区政务云平台上，即底层运行基础设施的云化，可以很好地解决数据资源化过程中对基础设施的弹性扩展需求；二是对用户提供的大数据服务的云化，有利于平台用户方便地使用大数据资源；三是承载数据来源的业务系统基于云平台部署，改变了以往分散部署带来的网络不统一、接口不统一等问题，很大程度上促进了数据资源整合与共享。

1、大数据基础设施云化

大数据在IaaS云平台上的部署通常分为自动交互和手动配置两种方式。自交互部署方式效率高，部署便捷，但需要一个在数据融合中台上具备专门的系统与云平台交互，从云平台申请计算、存储、网络等资源，并构建大数据集群，复杂度较高，若云平台进行技术升级，会存在交互失效的风险。手动部署方式相对比较可靠，出现问题的情况下可以安排技术人员处理，但存在效率低的问题，适合于资源分配较少变动，使用方式相对稳定的情况。顺义区目前正在开展全区的政务云建设，技术体系已经确定，云化资源配置功能全面。此外，在使用方式上，为平台存储和计算分配足够资源后，相对变动较少。综合以上情况考虑，顺义区数据融合中台采用手动部署方式予以实现，为数据融合中台的存储和计算预先分配相对充足的资源，由数据融合中台的计算和存储系统在允许范围内动态调用资源，既可以让系统高效运行，也可以确保系统运行稳定。

2、大数据服务云化

大数据服务的云化是将数据融合中台的服务能力进行虚拟化，区内各委办局、企事业单位等多个用户群体可共用服务能力。由于提供服务的是共用的大数据资源，单个用户群体在使用时有独占的使用体验，即使用服务多个不同的用户群体，各用户群体的数据可以做到互相隔离，通过云平台弹性扩展用户访问的服务能力，单个用户群体在限定的范围内使用大数据的服务，很大程度上提升使用效率。若要达到大数据服务云化的效果，首先要对用户群体可用的数据进行隔离，以保证多个用户群体在同一个大数据集群上的各自数据不会混淆，不会出现未经授权的访问。其次需要对执行作业所需的计算、网络资源进行隔离，以保证各用户群体的作业在为自己分配的范围内运行，不会挤占其它用户群体的资源。为用户群体分配好资源后，用户群体可在此范围内安排资源的使用、观察、统计等工作。

3、业务应用系统（数据源）云化

各委办局的业务应用系统或数据库是数据融合中台的主要数据源，目前由于系统分散部署，在网络连通方面存在问题，系统调用接口不统一导致采集困难。针对这种情况，应将这些系统统一迁移到顺义区云平台，不仅可以各单位解决部署资源不足的问题，还可以解决网络不通的问题。基于前置机交换模式，可以更好地发挥云平台优势，将大数据存储系统、前置机和业务应用系统保持在一个云环境下，可以确保数据采集的稳定性，提升数据采集共享的效率。

通过分布式数据存储计算技术支撑海量数据处理

分布式存储技术是将数据分散存储在多台独立的设备上。传统的网络存储系统采用集中的存储服务器存放所有数据，存储服务器成为系统性能的瓶颈，也是可靠性和安全性的焦点，不能满足大规模存储应用的需要。分布式网络存储系统采用可扩展的系统结构，利用多台存储服务器分担存储负荷，利用位置服务器定位存储信息，它不但提高了系统的可靠性、可用性和存取效率，还易于扩展。这样大大减少了对硬件的需求，同时也解决了数据的移动代价问题，可以说如果没有分布式技术，大数据的发展绝对不会像现在这样迅猛发展。

分布式计算技术将需要巨大计算能力才能完成的任务分成许多小的部分，然后把这些部分分配给许多计算机进行处理，最后把这些计算结果综合起来得到最终的结果。分布式网络存储技术是将数据分散的存储于多台独立的机器设备上。分布式网络存储系统采用 可扩展的系统结构，利用多台存储服务器分担存储负荷，利用位置服务器定位存储信息，不但解决了传统集中式存储系统中单存储服务器的瓶颈问题，还提高了系统的可靠性、可用性和扩展性。

目前应用最广的是Hadoop分布式存储计算系统。Hadoop系统中的HDFS用于分布式存储管理，它是架在本地文件系统上面的分布式文件系统，把所有机器的硬盘变成一个软件下的目录，将大文件、大批量文件分布式存放在大量服务器上，以便于采取分而治之的方式对海量数据进行运算分析。Hadoop系统中的MapReduce和Spark用于分布式计算，由于Spark可以充分利用内存，减少硬盘读写，从而很大程度上提高了计算速度，它在内存里运行以接近100x倍（在磁盘以10x Hadoo倍速度）快于MapReduce，因此越来越受到人们的欢迎，使用较为普遍。Spark集批处理、交互式处理、机器学习、流式计算等于一身，无需额外组件可完成数据分析，同时集数据分析引擎，可以很好地支撑海量数据处理。

通过多租户技术构建可隔离的数据应用环境

多租户技术（multi-tenancy technology）是一种软件架构技术，实现如何在多用户的环境下共用平台功能和数据资源，同时确保各用户间数据的隔离性。首先，将顺义区数据融合中台的存储和计算资源作为资源池管理，每个资源池里有一定量的资源（管理员配置），每个用户属于某个资源池，其提交的作业可使用这个池中的资源，资源的分配主要是依据CPU虚拟核数和内存量。其次，具有公平调度机制，所有的作业随着时间的推移，都能平均的获取等同的共享资源，当单独一个作业在运行时，它将使用整个集群。当有其它作业被提交上来时，系统会将任务（task）空闲时间片（slot）分配给这些新的作业，以使得每一个作业都大概获取到等量的CPU时间。再者，要具有安全隔离控制手段，各节点资源具有密钥认证控制，只有被认证的节点资源才能正常使用。

通过区块链技术实现数据共享

区块链技术是指通过去中心化和去信任的方式集体维护一个可靠数据库的技术方案，是将一段时间内发生的事务处理以区块为单位进行存储，并以密码学算法将区块按时间先后顺序连接成链条的一种数据结构。

区块链技术包括如下特点：

1、去信任。去信任表示用户不需要相信任何第三方。用户使用去信任的系统或技术处理交易时非常安全和顺畅，交易双方都可以安全地交易，而不需要依赖信任的第三方。

2、点对点。通过允许单个节点与其他节点直接交互，无需通过中介机构，从而实现整个系统像有组织的集体一样运作的系统。

3、去中心化。去中心化是区块链最基本的特征，指区块链不依赖于中心的管理节点，能够实现数据的分布式记录、存储和更新。

在顺义区数据融合中台中，针对各单位数据不愿共享的问题，通过区块链技术构建包括区内各家数据共享单位的联盟链，每个链节点是一家单位，数据共享的过程被区块记录，每家单位有哪些数据可以共享也可以通过区块链进行查询，这样就可以将数据共享过程完全透明化，各家单位在数据共享过程中是否符合“数据共享为常态，不共享为例外”的原则，也可以一目了然，从而可以通过考核机制直接驱动数据共享，将数据共享工作落到实处。

通过视频解析处理技术增强视频数据应用价值

视频结构化解析是一种视频内容信息提取的技术，它对视频内容按照语义关系，采用时空分割、特征提取、对象识别等处理手段，组织成可供计算机和人理解的文本信息的技术。从数据处理的流程看，视频结构化描述技术能够将监控视频转化为人和机器可理解的信息，并进一步转化为业务所需的情报，实现视频数据向信息、情报的转化。

在视频结构化描述的内容方面，关注的视频信息主要是人员、车辆、行为，在视频中把人作为一个可描述的个体展现出来，其中包括人员的面部精确定位、面部特征提取、面部特征比对，人员的性别、年龄范围、大致身高、发饰、衣着、物品携带、步履形态等多种可结构化描述信息；对于车辆的描述信息包括车牌、车颜色、车型、品牌、子品牌、车贴、车饰物信息等多种车辆描述信息；对于行为的描述信息包括越界、区域、徘徊、遗留、聚集等多种行为描述信息。

视频结构化处理技术可以很大程度上增强视频数据的应用价值，具体表现在如下方面：

首先，视频查找速度得到极大的提升。视频结构化之后，从百万级的目标库中（对应数百到一千小时的高清视频）查找某张截图上的行人嫌疑目标，数秒即可完成；千万级目标的库中查找，几分钟即可完成（如果实现云化，速度会更快）。在结构化基础上进行检索查询，可以解决快速目标查找问题。

其次，存储容量极大的降低。经过结构化后的视频，存储人的结构化检索信息和目标数据不到视频数据量的2%；对于车辆不到1%；对于行为降得更多。存储容量极大地降低，可以解决视频长期存储的问题。

最后，视频结构化可以盘活视频数据，可作为数据挖掘基础，视频经过结构化处理后，存入相应的结构化数据仓库，对各类的数据仓库可以进行深度的数据挖掘，充分发挥大数据作用，提升视频数据的应用价值，提高视频数据的分析和预测功能。

通过人工智能技术提升大数据分析能力

人工智能是研究使计算机来模拟人的某些思维过程和智能行为（如学习、推理、思考、规划等）的学科，主要包括计算机实现智能的原理、制造类似于人脑智能的计算机，使计算机能实现更高层次的应用。人工智能将涉及到计算机科学、心理学、哲学和语言学等学科。可以说几乎是自然科学和社会科学的所有学科，其范围已远远超出了计算机科学的范畴，人工智能与思维科学的关系是实践和理论的关系，人工智能是处于思维科学的技术应用层次，是它的一个应用分支。

与以前的众多数据分析技术相比，人工智能技术立足于神经网络，同时发展出多层神经网络，从而可以进行深度机器学习。与以外传统的算法相比，这一算法并无多余的假设前提（比如线性建模需要假设数据之间的线性关系），而是完全利用输入的数据自行模拟和构建相应的模型结构。这一算法特点决定了它是更为灵活的、且可以根据不同的训练数据而拥有自优化的能力。

但这一显著的优点带来的便是显著增加的运算量。在计算机运算能力取得突破以前，这样的算法几乎没有实际应用的价值。大概十几年前，我们尝试用神经网络运算一组并不海量的数据，整整等待三天都不一定会有结果。但今天的情况却大大不同了。高速并行运算、海量数据、更优化的算法共同促成了人工智能发展的突破。这一突破，如果我们在三十年以后回头来看，将会是不弱于互联网对人类产生深远影响的另一项技术，它所释放的力量将再次彻底改变我们的生活。

智慧城市发展过程中沉淀的数据信息是一座丰富的宝藏，需要借助大数据、数据挖掘以及人工智能等先进技术手段挖掘其宝贵的价值。提供可视化云端数据挖掘平台，可完全基于私有云或公有云部署，对客户运作中沉淀下来的数据进行探索和透视，通过完成海量数据的价值发现工作，帮助用户从海量数据中发现商业最优决策、成本漏洞，生产隐患等各类数据价值，并可与大数据可视化平台联动，提供对业务预测模型或预测结果的直观可视化呈现。

总体架构

顺义区智慧城市架构总体分为新型基础设施、数智底座、数智应用和统一入口四层。

新型基础设施为整个智慧城市体系提供硬件支撑和感知数据，本层包括云（政务云）、算（算力基础设施，以计算和存储资源为主），为数智底座和各类信息化系统提供（软件云平台和硬件资源）支撑  。还包城市影像感知设施（即监控视频流、图像、轨迹等）和城市脉搏感知设施（传感、部件状态感知、温湿度、雷达射频等），为数据中台和数智应用层提供数据支撑。

数智底座具有数据汇聚、治理、数图结合、服务封装等能力，实现市级数据反哺、汇聚共享全区数据、形成高质量数据集、实现数图结合等功能。

数智应用层包括经济大脑、一体化办公平台（区级OA）、应急指挥大脑、城市治理大脑、综合性数字赋能平台以及各领域新建应用，数智应用层的各类系统由各领域主管和源头单位负责建设，由基础设施层为其提供云、网络、存储等硬件支撑，由数据中台为其赋能，即提供各类可共享的数据、算法等，对其进行数据支撑、节约建设资金。

顺义区数智底座总体架构如下图所示。

总体架构图

架构层次说明

顺义区数智底座具备“2+5+3”的架构体系。其中“2”为提升全区云算能力的智算基础设施、自动化驾驶数据汇聚存储；“5”是带动全区系统数据融合的中台，包括数据湖仓一体、共性组件、目录链、地理信息地图和低代码开发能力5类核心支撑能力；“3”即进阶支撑能力，包括人工智能大模型能力、协同办公能力和数据采集能力，在核心支撑能力的基础上，适度超前的为城市全域数字化转型提供支撑。

1、智算基础设施

在顺义区现有云、网资源的基础上，针对智算应用和人工智能大模型共性基础能力，建设承载其能力的算力资源、高性能存储资源等硬件基础设施，提供10PFLOPS的运算能力。满足智算应用的快速响应和处理需求，支撑“十五五”时期我区在管理执法、应急处置领域的大模型应用。

2、数据融合中台

数据融合中台作为带动全区信息化系统融合的核心支撑，实现基础数据承载、核心功能整合、可靠数据共享和地理信息全要素化，作为数智底座的核心，全区各类信息化系统须通过逐步应用融合中台的数据库、接入数据共享能力等完成数据的融合和系统的整合。全区新建和升级改造的信息系统应以数据融合中台基础，在底座之上建设场景应用功能，具体包括数据湖仓一体、共性组件、目录链、地理信息地图和低代码开发5类能力。

（1）数据湖仓一体。根据数据和智慧城市建设中对“共性基础”的需求和应用中对“专业业务”成效体现，数据湖仓一体包括共性基础库（数据库中的底座，汇聚区级各类数据，承接市数据融合中台数据反哺，形成人、地、物、事、情等基础库），物联感知库（汇聚全区视频、图像、温湿度、定位轨迹等感知设施采集到的数据）和综合数据库（针对各领域的应用需求，通过对共性基础库和物联感知库等数据进行治理，结合地理信息数据形成的高可用数据集），使用湖仓一体的技术架构，提供高性能的数据存储管理与灵活性，支持多种数据类型并存，为“上层”的各应用系统提供分领域、分专题、数图影像结合的数据支撑。

（2）共性组件。包括数据治理算法、感知算法、数据标签等能力，通过对基础数据的治理，将无效、无意义数据过滤；通过数据标签支撑综合数据库的建设和数据目录的生成；通过感知算法将视频流、感知数据流中的关键信息进行提取，以最小的存储、带宽开销支撑有效数据共享。共性组件一是为数智底座中数据库的建设服务，并解决数据共享场景中原始数据不可用、需要大量加工处理的问题，二是针对不同场景，为各领域的应用系统提供算法支撑，如渣土车违规倾倒报警、汛期水位升高预警、危化品车间危险行为预警等，降低应用系统的建设开销。

（3）目录链。通过区块链技术，支撑数据跨部门共享，目录链包含数据上链、共享申请、分布审批、定制化供给等多种服务，其根据共享需求，及时将数据湖仓一体中的内容上链。目录链的技术实现与北京市大数据共享交换体系相一致，在安全支撑顺义区数据共享的同时，与市级系统完美对接，为“十五五”期间北京市建设市、区联动，各区之间数据共享的数据赋能智慧城市建设目标奠定顺义区基础。

（4）地理信息地图。包括数字地图和地名地址库两项服务，数字地图即以顺义区现有区划全覆盖为目标升级“智慧顺义”基础地理信息地图，增加对“北京2000”坐标系的支持、增加互联网端、移动端使用接口，将感知数据、政务数据、城市运行数据等在区域地理信息地图上按区域、按专题进行标注，并结合数据湖仓一体、通过共性组件分析处理，产出数图影像结合的数据资源，更好的赋能于各领域场景应用。通过新建地名地址库，整合全区杂乱的地址资源，实现“地址唯一，多地名共存”，解决数据共享应用中需要人工清查核实多种地名呈现的问题，产出全区企业精准地图，为经济大脑、应急指挥、非现场执法等应用提供可靠的地理信息支撑。

（5）低代码开发能力。在数智底座上建设低代码开发能力，实现无需编码或通过少量代码快速生成应用程序的功能。使各单位在基于数智底座建设数智应用时，能使用可视化工具开发场景应用、构建业务流程等，并支持（在使用低代码能力开发的场景应用基础上）快速将流程、功能等更新升级。显著提升场景应用的开发效率，节省建设资金。

3、进阶支撑能力

在数据融合、系统整合的基础上，着眼于全区智慧城市场景应用的智能化、优化跨部门协同工作流程、切实减轻基层工作负担，在数智底座上建设人工智能大模型能力、协同办公能力和数据采集能力等共性能力，提升应用系统的智能化水平，提高工作效率。

（1）人工智能大模型能力。包括通用大模型能力和垂类大模型（面向专业领域的大模型）能力，通用大模型能力将大模型基础知识库和数据融合中台的数据湖仓一体相结合，训练出属于顺义区政务工作的人工智能基础支撑模型，为各单位提供包括知识问答、文件写作辅助、统计数据查询等智能服务。通过在应急指挥、非现场执法等领域建设垂类大模型应用试点，实现事件感知、应急预警、方案推演、影响预测等功能，辅助管理者进行决策，提升指挥、执法效能。

（2）协同办公能力。实现跨部门协同办公业务流程等功能，针对跨部门协同工作缺少支撑、基层上报数据负担重、等问题，通过“共性能力、定制流程、一张报表”的工作思路，提供账号到个人（结合“京办”账号体系），流程到基层的全区统一化办公体系。打造覆盖至用户端的视频会议体系，与我区现有视频会议系统融合，提供分级易用、全时可达的会议能力。

（3）数据采集能力。针对顺义区大量现有信息系统建设时间早、代码修改风险大、接口开发费用高的问题，在数智底座上建设数据采集能力，通过数据探针和数据报表的手段，在不修改现有系统功能的前提下完成数据采集和汇聚。数据探针实现面向数据库层面的主动抓取功能，在获得各领域现有系统数据库访问权限的前提下主动提取数据，免除接口开发负担；数据报表表现为可上传文件的填报页面，支持各单位通过库表上传、图片上传、手工填报等多种方式汇聚数据于数智底座。在全区信息化系统完成整合之后，数据报表则可为公共数据授权数运营等数据要素管理工作提供服务。

信息安全体系

在顺义区智慧城市“1+5+3”数智底座架构中，信息安全体系作为核心支撑模块，其建设直接关系到政务数据全生命周期安全、系统运行稳定性及跨部门协同效能。随着《数据安全法》《个人信息保护法》等法规的实施，以及AI大模型、低代码开发等新技术在政务场景的深度应用，传统安全防护体系已难以满足数智底座“数据融合、智能分析、快速迭代”的新型安全需求。本模块旨在通过分层防护、动态感知、持续运营的技术路径，构建覆盖“基础设施-数据中台-应用支撑”全链条的安全防护网络，确保数据融合中台、感知平台、地理信息平台、一体化办公平台及智能应用在安全可信环境中运行，为“十五五”期间顺义区智慧城市数字化转型提供坚实安全保障。

1、基础设施安全加固工程

物理安全层面：对政务云数据中心、边缘算力节点实施三级物理防护，部署智能监控系统与生物识别访问控制系统；对城市影像感知设施、城市脉搏感知设施采用防篡改设计与电子标签双重验证，确保设备完整性。

网络安全层面：构建零信任网络架构，采用SDN技术实现网络动态分段隔离；部署下一代防火墙、入侵检测系统（IDS）及安全审计平台，实现南北向流量全加密、东西向流量微隔离；针对感知设备设计专用安全网关，实施流量过滤与异常行为检测。

2、数据中台安全防护体系

数据湖仓一体安全：采用国密SM4加密算法实现数据全生命周期加密存储，通过区块链技术实现数据操作全流程存证；对共性基础库、物联感知库、综合数据库实施分级分类，部署动态脱敏与数据水印技术，确保数据共享过程可追溯。

共性组件安全：对数据治理算法、感知算法实施白盒化安全审计，建立算法安全基线；采用AI安全沙箱技术实现感知算法隔离运行，部署算法漏洞扫描引擎定期评估安全风险。

目录链安全：基于区块链的分布式身份认证体系实现数据共享全流程上链存证，部署智能合约安全审计模块防范恶意合约执行风险，采用国密算法实现目录链数据加密传输。

3、应用支撑安全能力建设

人工智能大模型安全：部署AI安全防火墙实现模型输入数据实时过滤与恶意攻击检测，构建垂类大模型安全沙箱实现应急预警、方案推演等功能隔离运行，采用差分隐私技术保护训练数据隐私安全。

协同办公安全：实施基于零信任的统一身份认证体系，结合生物特征识别与多因素认证；部署工作流安全引擎实现业务流程动态权限管控与操作审计，采用安全通信协议实现跨部门协同办公数据加密传输。

数据采集安全：对数据探针实施全流程加密传输，部署数据质量安全引擎实现采集数据实时校验与异常检测，采用数据血缘追踪技术实现采集全流程可追溯。

标准规范体系

1、数据标准

数据格式标准：规范不同数据源，如结构化、半结构化和非结构化数据的存储格式，便于数据的统一处理和管理。

数据交换标准：制定数据传输的接口协议和通信规则，确保数据在不同部门、不同系统之间能够安全、高效地交换。例如 AS2、SFTP、OFTP2 等协议标准。

元数据管理标准：统一描述数据来源、数据结构、数据关系等信息，方便数据的溯源、理解和管理。

数据分类分级标准：根据数据的敏感程度、重要性等因素，对数据进行分类分级，为数据的安全管理和不同级别的共享应用提供依据。

2、技术标准

存储与处理技术标准：规范分布式存储、流式处理和批量处理技术的使用，确保数据存储的高效性和处理的准确性。

接口协议标准：定义平台与外部系统、组件之间的接口规范，保证平台的扩展性和兼容性。例如，规定 API 接口的调用规则、数据格式、响应时间等。

3、安全与隐私标准

数据加密标准：确定数据在存储和传输过程中的加密算法、密钥管理等规范，确保数据的安全性。

隐私保护标准：符合国家和地方相关法律法规要求，如 GB/T 35273-2020《信息安全技术个人信息安全规范》，明确数据收集、使用、共享等过程中的隐私保护要求和责任。

逻辑架构

- 顺义区数智底座逻辑架构

顺义区数智底座根据“筑牢基础、盘活数据、赋能应用、服务生态”的核心建设逻辑，系统总体架构自下而上分为基础设施层、能力支撑层、应用与生态层，纵向上包括标准规范体系、安全保障体系和运营维护体系，各层级功能定位明确、协同联动，共同构成顺义智慧城市全域数字化转型的技术支撑体系。

基础设施层夯实数字化硬底座，提供“云、边、端”协同的基础支撑。作为项目架构的底层支撑，基础设施层聚焦 “安全可控、全域感知、算力充足”，通过硬件设施升级与感知网络建设，为上层数据与应用提供稳定、高效的运行环境。

能力支撑层包括数据融合中台和能力支撑。数据融合中台盘活数据资源池，构建“汇聚、治理、服务”的数据中枢。数据底座层是连接基础设施层与上层应用的核心纽带，聚焦“打破数据孤岛、提升数据质量、释放数据价值”，实现多源数据的全生命周期管理，为上层应用提供标准化、高质量的数据支撑。能力支撑筑牢应用支撑根基，提供“协同、智能、复用”的技术能力。应用支撑层聚焦“破解系统协同难题、降低应用开发门槛、提升智能化水平”，为上层应用提供模块化、可复用的技术支撑能力，实现“技术能力下沉、业务应用上移”。

应用与生态层释放服务新价值，实现“政务、民生、产业”全场景落地。作为项目架构的价值输出端，应用与生态层聚焦“将技术能力转化为实际服务价值”，通过业务应用系统建设，实现政务治理、民生服务、产业发展的数智化转型。

技术架构

数智底座的技术架构以数据管理和应用为核心，构建了集多源数据汇聚、存储、计算、应用和服务于一体的数字化基础设施体系，支持城市治理、公共服务、产业发展、内部增效的多场景应用。建设内容主体位于顺义区电子政务外网，部分硬件位于视频专网，保障系统边界清晰、数据流转可控。

以下是顺义区数智底座的技术架构图。

数智底座技术架构图

在基础设施层面，系统依托政务云提供稳定可靠的运行环境，并配备高性能算力集群，支持国产芯片、RDMA通信、HCCS高效分布式训练等先进技术，满足人工智能大模型训练与推理的高算力、高吞吐量的需求。同时将“雪亮工程”和“自动驾驶”等分散于视频专网或委办局专网的数据汇聚于数据融合中台，为后续多领域数据分析应用提供支撑。

数据融合中台作为数据和智慧城市底座的核心，集成GIS数据、物联感知库、共性基础库等，实现对环境、气象、交通、城市影像等多维数据的统一存储与管理，支撑上层智能分析与应用服务。全区新建和升级改造的信息系统以数据融合中台为基础，在底座之上建设场景应用，数据融合中台具体包括数据湖仓一体、共性组件、目录链、地理信息地图和低代码开发五类功能。数据湖仓一体技术架构融合数据湖的灵活性与数据仓库的管理性，统一存储原始多源数据与处理后的结构化数据。通过分层存储与计算分离设计，支持批流一体处理、实时分析与机器学习。结合元数据管理、数据治理与权限控制，实现数据高效共享、血缘追踪与安全管控，为上层应用提供统一、可信、可扩展的数据服务支撑；GIS地理信息地图基于微服务与Kubernetes容器化部署，集成CGCS2000与“北京2000”双坐标系，融合矢量、影像、地名地址多源数据。采用GPU加速渲染、WMTS/PBF矢量瓦片、深度学习质检、OAuth2.0认证及国密SM4加密，实现高精度、高性能、安全合规的地理信息服务。

进阶支撑能力包括人工智能大模型共性能力和一体化办公平台。该人工智能大模型服务平台采用分层解耦架构，技术体系深度融合了先进的人工智能与云计算技术。底层训推一体化算力平台基于Kubernetes实现异构GPU资源调度，集成RDMA高速通信与智能监控，支持多租户配额管理、调度区隔离及容器化部署，实现对外提供高效训练及推理服务。平台内置DeepSeek、Qwen等主流MoE、混合推理架构开源大模型并及时更新业界最新大模型，可在平台通过微调与RAG技术构建各行各业的垂直大模型。内含智能体开发平台，采用低代码可视化工作流引擎，支持大模型节点、条件判断、知识库与数据库的拖拽编排，内置FAISS向量库实现高效语义检索。系统集成OCR、文本纠错、信息抽取、财务勾稽等文本分析工具，支持多格式文件处理与敏感信息识别。知识库支持多源数据导入、自动向量化与版本化管理，保障知识实时性与安全性。平台提供API-KEY认证、操作审计日志与精细化RBAC权限控制，结合计费管理与资源租期机制，实现安全、可控、可追溯的全栈式AI服务能力；一体化办公平台，集成PC端与移动端，涵盖公文审批、请假备案、数据采集、质量管控及多系统对接功能。基于基础支撑平台实现统一权限与机构管理，通过数据交换子系统完成异构数据整合，并利用数据融合中台支持动态采集、分析与报表生成，形成闭环管理。

数据架构

数据生命周期说明

基于数据全生命周期角度，数据要经过采集、存储、治理、分析、展现、共享等环节，具体过程如下。

1、架构满足数据的多面性要求

在数智底座中，数据架构包括了采集的原始数据、整合后的资源数据、统计分析后的数据、展示与共享数据。

2、架构满足数据可追溯性要求

不论数据生命周期变化多少形式，数智底座的数据融合中台都可以追溯到数据出处，确定数据正确性和可用性。

3、数据权限划分清晰

通过数智底座明确数据资源的所有者、数据管理者、数据使用者，按需求和权限使用数据。

数据架构图及说明

数智底座通过湖仓一体化体系存储计数据资源，包括结构化数据、文件等，将顺义区数智底座的存储分为数据采集区、数据共享区、市级数据交换区、数据资源区、数据治理区、视频资料区、可视化展示区与统计分析区，共8个数据区域。

1、数据采集区

存储不同来源的原始数据，以及对原始数据进行加工所产生的中间数据，要求对原始数据保留其真实性。

2、数据资源区

存储经过加工之后形成的可用业务数据，按数据类型分为五个区域，一是职能部门业务数据存储区域，包括市场监管局、税务局、生环局、人社局、卫计委、教委等部门日常工作中产生的各类监管与服务数据等；二是区内企事业单位业务数据存储区，包括区内的医疗机构、教育机构、工业企业等数据；三是基础库数据，包括人口信息、企业法人、空间地理、电子证照等；四是来自第三方或互联网的社会数据，包括电信数据、电商数据等；五是顺义区数智底座自身产生的各类数据，包括统一用户数据、统一运营数据等。

3、视频资料区

通过“雪亮工程”建设，顺义区正在逐步形成体系完善的视频监控系统，每天产生大量的监控视频数据，这些数据统一存储在视频专网，我们将这一区域确定为视频资料区。

4、数据治理区

存储数据治理所需的各类配置数据，比如信息资源目录数据、元数据，以及数据溯源所需的配置流程和参数数据等。

5、统计分析区

存储对数据进行统计分析所产生的结果数据，以及统计分析过程中所需的中间数据、配置数据等。

6、可视化展示区

存储数据可视化展示产生的展示数据或中间数据，包括结构化数据，或者图片、视频等多媒体数据。既可以来自数据资源区，也可能来自统计分析区，还可能是针对展示需要经过处理后的二次数据。

7、数据共享区

存储各部门能够提供给其他单位进行共享的数据，以及数据共享过程中形成的交换日志信息等。

8、市级数据交换区

该区域存储市区两级共享数据，数据与市级大数据平台的目录链相对应，通过在市级大数据平台目录链上选择该项数据的目录，就会对应指向该项数据，如果用户具有足够的权限，则可以通过智能合约获取该项数据。

数据传输交换架构

顺义区数智底座不仅包括中心节点，还包括各政务部门前置节点、互联网节点等，因为节点众多，不仅完成区内相关单位之间的时间传输，还具有市区两级传输的需要，因此采用前置机方式更为适合，即为每个单位节点配置一台前置机，用于收发数据，数据交换系统体系结构如下图所示。

1、数据交换前置机节点分为三类，一是部署在区大数据局的核心节点，用于数据资源汇聚以及市区两级交换；二是在顺义区电子政务外网范围内的前置机节点，用于区内各委办局、街镇节点之间的数据交换，三是互联网区域的前置机，用于实现各企业，或者医疗、教育等单位之间的数据共享交换。

2、数据交换系统的服务器端部署在顺义区电子政务外网，根据需要在互联网环境部署企业所需的前置机，中间具有逻辑隔离，通过防火墙映射方式解决跨网问题。

3、部署数据交换系统服务器端，用于整个交换体系的监控和管理，系统管理人员可以通过服务器端掌握全部数据交换情况。若出现交换故障，服务器端可以进行报警提示。

4、数据交换系统在每个前置机节点部署节点代理，与服务器端保持通信。节点代理的作用，一是负责驱动本节点与其他前置机之间的数据传输，二是完成从数据源到前置机之间的数据交换，三是负责向服务器端上报本节点的数据传输情况和传输状态等信息，确保数据传输交换的可靠性、安全性。

5、数据交换系统是数据共享和数据采集的基础支撑。由于区内的数据共享可以通过区块链体系解决，市区两级的数据共享通过目录链方式，因此所有节点代理可以接受区级数据共享区块链链指令，核心节点还可以接受市级目录链发来的数据请求指令。

6、为避免单节点故障，每个节点都需要具有双机系统，当出现故障宕机时，可以将热备的另一台机器运行起来，确保数据交换的连续性，以及数据不丢失。

数据存储逻辑架构

数智底座通过湖仓一体化体系存储计数据资源，包括结构化数据、文件等，将顺义区数智底座的存储分为数据采集区、数据共享区、市级数据交换区、数据资源区、数据治理区、视频资料区、可视化展示区与统计分析区，共8个数据区域。

1、数据采集区

存储不同来源的原始数据，以及对原始数据进行加工所产生的中间数据，要求对原始数据保留其真实性。

2、数据资源区

存储经过加工之后形成的可用业务数据，按数据类型分为五个区域，一是职能部门业务数据存储区域，包括市场监管局、税务局、生环局、人社局、卫计委、教委等部门日常工作中产生的各类监管与服务数据等；二是区内企事业单位业务数据存储区，包括区内的医疗机构、教育机构、工业企业等数据；三是基础库数据，包括人口信息、企业法人、空间地理、电子证照等；四是来自第三方或互联网的社会数据，包括电信数据、电商数据等；五是顺义区数智底座自身产生的各类数据，包括统一用户数据、统一运营数据等。

3、视频资料区

通过“雪亮工程”建设，顺义区正在逐步形成体系完善的视频监控系统，每天产生大量的监控视频数据，这些数据统一存储在视频专网，我们将这一区域确定为视频资料区。

4、数据治理区

存储数据治理所需的各类配置数据，比如信息资源目录数据、元数据，以及数据溯源所需的配置流程和参数数据等。

5、统计分析区

存储对数据进行统计分析所产生的结果数据，以及统计分析过程中所需的中间数据、配置数据等。

6、可视化展示区

存储数据可视化展示产生的展示数据或中间数据，包括结构化数据，或者图片、视频等多媒体数据。既可以来自数据资源区，也可能来自统计分析区，还可能是针对展示需要经过处理后的二次数据。

7、数据共享区

存储各部门能够提供给其他单位进行共享的数据，以及数据共享过程中形成的交换日志信息等。

8、市级数据交换区

该区域存储市区两级共享数据，数据与市级大数据平台的目录链相对应，通过在市级大数据平台目录链上选择该项数据的目录，就会对应指向该项数据，如果用户具有足够的权限，则可以通过智能合约获取该项数据。

智算基础设施体系设计

算力和高性能存储

随着智慧城市建设的深入与人工智能产业的飞速发展，海量数据的处理、模型训练与智能应用服务对底层基础设施提出了前所未有的要求。算力作为驱动智能创新的核心引擎，其规模、效率与易用性直接决定了城市智能化水平的上限；而高性能存储作为算力的关键伴侣，是确保海量数据得以高速访问、持久保存与高效流转的基石。二者共同构成了支撑未来数字经济发展的关键基础设施。

为构建一个先进、可靠、可持续的算力与存储底座，我们遵循以下设计原则，以保障基础设施既能满足当前政务、产业与民生的迫切需求，又能从容应对未来的技术挑战与规模增长。

智算基础设施架构

智算基础设施架构图

基础设施为模型开发和服务提供智算集群资源。智算集群资源主要包括通用计算资源、高性能智能计算资源、全闪高性能存储资源、RoCE网络及以太网络。

用户量与并发量估算

用户基数

直接使用单位：约为110个

每单位平均工作人员：约50人（基层镇街较多，委办局规模不一）

总潜在用户数：110 × 50 ≈ 55,00人

活跃用户与使用频率

高频用户（如文秘、审批岗）：约20% ，即1100人；

中频用户（日常查询）：约30%，1550人；

低频用户：50%，约2750人。

假设：

高频用户：每天使用5次

中频用户：每天使用2次

低频用户：每天使用1次

日均请求量预估 11,350次/日

并发量估算（峰值）

参考“80/20法则”：80%请求集中在20%时间内（如工作日上午9:00–11:00），推算峰值时段（2小时）有9,080次请求，即平均每分钟 76次请求。考虑突发热点（如政策发布），峰值并预估满足100 QPS（Queries Per Second）。

资源估算

基于大模型DeepSeek R1 671B为例，结合国产大模型服务一体机（910B服务器2台）性能和用户体验目标（2秒内响应，单路12 tokens/s以上，上下文输入1024 tokens，输出200 tokens），推荐至少12台910B服务器算力资源提供DeepSeek R1 671B 100并发模型服务。

技术选型

当前政务信息化建设的核心战略方向，是遵循国产自主可控原则。顺义区智慧城市政务服务智能业务所依赖的AI智算集群，须构建一个全栈信创、安全可靠、可持续演进的技术体系。

高性能计算网络技术推荐RoCE技术。完全符合国产自主可控要求，国内多家主流交换机厂商从芯片到OS全栈国产，支持RoCE v2，可无缝集成到政务云。性能足够支撑大模型服务，200G RoCE v2低延迟<2μs，完全满足Qwen/DeepSeek等千/百亿级模型的推理与后训练需求。与现有IT基础设施兼容，基于以太网架构，可与区政务云、存储网络统一管理，降低运维复杂度。成本可控，易于扩展。单端口成本仅为IB的60%~70%，适合未来扩容至数百卡规模。生态成熟，支持主流框架。与PyTorch等框架支持RoCE v2，无需额外适配。

表 RoCE网络技术分析

| 指标 | RoCE v2（推荐） | InfiniBand（IB） |
| --- | --- | --- |
| 协议基础 | RDMA over Ethernet（UDP/IP） | 专有协议，独立于IP栈 |
| 典型带宽 | 100Gbps / 200Gbps / 400Gbps | 200Gbps（HDR） / 400Gbps（NDR） |
| 网络延迟 | ~1.5–2.5 μs（优化后可<1.2μs） | ~0.8–1.2 μs（更低） |
| CPU开销 | 极低（RDMA卸载） | 极低（硬件加速） |
| 拓扑结构 | 支持胖树（Fat-Tree）、Clos | 原生支持超立方体、Dragonfly |
| 拥塞控制 | ECN + DCQCN（需精细调优） | 自研拥塞控制（更优） |
| 交换机厂商 | 华为、锐捷、H3C等 | Mellanox（NVIDIA） |
| 国产化程度 | 高 | 低（核心芯片依赖NVIDIA/Mellanox） |
| 部署成本 | 中等（利用现有以太网生态） | 高（专用交换机、线缆、HCA） |
| 运维复杂度 | 中等（需启用PFC/ECN） | 高（需专用管理工具） |
| 与政务云兼容性 | 高（基于以太网，易集成） | 低（异构网络，隔离部署） |

建设内容

计算资源层

基于业务用户分析和资源目标，规划4台智算服务器构建智算集群，能够满足千亿参数规模大模型服务。在场景积累数据前提下，能同时进行百十亿级参数规模专家模型后训练。

高性能智能计算资源，采用国产智算集群（4台），具体配置如下：

• 总算力10PFLOPS，每节点配置8×国产AI芯片（FP16算力≥2.5PFLOPS）

• 4 * 400G RoCEv2网络互联

• 支持PyTorch / MindIE框架优化

• CPU：4 * 国产CPU，单颗CPU≥48核、主频≥2.6GHz

• 内存：≥32 * 32 GB

• 硬盘1：2 * 480GB SATA SSD

• 硬盘2：≥2 * 3.84TB NVMe SSD （U.2)

• RAID卡≥1张，支持RAID0/1/10

通用计算资源，采用CPU算力为平台提供管理计算资源。具体配置如下：

• CPU：2 * 国产CPU，单颗CPU≥32核、主频≥2.0GHz

• 内存：≥16 * 32 GB 内存

• 硬盘1：2 * 960GB SATA SSD

• 硬盘2：≥2 * 3.84TB NVMe SSD （U.2)

• RAID卡≥1张，支持RAID0/1/10

高性能存储资源层

基于人工智能业务对存储系统的需求和挑战，深入研究人工智能场景下存储 IO 路径的特点，制定针对AI全场景优化设计，能全面支持AI预处理、训练场景的分布式存储系统建设目标，主要包括功能全面、稳定可靠、高IO性能等特点。

分布式存储系统特点

| 序号 | 系统特性 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能全面、简单易用 | 支持标准 S3 对象存储协议，包含CLI、API、SDK 等多种使用方式，满足AI全生命周期数据处理，包括代码、Raw data、dataset、模型、训练 checkpoint 等 |
| 2 | 稳定可靠 | 采用去中心化分布式存储架构，提供IO 全路径高可用机制保障，支持多副本和 EC 纠删码数据保护机制，数据可靠性达到 12 个 9 的持久性 |
| 3 | 高 IO 性能 | 引入NVME、RoCE 高速网络等先进硬件，针对 AI 场景存储IO 特性进行大量优化，为海量小文件数据集提供高性能 |
| 4 | 高扩展性 | 支持多模态/海量小文件数据集优化设计，具备很强横向扩展能力 |
| 5 | 数据管理功能 | 提供数据迁移工具，可快速、简易地实现云、端之间的存储数据同步、迁移 |

高性能存储集群主要满足专家模型微调、强化学习等后训练任务需要。基于最低3节点分布式架构设计，综合存储冗余安全设计，采用EC4+2的纠删码方式，规划276.48TB总物理存储容量，可用存储容量预估约147TB，存储节点数量要求至少3个。采用全闪存架构，满足读取IOPS≥300K。具体3台服务器配置如下：

CPU	：国产处理器，不低于2路，不低于32核数，不低于2.1GHz主频

内存：不低于512GB，DDR4或以上

系统盘	：不低于2 * 960GB SATA SSD

数据盘	：不低于12 * 7.68TB 读取密集型 PCIe 4.0 NVMe SSD

网卡：不低于	25G 双口以太网卡，25GbE光口

网卡2	：不低于100G双口网卡，支持RoCE v2，带100GbE光模块

RAID卡	：支持不低于4GB缓存，支持RAID0/1/10/5/50/6

电源	冗余电源，支持热插拔

管理	支持BMC

网络环境设计

网络拓扑设计

计算网络：基于4*200G RoCE无损高速以太网交换机为智能计算提供高性能计算网络服务,基于Leaf-Spine两层网络架构，并进行多轨道优化设计，最大程度发挥集群性能；

业务网络：基于25G网络交换机提供业务管理网络服务；基于千兆接入交换机和万兆汇聚交换机为硬件提供IPMI带外管理服务；

存储网络：基于2*100G RoCE无损高速以太网交换机提供高性能存储网络服务。

智算基础设施网络拓扑图

网络资源

所需交换机及配套模块线缆配置如下：

| 系统 | 名称 | 组件 | 技术规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算网络 | 计算网交换机 |  | 32*400GbE光端口 | 1 |
|  | 线缆 |  | 400G一分二线缆，10米 | 48 |
|  | 模块 | 交换机侧光模块 | 400G多模光模块 | 48 |
|  | 模块 | 服务器侧光模块 | 200G多模光模块 | 96 |
| 存储网络 | 存储网交换机 |  | 32*100GbE光端口，支持RoCE v2 | 1 |
|  | 线缆 |  | 100G线缆，10米 | 30 |
|  | 模块 | 交换机侧光模块 | 100G多模光模块 | 30 |
|  | 模块 | 服务器侧光模块 | 100G多模光模块 | 30 |
| 业务网络 | 业务接入交换机 |  | 48*25GbE | 1 |
|  | 线缆 | 业务交换机-服务器 | 25G线缆，10米 | 30 |
|  | 模块 | 服务器侧光模块 | 25G多模光模块 | 30 |
|  | 模块 | 业务交换机侧光模块 | 25G多模光模块 | 30 |
| 带外管理网络 | 带外管理交换机 |  | 48千兆口，4口10G光口 | 1 |
|  | 模块 |  | 10G SFP+模块 | 4 |
|  | 线缆 |  | 千兆网线20米 | 15 |

自动驾驶数据汇聚存储

顺义区感知管理服务平台需接入全区城市影像感知数据和城市脉搏感知数据，并对相关数据进行存储，为后续多领域数据分析应用提供支撑。

截至目前，顺义区城市脉搏感知数据皆为各单位独立建设，数据存储于政务云或各单位机房，可通过政务外网系统对接的方式完成对数据的提取、分析。城市影像感知体系已通过“雪亮工程”打通双网（视频专网和政务外网）双平台，可通过接口对接实现数据互通。同时，2025年顺义区自动驾驶示范区3.0扩区建设的5000路前端视频监控和区交通支队在河东地区建设的518路车辆抓拍前端形成的城市影像感知数据，需存储于感知管理服务平台，该部分数据目前尚无分析、存储资源，需随感知管理服务平台建设。

自动驾驶示范区3.0扩区新增视频监控数据

顺义区高级别自动驾驶示范区3.0扩区工程建设前端监控共5000路，相关前端部署于V2X车网，通过顺义区汇聚节点（于顺鑫集团，互联网部署）接入北京市自动驾驶节点，因汇聚节点非政务外网部署，加之自动驾驶数据需求固定，顺义区自动驾驶节点不存储该5000路视频的原始数据流，需随感知管理服务平台在政务外网建设相关配套设施。

河东地区车辆抓拍数据

为满足市交管局需求，顺义区交通支队于2025年在河东地区新建518路车辆抓拍感知数据，此类监控数据通过顺义公安分局中心机房接入市交管局，因市交管局仅需违章车辆信息和车辆图片信息，目前该518路前端的数据并无平台存储，仅在解析出车辆违章“四合一”图片后发送至市局，为确保该518路数据得到有效利用，需随感知管理服务平台在政务外网建设相关配套设施。

数据融合中台设计

数据融合中台作为数据和智慧城市底座的核心，提供基础库、通用算法、数据共享等共性能力，支撑现有信息化系统逐步完成数据的融合和系统的整合。全区新建和升级改造的信息系统以数据融合中台为基础，在底座之上建设场景应用，数据融合中台具体包括数据湖仓一体、共性组件、目录链、地理信息地图和低代码开发五类能力。

湖仓一体数据存储系统

数据融合中台作为数据和智慧城市底座的核心，提供基础库、通用算法、数据共享等共性能力，支撑现有信息化系统逐步完成数据的融合和系统的整合。全区新建和升级改造的信息系统以数据融合中台为基础，在底座之上建设场景应用，数据融合中台具体包括数据湖仓一体、共性组件、目录链、地理信息地图和低代码开发5类能力。

湖仓一体系统功能

数据接入

支持多种数据接入，包括多种格式文件(xml、xlsx、xls、text、csv等)、接口数据、数据库库表数据(mysql、oracle等关系型数据库；mongodb等文件类型数据；kingbase等国产数据库；kafka、hive、hbase、等多种数据库）等类型。并且针对接入方式提供了离线实时的全量增量接入，支持监控CDC日志实时接入；支持通过数据接入等方式实现数据的全量增量接入读取。

数据治理

支持更全面的数据标准设置，通过码表、数据元、命名规范、标准文件、标准术语等去规范治理标准；逻辑模型、关系图等模型设置精细操作流程；数据分层处理的数仓架构，明确层级间数据流转情况，实现湖仓一体架构；设置不同维度、规范的数据质量检测任务、生成详细的质量校验报告及问题数据汇总情况，完善质量监控数据质量评分和治理流程；数仓数据元数据采集管理体系，优化元数据版本控制，元数据查询，可以查看到数据在极易数据湖平台上的所有血缘关系；支持对数据、任务进行打标操作。

数据开发

集成Apache Hudi，实现数据湖与数据仓库的深度融合。增添算子，优化配置，使拖拽式图形化配置任务更简便，对kafka数据、接口数据的算子处理让实时增量数据更快速更新入库。提供了SQL编辑脚本,通过部署插件也支持跨库跨源即席查询数据，平台支持多种SQL方言，多表跨库查询SQL的执行、保存、结果查看报错反馈；同时支持scala、java、python、shell等脚本编辑、运行、保存。支持开发后数据接出转存至其他数据源操作。在此版本还增加了任务的版本设置，支持数据开发任务上下线形成多个版本，对于不同版本之间支持回滚。支持串行式配置包括探查、元数据采集、数据集成、数据开发、数据稽核、脚本在内的多项任务执行先后顺序形成完整工作流，可以定时调度执行工作流，并查看执行中各任务节点执行日志详细信息。

数据服务

支持对JDBC封装、restful接口、WebService接口、MQ以及对比订阅进行二次封装成服务的操作，JDBC支持跨库查询数据使配置更灵活。设置审核管理来实现服务是否对外提供审批。支持设置访问凭证的时间、次数，设置服务的访问上限等确保服务安全可控。提供在线测试功能，调试服务返回数据信息。提供了服务的导入导出按钮方便服务的迁移。支持查看凭证、服务调用统计及日志信息操作。

数据资产与门户

数据门户是数据资产的对外展示平台，数据资产是数据门户的申请审批对象。

在数据资产中支持，对于治理开发后的数据在指定编目下挂载操作，挂载后的数据在通过审批策略中设定的审核人员上线审核后才会在门户中对外展示；此处数据支持包括库表、文件、接口的挂载。同时在数据门户上的资源、凭证申请清单也会提交到资产页面由指定角色人员进行审批和下发操作。

在数据门户中，支持按照主题、格式、标签等对部门和资源目录下的挂载资产进行检索，并支持对资产基本信息进行查看、评论、评价打星、纠错、订阅申请操作；提供了根据资产的评价统计后的统计分析及图谱分析；个人空间中包含订阅箱、纠错信息、个人凭证、基本账号信息修改、及申请到的资源信息查看等操作。

数据存储与计算

数据湖存储数据类型多样化，支持结构化数据、非结构化数据、文件数据、行式数据列式数据等进行存储，对于库表文件支持int、binary、double、decimal、varchar、date、string、boolean、timestamp等常用数据类型，基于大数据平台的存储支持多副本存储保证安全性。

数据计算采用主流大数据计算方式，支持流式数据处理与批数据处理。支持编写SQL来实现复杂计算处理逻辑；支持图形化的配置方式自动生成SQL实现开发，可以通过拖拽式连接配置生成处理复杂的逻辑任务；支持读写数据库的CDC日志实现实时数据处理。

基于ambari搭建的大数据运维平台是数据湖的运算基座。该平台支持部署包括hive、hbase、kafka等hadoop大数据组件；通过搜索配置参数，修改后保留每次修改版本，并点击即可实现对服务的启停操作；并且支持通过服务预警监控和页面流程化增减计算平台服务器数目，实现可扩展和数据的副本存储。

数据可视化

通过可视化建模和可视化交互技术，对数据加以直观化、简单化的展示，深入体现数据价值和内涵。能够满足会议展览、业务监控、风险预警等多种业务的展示需求。

数据可视化需要基于数据存储和数据分析提供的数据，可视化系统要支持展示设计，能够进行可视化编排、数据配置和样式配置，内置图形库和模型（模板）库，从而为设计人员提供高效的可视化设计工具，快速完成可视化展示结果。

数据可视化设计

系统内置大量的可视化组件，包括各种Web表单组件、图形组件等，业务人员只需要通过简单的拖拽和参数配置，在设计器上构建出专业的数据分析报表、仪表盘、数据可视化大屏以及可视化数据展现Web页面等。

1、可视化编排

可视化设计器要具有自由布局模式，设计人员可以直接通过拖拽的方式自定义组件的位置和大小，并且提供对齐辅助线和边线吸附功能，方便手动调整布局的过程中保持组件对齐。除了支持普通显示屏页面和个人电脑的分辨率以外，设计画布区域的大小应具有超大分辨率，并支持页面的分辨率自适应能力，以确保编排的页面能够在一定范围内适应多种不同分辨率的显示终端。

2、可视化图形库

系统内置完备的图表组件库，具备多样化的数据表现能力，除具备展示统计分析数据的统计图形以外，还要具备展示关系型数据、层级结构数据的多种图表组件。并且，图表组件要具备多样化的配置参数，实现灵活定制。

数据接入和配置

1、多数据源支持

支持多种数据对接方式，包括：静态文件数据、API数据、数据库、SQL等，同时支持对接十余种关系型数据库及国产数据库。接入的数据转化为数据资源后，可直接对接至组件库中的组件，即组件可直接对接业务系统发布的数据统计接口，实时展示业务系统数据，节省业务系统开发接口成本。

2、自助式数据建模

当数据源接入后，可以通过系统给组件绑定数据，为方便业务人员快速简单地直接选择数据字段，需要将这些不同的数据源统一转换为单个独立的数据集。一个数据集中定义了多个有业务关联的数据字段，数据字段的类型分为维度（对数据进行分类的字段，比如时间、年份、地区、类别、名称等）、度量（含有定量数值的字段，表示某种数据的数值，比如销售量、利润值、商品库存数等）。创建数据集的过程定义为数据建模，将简单的表做成单个的数据集，同时支持多个表、多个视图、多个自定义SQL的逻辑视图进行相互关联。不仅支持传统的基于数据仓库的星型模型、雪花模型，还可以根据客户现有的数据环境自定义数据模型。

领导驾驶舱

领导驾驶舱也叫管理驾驶舱，是一种为管理层和决策层领导提供关键分析指标展示的可视化展示形式。可视化系统可以通过领导驾驶舱，通过各类关键指标，向各委办局提供经营、生产、运行风险等情况。

数据可视化系统具有领导驾驶舱的设计模板，业务人员和设计人员可以根据实际管理需要，基于系统进行领导驾驶舱的定制。

可视化大屏

可视化大屏是指通过物理大屏对数据进行展示，由于大屏幕面积较大且展示内容更加集中，图像更加清晰，从而方便领导直观观察数据，发现数据的关联和隐藏信息。

共性基础库

共性基础库作为平台的核心基石，是打破数据壁垒、促进跨部门信息共享与业务协同的关键支撑。本项目设计了“人口基础库”与“法人基础库”两大核心模块，系统规划了多源数据的全面接入与融合机制，旨在形成覆盖自然人全生命周期和法人全经营周期的权威、规范、动态更新的基础数据资源体系，为“一网通办”“一网统管”及经济社会的精准治理提供坚实的数据保障。

人口基础库

构建全区统一的人口基础库，全面整合公安、卫健、教育、民政、人社、住建、公积金、残联、医保、农业农村、司法等11个部门的涉人涉户核心数据，涵盖户籍与流动人口、出生死亡、学籍家庭、婚姻收养、社保就业、住房保障、公积金、残疾人、医保参保、农业补贴、社区矫正等关键信息，并建立以每日增量更新为主的动态维护机制，实现人口全生命周期数据的汇聚、融合与共享，夯实智慧城市人口治理的数据底座。

法人基础库

以统一社会信用代码为唯一标识，全面归集整合市场监管、编办、民政、税务等核心登记许可部门的法人身份数据，以及人社、公积金、规划、住建、环保、水务、消防等业务运营监管部门的法人运营信息，构建包含50个以上核心数据元的法人基础信息主题库，并围绕资质许可、经营情况、关系图谱、信用信息、资产信息及监管信息等维度拓展形成200个以上数据元的法人扩展信息主题库，同时基于此建设高新技术企业、重点税源企业、招商引资及风险企业监测等专题资源库，实现对全域法人数据的统一管理、主题化整合与专题化应用，为精准服务、科学监管和决策分析提供坚实的数据基础。

物联感知库

物联感知库是数据融合中台的重要组成部分，旨在汇聚全区各委办局专网中已有的前端感知设备数据，实现跨部门、跨系统的物联感知数据统一接入、治理、存储与共享。本库不直接对接硬件设备，而是通过数据接口等方式，整合各单位专网中已建的感知数据资源，形成全区统一的物联感知数据资源池，为城市治理、应急指挥、行业监管等场景提供数据支撑。

雪亮前端感知数据

汇聚三类核心数据：一是由前端设备在事件触发下自动抓取的原始图像数据；二是通过智能分析引擎从原始视频流中提取的、可检索的结构化语义数据，涵盖人脸、人体、车辆、非机动车及异常行为事件等多维特征，实现从“看得见”到“看得懂”的关键跨越；三是包含设备属性、时空戳、视频参数及环境信息在内的标准元数据，为海量音视频资源的统一纳管、精准定位与深度关联分析提供基础支撑。通过这三类数据的深度融合，共同构建起支撑公共安全与城市管理的智能化感知数据底座。

自动驾驶3.0

系统性地汇聚并管理三类核心数据资产：首先，全面接入原始传感器数据，包括多视角图像、激光雷达点云、毫米波雷达信号及车辆CAN总线信息，通过车云协同机制实现高价值片段的高效、合规回传，为模型训练与仿真提供坚实基础。其次，高效引入中间层融合与特征数据，如BEV特征图和Occupancy Grid，建立专用通道确保其与原始数据的精准关联，以支撑端到端模型训练并大幅提升系统对复杂场景的理解能力。最后，系统化集成标注与语义数据，涵盖从2D/3D框到场景级标签的全维度知识，通过与原始数据及特征数据的三元对齐，直接驱动“数据飞轮”运转，加速算法迭代、保障产品安全并满足合规要求。

气象前端设备

系统性接入七类核心数据：常规气象要素数据提供温湿压风等基础环境感知；能见度与光学现象数据支撑交通安全与公共预警；路面状态数据连接气象环境与交通行为；精细化降水数据服务内涝防控与自动驾驶安全；辐射光照数据赋能视觉系统与能源调度；雷电强对流数据构建极端天气应急响应能力；设备元数据则保障了整个数据链条的可信与可控。通过标准化接入、时空对齐、质量校验与多源融合，中台将原始观测转化为带质量标签的结构化事件流，直接赋能交通管控、市政应急、能源调度与自动驾驶等业务系统，实现从环境感知到业务决策的闭环，全面提升城市运行的韧性与智能化水平。

数据存储

分布式数据存储

分布式数据存储包括分布式文件存储、分布式对象存储、分布式列式存储等功能。

结构化数据存储

结构化数据存储主要提供MySQL等关系型数据库，用作小数据量的结构化数据、配置数据的存储。

支持自动水平拆分的高性能、高可靠分布式关系型数据库；数据访问对应用透明，每个分片默认采用主备架构，提供灾备、恢复、监控、不停机扩容等整套解决方案，适用于TB或PB级的海量数据场景。分布式数据库由统一数据访问层及高可用数据库组成。

非结构化数据存储

非结构化数据存储主要提供实时数据、临时数据、时间序列数据等非结构化数据的存储，同时支持实时索引同步与实时读取等功能。

综合数据库

综合数据库主要用于存储经过统一治理和深度分析加工后的数据。在各委办局业务系统接入数据底座后，原始数据仍保留于原单位，不在综合数据库中冗余存储，而是将经过清洗、整合、加工处理后的高价值数据集中存储于综合数据库中，该库旨在为上层的各类应用系统提供规范、可靠、高效的数据服务与支撑。

人口综合库

依托政务数据底座，汇聚公安、住建、公积金、卫健、教育、民政、人社等多部门信息资源，构建覆盖自然人全生命周期的高质量人口数据体系。该库以“人”为核心，从管理视角和生命历程视角出发，整合基本信息、家庭、教育就业、资产、社会保障、健康、资质荣誉、涉事涉法等6大一级主题、15个二级主题和36个三级主题，形成包含不少于50个核心数据元和200个扩展数据元的标准化、动态化、图谱化人口数据模型，全面支撑政府精准治理与公共服务。

数据内容涵盖从出生、户籍、教育、婚姻、就业、社保、医疗到死亡等关键人生节点，并融合房产、车辆、公积金、救助、残疾、行政处罚、司法案件等多维信息，实现对常住人口、流动人口及特定外地人口的全景式刻画。通过持续的数据治理与更新机制，人口综合库将为城市运行、民生服务、风险预警和政策制定提供坚实的数据支撑和智能决策基础。

法人综合库

汇聚并治理来自工商、民政、编办、税务、人社、统计、质检、工信等多部门的政务与社会数据，构建覆盖企业法人、事业法人、机关法人、社团法人及民办非企业单位等全类型法人的统一数据资源体系。该库以“统一社会信用代码”为核心标识，整合不少于50个核心数据元（如机构名称、行业代码、法定代表人等）和200余个扩展数据元，涵盖法人基础信息、运行管理、资产状况、资质荣誉、纳税社保、信用风险等多维度内容，形成结构清晰、动态更新、标准统一的法人主题数据库。

通过建立包含基本信息、主要人员、分支机构、联系信息、注销登记等基础模块，以及投资人、股权、纳税、社保、公积金、年报、不动产、专利商标、行政许可、红黑名单、行政处罚等扩展模块的综合数据模型，法人综合库将支撑图谱式搜索、关联分析与智能服务，为政府监管、社会治理、企业服务和信用体系建设提供高质量数据底座与决策支撑。

人企关系图谱

人企数据梳理

以人口综合库和法人综合库为基础，围绕“人”与“企”两大核心主体，打通公安、人社、医保、教育、市场监管、税务、民政等多源异构数据，构建统一标准、动态更新、关联融合的人企关系数据体系。通过统一身份标识（如身份证号、统一社会信用代码）实现自然人与法人之间的多维关联，包括法定代表人、股东、高管、员工、联系人等角色关系，并融合社保缴纳、个税申报、公积金缴存、任职履历、股权结构、经营风险等业务数据，形成覆盖“人—岗—企—业”全链条的数据图谱。

重点推进人企基础信息对齐、角色关系建模、动态行为数据关联及跨域数据治理，建立人企主数据管理机制与数据质量评估体系，支撑政务服务“一件事一次办”、企业用工分析、人才流动监测、信用联合奖惩等应用场景，为城市治理、经济运行分析和营商环境优化提供精准、实时、可追溯的数据支撑。

实体关系

以“企业”为核心节点，构建“企-人-物”一体化知识图谱Schema，系统定义企业、人、房产、车辆、企业高管、办公地点六类核心实体及其属性，并规范实体间的语义关系。企业实体涵盖统一社会信用代码、注册与经营地址、信用、资质、纳税、投资、合同、纠纷等20余项关键属性；自然人实体包括身份、联系方式、资产（房产、车产）、荣誉等信息；房产与车辆作为重要物权载体，分别关联权属、用途、技术参数等结构化数据；企业高管作为连接人与企业的桥梁，通过“所属人”和“所属企业”关系实现双向绑定；办公地点则通过“自有/临时”及“入驻企业”关系，刻画企业空间分布与集聚特征。

在此基础上，实体关系设计严格遵循RDF模型中“主语-谓词-宾语”的三元组结构，将“投资人”“实际控制人”“企业公务车辆”“自有办公地点”“所属企业”“入驻企业”等业务语义转化为标准化关系标签，支撑多跳关联查询与图谱推理。该Schema不仅实现法人与自然人之间多重角色（如股东、高管、联系人）的精准映射，还打通企业与其资产（房产、车辆）、空间（办公地点）及上下游合作方的关联脉络，为人企全景画像、风险穿透识别、产业空间分析、营商环境监测等场景提供结构化、可计算的知识底座，推动政务数据从“静态台账”向“动态关系网络”深度演进。

图谱构建

以“企-人-物”为核心架构，依托分布式图数据库底座，系统开展实体与关系的建模、映射与存储。通过定义企业、自然人、房产、车辆、高管、办公地点等六类实体及其属性，结合业务场景构建标准化三元组模型，并利用规则映射服务将多源异构的关系型数据（如工商、税务、不动产、人社等）自动转换为图结构数据，实现从数据汇聚到知识融合的自动化流转。方案支持按业务需求创建多实例图谱，灵活配置实体属性与关系类型，动态扩展节点与边，形成可维护、可迭代的知识图谱关系台账。

在此基础上，提供涵盖智能搜索、多维分析、主题画像、图谱可视化等全链路服务能力：支持模糊/精确检索与多跳关系查询，实现人企资产、控制链、风险传导等复杂场景的穿透式分析；通过标签化抽象构建企业或个人全景画像，支撑精准服务与智能监管；结合图存储与图计算能力，实现高效遍历、路径分析与特征挖掘，并以交互式图表直观展现实体网络与统计洞察，全面赋能城市治理、产业分析与营商环境优化等决策场景。

共性组件

感知算法

感知管理服务平台

通过构建顺义区数据融合中台之物联感知底座，专注于物联设备的统一接入管理、统一物联标准、资源开放共享等能力。面向设备、物联子系统接入集成，面向应用开放物联能力，支撑上层数智应用。

统一物联标准：统一建设物联标准规范体系，包括终端与平台、平台和应用间的接口规范，数据规范，通过标准规范指导业务系统的建设。

统一接入管理：通过设备直连、边缘网关、系统联网等方式接入多种协议和类型的终端设备，在平台实现统一的管理（标识、描述、能力、检索）。

数据汇聚管理：根据统一的感知数据标准，进行数据采集、处理、存储，对数据描述、数据格式进行标准化处理，形成统一的数据目录开放给数据应用。

设备集中运维：将统一接入的设备进行集中运维，包括：设备的日常巡检、状态监控、异常告警、故障处理，以及设备远程配置、升级、日志等。

资源开放共享：面向各类应用，提供感知设备、数据的开放和共享，包括：资源编目开放、应用登记授权，规范数据开放与共享的流程。

融合应用创新：平台对各类设备和数据进行汇聚融合，以及场景化应用服务的构建，为物数据融合、业务融合应用创新提供了条件。

物联标准管理

针对物联网终端设备连接协议多、数据格式不一、管理运维难度大、多系统数据融合难等问题，需要构建统一的物联标准规范体系，建立统一的感知联网和数据开放标准，包括终端与平台、平台与平台、平台和应用间的接口规范和数据规范。

平台需提供统一的开放物联接入协议OTAP（Open Things Access Protocol），面向生态开放的、安全的物联网通信和交互标准，规范了设备与平台的双向通信的接口和消息格式，适用于物联网设备接入、平台联网及应用集成等场景。

在统一协议通信基础上，提供统一包含业务层数据标准的物联标准，包括物联设备接入标准、物联子系统联网标准、物联设备能力开放数据标准：

1、物联标准提供了设备接入标准：规定了物联感知设备接入的传输、控制和安全的规范要求，以及传输和协议接口等技术规范要求。

2、物联标准提供了平台联网标准：规定了物联系统联网交换与共享的功能、接口技术规范要求，包含设备目录、属性管理、设备操作、事件相关功能的协议。

3、物联标准提供了数据开放标准：规定了平台和应用间的接口规范和数据规范，平台向上统一提供基于开放物联接入协议的OpenAPI，复用平台定义好的设备业务标准，提供物联设备数据开放标准，加速物联应用的构建。

基于统一物联标准， 统一接入标准，低门槛设备接入管理；统一网关标准，子系统无缝对接集成；基于标准模型，高效构建物联网应用；开放标准体系，助力物联网生态建设。

物联标准中心

平台需提供物联标准中心，打造统一、开放的物联标准。提供面向多种设备类型感知终端、感知数据分类的设备接入标准，覆盖视频、门禁、报警、停车、显示、网关、消防、电工、能耗管理、环境感知等30+设备类目，通过标准规范指导物联基础设施的建设。

物联标准中心提供设备物模型库，内置设备模板及标准物模型，可以让不同厂家的应用和设备进行无缝对接，提升设备接入的开箱即用性，缩短项目交付周期。

物联标准中心提供数据字典定义及查询能力，包括功能属性字段、接入协议类型、设备厂商类型。

物联标准中心统一建设物联标准规范体系，包括终端与平台、平台和应用的接口规范，数据规范，通过标准规范指导业务系统的建设。

一、设备接入标准

设备接入标准，包括统一协议通信的物联协议规范和面向不同类型设备的物联业务规范：

1、 物联协议规范：包括物联设备接入的传输、控制和安全的规范要求，以及传输和协议接口等技术规范要求，提供MQTT(S)、HTTP(S)、ModBus、LoRa、NB-IoT、CoAP等通用传感器采集接入规范。

2、物联业务规范：从属性、事件、操作等三个功能类型方面，以统一的结构化描述语言，具体描述某个类型设备接入功能、接口等技术要求，平台提供视频服务、门禁服务、报警服务、消防服务、环境感知服务等多类型的设备业务服务规范。

二、平台联网标准

平台联网标准规定了物联系统平台联网交换与共享的功能、接口技术规范要求。通过物联系统接入标准，对接第三方IoT平台、集成已有物联子系统，将具有非标准化的私有协议及数据格式的设备转换为标准统一的设备物模型。

平台联网标准，包括视频系统接入、物联系统接入两种情况：

1、视频资源联网：支持GB/28181标准，视频图像数据联网支持GB/T1400标准，并提供基于GB/T28181视频协议的《联网资源分类和编码规范》、《GB/T28181资源目录树构建规范》。

2、物联系统联网：提供《平台联网交换与共享技术标准规范》，包含设备目录、属性管理、设备操作、事件相关功能的协议，适用于各类型的设备接入。

物联标准运营

平台提供物联标准运营管理服务，支持扩展新类型物联设备的数据标准，支持物联标准的起草、修订、发布流程化，实现物联标准的有序运营管理。支撑物联网各参与角色开展开放物联协议标准的制定、应用、管理工作，标准开发者使用平台完成基本资源（属性、事件、操作）、数据字典等标准内容的提案，标准审核者完成标准内容的审核发布。

1、面向标准制定，标准开发者使用平台完成基本资源（属性、事件、操作）、数据字典等标准内容的提案，标准审核者完成标准内容的审核发布。

2、面向标准应用，设备开发者在平台上采用功能拼装方式，将物联设备功能抽象为统一的设备模型，应用开发者通过设备模型理解和调用物联设备，实现设备和应用的互联互通。

3、面向标准管理，依托平台完善标准管理执行机制，规范落实物联标准的起草、修订和发布，推进物联标准的有序运营管理，促进物联标准管理的规范化、流程化和体系化，为标准的产品应用提供支撑和保障。

设备模型管理

设备模型是对物理设备是什么、设备做什么的一种抽象、数字化描述，包括设备基础档案信息、设备状态、设备的功能定义，从属性、操作、事件三个功能类型进行设备能力结构化描述。

平台提供标准设备物模型，对物联设备进行标准化、数字化建模，可以让不同厂家的应用和设备互联互通，实现物联网平台与各种类型的设备协同，提升项目集成效率。

设备模型采用统一的形式化语言描述设备能力，围绕事件、属性、操作三个功能维度，组合由物联标准提供的设备属性、操作、事件功能点，生成设备模型。

平台依据建立的统一物联标准，构建设备物模型，并对模型进行管理应用，实现设备的规范化接入与标准化能力开放，包含如下：

1、设备模板服务：覆盖视频、门禁、报警、对讲、消防、环境控制、通道闸机、能耗表计、会议终端、智能家居等各类终端类型，实现物联设备常见功能集的标准定义。

2、设备模型管理：包括设备的档案信息和功能定义，包括属性、服务、事件。支持从设备模板继承创建、新建设备模型，支持设备模型的开发、展示、导入、配置、分组展示。

3、设备模型应用：支持根据设备模型自动生成设备配置、设备控制及运维界面，实现设备管理；支持设备能力按需开放给开发者，实现按设备以及按设备能力维度的精细化权限控制。

物联设备接入

平台需支持接入管理不同厂商的物联感知终端，屏蔽设备所在网络的复杂性和协议的差异性，为应用层提供统一的设备、数据服务能力。平台针对多网络、多协议应用场景完成适配接入，提供泛物联接入场景下的设备/网关直连接入、平台联网接入、边缘服务（云边协同）接入三种方案。

直连设备：指具有IP地址，能直连到物联感知平台的设备，且不能挂载子设备，但可作为子设备挂载到网关设备下，例如摄像机IPC、门禁一体机、报警主机等。

网关设备：指可以挂载子设备的直连物联感知平台的设备，网关具有子设备管理能力，可以维持与子设备的拓扑关系，同时能将拓扑关系同步到智能感知联网平台。例如动环主机、硬盘录像机NVR、消防用户信息传输装置、教室中控、数据采集OPC网关等。

网关子设备：指不能直接接入平台的设备，作为网关的子设备，由网关代理连接智能感知联网平台。例如针对消防烟感、温感、独立式电子信息采集设备、振动光纤等设备，由对应的消防网关网关、物联网关、配电房网关、电梯网关、等接入后，平台支持以SDK方式接入设备网关实现对此类感知设备和感知数据的接入。

物联子系统：泛指下游边缘域平台、运营商IoT平台或者三方的IoT平台，这些下游平台会管理自己的接入设备，同时也能将管理的设备同步到智能感知联网平台。

边缘服务：指的是部署在边缘侧的轻量级、具备感知联网能力的IoT边缘平台，与中心的智能感知联网平台形成云边协同。

对于网关设备、网关子设备、物联子系统、边缘服务，其拓扑关系如下图所示：

设备直连接入

对具有IP地址能直连访问的设备，且不能挂载子设备，例如摄像机IPC、门禁一体机、信息发布屏等，基于设备开放协议进行直连设备接入；对可挂载子设备的网关设备（可管理子设备、维持与子设备的拓扑关系），例如动环主机、硬盘录像机NVR、消防用传等，采用直连网关接入,设备直连接入包括适配多网络接入、多协议接入。

平台支持两类设备接入模式：对具备IP直连能力且不可挂载子设备的终端（如IPC摄像机、门禁一体机、信息发布屏等），基于其开放协议直接接入；对可管理子设备的网关类设备（如NVR、动环主机、消防传感主机等），则通过直连网关方式接入，由网关维护与子设备的拓扑关系。接入体系全面兼容2G/3G/4G/5G、NB-IoT、LoRa、Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、RFID等多种网络制式，并支持MQTT、CoAP、HTTP/HTTPS、Modbus、OPC UA、SNMP等通用协议，以及BACnet、HJ212、JT/T 808、GA/T 1400、GB/T 28181、ONVIF、RTSP等行业与国际标准协议。

对于仅支持近场通信（如蓝牙、Zigbee）或非IP协议的设备，可先通过本地物联网网关汇聚，再统一接入平台。平台提供标准化接入框架，支持通过SDK（C++、Java等）快速开发私有协议驱动，并利用插件或脚本机制灵活适配不同厂商的应用层协议差异，实现MQTT、NB-IoT、LoRa等主流终端的高效、可扩展接入。

物联网关接入

平台需支持提供智能物联网关接入各类型传感器设备与数据，支持OPC、ModBus、SL651、DLT64等通用与行业标准通信协议接入，能够搜索设备的各种参数和状态信息，如电压电流、温度、湿度、压力等传感数据，实时监测设备的运行状况，也能够通过控制信号与设备进行交互，实现对设备的远程控制。

物联子系统接入

物联子系统又称边缘系统，是指具备管理视频、人脸、车辆、消防、能耗等各类物联设备及感知数据的IT系统。

平台提供物联子系统的平台联网接入服务，实现基于开放物联接入协议的平台联网接入以及非侵入式设计的系统集成适配接入。

平台针对视频系统、物联系统分别提供以下集成能力：

1、视频系统对接：支持平台间视频联网共享资源，基于GB/T28181、GB/T35114、DB33/T629等视频标准协议实现平台互联互通，以及支持GB/T28059、JT/T809/1078等行业视频标准协议扩展。

2、物联系统对接：支持以GB/T 26875消防远程系统监控、GA/T1400公安视频图像信息、SL651-2014水文监测数据通信规约、HJ212-2017污染物在线监控、BACNet楼宇自动控制等行业标准协议，以及中间件与三方API对接等方式，实现平台间的物联资源与数据的联网与交换。

边缘网关接入

平台支持对异构设备和系统提供边缘服务或者边缘网关一体机接入方式，平台内部提供统一的边缘网关管理。对跨网域设备，通过边缘侧部署轻量级的边缘服务，实现与中心物联感知平台云边协同。边缘服务可以直接接入设备，也可以接入物联子系统，通过边缘服务将异构协议设备或者系统转换为统一标准（OTAP），从而进一步被智能感知联网平台接入。

脚本解析接入

平台提供数据解析脚本可视化管理，支持脚本在线编辑与调试，支持非标准事件转换为模型中标准事件报文格式，实现HTTP、MQTT等标准协议的感知事件数据的快速接入与标准转换。

点表映射

平台提供Modbus、OPC、BACNet标准协议点表映射接入能力，通过导入设备码表信息自动完成设备接入。

接入协议管理

平台提供设备接入协议、系统接入协议管理，支持协议添加、删除、修改、查询、统计等功能，并且提供协议关联设备接入驱动、系统联网接入驱动。通过管理平台连接设备或者系统的协议，对系统接入能力需要扩展时提供便捷的操作。

物联设备管理

平台需提供设备管理服务，基于设备模型，屏蔽设备差异，以实现对接入平台的各类物联设备资源的统一管理，支持设备的添加录入管理、边缘网关管理、物联子系统管理、设备配置控制、设备所在组织管理、设备标签管理、设备联动管理、设备数据转发、设备监控运维、设备权限管控等全生命周期管理。

平台提供设备治理服务，对设备本身信息、设备空间位置、设备组织信息、设备相关人员信息等物联要素进行治理，形成标准的设备目录，为物联资源的开放共享、运维管理提供基础。通过对设备权属进行分层分级管理，可实现设备的远程操控、升级、日志服务、运行状态监控等功能。

生命周期管理

平台提供设备生命周期管理服务，包括设备新增、编辑、删除、管理、运维监控等。提供API实现设备的创建、删除、修改、查询等操作，同时可以支持对设备通道的禁用和解禁。

平台支持新增、删除、编辑设备信息，支持查询设备详情，包括设备基本信息、设备接入信息连接信息、设备通道、能力信息、位置信息、标签信息等内容；平台支持批量导入添加设备、导出设备信息。

平台支持设备管理，包括设备基础信息、设备模型、设备配置操作、设备状态监控等。

设备组织管理

平台通过创建组织树对设备进行管理，将设备挂在某个组织下，实现快速查找。支持以行政区划、场所、部门等不同维度进行分类组织，支持多个组织树的管理，按需将设备资源划拨到其他的组织树。

平台支持设备发现，将直连接入设备、边缘网关接入设备、边缘物联子系统接入设备挂载到平台基础目录树的组织下。

平台支持多个资源目录树切换与设备组织的展示，包含基础目录树与多个业务目录树。

设备标签管理

平台提供设备标签管理，支持设备分类检索，支持提供可视化界面操作标签，支持对标签进行批量编辑和导入。通过给设备添加标签，对设备进行自定义标记，实现设备不同场景的分类，实现对设备以及设备产生的感知数据按标签进行快速检索，比如按设备所属部门、设备类型、设备场所位置等。

设备数据采集

平台提供设备数据采集服务，支持设备状态变更、设备消息变更、设备告警事件、设备属性等设备数据的采集与上报。同时提供设备通信API，支持上层应用对设备数据的订阅和转发。

设备实时监控

平台提供设备状态实时监测服务，支持设备状态监测，包括在线、异常、离线，实时获取状态变更通知。平台支持设备总数、在线率、在离线数量、异常数量的数据统计、展现、详情查看、数据导出等功能。

设备配置控制

平台基于设备模型自动生成设备配置、控制页面,业务管理者可直接使用平台前段页面，远程查询或者修改终端设备的系统参数、网络参数等终端信息，对终端设备进行远程控制，比如远程开闸、远程开关机、摄像机云台操作等控制操作。

平台提供设备配置服务，面向各类设备提供一站式配置、巡检、监测服务能力，内置各类符合业务使用场景的配置模板与方案，结合项目需求实施设备参数值、关联设备、配置任务，最后将参数值批量化下发至设备，实现设备快速使能。同时基于已启用的配置方案自动生成检测标准与巡检任务，实现各类参数监测，发现设备参数实际值与期望值的异常偏差，并提供快速矫正手段。

平台设备设备控制服务，平台支持以立即下发、缓存下发或者定时下发命令等方式，将控制命令下发到设备。平台提供设备通信API，支持单个和批量下发平台配置、控制命令，支持物联网应用的系统调用。

设备影子管理

平台提供设备影子功能，记录与存储设备的状态、设备最近一次上报的设备属性、应用服务器期望下发的配置等，用以对设备状态的管理。

基于半结构化json描述文件，存储设备的在离线状态、设备最近一次的设备属性、应用配置，基于设备操作的信息缓存、设备返回结果缓存，实现设备与应用解耦，解决不稳定无线网络下通信不可靠的痛点问题。

设备影子适用采用LWM2M协议的设备，特别是资源受限低功耗设备，长期处于休眠状态的场景。

设备拓扑管理

设备拓扑提供网关子设备管理功能，支持网关设备接入，并支持管理网关与子设备的父子关系。通过设备拓扑管理，实现关联子设备、解绑子设备，并且同步拓扑关系给网关子设备的功能。

物联子系统管理

平台通过联网接入框架，对已建的物联网子系统进行整合，实现设备、数据的统一管理。通过GB/T28181、GA/T1400等联网标准或者第三方平台的OpenAPI进行整合对接物联子系统，同步目录资源、设备资源以及感知数据。通过此方式，设备的感知数据上报及控制指令下发均需通过边缘系统，因此在平台上需要对边缘系统的信息进行管理，如子系统的协议、对接的插件、基本的连接信息等。

平台支持物联子系统的增删改查，包含物联子系统平台的基本信息（名称、厂商等）、连接信息（IP、端口、平台联系协议等）、高级配置等内容。

感知数据管理

数据预处理

平台通过对设备模型中每个数据模型独立字段添加约束条件，完成数据处理。

1、数据清洗：平台提供实时数据清洗功能，将相关数据进行除错、去重、对齐、滤波等优化操作，使物联网感知数据可用性得到提升，非法数据的过滤以及从大量的数据中抽取转换为对应用层有价值的数据，实时数据清洗描述如下：

（1）将物联网数据在系统中资源化、对象化后可实现数据清洗。

（2）	针对特殊情况，编写自定义脚本，通过服务编排实现自定义数据清洗。

（3）清洗后的数据再存入到实时数据库，并进行归档。

2、数据关联：对接入存储后的数据里面添加新数据，例如数据标签。

物联数据治理

在物联网建设过程中，因施工建设不规范、维护不及时等原因，会存在物联终端设备大量信息不完整、不准确、不一致等问题，比如设备命名不规范、设备经纬度缺失或与实际位置偏差过大、设备基本属性缺失等各类数据治理难题。

平台提供物联要素综合治理工具服务，依据制定的数据标准，通过治理提升数据质量和可用性，为上层应用提供完整的、可用的物联基础数据。主要围绕物联设备资源进行信息治理，包含空间信息、属性信息、组织信息、人员信息四方面，形成标签信息进行统一管理。

感知数据存储

一、结构化事件存储

需提供设备事件存储配置以及事件查询功能，设备事件包含设备上报的感知数据以及设备状态数据。

（1） 数据转发至云存储做持久化存储：数据转发规则支持将设备上报的数据转发至云存储，实现设备数据持久存储。

（2） 数据转发至数据资源池做融合分析：提供将数据转发至物信融合数据资源平台进行大数据分析服务。

二、视频图片存储

持存储资源管理，提供视频、图片、事件等感知类数据存储设备的添加、存储周期的配置等功能。

平台需支持视频监控点进行实时流和历史流录像计划管理；支持录像计划批量复制下发和取消、录像计划批量删除；支持手动录像管理、历史流手动补录管理；支持智能设备图片存储和查询。

三、状态数据存储

支持设备状态数据存储，提供时序数据存储和分析服务，支持设备当前状态以及历史状态数据查询。

历史数据查询

平台提供设备感知数据的查询应用，支持按事件特征值、事件所属设备或者点位、事件类型、时间等条件查询，展示平台采集的各类物联感知设备事件和历史数据。

物联数据统计

平台需提供数据统计服务，可视化概览展示设备、视频、数据接入数量、类型等统计：

提供设备概览信息，支持对接入汇聚的物联网资源的统计分析，包括物联设备、物联子系统接入数量、在线率、设备类型的分布统计、设备接入数量趋势以及资源开放共享数量TOP等统计。

提供数据概览信息，支持数据接入类型数量、数据接入事件总量、新增事件量、数据类型分布、数据总数Top统计、告警总数Top统计以及数据增量趋势等统计。

提供视频概览信息，支持对视频开放情况进行统计分析，包含按不同周期进行应用数量、外域平台数量、视频用户数量、视频调阅成功率、安全拦截数量、视频并发峰值、视频调阅量、热门应用、热门平台、热门用户、热门点位等统计。

数据链路监测

实现数据链路监测，对事件存储、数据转发消息链路进行追踪；展示数据链路流向，并对链路节点的事件接收、发送、丢失、积压等信息进行监测与统计展示，当节点存储异常运行状态时，如数据目标不可达，会自动发送异常信息到告警中心。

设备规则引擎

数据转发

感知管理服务平台需根据统一的感知数据标准，进行数据采集、处理、共享，解决各业务系统独自开发部署、基础设施重复建设、数据标准不统一、各系统难以互联互操作问题。平台实现各类设备接入的同时，对设备产生的海量规模数据进行存储、处理和汇聚，实现数据转发共享。

实现海量规模数据的处理和汇聚，在保证业务系统间数据相互独立、安全隔离的前提下，对数据进行整合融合加工，提供多维度、可视化的分析，避免形成一个个独立的信息孤岛，体现大数据分析的价值。

数据转发作为将接入的感知数据提供给外部物联应用的最主要途径，物联应用基于共享的数据来做业务展示，只有经过统一认证的物联应用才能消费平台共享的数据。平台对外的数据共享方式支持：消息队列（KafKa、RabbitMQ）、HTTP(S)推送。

场景联动

平台需提供可视化规则引擎服务，通过将聚合设备与设备产生的状态、告警等感知数据，自定义配置联动规则，快速完成业务逻辑编排，实现感知数据按需转发给上层应用以及业务场景智能联动。通过设备联动规则，完成“物”与“物”之间以及“物”与“人”的智能联动机制：

1、物-物联动，根据设备上报数据自动控制其他设备行为。平台支持设备联动规则，通过设置设备联动规则及设置触发条件，例如定时或者阈值等，当平台采集的感知数据触发规则时，则自动触发对设备的某种协同操作，例如摄像机云台转动、门禁开门、设备关机等，实现例如烟感设备触发火灾告警自动触发摄像机视频录像等多设备间的联动。

2、物-人联动，根据设备上报数据触发告警、发送短信和邮件。需根据配置的规则触发联动告警、短信、邮件，当平台采集的感知数据触发业务规则时，例如当设备电量低时能自动发送短信提示、发邮件等，将设备上报的某些特性状态、设备告警按需通知给设备管理者、业务管理员、预警平台等。

设备监控运维

平台需提供设备监控运维服务，支持告警管理、日志服务、远程配置、设备实时监控、远程维护、数据运维等功能。支持对直连设备、网关设备、网关子设备、平台级联设备的运维。

设备状态监测

基于物联设备建设现状，提供运维模型构建、设备状态检测等关键运维能力，实现规范设备的运维流程，提高设备的使用质量和效率。支持设备状态监测，提供统一的运行状态监控服务，实现对设备在离线状态检测、链路监控、应用系统监测；支持设备故障告警，提供设备运维信息的综合展现、操作界面，能够实时掌握整体运行状态，并及时发现故障、告警等信息问题：

1、设备运维监测：围绕设备生命周期，实现设备的统一管理和健康度的实时监控，对设备在离线状态、设备运行状态事件、设备感知数据上报、设备控制指令执行进行实时监测，发现设备运行的异常问题，通过规则可以自动产生告警。

2、设备监测指标：接入设备数、设备在线率、设备事件量、设备告警数;

3、设备数据监控：接入设备量增长、设备产生数据量变化趋势；

4、视频设备运维：包含视频类设备的健康度巡检，包括视频点位在线情况、录像完整性检测、视频质量诊断结果。

设备告警管理

平台需提供告警服务，支持配置告警策略（如配置设备运维监控指标的告警阈值）、告警信息列表展示操作、告警信息推送等能力，同时提供监控告警功能，处理规则引擎中场景联动规则触发的告警信息。

1、告警上报：支持采集接收视频、门禁、消防等各类终端设备的告警上报，需支持推送给上层应用。告警类型包括设备掉线、设备故障、设备实时数据阈值超限、安全管控策略拦截等；

2、告警展示：支持告警列表展示，包括告警详情、告警时间、告警类型、告警级别、处理状态；

3、告警分级：支持新增、修改、删除、启用告警类型；根据告警类型、设备类型等维度配置设备告警的告警级别；

4、告警过滤：支持配置告警策略，策略包含策略名称、告警监控设备对象、触发条件、告警指标、告警消息推送等，支持按触发条件过滤告警；支持按告警类型、告警时间、告警详情内容筛选查询；

5、告警处理：支持对告警进行处置，填写处理意见。

设备批量操作

平台支持批量添加设备、批量删除设备、批量修改设备、批量升级设备等操作：

支持按模板导入，实现批量添加设备，支持批量删除设备。

支持批量修改设备，包括批量设备所属区域组织更改、批量设备打标签、批量获取网关子设备信息；支持设备参数批量配置，包括视频图像OSD、NTP校时、音视频参数、设备/通道名称、设备位置信息、设备方位信息等功能项进行配置与巡检。

支持批量设备OTA升级，支持多任务并行下发设备升级任务。

设备日志管理

设备日志是在设备行为（设备上下线）、上行消息(设备通过Topic上报数据到中心端、设备侧属性期望操作)、下行消息 (通过开放API、控制台给设备下发消息、更新期望等)以及各业务处理（物模型调用、规则引擎、推送）等业务过程中的全链路业务处理记录，设备日志服务支持查询设备行为历史记录以及消息在平台内部服务的全链路消息流转的日志记录，24小时不间断监控，实时展示业务运行状态，可以非常方便、迅速地监控业务运行状态和排查运行时问题。

支持按照操作时间、远程访问IP、本地/远程用户、设备名称、设备IP、设备类型、设备型号进行筛选搜索，需支持设备日志导出。

数据链路运维

平台需支持数据链路分析、分析数据上传、处理、入库各周期状态及耗时，分析系统性能瓶颈，做针对性的系统优化。数据接入统计：统计平台不同种类数据类型的接入总量、实时速率等；数据共享统计：统计平台不同应用共享数据总量、实时速率等；智能数据链路分析：统计智能物联类数据接入、存储、共享等整个生命周期状态；视频链路分析：统计视频数据接入、存储、联网等整个生命周期状态。

资源开放共享

在本次项目建设中，同一个感知设备所采集的信息可能要供给多个应用系统，不同的应用系统之间存在相互共享和互通的需求。基于感知管理服务平台提供物联开放服务的能力，实现共享开放的设备资产能力的统一管理。面向各部门开放设备目录、感知数据目录、接口服务目录，实现物联资源标准化、资源共享目录化、资源申请开放化，基于统一的授权开放机制，实现资源科学共建共享，资源开放共享。

物联开放管理

平台需提供物联开放管理服务，实现对物联设备、设备产生的感知数据、平台接口服务等开放资源进行统计，支撑业务管理员对设备资源、感知事件数据资源、接口服务资源进行编目、发布管理以及开放授权，包含物联设备开放、感知数据开放、接口服务开放三方面：

1、物联设备开放

设备能力开放主要包含两个方面，一是设备远程配置，二是设备远程控制。即设备一旦通过平台接入后，开发者可以提交设备能力申请，审批通过的设备能力，应用可以通过平台来调用并操作设备。平台提供设备资源、申请的能力，提供业务管理员对设备资源的批量开放及关闭授权、一键开放等操作。

2、感知数据开放

平台通过开放OpenAPI接口应用可以查看平台实时数据和历史存储数据。数据共享API：提供多种数据访问接口，为物联网应用提供便捷的数据访问方式。提供数据资源查看、申请的能力，提供业务管理员对感知数据的批量开放及关闭授权、一键开放等操作。

3、接口服务开放

平台需支持面向场景的服务能力，这部分服务的能力更多是平台内部组件或者微服务二次封装的能力，这部分能力和设备操作、数据查询是有区别的。例如设备查询能力，视频服务能力等。提供接口服务查看、申请的能力，提供业务管理员对接口服务的批量开放及关闭授权、一键开放等操作。

通过物联资源的开放管理，业务管理员发布资源到开放中心，由开发者在开放中心检索、查看、申请使用这些资源目录。

物联资源目录

平台通过统一的设备模型、闭环的工作流程、便捷的共享方式来实现资源开放共享，面向各类应用，平台提供物联感知设备、数据、服务接口的开放与共享。其中，设备开放包括设备的可见和可控管理、审批授权；数据的开放与共享，包括目录发布、审批授权、数据共享；服务接口的开放与共享，包括应用服务接口目录发布、审批授权，从而规范开放与共享的流程，形成统一的开放标准：

1、物联设备目录: 支持对接入汇聚的物联设备实施不同主题的编目分类，例如设备类型、区域、设备所属部门等分类方式。

2、感知数据目录: 支持对接入汇聚的感知数据实施不同主题的编目分类，例如事件类型、所属设备、时间等分类方式。

3、接口服务目录: 支持对平台能力接口实施不同主题的编目分类，提供视频服务、设备管理、设备控制、数据服务、规则服务、运维服务、安全服务等。

资源申请审批

需提供统一的物联资源授权开放机制，基于工作流引擎连接开发者和业务管理者对资源的申请、审批、权限控制流程，实现资源有序、科学地共建共享。

开发者在开放中心检索和查看这些资源目录，然后根据业务应用需求发起资源申请，业务管理者完成资源申请的权限审批和授权，审批通过后，应用开发者就可以在开发者中心中查看到有权限的资源，其登记的应用就有相应的资源访问权限。

开放API管理

提供接口服务管理服务，提供开放式API接口，方便应用或三方软件产品集成、兼容，快速响应二次软件开发。包含设备管理类、设备控制类、数据管理类、视频服务类等接口。

支持物联网通用服务、应用服务等API接口服务目录编码管理、开放中心分组展示等能力，包括安全认证API、•	设备管理API、数据访问API、设备操作API、设备属性API、规则管理API、视频服务API、运维服务API。

物联融合应用

平台需提供应用集成框架，统一门户支持集成物联应用，并提供物联数据查询、场景设备联动类、视频监控类等物联融合应用，应用可以直接为集成使用或者通过开放的API提供能力支撑。

物联资源地图

物联一张图应用，实现视频设备在内的各类物联设备的GIS地图展示，负责监控点和物联传感设备上图，上图后每一类设备具备专属图标。

资源联网拓扑

平台提供资源联网拓扑应用，可视化方式呈现平台建设效果，以三层结构展示平台接入联网系统、设备及支撑应用情况，支持对物联接入情况以及平台资源共享情况各维度统计。

场景规则联动

场景规则联动应用，主要针对规则引擎中联动规则结果进行地图呈现，通过把规则联动的条件触发和动作执行结果和GIS地图的结合，将设备告警事件、设备联动关系、设备联动结果全部上图，方便相关人员查看和处置。

物联数据监测

物联数据监测应用，主要提供各类物联设备产生的感知数据的监测，实现物联设备上报感知数据是否异常情况的监测，支持筛选查看各类感知事件历史总数、实时运行指标及历史趋势，支持动态配置设备监测参数，支持导出事件统计数据等。

空间视频联动

空间视频联动应用，主要提供基于地图的空间联动指挥应用，通过地图与设备的可视化交互方式，实现单设备或跨设备的联动指挥应用效果，支持视频定位、3D定位、高低联动、全景细节、视域分析、场景还原、主从画面切换、画面锁定、联动特写、批量控制、点位搜索、快速定位、回到原点等功能。

提供物联安全态势感知服务，支持设备认证安全、用户认证安全、应用认证安全、数据传输及存储安全、视频安全管控等技术手段实现物联网安全态势的全面感知，支持物联网安全的主动防御能力。首先是平台整体安全性，能科学的识别安全风险，并提供有效地信息安全防护措施；此外，平台应能通过用户操作分析、设备健康度分析、数据流量分析、流程可视化等技术手段实现物联网安全态势的全面感知，从而实现物联网安全的主动防御。

平台与用户安全

平台提供平台安全认证服务，实现物联设备接入融合后的统一授权、认证以及账户鉴权的需求，并提供安全策略管理和安全运行管理的能力，支持以下：

1、支持统一账户管理的能力，通过与统一账号平台同步用户数据，保持账号一致性；

2、支持用户启用、禁用，支持对用户删除后恢复能力。支持用户MAC绑定和IP地址绑定，指定MAC地址、IP地址用户校验登录；

3、支持登录认证。支持用户名密码登录认证，用户密码支持国密SM3存储，门户登录支持国密SM4加密；支持提供OIDC（OAuth2.0+Openid）标准协议的SSO登录服务；支持国标35114认证，支持用户名密码+国标35114双因子安全认证；

4、支持密码安全监测。用户首次登录自动检测密码强度，支持检测为弱强度密码强制修改；支持登录用户密码输入错误3次增加验证码；

5、支持用户多级权限管理能力，支持根据组织、资源点进行权限配置；支持根据系统管理、应用菜单配置管理及使用权限。

资源分权分域

提供物联资源的分权、分域管理能力，支持最大10级组织架构管理，支持设备资源权限管理，配置设备关联用户。

支持通过用户组织架构及用户角色进行两级确权，实现用户对平台的分权、分域管理，支持用户管理、角色管理、权限管理、用户关联资源权限管理。

多租户管理

需提供多租户管理服务，可对不同租户间的设备资源进行隔离，管理平台租户包括：租户名称、关联用户组、租户管理员、创建时间，支持新增、删除、编辑、查询租户、关联用户组、修改管理员、配置资源权限、查看租户详情等操作。提供指定租户内资源权限授权方式，由管理员分配或者租户内所有用户共享。

设备认证安全

提供设备认证安全服务，提供设备接入到平台时的设备身份标识和设备认证系统，通过可信计算和密码技术，实现设备认证、设备接入、安全连接、业务数据加密、密钥管理等端到端的可信接入能力, 设备安全认证主要包含设备安全接入、设备权限控制、安全准入控制。

应用认证安全

需提供应用安全认证服务，支持应用基本信息、应用所属单位信息、应用开发信息进行登记管理，支持为每个应用分配身份认证的安全凭证（Appkey/SecretKey），以及分配每个应用申请设备、数据、服务接口的权限。对于开发者登记的物联应用，支持对应用访问凭证进行校验，支持认证通过的应用开放资源访问权限，实现按应用身份匹配的设备、数据、服务的访问权限控制。

数据存储传输

提供数据存储、传输安全服务，包含敏感数据存储、网络安全传输、数据安全加密能力。

设备密码管理

围绕“安全生成、安全存储、安全同步、安全使用”四大核心环节，构建全生命周期的口令安全管理体系。基于硬件密码模块和UKey认证机制，实现强口令的安全生成与受控获取，通过数字证书与平台名单库双重校验，确保口令在传输与同步过程中的加密与可信；同时，结合智能密码钥匙实现用户身份强认证，实施账户分级授权与最小权限控制，并对API调用及系统访问实施IP与CSR双重准入管控。所有口令操作行为均记录完整审计日志，附带操作人私钥签名，支持全流程追溯；平台通过标准Restful API与密码保险箱联动，确保设备口令在平台侧与物理设备端的一致性与安全性，全面提升设备接入与运维的安全防护能力。

设备证书管理

提供设备和子设备证书管理服务，支持证书吊销、设备隔离和设备恢复等入网控制。

支持对设备、子设备的设备证书和信任的证书机构进行异常监测和预警；支持远程批量对设备、子设备的设备证书和证书链进行更新，降低人工成本；支持创建证书方案，通过中心平台统一管理证书，配置对于哪些设备、检测哪些异常指标，或者用哪个证书进行批量化更新；支持记录证书导入、证书下发、证书吊销和设备隔离操作历史，展示操作内容和详情，便于追溯审计；支持批量进行证书吊销，吊销后平台主动与设备断开连接，状态显示为禁用。设备证书更新修复后可以批量自动恢复；支持批量对设备隔离，当发现异常风险时，可手动隔离设备，隔离后平台主动与设备断开连接，状态显示为禁用。当风险解除后，可恢复被隔离的设备连接。

交通车辆图片接入转发平台提升

为满足顺义区“高级别自动驾驶3.0扩区”项目、“顺义区河东地区交通非现场执法设施提升”等项目的数据接入、转发需求，需对“北京市顺义区智能交通建设项目V1.0”建设的车辆图片接入转发平台进行扩容，扩容后平台整体性能需能够支撑顺义区4831路电警和卡口的数据的接入、转发，并将数据按需对接至“视频图像信息数据库”、“非现场数据管理平台”、“车辆解析平台”，用以支撑上层多个平台的应用。

主题应用

基于视觉大模型、语言大模型、多模态大模型打造的城市治理应用，赋能城市险情识别、城市常态化守护、城市人员救助服务、城市违建治理、秸秆焚烧治理、重点场所治理、校园安全守护、小散工程监管九个示范性AI智能化应用场景，提升这些场景下的风险监测联防联控能力，提高群众的安全感与满意度。

城市险情识别应用

在城市管理中，通过城市治理应用对城市中的水库河道、城市中的低洼地段、城市中存在易滑的倾斜边坡以及城市中出现地面塌陷的地方进行智能分析，对可能发生道路积水、路面塌陷、行道树倒伏、井盖异常等情况进行实时监测、自动告警、分拨推送、告警处置再到结果反馈，实现更加精准、更高层次的风险监测、预警和管控。

城市常态化守护应用

在城市管理中，通过城市治理应用对城市中工程施工、小档口、小作坊、小娱乐场所进行智能分析，对可能发生的不戴安全帽、不系安全绳、区域违规施工、占道经营、店外经营、无照游商、公共场所人员倒地、聚集以及打架斗殴等情况进行实时监测、自动告警、分拨推送、告警处置到结果反馈，实现更加精准、更高层次的风险监测、预警和管控。

城市人员救助服务应用

在城市管理中， 基于城市治理应用能力，实现易出现需救助人员点位的智能识别，并对这些点位做人员救助的实时监测分析，实现救助人员的事件的实时上报与统计，辅助相关部门及时救助，减少相关部门人工巡查的工作量，提高救助效率。

流浪人员智能监测

基于流浪人员常出现的场所、区域，实现视频智能巡查、事件实时上报，对重点场所布防的视频进行实时预览。

流浪人员精准发现

实时发现流浪人员，包括发生时间、地点、位置，根据流浪人员位置信息智能分拨救助人员。历史上报数据检索，支持事件定位和详情查看。

支持在地图上通过拾取点位播放相关视频。支持展示正报的累计事件总数，支持展示最新抓拍研判的正报事件，支持查看事件详情。

流浪人员救助闭环

实时呈现救助进展，包括处置人、处置过程、处置结果，支持闭环处置。

展示该事件的上报时间、点位名称、任务名称等。同时支持预览算法识别抓拍图，也支持对事件录像进行回放、实时视频预览。

无人机智能应用

在城市管理中，存在较多没有视频点位的区域需要检测，需要借助无人机视频画面以弥补监控覆盖不全的区域，从而更好的发挥无人机的应用价值。系统以级联模式接入无人机视频画面，进行智能化巡检，对可能发生的人群拥挤踩踏、车辆拥堵、城市火灾、店外经营、旷野垃圾、违法占地建设等情况进行实时监测、自动告警、分拨推送、告警处置到结果反馈，实现更加精准、更高层次的风险监测、预警和管控。

一图统揽

通过“一图统揽”实现对全市无人机资源与运行态势的全景可视化，支持按名称或编号查询设备，实时展示飞行中、空闲、离线、故障等状态，并以不同颜色在地图上直观呈现无人机分布及覆盖区域。系统提供一键串联操作，可快速创建智能分析任务、启动飞行直播/回放、抓拍画面，并灵活配置分析周期、业务算法及事件接收人；同时，支持按委办局统计无人机数量，动态展示事件发生热度与大模型分析成效，用户可点击地图上的最新事件查看详情，或跳转至事件管理模块浏览全部事件，全面提升无人机调度、分析与应急响应的智能化和协同效率。

飞行直播

支持飞行直播，智能叠加，支持全屏播放和页面大比例播放，支持实时码流时叠加事件分析结果，通过目标框精准锁定事件发生位置区域，并支持实时呈现飞行高度、速度、时间、距离，飞行参数一目了然，飞行直播结合GIS地图实时联动，视频巡查更加直观。

飞行回放

支持飞行回放，智能溯源，自持无人机录像叠加算法分析，在历史回放的视频轴上面叠加事件时间戳，针对事件高效查询，支持飞行路线上面叠加事件发生点，一键触达事件发生位置和事件录像，支持事件详情精细化展示，事件发生位置、事件框和事件标签信息。

城市违建治理应用

城市违建治理应用对规划确定的道路、广场、公园、绿地、河湖水面、海岸带、轨道交通、公交场站、燃气设施、供热设施、给水排水设施、公共服务设施等可能发生违规用地行为的情形进行智能分析，对已建成的违建或在建过程中的疑似事件进行违建预警研判，提醒执法人员及时处理，防止非法侵占形成，降低后期执法成本和难度。

秸秆焚烧治理应用

秸秆焚烧治理应用是针对秸秆露天焚烧导致大气颗粒物污染防控形势严峻的难题，利用城市治理应用对重点管辖区域全天候、全方位的火情监测及精准定位，对火情真实性进行判断，并对事件进行派发、火情处置、上报工作，最后归档闭环。秸秆焚烧治理应用包括火情研判、火情档案、统计分析等功能。

火情研判

支持查看火情列表及火情详情，支持在火情详情中查看火点位置、报警信息。

支持自动更新该火点报警图片、实时视频、火点位置信息。报警图片中红框标注报警位置信息，可对摄像机云台进行实时操作，支持查看火点实时现场视频画面，判断是否为真实报警。

支持自动研判功能，对触发报警的火情均认定为真实火情，并派发至相关网格员。

在实时视频查看中发现异常情况，支持手动告警，选择发生报警点生成人工报警工单，报警图片为触发时间设备抓拍的图，视频回放以触发时间前后15秒的录像片段，报警来源为设备上报。

火情档案

对已处理完成的火情信息归档并留存记录。

支持按区域、时间、地址、监控点名称等多条件组合查询。支持对查询工单进行导出，导出工单详情包括工单各办理人及办理时间、办理时长信息。

支持按照报警类型、报警时间、报警区域、监控点统计报警工单。

支持根据时间段、区县、镇街、监控点、报警类型、是否真实、数量报警等不同报警条件进行组合查询，支持导出查询明细。

统计分析

根据起火区域、时间与起火原因对火情进行简要的统计分析以及数据查阅。支持按照报警数、设备平均报警数、正常工单数、异常工单数、超时工单数等不同条件统计报警情况，支持导出对应数据。

重点场所治理应用

重点场所治理应用主要关注节假日周边车辆乱停放和交通事故等导致的道路拥堵情况，通过城市治理应用第一时间发现、处理和疏导保障现场道路通畅和车辆的通行；通过城市治理应用实现重点区域人流量实时监测，便于及时开展人流疏导、管控工作，提升重点区域拥挤踩踏等公共安全风险防范能力；对易造成伤人、伤车隐患的路面破损、路面异物、井盖破损等现场，第一时间检测和预警，联动各业务部门及时处理和维护，防止异常事件的发生；大型活动期间出现的违规条幅招牌、游摊小贩和卖艺行为等极易引起人员的聚集，进而造成道路阻塞甚至踩踏风险，通过联动联动城管等执法部门现场处理；场馆周边经常有游客走失、走散、掉队等情况发生，通过快速查找定位走失人员的活动轨迹，帮忙寻找走失游客，提升游客满意度。

重点场所治理应用包括人流车流智能监测、道路及施工异常预警、城市市容市貌管理、三轮车商贩管理、人员走散查找等功能模块。

人流车流智能监测

人流车流智能监测主要依托高清视频监控和城市治理应用实现了对重点场所周边城市路口人流、车流的情景认知。系统可以智能识别车辆的类型、车牌以及行人人员数量等，能够准确的感知当前人流车流数据情况，可以根据预设的规则对检测到的数据进行分类和分析，可以根据安全规则判断人群密度是否超标，从而及时采取措施防止拥挤和踩踏事件的发生。该应用为大型活动的组织、公共设施的规划等提供决策支持，使得城市管理和交通规划更加科学、精准和高效，有助于实现城市可持续发展的目标。

道路及施工异常预警

道路及施工异常预警主要依托城市治理应用对重点场所周边道路及施工异常场景的情景认知。系统可以自动识别街道上的垃圾堆放、占道经营、违规摆摊等各类问题，例如当路面摄像机检测到路面有施工情况时，会自动根据智能调度规则，将产生的违规预警事件分发给相关部门执法处置人员进行处理和维护，防止异常事件的发生。

城市市容市貌管理

城市市容市貌管理主要依托城市治理应用实现对重点场所周边市容市貌的情景认知。系统可以自动识别街道上的违规条幅招牌、垃圾堆放、占道经营、违规摆摊等各类问题，例如识别到某区域存在摆摊的情况，系统会自动根据智能调度规则，将产生的违规摆摊预警事件信息分发至相关部门执法进行现场处置。同时，系统可以根据预设的规则，对检测到的数据进行分析和判断，例如当系统检测到某个区域的垃圾堆积超过规定标准时，会自动触发预警，并可以在一定时间内合并重复无效的预警数据。此外，系统还可以通过对实时数据的分析和预测，动态调整资源分配和管理策略。例如在垃圾清理方面，系统可以根据垃圾桶的满溢状态和垃圾分布情况，提示管理者的触发清扫动作。在应对突发的市容问题时，系统可以快速报警并智能调度附近的城管人员和设备进行相应处置，确保问题能够及时得到解决。该应用可以使管理者能够及时了解城市环境的实际情况，为后续的管理和决策提供准确的数据支持。

三轮车商贩管理

三轮车商贩管理实现对重点场所周边三轮车游摊商贩场景的情景认知。系统可以自动识别三轮车商贩的位置，检测出三轮车商贩是否在规定区域外经营、是否占用人行道等，可以根据预设的规则，如商贩经营区域、经营时间、经营规范等，对检测到的数据进行分析和判断。当系统检测到不合规经营内容时，会自动触发预警。系统可以实时提供商贩的位置，辅助城管执法人员进行违规行为的取证和记录，城管执法人员可以根据这些信息进行现场的确认和处理，从而提高执法的准确性和效率。此外，系统还可以根据历史数据和实时监测结果，预测商贩活动的热点区域和时间段。管理者可以根据这些信息，制定更合理的管理策略和规划方案，如调整商贩经营区域、优化城管人员的配置等。

人员走散查找

人员走散查找主要依托高清视频监控和城市治理应用实现对重点场所人员走散查找场景的情景认知。例如，在大型公共场所经常有游客走失、走散、掉队等情况发生，系统可以实时捕捉和分析人员的结构化信息，可以识别出目标人员的特征信息。在人员走散后，系统可以快速根据历史的图像来查找定位走失人员的活动轨迹，帮忙寻找走失游客，提升游客满意度。

校园安全守护应用

校园安全守护应用主要关注早中晚学生上下学期间，对学校马路段布置智能前端设备进行交通秩序的维护和不文明交通的劝导；对学生放学进度进行区域级通报，防止接送家长的无效扎堆等；当发现异常事件和异常区域出现的人员逗留、人员徘徊、奇装异服等行为时，通过城市治理应用联动智能前端设备进行现场威慑；对校园周边出现的翻越围墙等行为进行预警；对校内危险区域如天台、操场、走廊等区域，出现异常时间的人员入侵、人员滞留、人员打闹和人员倒地等行为进行检测和预警，联动学校及时处理。

校园安全守护应用包括车辆异常违停和驶入预警应用、校外异常人员徘徊预警应用、学校周界翻越围栏预警应用、校内天台学生闯入滞留预警应用、学生打架和异常时间滞留预警应用五个功能模块。

车辆异常违停和驶入预警

车辆异常违停和驶入预警主要依托城市治理应用实现对早中晚上下学期间学校校门周边出现车辆异常违停和驶入行为的情景认知。系统可以自动识别禁停区域的车辆停放位置，可以监测到车辆是否停放在禁止停车区域或是否驶入了限制区域，从而为后续的预警和执法驱离提供准确的数据支持。此外，系统还可以根据预设的规则，例如视频画面禁停区域配置、禁停时长配置等，对检测到的数据进行分析和判断。当系统检测到车辆在禁止停车区域停留超过规定时间时，会自动触发预警机制。通过对实时数据、历史数据的分析和预测，系统可以动态调整安保资源分配和管理策略。在发现车辆异常违停或驶入时，自动通知校园安保人员，进行现场确认和驱离处理。

校外异常人员徘徊预警

校外异常人员徘徊预警主要依托城市治理应用实现对校园周边环境的情景认知。系统可以自动识别和跟踪校外区域一定范围内人员高频出现活动，可以检测出校外人员在学校周边的停留时间、活动范围、出现次数、出现时间等信息。系统可以根据预设的规则，例如人员活动区域、出现次数报警配置等，对检测到的数据进行分析和判断。当系统检测到校外人员在学校周边长时间徘徊时，会自动触发预警机制。此外，系统还可以根据人员的行为特征，例如频繁出入、异常停留等，进行更精准地判断。通过对实时数据的分析和预测，动态调整安保资源分配和管理策略，提高了预警的响应速度，优化了安保资源的使用。

学校周界翻越围栏预警

学校周界翻越围栏预警主要依托校园围墙周围部署高清视频监控和城市治理应用，实现对人员试图翻越围栏进入校园的情景认知。当有人员试图翻越围栏进入校园时，支持实时捕捉到其动作和行为特征，例如攀爬、越线等并对这些行为进行分析和识别。一旦确认为翻越围栏的异常行为，系统会立即触发预警机制，向校园安保人员发送警报信息以及翻越的具体位置，以调度校园安保及时赶到现场执行相关动作。此外，系统还可以将预警事件的相关视频片段和图像自动保存下来，为事后调查取证提供重要依据。同时，对历史数据进行挖掘，分析翻越围栏行为的高发时段、区域等规律，帮助校园管理者进一步优化安防资源配置，加强重点时段和区域的巡逻和监控力度，提升校园的安全防护水平。

校内天台学生闯入滞留预警

校内天台学生闯入滞留预警主要依托在天台各个出入口及关键区域安装的高清视频监控以及城市治理应用实现对天台区域学生闯入滞留的情景认知。系统可以自动捕捉到天台内的人员动态变化。当学生未经允许进入天台时，系统会迅速识别出人员信息，推送至校园安保处。例如学生在天台内徘徊、逗留或做出其他异常动作，系统会再次提供报警，以进一步保障学生的人身安全。通过对历史数据的进一步处理分析，系统可以辅助校园管理者定位出高频在天台滞留的学生信息，从而在教务领域对学生心理健康进行提前干预。

学生打架和异常时间滞留预警

学生打架和异常时间滞留预警主要依托在操场和走廊等关键区域部署高清视频监控以及城市治理应用实现对对学生打架和异常滞留的情景认知。在操场走廊等开放空间，支持自动分析摄像头捕捉到的视频画面，当检测到学生之间出现推搡等打架行为时，系统会立即触发预警机制。此时，系统会向校园安保人员或值班老师发送警报信息，并提供打架事件的具体位置和时间，以便相关人员能够迅速赶到现场进行处理，及时制止打架行为，防止事态进一步升级。针对异常时间滞留的场景，支持根据学校的作息时间和活动安排，设定相应的活动区域和时间规则。当学生在非规定时间滞留在操场或走廊等区域时，系统会自动识别并记录下相关情况。例如，在上课时间，学生应该在教室上课，如果系统检测到有学生在走廊逗留，会立即发出预警。学校管理人员可以及时了解学生的情况，采取措施引导学生回到教室或指定区域，确保学生的学习和活动安排有序进行。该应用能够准确识别学生的打架行为和在非规定时间的滞留情况，从而及时采取措施，保障学生的安全和校园的秩序。

小散工程监管应用

小散工程监管应用主要关注小散工程现场问题自动发现的能力，对小散工程施工现场发现的不戴安全帽、不系安全绳、使用人字梯、乱搭电线等违规行为进行远程智能检测和预警；支持政府管理部门对工地现场进行远程指挥巡检，发现不规范行为立刻指导改进；支持对安全施工宣贯过程进行检测、识别和记录，对未宣贯或者宣贯不到位的行为进行预警。

小散工程现场智能监测

小散工程现场智能监测应用主要依托工地安全员佩戴安装有视频监控的安全帽以及城市治理应用实现对小散工程场景的情景认知。政府管理部门可以远程指挥工地安全员对工地进行实时巡检，系统可以自动识别小散工程施工现场工人不戴安全帽、不系安全绳、使用人字梯、乱搭电线等违规行为，发现不规范行为立刻指导改进。

智能算法管理

智能算法管理提供各类视频智能算法的统一管理和应用能力，以及提供视频智能分析算法全生命周期的管理，包括算法的管理、封装、发布、更新、级联等能力。算法仓库可以对检测算法、建模算法、比对算法等算法进行管理，提供算法的统一授权体系，为统筹开展视频智能算法的调度应用提供基础，构建算法相关标准体系，需支持外部的算法包的导入以及外部算法服务的接入。

智能算法管理包括算法超市、算法仓库、算法服务等功能。

算法超市

提供智能算法的能力展示，已发布算法的算法展示查询、算法详情查看等功能，通过算法和点位申请，实现算法能力赋能。

算法总览

聚焦算法的展示、检索、筛选与应用闭环，打造高效易用的算法服务门户。首页通过3D立体轮播动态呈现最新或最热算法，突出算法封面、名称、描述、版本及上架时间等关键信息；算法列表支持本级与级联算法的统一展示，提供平铺与卡片两种视图，并支持按行业、分析源类型、分析目标等多维度标签筛选，以及按上架/上传时间、浏览量、使用量等多方式排序。系统支持算法置顶功能，确保重点算法优先曝光，同时提供关键字精准检索和“我需要”收藏机制，用户可一键将单个或多个算法加入任务清单，快速发起智能分析任务，实现从算法发现到业务应用的无缝衔接。

算法详情

围绕算法全要素展示与可用性评估，构建集基本信息、技术参数、功能验证、版本控制与应用指引于一体的算法详情页。方案支持查看算法封面、名称、描述、授权状态、上架时间等基础信息，并详述其适用行业、业务场景、分析源与目标、计算系统等技术指标；通过内置示例图或用户本地上传图片实现算法功能快速演示，直观对比分析结果与预期效果；提供多版本管理与切换能力，完整记录版本迭代内容；同时明确算法应用条件、适用与不适用场景说明、误报/漏报风险声明，并在地图上可视化标注算法可部署的点位或区域，全面支撑用户对算法能力的精准理解、可信评估与高效选用。。

算法关注

支持将算法加入到“我的关注”中进行收藏，支持关注/取消关注、放到关注列表等操作；支持查看“我的关注”中所有关注的算法；支持在关注列表进行取关、详情展示以及编排跳转相关等操作；关注列表中，已下架的算法显示“已下架”，支持清空“已下架”的算法。

算法仓库

算法展厅

构建统一、智能、可追溯的算法资源管理与服务体系，支持对已上架算法的集中展示与精细化运营。展厅首页提供算法检索、多维筛选、本级与级联算法列表展示及按上传/上架时间排序等功能，便于用户高效发现所需算法；算法详情页全面呈现基本信息、技术指标、版本管理、应用条件、适用与不适用场景图文说明，以及误报/漏报风险声明，并支持版本间灵活切换与上层系统调用，实现算法从“可见”到“可信、可用、可管”的全链条支撑。

算法管理

构建覆盖算法全生命周期的统一管理平台，支持本地及第三方算法包的标准化上传、合规性校验与多版本管理，涵盖中心端与边缘端各类计算环境。系统提供算法的增删改查、上下架、共享、分组、批量操作及与训练平台的模型同步能力，并通过多维度筛选（状态、行业、计算系统、厂商等）和关键字检索实现高效发现。算法详情全面展示技术指标、资源占用、应用条件、适用/禁用场景、检出事件项及误报声明，并支持版本切换与运行任务无感升级；同时集成灵活的授权机制，支持授权检测、路数配置及第三方算法注册，确保算法资产合规、可信、可管、可用，为智能分析业务提供高质量算法支撑。

算法成效

构建覆盖“任务创建—素材配置—算法评测—结果核验—报告生成—排名展示”全流程的闭环评估体系，支持对算法仓库中各版本算法在实际应用中的检出率、召回率、研判量等核心指标进行多维度统计与可视化分析。系统支持按业务分组统一考核不同厂商、形态的算法，灵活创建评价任务并关联标准或自定义数据集，可多选算法、配置参数策略、设置检测区域，并对评价过程进行状态跟踪；通过高效核验机制对事件正报、误报、漏报进行人工确认，自动生成包含评分、样本分布、历史趋势及场景标签筛选结果的综合评价报告，最终以业务分组为单位实现算法在检出率、召回率、综合评分等维度的横向排名，为算法优选、迭代优化和业务部署提供数据驱动的决策支撑。

素材库

构建覆盖视频图像素材“采集—标注—清洗—增强—质检—应用”全链条的标准化管理体系，支撑算法训练与成效测评双重需求。支持训练集与校验集的版本化管理，提供本地上传、系统回流等多种数据导入方式，并实现精细化标注（含分类、检测、分割等模型适配）、人工研判（正误报确认）及按需下载；通过智能清洗（去重、去模糊、去小目标等）与灵活增强（整图或框内增强，支持多策略组合与参数调优），提升数据质量与多样性；内置素材质检模块可生成涵盖标注分布、图像质量、分辨率等维度的诊断报告；所有素材可无缝对接算法引擎，在各类智能计算资源上驱动视频图像分析任务，形成“高质量数据—高效算法训练—精准效果验证”的闭环能力，为算法研发、优化与评估提供坚实数据底座。

算法服务

围绕城市治理、公共安全、应急响应与智能巡查等核心业务需求，构建覆盖“通用感知—专项识别—智能交互”三层能力的视频智能分析算法体系。底层以大模型通用算法为基础，实现万类物体识别、以文搜图、场景自动分类与语义分割，支撑AI视频调阅、以文布防、标签自动生成等共性能力；中层聚焦城市运行高频风险场景，部署道路积水、井盖异常、行道树倒伏、围蔽设施、烟火、垃圾堆放等专项检测算法，精准服务于城市险情识别、违建治理、环境监管等业务；上层面向重点场所与特定人群，集成占道经营、店外经营、无照游商、肢体冲突、流浪人员、区域入侵、徘徊侦测等行为分析算法，并结合安全帽佩戴、安全绳使用等作业规范检测，强化校园安全、小散工程监管与重点区域守护。

同时，深度融合无人机智能应用，拓展高空视角下的消防通道占用、违法建设、人群态势、客流统计等空中巡检能力，并引入视觉问答、场景文字识别等多模态交互算法，提升系统理解与人机协同水平。所有算法按业务场景灵活组合，支撑“城市常态化守护”、“人员救助服务”、“重点场所治理”、“违建与秸秆焚烧监管”等十余类典型应用场景，形成“全域感知、精准识别、智能预警、闭环处置”的城市视觉智能中枢。

算法策略管理

算法策略管理是为适配复杂的业务场景，降低算法因时间、空间、环境、规则等因素的影响。系统提供策略编排、策略管理、策略成效分析等能力，实现业务规则自定义编排，提供多样化的事件优化策略，解决单一算法与业务场景偏离（误报、重复、多算法叠加等）的难题，实现从原始事件到过滤事件，从单点事件到聚合事件，从技术事件到业务事件，真正降低算法误报，实现精准预警。

算法策略配置包括元件管理、策略编排、策略回溯、策略成效、策略素材库、策略运维等功能。

元件管理

元件是组成策略的基本单元，主要包含事件元件、策略算法元件、策略函数元件等。元件管理主要封装和定义了各类事件元件（输入事件和输出事件，包含事件的来源和流向以及事件报文等）、策略算法元件和策略函数元件，支持元件新增、删除、编辑、导入、导出等操作。

事件元件

构建标准化、可配置、可复用的事件接入与解析体系，支持以列表形式展示和检索事件元件，并提供元件详情查看、新增、编辑、删除、导入导出等全生命周期操作。新增元件时，系统支持自动或手动解析事件报文，智能提取字段并支持编排与拆分；元件信息可灵活配置事件标识、源类型、描述及拆分规则；消息队列配置兼容Kafka、ActiveMQ、RabbitMQ等主流中间件，既可选用系统内置队列，也支持自定义连接参数。方案还支持批量修改消息队列、一键生成输出元件、多元件打包导出/导入，以及通过引用关系追溯关联策略，实现事件接入的高效配置、统一管理和快速复用，为上层事件驱动型业务提供稳定、灵活的数据接入底座。

策略算法元件

提供对策略算法元件的全生命周期功能管理，支持以列表形式展示和按名称、标识、版本等条件检索元件，并可查看其详细信息，包括元件元数据、算法输入/输出字段定义及关联策略引用关系。系统支持通过上传算法包创建新元件，自动生成唯一标识与版本号，并配置元件描述、逻辑图及算法接口参数（输入字段含默认值与展示方式，输出字段可自定义）；同时提供灵活的编辑、批量删除、导入导出（支持ZIP包）等功能，导入时可解析包内元件信息并按需选择纳入，导出便于跨环境复用。实现策略算法能力的标准化封装、可视化配置与高效复用，为上层智能策略编排提供结构化、可插拔的算法服务单元。

策略函数元件

提供对策略函数元件的标准化、模块化管理功能，支持以列表形式展示元件名称、版本、函数类型、标识及描述等信息，并可通过多维度条件灵活检索。系统支持查看元件详情，包括元数据、输入/输出参数定义（含字段标识、类型、默认值、展示方式等）及关联策略引用关系，并可跳转至对应策略详情。新增元件时，支持上传函数包自动生成标识与版本，配置函数类型、描述、逻辑图及输入输出接口参数；同时提供对元件信息和字段名称的编辑能力，以及单个或批量的删除、导入（支持包解析与选择性纳入）和ZIP格式导出功能，实现策略函数元件的高效封装、复用与跨环境迁移，为策略编排提供灵活、可配置的函数级能力支撑。

策略编排

策略编排采用可视化画布、低代码的方式对实时事件进行策略的编排，管理及运行。策略编排中涉及到对多个策略分组进行统一的管理，策略参数灵活设置适用各类场景。

策略运行

支持对系统分组中的策略进行运行、校验、元件参数（数值型）配置、回溯、策略运行参数配置等操作，支持直接跳转到策略对应的回溯页面。

支持对模板策略分组中的策略进行查看、运行、停止操作，不支持编辑和删除操作，删除和编辑操作均由上层应用模块发起。

策略详情

支持通过拓扑图或者封面图查看策略的详情，包含策略描述、策略编号、状态、拓扑图等信息。

策略分组

支持自动生成策略的系统分组，该分组不可进行信息编辑与分组删除操作；

支持策略分组的添加、编辑、删除操作，分组信息包括分组名称和描述信息；

支持通过关键字检索策略分组信息。

策略新增

提供可视化、灵活高效的策略设计与管理功能，支持在非系统分组中新建策略并编辑基本信息（名称、描述、封面），通过拖拉拽方式在画布上自由编排事件、算法及函数类元件，支持元件的增删、参数配置、备注添加（含颜色、大小及描述）并在拓扑图中直观展示。系统提供策略的校验、运行、停止、复制、导入/导出及回溯跳转等全周期操作，并对系统分组策略开放运行控制与参数调整能力；画布支持居中、撤销/重做、缩放、清空等交互操作，提升编排体验。同时，方案集成全局搜索（按策略状态、名称、分组、ID）、元件列表检索与快捷跳转元件管理、实时同步最新元件等功能，支持策略封面自定义（默认使用拓扑图），并在编排过程中可快捷修改事件参数与函数备注，实现策略构建的高效性、可视化与可维护性。

模板策略

提供对模板策略分组的受控访问与协同联动功能，支持用户查看模板策略详情、运行或停止策略，禁止直接编辑或删除，相关变更需由上层应用模块统一发起，确保模板的一致性与安全性。系统支持在实时智能分析和历史视图分析等业务模块中基于选定算法快速创建策略，并自动同步生成至策略编排模块，实现分析能力向策略资产的无缝转化。模板策略详情页按任务维度可视化展示拓扑结构，支持点击任一任务节点查看其任务名称、ID、规则版本、规则参数及策略级运行参数，为策略理解、调试与跨模块协同提供清晰、结构化的功能支撑。

算法串联

支持在策略编排过程中，在已有算法元件的下游节点上添加二次分析算法元件并选择分析资源类型（中心端设备、边缘端设备），针对边缘端设备支持指定的算法，针对中心端的设备支持指定的算法（人体识别算法、车辆识别算法、统一接入协议的算法等）。

策略操作

提供覆盖策略全生命周期的业务级操作能力：支持对单个或多个策略进行删除、复制、导入与ZIP格式导出，便于策略复用、备份及跨环境迁移；允许对未运行策略进行全量信息编辑，确保策略配置的灵活性与准确性；通过策略校验功能保障编排逻辑的完整性，结合策略刷新实时同步运行状态，提升运维感知能力；同时支持策略在系统界面中按业务需求自由移动至指定分组，实现策略资产的分类归集与可视化管理，有效支撑多场景、多部门的策略协同与业务敏捷响应。

策略调试

策略校验通过后，支持手动模拟和离线模拟2种模式进行策略调试操作；

手动模拟支持自动填充报文并可手动修改加入编排的字段，支持手动选择点位、手动上传图片，并可手动添加多个数组对象；

离线模拟支持选择算法，上传图片并进行图片分析，开始调试后，可查看事件报文的流向以及策略处理的结果。

策略调优

历史数据用新的策略执行一次，可比较前后的策略差异。

支持按照点位、策略识别结果、拦截元件、有无变化进行策略调优结果检索。

支持按照数据类型（原始、研判）和时间范围选择历史数据集并执行策略调优操作。

支持展示基于原始类历史数据集的策略调优结果信息（调优事件数量、拦截事件数量及变化数、输出事件数量及变化数）。

支持展示基于研判类历史数据集的策略调优结果信息（调优事件数量、策略检出率、策略检准率、算法检准率、算法检出率、策略有效数、策略无效数、策略漏报数）。

策略运行配置

支持对已完成校验的策略配置运行模式，包括负载均衡和指定节点，指定节点是人工能够选择策略运行的服务器，负载均衡是系统自动指定服务器运行。

支持对策略的执行计划和策略执行范围进行配置操作。策略运行默认为所有监控点和所有时间。自定义情况下，可选择对应的时间计划和监控点位。对于系统默认的时间计划（全天、工作日模板）不满足的情况下，可自行设置时间计划，支持自定义时间计划定位到分钟，支持单选或者多选监控点。

策略场景配置

提供面向业务场景的视频点位精细化管理能力，支持按分组名称、标签创建、检索、编辑和删除点位分组，并在删除时自动清理关联的点位规则，确保配置一致性。系统支持基于点位名称、外码、规则及属性配置状态等多条件检索点位，并以结构化列表展示监控点关键信息；业务人员可通过预置点、实时画面或录像回放抓图，在图像上灵活绘制线、矩形、多边形等分析区域，动态绑定属性规则（如检测方向、区域用途等），并支持规则图形的显示控制、编辑与删除。同时，方案支持通过资源包扩展点位属性，允许对规则属性信息进行修改，并提供单个或批量增删点位功能，有效支撑城市治理、安防布控等业务中对视频资源的快速组织、精准配置与高效运维。

策略回溯

构建一个功能完善、业务导向的策略回溯系统，核心功能包括：通过事件检索与列表展示，支持用户按多种属性筛选和查看事件处理结果；在事件详情中，全面展示事件图片、策略拓扑（标红拦截元件）、策略识别结果及执行报文，并支持事件切换、录像回放及将事件添加至策略素材库；同时，提供策略研判能力，允许用户对输出或拦截事件进行正报、误报或漏报的判定与回归，以优化策略准确性。

策略成效

构建一套策略与事件成效统计分析体系，核心功能包括：通过统计原始事件、拦截事件及结果事件的数量，量化评估策略在事件流转中的过滤与增效作用；系统将动态展示策略总体规模、分组及运行状态；支持按多时间维度灵活查询，统计事件总量、策略输出与拦截的占比，以及正报、误报、漏报等研判结果分布，并生成策略输出事件排名；同时，聚焦智能事件与智能策略，从事件类型维度深入分析其原始事件、输出/拦截占比及研判情况，并支持按策略类型进行分组展示，从而为策略效果的精准评估与持续优化提供全面的数据支撑。

策略运维

构建一个集中、高效的任务调度与运维管理平台，其核心功能与业务价值如下：系统通过任务视图与主机视图，全方位监控与管理所有分析任务的执行状态、参数配置与资源分配，支持灵活的查询、批量操作与模板化部署，极大提升运维效率；通过任务分组与模板管理，实现配置的标准化与复用，确保任务执行的规范性与一致性；特别地，系统提供精细化的策略运维数据监控和任务守护能力，不仅能实时洞察任务健康度、自动恢复异常任务，还能深入追踪策略执行链路，从而保障智能分析业务的稳定、连续运行，并为策略优化提供精准的数据支撑。

算法策略

构建一个覆盖市容环境、街面秩序等多场景的智能事件识别与误报过滤体系。其核心功能是部署一系列针对性的业务策略，通过设定阈值、去除重复预警、过滤小目标及临时性干扰（如临时经过的车辆、行人）等方式，对道路积水、路面塌陷、占道经营、车辆违停等十余类城市管理事件进行精准识别与数据清洗。该方案能有效提升告警信息的准确性与实用性，大幅减少一线人员的无效核查，为城市精细化管理和高效处置提供可靠的数据支撑。

数据治理

构建覆盖数据全生命周期的管理体系。其核心业务功能是系统性地开展数据挂接、清洗、校核与核准工作，通过建立多元数据校核与问题数据核准两大机制，确保跨部门数据的权威性与一致性，并形成高效的问题数据发现与修复闭环。

在管理流程上，实现一个贯穿事前、事中、事后的数据质量监管闭环。事前通过规则配置进行质量检查与摸底；事中基于统一平台进行实时监测、分析与问题分发；事后则聚焦于问题的精准定位、整改跟踪与效果考核。最终，通过建立数据质量评估与考核机制，将责任落实到人，确保数据从采集、传输到应用的全流程都满足规范性、准确性、完整性的要求，为上层应用的可靠运行提供高质量的“数据燃料”。

数据标准化

在国家和省的规范要求下建立完善顺义区内部数据治理相关标准规范、管理机制，制定数据治理工作开展方案、数据治理工作机制、数据治理问题处理机制，依托政务大数据平台-数据治理平台，以各部门业务需求为导向，针对数据采集汇聚、治理实施、共享使用等全过程，通过数据质量管理功能，结合数据质量问题的剖析与诊断等流程，对标数据元标准和业务逻辑规则，让各类数据问题能够及时发现、及时反馈、及时纠偏，持续提升数据质量，开展监测、监控。

数据治理实施内容包括大数据平台部署、数据调研、数据探查与接入实施、数据治理实施等。

数据调研收集

数据调研收集。在做数据接入前，需对将要接入的数据的相关信息进行调研收集，整理出数据台账。台账中包含：数据表的名称、来源、目前存储的数据量、字段名称、字段含义等。根据收集的数据台账，准备数据接入时所需的接入资源和存储资源。

数据探查

数据探查。通过数据台账和样例数据，对即将接入的数据做一次详细的摸排，明确每种资源中字段的含义。此环节对于后续的数据处理影响深远，需要花费大量人力和物力，确保数据探查的准确性。

数据接入

数据接入。将各类数据从分散的数据源中抽取接入至大数据平台中，在抽取的过程中会对数据做非空和有效值的判断，将无用数据识别出来不加以接入，保证数据的有效性，同时减少不必要的资源浪费。

配置采集交换任务：设置任务名称、采集周期、源目标信息、存储目标信息、开始时间、结束时间；通过对比采集数和目标成功记录数量，可以对每次采集任务的运营状态进行监控，从而对采集失败的任务进行预警，对于失败的任务，可以进行人工干预重启。采集人员对每次采集任务可手动设置恢复、终止操作。

采集模型设置：对于目标库来说，可以通过设置诸如：多种源数据的融合、获取样例数据、判断服务类型或文件大小、是否分包压缩等多种条件进行获取。这时需要运营人员，逐一配置目标数据库和源数据库的操作路径和条件。

数据识别：在数据采集端可以进行数据的初步处理，包括数据的非空、格式、有效值的初步校验，该校验通过配置实现。运营人员对采集的业务系统进行分析后，确定不同表、不同库的采集规则以及数据规则条件，触发采集任务后，源数据将按照稽核规则进行初步的数据处理。

数据标准化

数据标准化。按照行业和社会标准，对接入的数据进行标准化处理。此环节中，会对字段进行归一化处理，如身份证的归一化和时间字段的归一化。

统一编码映射：运营人员需要深入业务系统，进行业务调研，梳理业务编码、制定编码规范，明确信息资源在用户域、业务域、事件域、公共域等数据域上，如何进行不同的数据类型、业务类型划分，每种数据域采用何种统一编码，形成统一的数据编码标准，为后续理清数据血缘关系，数据维护打下基础。

编码变更需要统一的申请流程和规范操作，运营人员中的模型人员提出需求，由运营组进行统一的审核，通过后，进行变更，在同步到各业务系统中。

数据明细抽取

数据明细化抽取。将标准化后的数据，按照数据他库的维度和关系进行抽取，分类和融合。将不同来源但同一含义的数据有机地整合到一起。经过处理后，本层数据包含了每种关系的明细信息，也包含了该关系的叠加后的统计信息。

元数据管理

1、元数据获取

运营人员配置元数据的基本信息、结构信息、扩展信息、扫描周期、扫描目录、编码信息、所属资源、表类型等内容，实现元数据的定期采集，并且记录元数据的版本信息，通过对比发现数据的

2、元数据导入

对于不允许直接进行数据库连接抽取元数据的情况，源系统负责定期导出元数据文件推送到元数据管理系统的指定目录下，元数据管理系统进行定时读取指定目录导入元数据信息。

对于无法自动采集元数据的情况，可通过元数据导入功能，将线下生成的元数据信息导入元数据管理系统。

导入格式包括不限于文本文件、表格、sql脚本。

3、元数据补录

在抽取到的元数据信息不全面或缺失时（如：字段描述缺失），可对元数据内容进行更正补充。

元数据管理系统在多次抽取元数据信息时，不会随意覆盖补充信息，具备相关审核功能，确保元数据信息的完整。例如：第一次元数据自动采集完成后，用户进行元数据补充描述操作，后续抽取不应覆盖第一次进行补充的元数据描述。实现过程可参照以下两种（不限于）：

（1）最新自动采集元数据信息与上次采集结果进行对比，系统自动处理，默认结果相同直接使用上次结果；结果不同时，添加新增数据、标识删除数据、替换修改数据内容重新补充

（2）最新抽取结果与上次抽取结果进行对比处理，人工审核时，用户可选择三种方式修改内容：保留历史信息、保存最新结果、汇总合并。

元数据定义具备字段是否加密的维护功能，同时具备加密算法的描述功能。

元数据定义具备表、字段级别添加业务标签或补充术语描述功能，将业务术语与元数据建立关系。

扩展：元数据分类、打标签使用的标签信息进行基本维护管理，可添加标签管理内容。

数据质量评估

对数据的唯一性、完整性、合法性等质量问题进行综合分析，并能够对数据质量评分走势进行分析，形成质量评估报告，同时能够进行非关联数据质量分析规则定义。对于重点数据每周监控，全部数据每月监控，并不定期进行抽样检查，对结果进行分析并展示。

提供了灵活的、多维度的数据质量报告，以业务日期、检核系统、检核指标、检核指标归类、问题产生与解决等多角度观察数据质量问题，并提供导出Excel文件作为离线查看和汇报使用。

在对质量评估报告配置的基础上，生成质量报告，以可视化的形式实现质量报告的展示。

质量报告展示：按照业务主题、日期实现对质量分析、质量评估维度、稽核检测情况、问题数趋势、得分趋势等质量报告内容的查询与可视化展示，提供报告的重新生成与下载。

数据质量监控

构建一套端到端的全方位数据质量管控体系。方案的核心业务目标是确保作为重要战略资源的数据的准确性与可靠性，从而为区域施政决策提供坚实依据，规避因数据质量问题导致的决策风险。

在功能设计上，方案强调对数据处理全链条进行动态跟踪与逻辑检控。通过在数据生成、抽取、传输、清洗转换、加载、汇总、分析及前端展现等所有关键环节设置质量监控点，实现对数据从源端到最终应用的全流程、嵌入式监管。

该体系将生成详尽的质量调试报告与综合质量汇总报告，形成覆盖数据源、数据仓库、数据集市直至数据应用的完整质量视图。通过这种贯穿始终的管控，最终确保流入决策环节的数据是正确、可信的，真正赋能顺义区的精细化治理与科学决策。

稽核规则维护

构建一个可演进、闭环化的数据质量管理体系，确保数据能持续满足业务发展的需要。其核心业务功能是建立一个动态的稽核规则库，通过专业的规则模板设计与维护，实现对26个业务部门数据从基础属性到复杂业务逻辑的全方位质量检查。

建立一套完整的质量问题处理流程：从自动或手动发起问题流程、形成待办任务，到跟踪督办、定期汇总汇报，实现跨部门问题处理的高效协同。通过定期梳理稽核出的问题并进行根因分析（如统计口径、数据标准不一致等），最终目标是为数据质量的持续优化提升提供决策依据，驱动各业务部门从源头上解决数据问题，从而整体提升政府数据的完备性、准确性与权威性，为科学决策提供可靠保障。

数据共享交换

构建一个高效、规范的数据共享交换体系，核心目标是打通部门间的数据壁垒，促进跨层级、跨地域的政务数据融合与业务协同。方案将通过建立标准化的数据共享审批流程，确保数据在安全可控的前提下有序流动。

在业务功能上，平台将提供数据供需匹配服务，为有明确需求的部门直接提供数据资源，并为尚未建立联系的部门充当“数据红娘”，协助其建立新的供需关系。数据运营团队将基于治理工具，进行数据的开发、测试与稽核，形成符合业务要求的数据产品，并遵循规范将其作为标准化服务进行发布、编目与授权。最终，形成一个从需求对接到服务授权的完整闭环，实现政府信息资源的互利互用，充分释放数据价值。

数据标签

政务数据目录用于系统化描述各类政务信息资源的特征，并形成数据标签，便于对资源进行高效检索、准确定位与便捷获取。各地方、各部门依托本级政务数据平台中的数据目录系统，开展政务数据目录的编制与管理。数据目录系统通常涵盖目录分类管理、目录管理、目录质量检测、基础主题分类关联、目录开放管理、资源挂接管理、统计分析等核心功能。为进一步提升数据治理水平和应用效率，系统还增强了数据标签管理功能，通过对数据资源打标签，实现更灵活的多维分类、智能检索和精准关联，从而优化数据发现与共享过程，支撑政务数据资源的高质量整合与利用。

标签类目体系设计

业务场景中抽象打标签时，通过对人口基础库中人、物以及人物间的关系依据直观事实、统计加工、模型挖掘、组合定义进行打标。技术层面通过对基础信息表进行SQL逻辑处理。得以呈现出当前的标签体系。

未来大数据应用场景变化存在多种可能及不确定性，标签体系建设就是为了更好的适应未来的这种不确定性，尽可能地覆盖和满足未来业务的发展需求。标签本质上是一种对客观世界的实体对象、场景的度量或描述，是经过缜密的逻辑分析和处理后的产物，用以引导发挥数据应用价值。实际业务过程中可以抽象出非常多的实体对象，这些实体对象在不同业务场景下交叉产生联系，每个场景中又生成各类事实数据，信息量非常庞大复杂，导致业务类标签建设变得难以下手。经过实践证明，结构化思维一种非常理想的指导标签建设的方法，它是一种从无序到有序的思考过程，强调分类穷举和归纳演绎，它能帮助标签设计人员像抽丝剥茧一样理清实体、场景关系以及进行标签构建。

“人-企-物”基础数据元和人口、法人综合库建设后，未来具体应用场景变化存在多种可能及不确定性，标签类目体系建设就是为了更好的适应未来的这种不确定性，尽可能的覆盖和满足未来业务的发展需求。本次建设目标主要以各部门、各主题应用的业务核心为中心，建立标签类目体系，主要以人、物、场景来进行分类分层级抽象建模。体现数据标签设计的逐级抽象分层；实现对数据标签类目能够根据管理和服务的需求进行动态管理，在保障高效管理的前提下，满足业务的灵活适配。

标签的管理

标签全生命周期管理

构建覆盖全生命周期的标签化管理平台，实现对数据资源的精细化分类与高效利用，赋能精准化的政务管理与服务。

一、 核心功能：构建闭环式标签生命周期管理

方案的核心是建立一套从创建到退出的完整管理流程。平台将提供定义、新增、修改、查询等基础管理功能，并在此基础上，强化验证与审核环节，确保标签的准确性与安全性，只有审核通过的标签才被允许发布。发布后的标签可被执行与调用，服务于各类数据筛选与分析应用。同时，系统通过分析与评估功能，持续监测标签的使用效果与贡献度，为优化提供依据。最终，对不再适用的标签进行下线处理，形成严格的闭环管理。

二、 业务价值：驱动数据驱动的精准化治理

通过此体系，业务人员得以快速配置和更新标签，直接支撑动态变化的业务需求。该平台不仅实现了标签的体系化管理，更能通过对标签使用效果的持续评估与优化，不断提升数据打标的准确性与有效性。这将极大促进数据资源在各类政务场景中的精准筛选与高效利用，为顺义区开展数据驱动的精细化治理与个性化服务提供核心能力支撑。

标签实体管理

构建高效的核心数据管理单元，通过提供实体的增、删、改、查基础功能，并核心实现实体ID与业务标签的自动化关联及可视化展示，从而将抽象的标签体系具象化地承载于具体实体之上，为跨维度、组合式的精准数据筛选与分析提供底层支撑，最终赋能基于实体画像的精细化业务治理与服务。

标签实例管理

标签实例对应了一个具体客户的一张具体的标签表，这部分完成数据到标签的映射关系。支持标签类目的多次实例化，以实现快速数据应用saas化。

1、添加实例

设置实例名称、创建方式（表映射）、数据源、表、分区等，进行数据字段到标签字段的映射，可选的进行标签存储的添加和删除。

2、批量删除

选择一个或多个实例可进行删除操作，删除时判断实例是否已被申请，如有，则删除失败。

人口标签体系

构建一个多层次、精细化的人口数据画像框架。其核心功能是基于规范化的基础数据元，通过清洗加工形成原生标签，并进一步提炼出描述个体特性的衍生标签，最终通过组合多个衍生标签构建能够刻画特定人群特征的群体标签。该体系将原始数据转化为具有业务意义的群体洞察，为精准化的人口分析、公共服务及社会治理提供统一、高效的数据支撑。

企业标签体系

构建一个系统化的企业数据画像框架。其核心功能是基于规范化的企业数据元，通过清洗加工形成基础的原生标签层，并进一步归纳、提炼出具备业务意义的衍生标签，最终形成一个多层级的标签分类体系。该体系将分散的数据转化为具有群体特征的业务洞察，为精准的企业服务、监管与分析提供统一、可操作的数据支撑。

考评统计功能

1、统计分析

统计分析包括首页统计、职责目录完成情况、数据目录完成情况、信息系统上户口情况、信息系统上云情况，并生成统计分析报告。

2、考核统计分析

对部门综合考评指标、部门综合统计指标、部门系统接入平台考核指标、部门系统接入目录系统考核指标以及部门系统汇聚数据数量和质量指标进行考核评估，并生成考核评估报告。

智能搜索功能

搭建一个集全文检索、标签检索、以文搜文、语义识别等多种能力于一体的智能搜索框架。系统不仅能通过关键词进行模糊、组合式全文检索，更能理解用户搜索意图，通过自动抽取标签、解析文本要素，实现精准的关联推荐与结果多维展示。同时，系统支持多源数据的快速接入与自动清洗，并通过用户反馈行为进行持续自我校正与优化，不断提升搜索结果的相关性与准确性。

在业务层面，该引擎将打通市区两级目录体系，遵循统一标准实现数据对接与上报。其最终目标是让用户能够跨越信息壁垒，高效获取所需的政策文件与数据资源，将数据资产转化为直观、可用的业务洞察，有力支撑精准施政与高效服务。

地理信息地图

为确保总体目标实现，项目将细化分解为四大类20项具体目标：

政务外网平台升级细化目标：完成三大库体数据年度更新，实现矢量数据年度更新覆盖率100%；新增用户管理模块，支持委办局用户分级管理、数据访问控制；开发数据可视化模块，支持专题图层自定义、大屏展示；开发“北京2000”坐标系地图服务；集成空间分析模块，支持缓冲区分析、叠加分析、网络分析；扩展API接口，新增更多API接口。

互联网平台部署细化目标：建设弹性扩展的互联网服务集群，支持高并发访问；提供OGC标准地图服务，支持矢量、影像、注记等地图服务调用；集成专题数据，支撑水环境、医疗资源等业务分析；支持大屏展示，满足领导决策需求；提供API接口，支持第三方系统二次开发及集成。

移动端部署细化目标：开发轻量化GIS应用，集成地图浏览、定位导航、数据采集、协同处置等功能；与政务外网、互联网平台API无缝对接，实现数据同步与业务联动；优化界面设计，支持无障碍访问；适配Android/iOS平台，实现跨终端兼容。

地名地址库建设细化目标：建立标准化地名地址数据库，整合民政、公安、自然资源等部门数据；制定统一编码规则，对接国家地名信息库；建立动态更新机制，通过公众反馈、部门协同、定期普查实现数据实时更新；支撑地址查询、空间匹配、地址验证等服务。

政务外网地图平台升级

矢量库动态更新机制深化

基于CGCS2000坐标系与1985国家高程基准，构建"天-空-地"一体化矢量数据采集体系。基于矢量数据更新、基于影像数据更新、基于外业采集数据更新、基于网站信息进行数据更新。

矢量数据更新技术路径

全国范围1-12级矢量数据采用动态聚合算法实现自动缩编，通过道路拓扑重建与面状要素简化技术，确保缩编后数据拓扑一致性≥99%。

顺义区19-20级矢量数据采用原生化处理，开发基于GPU加速的矢量渲染引擎，实现千万级矢量要素的亚秒级加载。

建立多尺度矢量瓦片金字塔模型，采用Lod算法实现从全国到街区的六级无缝缩放，支持用户自定义样式模板的动态加载。

矢量数据质量控制体系

构建"采集-校验-修复-发布"四维质量控制链。开发基于深度学习的数据校验模型，实现拓扑错误自动检测与修复。

引入ISO 19157地理信息质量标准，建立包含完整性、逻辑一致性、位置精度、时间精度等六大维度的质量评估体系。

实施双盲测试机制，由第三方机构定期开展数据质量抽检，确保数据质量符合《地理信息公共服务平台质量检测规范》要求。

影像库多时相更新策略

构建"星-机-地"协同的影像获取网络，整合高分系列卫星、无人机航测与地面监控视频数据。

影像数据更新技术架构

建立多源影像数据融合平台，支持0.5米级卫星影像、0.1米级无人机影像与监控视频的时空对齐与融合。

构建多时相影像数据库，支持从2016年至今的影像历史回溯，开发时空立方体可视化工具，实现城市发展动态的三维可视化。

影像服务优化方案

设计符合WMTS标准的影像服务接口，支持JPEG2000与PNG两种格式的瓦片输出。

开发智能缓存策略，根据用户访问热力图动态调整缓存区域，实现热门区域影像加载速度提升300%。

地名地址库标准化建设

建立"数据采集-清洗-融合-发布"的全流程标准体系，开发基于自然语言处理的地名地址解析引擎，实现模糊查询、智能匹配与动态纠错功能。

地名地址数据治理体系

构建多部门数据共享平台，整合民政、公安、规自等部门的地名地址数据资源。

建立地名地址编码规范，采用GB/T 18521-2021标准实现地名地址的统一编码与索引。

地名地址服务优化

构建符合OGC API-Records标准的服务接口，支持RESTful风格的地址查询服务。

开发地名地址可视化系统，实现地址点的三维定位与属性查询。

建立地名地址变更追溯机制，完整记录地址变更历史，支持地址变更的时空回溯。

服务制作能力升级优化

二维地图服务集群优化

构建符合WMTS 1.3标准的二维地图服务体系，支持全国范围1-18级、顺义区19-20级多尺度服务发布。开发基于矢量地图引擎的动态渲染系统，实现客户端样式自定义与数据动态加载。

矢量瓦片服务优化

开发支持PBF格式的矢量瓦片服务，实现数据体积压缩率提升50%，加载速度提升200%。

构建矢量瓦片样式管理系统，支持用户自定义符号库、线型库与填充库。

建立矢量瓦片缓存策略，根据用户访问模式动态调整缓存区域，实现热门区域加载速度提升300%。

影像瓦片服务优化

构建多分辨率影像金字塔模型，支持从250米到0.1493米地面分辨率的无缝切换。

开发基于GPU加速的影像渲染引擎，实现亿万像素影像的亚秒级加载。

建立影像元数据管理系统，完整记录影像获取时间、分辨率、云覆盖率等20余项参数。

注记服务优化

开发三维立体注记引擎，实现注记的动态避让与层级显示。

构建多语言注记库，支持中英文双语切换与无障碍访问。

建立注记样式管理系统，支持用户自定义字体、大小、颜色等样式参数。

专题地图服务扩展优化

构建公共设施、道路交通、市容环境等八大类专题地图服务体系，支持用户自定义专题图层与可视化样式。

公共设施专题优化

整合井盖、消防设施、电力设施等公共设施数据，建立空间化数据库与可视化服务接口。

开发公共设施智能导航服务，实现最近设施查询与路径规划。

建立公共设施元数据标准，完整记录设施类型、位置、状态等10项核心参数。

道路交通专题优化

开发停车场智能导航服务，实现空余车位实时查询与路径规划。

构建公交优先路径规划系统，实现公交路线优化与到站时间预测。

建立交通信号灯状态实时推送服务，支持交通信号灯状态的实时查询与预警。

平台功能深度升级优化

地图引擎核心技术突破

研发支持微服务架构的新一代矢量地图引擎，实现多节点并行切片与动态任务调度。开发智能切片算法，支持基于用户视点的动态数据加载与样式适配。

矢量地图引擎2.0优化

构建基于Kubernetes的容器化部署体系，实现服务弹性伸缩与高可用性。

开发基于GPU加速的矢量渲染引擎，实现千万级矢量要素的亚秒级加载。

建立矢量地图引擎监控系统，实现服务状态实时监控与智能告警。

多源数据融合引擎优化

构建空间数据融合中台，实现矢量、影像、地名地址等多源数据的统一管理与服务发布。

开发基于图数据库的知识图谱系统，实现地理实体关系的智能推理与可视化。

建立数据血缘追踪系统，完整记录数据的来源、处理过程与发布路径。

用户管理体系重构优化

建立基于角色的访问控制模型，支持委办局用户分级授权与数据隔离。开发单点登录与OAuth2.0认证模块，实现与政务外网统一身份认证平台对接。

分级权限管理优化

构建基于RBAC模型的权限管理系统，实现用户角色动态分配与权限动态调整。

开发细粒度访问控制策略，支持基于数据字段的访问控制。

建立权限审计系统，完整记录用户操作日志与权限变更历史。

用户行为分析优化

集成用户行为埋点系统，采集用户操作日志与访问路径。

开发基于机器学习的用户行为分析模型，实现用户兴趣预测与服务推荐。

建立用户画像系统，完整记录用户基本信息、操作习惯与偏好设置。

数据管理智能平台优化

构建覆盖数据采集、清洗、融合、发布的全流程治理平台。支持数据质量评估、血缘追踪与版本管理，确保数据可追溯、可审计。

数据治理工作台优化

开发数据质量评估模块，实现数据完整性、一致性、准确性等六大维度的自动评估。

构建数据血缘追踪系统，完整记录数据的来源、处理过程与发布路径。

建立数据版本管理系统，支持数据版本回滚与差异对比。

协同编辑系统优化

开发支持多人实时协同的地图编辑平台，实现要素级锁编辑与版本冲突自动合并。

集成GIS云笔功能，支持移动端现场标注与实时同步。

建立协同编辑监控系统，实现编辑过程实时监控与冲突预警。

数据可视化引擎优化

开发支持2D/3D一体化的可视化引擎，实现热力图、等值线、体渲染等多种可视化效果。支持自定义图表模板与动态数据绑定。

地理信息可视化优化

开发基于WebGL的2D/3D一体化渲染引擎，实现矢量、影像的综合可视化。

构建可视化样式库，支持用户自定义符号、线型、填充等样式参数。

建立可视化效果评估体系，实现可视化效果的自动优化与调整。

统计图表库优化

集成ECharts、D3.js等开源可视化库，提供柱状图、折线图、饼图等20余种统计图表类型。

开发图表样式管理系统，支持用户自定义图表样式与数据绑定规则。

建立图表数据源管理系统，支持多种数据源的接入与实时更新。

大屏可视化系统优化

构建政务大屏可视化平台，支持多屏联动、数据驾驶舱与智能预警功能。

开发拖拽式大屏配置工具，实现零代码快速构建专业大屏。

建立大屏模板库，支持用户自定义大屏模板与样式。

空间分析工具集优化

集成缓冲区分析、叠加分析、网络分析、聚类分析等空间分析算法。开发基于GPU加速的空间计算引擎，提升复杂分析任务处理效率。

空间分析工具箱优化

开发缓冲区分析模块，支持点、线、面要素的缓冲区生成与分析。

构建叠加分析模块，实现矢量数据的交、并、差等集合运算。

开发网络分析模块，支持最短路径、服务区划分等网络分析功能。

统计模型库优化

构建包含回归分析、主成分分析、分类分析等统计模型的模型库。

开发模型开发平台，支持用户自定义模型开发与共享。

建立模型评估体系，实现模型性能的自动评估与优化。

系统集成与门户升级优化

采用微服务架构实现各功能模块解耦，通过API网关实现服务聚合与路由。开发统一监控平台，实现系统运行状态实时监控与智能告警。

系统集成框架优化

构建基于Spring Cloud的微服务架构，实现服务模块化与解耦。

开发API网关系统，实现服务聚合、路由与负载均衡。

建立服务注册与发现中心，实现服务的动态注册与发现。

统一监控平台优化

开发监控指标采集系统，实现系统运行状态的实时采集与监控。

构建智能告警系统，实现故障的自动检测与预警。

建立监控数据仓库，支持监控数据的长期存储与分析。

新一代门户平台优化

重构平台门户网站，建立包含首页、二维地图、三维地图、专题地图、个性化制图等八大模块的全新门户体系。开发智能搜索与推荐系统，提升用户体验与服务效率。

首页模块：优化首页布局与导航结构，提升用户访问效率。

二维地图模块：优化二维地图展示效果与交互体验，支持多种地图样式切换。

三维地图模块：优化三维场景加载速度与渲染效果，支持多种视角切换与场景漫游。

专题地图模块：优化专题地图展示效果与交互体验，支持多种专题图层切换与可视化效果调整。

个性化制图模块：优化制图工具与模板库，支持用户自定义制图与打印输出。

服务资源模块：优化服务资源展示与查询功能，支持服务元数据浏览与接口调用。

地图API模块：优化API文档与示例展示，支持开发者快速接入与使用。

个人中心模块：优化用户信息管理与个性化设置功能，提升用户粘性与满意度。

“北京2000”坐标系

为满足顺义区智慧城市建设对高精度地理空间基准的需求，实现与北京市级地理信息平台的无缝对接，本方案在政务外网地图平台升级中引入“北京2000”地方坐标系，构建多坐标系兼容体系，支撑顺义区建设现状数据的精准表达与动态更新。

坐标系优化

实现CGCS2000国家大地坐标系与“北京2000”坐标系的双向高精度转换，转换精度≤0.05米，满足工程建设、城市规划等场景的毫米级精度要求。

构建覆盖数据采集、处理、发布全流程的多坐标系治理体系，确保矢量、影像、地名地址四大库体在双坐标系下的数据一致性。

打通与北京市级地理信息平台的坐标系兼容通道，实现顺义区数据与市级共享数据的坐标系自动适配，支撑跨区域空间分析、应急指挥等协同应用。

实施优化

标准体系建设：制定《顺义区地理信息数据北京2000坐标系应用规范》，明确数据采集、处理、发布的坐标系使用标准与流程。

试点区域验证：选取临空经济示范区、中关村顺义园等重点区域开展试点，验证坐标转换精度与数据一致性，形成可推广的实施模板。

全域数据更新：基于试点经验，分阶段推进全区数据更新，优先完成重点建设区域季度级更新，逐步实现全域数据双坐标系覆盖。

安全与合规保障：在坐标转换过程中集成国密SM4加密算法，确保坐标数据传输与存储安全。符合《导航电子地图安全处理技术基本要求》等国家规范，通过等保三级认证。

互联网地图平台部署

基础数据公开显示技术处理引擎

本平台构建符合国家测绘地理信息标准的公开数据处理体系，严格遵循《导航电子地图安全处理技术基本要求》及《公开地图内容表示规定》等政策规范，实现矢量、影像、地名地址三大库体的全流程合规处理。

矢量库智能合规处理系统

属性智能脱敏引擎：采用规则引擎+机器学习双模式处理，自动识别并脱敏敏感字段。建立包含道路等级、水系类型、行政区划等必要字段的白名单库，同时通过正则表达式匹配技术自动删除坐标精度、管网属性等禁止公开字段。开发属性校验沙箱，实现字段长度、类型、取值范围的自动化检测与修复，确保每个矢量要素属性100%符合国家规范要求。

几何加密投影模块：集成国测局指定坐标加密算法，实现CGCS2000坐标系向WGS84坐标系的精准转换，确保加密后坐标与真实坐标误差≤50米。开发拓扑关系保持算法，在坐标偏移过程中自动修复断裂道路、重叠面域等拓扑错误，保持几何数据空间关系完整性。

影像库分辨率合规处理系统

超分辨率降级算法：采用小波变换+深度学习双引擎架构，实现0.2米影像向0.5米分辨率的无损降级。开发多尺度分解模型，在保留地物轮廓特征的前提下，通过低频分量重构实现分辨率合规。建立PSNR/SSIM双指标评估体系，确保降级后影像视觉效果与原始影像相似度≥95%。

色彩智能优化引擎：集成直方图均衡化与色彩空间转换算法，开发自适应色彩调整模型。根据林地、水系、建筑等不同地物类型，自动调整色彩饱和度与对比度参数，确保影像显示效果符合人眼视觉识别规律。

地名地址库标准化处理平台

地址要素解析引擎：构建基于BERT模型的地址语义解析系统，实现地址字符串的自动分段与标准化处理。开发地址纠错模型，通过Transformer架构自动识别并修正地址中的错别字、顺序颠倒等常见错误，准确率≥98%。

坐标脱敏管理系统：集成国测局指定加密算法，实现地名地址坐标的批量脱敏处理。开发脱敏效果验证模块，通过坐标比对与空间拓扑检查，确保脱敏后坐标满足国家测绘主管部门审核要求。

二维地图服务制作体系

矢量瓦片服务生成引擎

构建符合WMTS标准的矢量瓦片服务体系，支持顺义区11-20级多尺度服务发布。开发智能符号化配图系统，实现符号库、线型库、填充库的动态加载与样式自定义。

多尺度矢量数据处理链

全国范围1-10级矢量数据处理：采用动态聚合算法实现矢量数据自动缩编，通过道路拓扑重建与面状要素简化技术，确保缩编后数据拓扑一致性≥99%。开发多尺度符号匹配引擎，实现不同级别符号样式的无缝切换。

顺义区11-18级精细数据处理：采用原生化处理技术，开发基于GPU加速的矢量渲染引擎。

矢量瓦片服务发布系统

服务配置管理系统：开发可视化服务配置工具，支持服务级别、数据内容、符号样式的动态配置。建立服务元数据管理系统，完整记录服务创建时间、更新周期、数据源等20余项参数。

服务监控与优化模块：集成服务状态监控系统，实时采集服务响应时间、并发访问量等关键指标。开发智能缓存策略，根据用户访问热力图动态调整缓存区域，实现热门区域加载速度提升300%。

影像瓦片服务生成系统

构建符合国家标准的影像瓦片服务体系，支持17-18级0.5米分辨率影像服务发布。开发影像超分辨率降级模块，实现优于0.5米影像的无损降级处理。

影像数据处理与优化

影像重采样处理：采用双线性插值+小波变换双重算法，实现0.2米影像向0.5米分辨率的精准降级。开发影像质量评估模型，通过PSNR、SSIM等指标量化处理效果。

影像色彩优化：集成直方图均衡化与色彩空间转换算法，开发自适应色彩调整模型。根据不同地物类型自动调整色彩参数，确保影像显示效果符合人眼视觉识别规律。

影像服务发布与管理

服务配置工具：开发可视化服务配置界面，支持影像级别、分辨率、色彩模式等参数的动态配置。建立服务元数据管理系统，完整记录影像获取时间、分辨率、云覆盖率等参数。

服务监控系统：集成服务状态监控模块，实时采集服务响应时间、并发访问量等指标。开发智能告警系统，实现服务异常的自动检测与预警。

专题地图服务制作体系

公共设施专题服务生成系统

集成消防设施、供水设施、通讯设施等公共设施数据，构建空间化数据库与可视化服务接口。开发智能导航服务，实现最近设施查询与路径规划功能。

公共设施数据处理链

数据采集与清洗：开发自动化数据采集工具，实现多源公共设施数据的统一采集与清洗。建立数据质量评估体系，通过完整性、一致性、准确性等指标确保数据质量。

数据空间化处理：集成GIS坐标转换算法，实现非空间数据的空间化处理。开发地址匹配引擎，实现地址字符串与空间坐标的精准匹配。

公共设施服务发布

服务配置工具：开发可视化服务配置界面，支持服务内容、样式、范围的动态配置。建立服务元数据管理系统，完整记录服务创建时间、更新周期、数据源等参数。

服务监控系统：集成服务状态监控模块，实时采集服务响应时间、并发访问量等指标。开发智能告警系统，实现服务异常的自动检测与预警。

道路交通专题服务生成系统

集成停车场、公交站亭、交通标志牌等道路交通数据，构建空间化数据库与可视化服务接口。开发智能导航服务，实现空余车位查询与路径规划功能。

道路交通数据处理链

数据采集与清洗：开发自动化数据采集工具，实现多源道路交通数据的统一采集与清洗。建立数据质量评估体系，确保数据完整性、一致性、准确性。

数据空间化处理：集成GIS坐标转换算法，实现非空间数据的空间化处理。开发地址匹配引擎，实现地址字符串与空间坐标的精准匹配。

道路交通服务发布

服务配置工具：开发可视化服务配置界面，支持服务内容、样式、范围的动态配置。建立服务元数据管理系统，完整记录服务创建时间、更新周期、数据源等参数。

服务监控系统：集成服务状态监控模块，实时采集服务响应时间、并发访问量等指标。开发智能告警系统，实现服务异常的自动检测与预警。

功能迁移与优化体系

基础功能迁移与优化

将政务外网平台的基础功能迁移至互联网平台，并进行界面优化与性能提升。开发响应式设计界面，支持桌面端与移动端的无缝切换。

地图显示与切换功能

矢量地图显示：开发高性能矢量渲染引擎，实现千万级矢量要素的流畅显示。支持符号样式、线型、填充的动态配置。

影像地图显示：集成影像超分辨率降级算法，实现0.5米分辨率影像的流畅显示。支持影像色彩、对比度的动态调整。

地图切换功能：开发智能地图切换引擎，实现矢量地图、影像地图、地形地图的无缝切换。支持地图模式的动态加载与缓存优化。

地图浏览与工具功能

地图浏览功能：开发高性能地图浏览引擎，实现地图的流畅缩放、平移、旋转操作。支持全屏显示与退出全屏功能。

地图工具功能：集成测距、测面、标绘等实用工具，支持用户自定义工具配置与快捷键设置。

地图引擎功能迁移与优化

将政务外网平台的地图引擎功能迁移至互联网平台，并进行性能优化与功能扩展。开发微服务架构引擎，实现服务的弹性伸缩与高可用性。

用户管理功能迁移

用户注册与登录：开发OAuth2.0认证模块，实现与政务外网统一身份认证平台的无缝对接。支持第三方登录与单点登录功能。

权限管理系统：构建基于角色的访问控制模型，实现用户权限的动态分配与回收。开发细粒度访问控制策略，支持基于数据字段的权限控制。

数据管理功能迁移

数据导入与导出：开发可视化数据导入工具，支持SHP、GeoJSON等格式数据的批量导入。集成数据导出模块，支持数据格式的动态转换与导出。

数据空间化处理：集成GIS坐标转换算法，实现非空间数据的空间化处理。开发地址匹配引擎，实现地址字符串与空间坐标的精准匹配。

数据渲染发布功能迁移

可视化地图创建：开发可视化地图创建工具，支持符号样式、线型、填充的动态配置。集成三维可视化引擎，实现三维场景的流畅渲染。

地图发布与管理：构建地图发布管理系统，实现地图版本的动态管理与发布。开发地图元数据管理系统，完整记录地图创建时间、更新周期、数据源等参数。

数据可视化功能迁移

地理信息可视化：集成ECharts、D3.js等开源可视化库，实现热力图、等值线、体渲染等多种可视化效果。支持自定义图表模板与动态数据绑定。

统计图表可视化：开发统计图表库，支持柱状图、折线图、饼图等20余种图表类型。支持图表样式、数据源的动态配置与实时更新。

快速出图功能迁移

制图打印功能：开发高清制图打印模块，支持A0-A4等多种纸张尺寸的自定义打印。集成地图标绘工具，实现用户自定义标绘内容的打印输出。

快速出图服务：构建快速出图服务体系，实现地图的快速生成与打印输出。支持多种输出格式与分辨率的动态配置。

空间分析功能迁移

缓冲区分析：开发缓冲区分析模块，支持点、线、面要素的缓冲区生成与分析。集成GPU加速引擎，实现复杂分析任务的快速处理。

叠加分析：构建叠加分析模块，实现矢量数据的交、并、差等集合运算。支持多种空间分析算法的动态调用与结果可视化。

系统集成与门户迁移体系

系统集成框架设计

采用微服务架构实现各功能模块的解耦与集成，通过API网关实现服务聚合与路由。开发统一监控平台，实现系统运行状态的实时监控与智能告警。

微服务架构设计

服务拆分与注册：将系统拆分为用户管理、数据管理、地图引擎等独立服务单元。开发服务注册中心，实现服务的动态注册与发现。

API网关系统：构建API网关系统，实现服务的聚合、路由与负载均衡。支持RESTful API接口的动态配置与版本管理。

统一监控平台

监控指标采集：开发监控指标采集模块，实时采集系统运行状态、服务响应时间、并发访问量等关键指标。

智能告警系统：构建智能告警引擎，实现服务异常的自动检测与预警。支持邮件、短信、企业微信等多渠道告警通知。

门户网站迁移与优化

重构平台门户网站，建立包含首页、二维地图、专题地图、个性化制图等七大模块的全新门户体系。开发智能搜索与推荐系统，提升用户体验与服务效率。

门户模块设计

首页模块：优化首页布局与导航结构，提升用户访问效率。集成系统公告、服务推荐、数据下载等功能模块。

二维地图模块：优化二维地图展示效果与交互体验，支持多种地图样式切换与工具调用。

专题地图模块：优化专题地图展示效果与交互体验，支持多种专题图层切换与可视化效果调整。

个性化制图模块：优化制图工具与模板库，支持用户自定义制图与打印输出。

服务资源模块：优化服务资源展示与查询功能，支持服务元数据浏览与接口调用。

地图API模块：优化API文档与示例展示，支持开发者快速接入与使用。

个人中心模块：优化用户信息管理与个性化设置功能，提升用户粘性与满意度。

门户优化措施

响应式设计：采用响应式设计技术，实现门户网站在桌面端与移动端的无缝适配。

性能优化：开发前端性能优化引擎，实现页面加载速度提升300%。集成CDN加速服务，实现全球范围内的快速访问。

安全加固：构建多层次安全防护体系，实现数据传输加密、访问控制、入侵检测等安全功能。通过等保三级认证，确保系统安全合规。

系统测试与质量保障体系

系统测试策略与方法

构建全流程测试体系，包括单元测试、集成测试、系统测试、性能测试、安全测试等多个测试阶段。开发自动化测试平台，实现测试用例的自动生成与执行。

单元测试

模块级测试：针对用户管理、数据管理、地图引擎等独立模块，开发单元测试用例。采用JUnit、Mockito等测试框架，实现测试用例的自动执行与结果验证。

接口级测试：针对RESTful API接口，开发接口测试用例。采用Postman、Swagger等工具，实现接口请求的自动发送与响应验证。

集成测试

服务集成测试：针对微服务架构下的各服务单元，开发集成测试用例。采用Docker容器化技术，实现测试环境的快速搭建与销毁。

模块集成测试：针对各功能模块之间的集成关系，开发集成测试用例。采用Selenium等工具，实现跨模块业务流程的自动测试。

系统测试

功能测试：针对系统功能需求，开发功能测试用例。采用黑盒测试方法，验证系统功能的正确性与完整性。

性能测试：针对系统性能指标，开发性能测试用例。采用JMeter等工具，模拟高并发访问场景，验证系统的响应时间、吞吐量等性能指标。

安全测试：针对系统安全需求，开发安全测试用例。采用OWASP ZAP等工具，检测系统漏洞与安全隐患。

质量保障措施

代码审查：建立代码审查机制，实现代码质量的持续改进。采用SonarQube等工具，自动检测代码缺陷与安全隐患。

持续集成/持续部署：构建CI/CD流水线，实现代码的自动构建、测试与部署。采用Jenkins等工具，实现流程的自动化管理。

文档管理：建立完善的文档管理体系，包括需求文档、设计文档、测试文档、用户手册等。采用Confluence等工具，实现文档的集中管理与版本控制。

移动端部署

移动端地图服务调用开发

移动端通过集成化SDK实现与互联网平台的高效对接，支持二维地图服务、专题数据服务、搜索服务、逆地理编码服务及地理编码服务的无缝调用。SDK采用模块化设计，支持按需加载服务模块，减少应用体积与启动耗时。通过HTTP/2协议实现服务请求的高效传输，结合本地缓存策略优化网络请求频率，确保在弱网环境下的服务可用性。

服务调用架构设计

采用微服务架构思想，将各地图服务封装为独立RESTful API接口，支持JSON/XML双格式数据传输。

开发智能路由选择算法，根据网络环境自动切换服务调用策略，在4G/5G网络下优先调用高精度服务，在弱网环境下自动降级至基础服务。

实现服务鉴权与权限控制，通过OAuth2.0协议实现用户身份动态验证，确保服务调用的安全性与合规性。

服务性能优化

开发矢量瓦片预加载机制，根据用户历史访问热力图预加载常用区域瓦片数据，提升地图加载速度。

实现影像数据智能压缩传输，根据移动端屏幕分辨率动态调整影像传输质量，在保证显示效果的前提下减少数据流量消耗。

集成GPU加速渲染引擎，实现复杂地图要素的流畅渲染，支持百万级POI点位的无卡顿显示。

移动端地图功能开发

注册登录模块

支持多维度登录方式：提供用户名密码、手机号验证码、/京办/微信/QQ等第三方社交账号的快速登录通道。可自主选择是否绑定第三方账号，实现跨平台账号体系互通。

密码安全体系：采用SM4加密算法对用户密码进行本地加密存储，结合短信验证码实现双重验证机制。支持密码强度智能检测，强制要求用户设置包含字母、数字、特殊字符的复合密码。

基础地图功能

多级地图显示：支持1-18级地图缩放级别，在高端机型上实现亚米级地图要素显示精度。地图显示引擎采用WebGL 2.0标准开发，支持跨平台兼容性。

智能图层控制：开发动态图层管理系统，支持地形、影像、地图等底图的无缝切换。用户可自定义图层叠加顺序与透明度，实现个性化地图视图配置。

多时相影像浏览：集成历史影像时间轴功能，用户可通过滑块控件直观查看不同年份的遥感影像，支持影像对比模式与叠加分析功能。

交互式地图操作：实现符合人体工学的手势操作体系，支持双指缩放、单指拖拽、双击居中等标准操作。开发按钮辅助控制系统，满足不同用户操作习惯需求。

专题地图模块

专题要素可视化：采用热力图、等值线、蜂窝图等多种可视化方式展示政府、教育、医疗等专题数据分布特征。开发智能图例生成系统，自动匹配最优可视化样式。

动态要素筛选：构建多维度筛选引擎，支持按行政区划、数据类型、时间范围等多条件组合筛选。开发空间查询优化算法，实现百万级要素的亚秒级响应。

图层混合分析：支持专题图层与底图图层的叠加显示与透明度调节，用户可通过滑块控件实时调整图层混合比例，实现专业级GIS分析效果。

地图工具集

智能量测系统：集成测距、测面两大核心量测功能，支持连续多点测量与面积自动计算。开发测量结果自动标注系统，支持测量数据的持久化存储与导出。

属性智能查询：采用空间索引技术实现海量要素的快速属性查询，支持按属性字段筛选与空间范围筛选的组合查询模式。

轨迹记录优化：开发轨迹平滑算法，有效解决室内定位漂移问题。支持轨迹点位的自动过滤与压缩存储，减少轨迹数据存储空间占用。

地图标绘系统

自由标绘引擎：支持点、线、面三种基本要素的标绘操作，提供多种标绘模板与样式配置选项。开发智能吸附功能，实现要素节点的自动对齐与拓扑检查。

属性智能编辑：构建属性编辑器，支持文本、图片、语音等多类型属性的录入与编辑。开发属性校验引擎，确保录入数据的完整性与规范性。

数据协同处理：支持标绘数据的本地存储与云端同步，用户可通过二维码分享功能快速分享标绘成果。开发版本控制系统，支持标绘数据的多版本管理与回滚操作。

定位与轨迹管理

精准定位系统：集成北斗/GPS双模定位模块，支持A-GPS辅助定位技术，实现城市环境3-5米、开阔环境1-3米的定位精度。开发定位模式智能切换功能，在室内外场景下自动选择最优定位策略。

轨迹智能管理：开发轨迹自动清理与分类存储功能，用户可自定义轨迹保留周期与分类规则。支持轨迹数据的可视化回放与统计分析功能。

个人中心模块

个性化配置中心：支持用户自定义界面主题、字体大小、操作习惯等个性化设置。开发设置同步功能，实现跨设备配置的自动同步。

数据统计看板：构建个人数据统计系统，实时展示标绘数量、轨迹里程、使用频率等关键指标。支持数据可视化展示与导出功能。

缓存智能管理：开发缓存清理策略，支持自动清理过期缓存数据。用户可手动选择缓存清理范围与周期，平衡存储空间与数据可用性。

系统配置扩展

离线地图服务：支持用户自主选择区域下载离线地图数据，下载数据采用国密SM4算法加密存储。开发离线数据更新提醒功能，确保离线数据的时效性。

辅助功能扩展：支持视障模式、高对比度模式等无障碍功能。开发语音交互接口，支持语音指令控制与结果播报功能。

自动更新机制：集成应用自动更新功能，支持静默安装与增量更新。开发更新策略智能选择功能，在WiFi环境下自动下载完整更新包，在移动网络环境下优先下载关键更新内容。

内外部接口设计

地图服务接口

基础底图服务接口：提供矢量地图、影像图、地形图的WMTS标准服务接口，支持多尺度瓦片请求与样式参数动态配置。

专题地图服务接口：开放自然要素专题、行业专题、委办局专题等标准服务接口，支持按需查询与空间分析功能。

影像地图服务接口：提供多时相影像地图服务接口，支持按时间维度查询与对比分析功能。

信息查询服务接口

搜索服务接口：提供POI关键词搜索、周边搜索、分类搜索等标准接口，支持空间范围筛选与结果排序功能。

地理编码服务接口：实现地址与坐标的双向转换功能，支持批量处理与异步回调模式。

统计分析服务接口

统计服务接口：提供要素数量统计、分布特征分析、时空变化检测等标准化分析接口，支持自定义统计维度与输出格式。

业务功能服务接口

数据获取服务接口：支持用户标注数据的获取与同步功能，提供标准数据交换格式与API接口。

数据保存服务接口：实现用户标注数据的云端存储与版本管理功能，支持多端同步与协作编辑。

用户相关服务接口

用户身份验证接口：提供基于OAuth2.0协议的标准化身份验证接口，支持第三方系统集成与单点登录功能。

用户信息管理接口：开放用户信息查询、修改、绑定等管理接口，支持跨平台数据同步与权限控制。

地名地址库建设

地名地址库服务建设内容与优化设计

地名地址库作为智慧顺义地理信息平台的核心数据底座，通过"三库融合、双向映射、智能落图"的技术架构实现法人地址精准定位与空间可视化。本服务建设重点围绕"法人—地址—点位"一一对应关系构建，整合公安标准地址库、系统自带地址库及手动录入地址库，形成覆盖全域、动态更新的地名地址服务体系。

三库融合架构设计

构建"公安标准地址库为核心、系统自带库为补充、手动录入库为扩展"的三级地址库体系。公安地址库严格遵循《全国地址描述规范》，采用"区划代码+道路名+门牌号"的标准化格式，作为地址匹配的首选依据；系统自带地址库整合历史积累的矢量数据中的地址要素，通过坐标反演技术实现与公安库的关联映射；手动录入库支持网格员、社区工作人员通过移动端实时采集新增地址，经审核后自动归入公安标准体系。三库通过模糊匹配引擎实现跨库查询，用户输入任意地址片段即可定位至公安标准地址，确保地址数据的唯一性与权威性。

法人地址精准映射

基于法人基础数据库与地名地址库的关联引擎，实现企业、机构等法人单位的地址信息与空间点位的精确绑定。通过"地址清洗—坐标匹配—属性挂接"三步流程，完成法人地址的标准化处理：首先对法人库中的地址字段进行规范化处理，消除简称、错别字等噪声；然后调用地理编码服务将文本地址转换为经纬度坐标；最后将坐标点与地名地址库中的点位进行空间匹配，建立"法人—地址—点位"的双向映射关系。查询时，系统可同步展示法人所属的镇街、社区等区划信息，形成完整的地址画像。

地理信息地图深度对接

开发地名地址落图引擎，实现地址查询结果与地图的智能交互。支持三种落图模式：一是点选查询，用户点击地图上的点位，系统自动显示关联的所有地址（优先展示公安标准地址）；二是搜索查询，输入关键词后，系统在三库中执行模糊匹配，返回符合条件的地址列表及对应的地图点位；三是批量导入，支持Excel等格式的地址数据批量导入，自动完成坐标转换与落图操作。地图界面集成图层控制功能，用户可自由切换底图（如影像图、地形图）与专题图层（如行政区划、网格），实现地址信息的多维度可视化展示。

动态更新与质量管控

建立地名地址库的动态更新机制，确保数据现势性。公安地址库通过政务数据共享平台实现季度更新，系统自带库通过外业采集与影像对比实现月度更新，手动录入库则通过移动端标绘功能实现实时更新。构建"采集—审核—发布"的全流程质量控制体系，采用机器学习算法自动检测地址重复、坐标偏移等常见错误，经人工复核后更新至主库。同时，开发地址健康度评估系统，通过完整性、一致性、时效性等指标量化数据质量，为持续优化提供数据支撑。

目录链

目录管理平台

建设目录管理平台，按照国家、北京市等相关标准及顺义区三级目录管理体系需求，提供政务信息资源目录注册、发布、维护和可视化应用能力，具备业务调查、资源梳理、编目、目录资源挂接、目录维护等功能；实现与周边系统的集成对接。

三定目录管理功能

包括业务部门管理、三级目录管理、信息系统管理等功能。

业务部门管理

业务部门管理提供信息提供方变更、信息需求方变更、共享属性变更、目录及元数据变更、权限调整功能。

1、信息提供方变更

信息提供方变更处理管理包括业务流程或数据处理、清单编制员变更信息类、处室审核员审核变更信息类、部门管理员审核变更信息类、主管部门审核变更信息类、主管部门审核发布变更信息类。

2、信息需求方变更

信息需求方变更处理管理包括业务流程或数据处理、信息类需求方变更申请、信息类需求方变更修改、信息类需求方变更删除、信息类需求方变更提交、信息类需求方变更审核、处室清单编制员编目。

3、申请共享变更

申请共享变更处理管理包括业务流程或数据处理、需求方部门提交数据申请、提供方部门分发申请、提供方处室审核申请、需求方签署协议、提供方审核协议、配置管理实施。

4、目录与元数据联动

目录与元数据联动管理包括目录编码和代码集维护、数据源管理维护。

5、权限调整联动

权限调整联动管理包括业务流程或数据处理、新增权限、修改角色权限、删除角色权限。

职责目录管理

三级目录管理提供目录检索首页、查看详情、查询、共享申请、历史版本、数据关系图功能。

信息系统管理

信息系统管理提供信息系统管理首页、信息系统查询、信息系统修改、新增拟建信息系统、新增已建信息系统、新增在建信息系统、信息系统导出、信息系统事项功能。

数据目录管理

数据目录管理涵盖注册、变更、审批等核心操作，其中注册需对数据资产进行识别分类、元数据采集录入及审核发布；变更包括结构、权限归属、状态等调整，需评估影响并记录日志以动态维护资产；审批通过单级或多级审核机制，从合规性、业务必要性、技术可行性等维度验证操作合理性，筑牢安全防线。

目录编制助手

目录编制助手主要面向各政府部门，在各部门数据目录编制工作中，基于海若政务大模型自动填充目录基本信息、信息项以及政府服务事项。目录编制助手采用大模型层、后台服务层、前端页面层三层架构。基于海若政务大模型，结合各地积累的目录数据进行训练，形成目录编制专属大模型，极大提升政府数据目录编制的效率和质量。

智能编目

用户点击新增按钮，选择需要编目的数据表，点击智能编目按钮开始目录自动编制。点击智能编目后，会生成一条待编目的任务，在目录列表中展示，待任务执行完成后，编目状态改为编目成功。

目录查询

可以按照元数据名称、目录状态、编目状态、编目部门、编目日期、目录名称等条件进行查询。用户输入或选择相应查询条件后，点击查询按钮可按已选条件查询，点击重置按钮可重置查询条件及目录列表。

目录提交

待提交及审批驳回状态的目录可点击提交按钮将目录提交至共享平台目录系统进行审批。点击提交后打开目录编制详情，需要工作人员检查各字段内容是否正确，如有问题可进行修改，修改完成后可点击保存按钮进行暂存，也可点击提交按钮提交至目录系统。

目录删除

待提交及审批驳回状态的目录可进行删除操作，点击删除按钮删除当前目录。

目录资源挂接功能

目录资源挂接包括密钥提交、网络策略配置、网络验证、数据探测、数据挂接等功能，确保数据中台能够实时探知信息系统的数据变化，及时、可靠获取数据，解决目录与数据“两张皮”、数据更新不及时等问题。

密钥提交

根据信息系统的数据存储方式，分为数据库（库表“钥匙”）和文件（文件“钥匙”）2种类型。

库表“钥匙”：提交信息系统数据库的相关信息，包括数据库名称、数据库描述、数据库类型、数据库地址及端口、用户名、密码等。

文件“钥匙”：提交文件存储的相关信息，包括文件存储类型、文件地址及端口、文件路径、用户名、密码等。

网络策略配置

根据数据库所在的云环境来配置网络策略。

网络验证

网络验证在软件运行时向服务端请求登陆时，服务端接到请求会先认证用户身份（是否合法用户、是否到期等等），在服务端确认请求合法后才返回相应的数据或函数代码，可有效的保护软件。且由于可与服务端互动数据，网络验证还可实现很多本地验证不能实现的功能。

数据探测

目录资源挂接，需开通网络策略。提供部门：探针工具使用数据库钥匙能够连接数据提供部门的源数据库，申请部门的目录系统节点能够连接通。申请部门：探针工具使用数据库钥匙能够连接数据申请部门的目标数据库，申请部门的目录系统节点能够连接通；数据目录，申请的数据项得关联提供部门的数据源具体的表跟字段；申请部门需要准备好对应存储的数据源（钥匙）、表、字段，字段需要与申请的数据项的类型长度对应，否则会导致交换任务失败。

数据共享管理功能

数据需求部门申请使用数据资源，审批通过的有条件共享及无条件共享的申请信息，可自动给共享交换版块技术人员发送邮件，由共享交换版块技术人员线下与需求部门的技术支撑人员对接，开展数据交换配置，配置完成后发送邮件给目录系统运维人员，由目录系统运维人员手动配置修改数据共享状态，存在多个人工操作节点，且存在同一申请反复提交的情况。

建议通过管控桥接模块进行任务推送之前，判定部门其他系统是否已有相同的申请已授权，如果已有相同申请已授权，且已进行了数据的共享，则将本申请设为已共享即可，通知部门数据已共享；如果已有申请还未进行共享，则提醒共享交换版块技术人员尽快处理未完成的共享任务，并附上申请的数据目录、数据项及申请时间；如之前并没有相同的申请提交，则同时通知共享交换版块技术人员和数据需求部门的技术人员，确认申请已受理，数据资源已授权，并及时进行交换流程的配置调试，完成后更新管控桥接模块的待共享任务的状态为“已共享”，同步至数据目录，通知部门已共享，完成数据共享申请闭环操作。

数据共享管理包括数据共享申请、审核、审批等功能。

低代码开发环境

为建设高效协同、智慧便民的数字政府，顺应数字化转型趋势，本项目顺义区政务大数据平台上构建低代码开发平台。该平台将作为关键的“应用创新引擎”，旨在显著降低开发技术门槛，赋能企业快速将数据能力转化为应用价值，实现对政策与需求的敏捷响应；同时，通过统一、安全、可控的开发环境，深度激活人口、法人等基础数据资源，打通数据与应用“最后一公里”，全面提升政务服务的效率与体验，推动治理模式向精细化、智能化加速跃升。

场景化可视化开发体系构建

智能页面设计与渲染引擎

1、多模式混合布局设计系统

建设融合网格布局、流式布局、自由绝对定位及响应式断点技术于一体的混合布局引擎，支持从移动端到4K大屏的全终端适配。系统内置智能参考线、元素吸附对齐、间距分布等辅助工具，降低非专业人员设计门槛，确保界面规范性与视觉一致性。

2、多态与高可配置UI组件库

构建覆盖基础控件、业务组件与智能组件（如ECharts图表、GIS地图、视频播放器等）的标准化组件库，总量超100项。所有组件支持多状态（默认、悬停、聚焦、错误、只读等）样式与行为配置，并通过属性面板实现UI与逻辑解耦，提升组件复用率与开发效率。

3、全局主题与样式管理体系

建立基于设计令牌（Design Tokens）的统一主题管理机制，集中管控色彩体系、字体规范、圆角、阴影等视觉要素。支持主题全局生效与单应用CSS高级定制，并提供样式模板发布与复用功能，保障全区政务应用视觉风格统一。

4、一次设计，多端无缝渲染引擎

建设跨端渲染引擎，支持将同一套设计自动输出为Web应用、H5、微信小程序、支付宝小程序等多端形态。引擎自动处理各端交互差异与适配规则，确保一致的用户体验，显著降低多端开发与维护成本。

双向交互逻辑设计器

1、前端事件流可视化编排

提供图形化前端逻辑编排工具，支持通过拖拽动作块（如调用API、跳转页面、弹窗提示、状态设置等）构建事件响应流程，覆盖点击、提交、加载等典型交互场景，减少基础JavaScript编码，提升前端开发效率。

2、后端低代码逻辑开发

建设可视化函数编排环境，支持通过组合预置节点（数据库操作、HTTP请求、条件判断、循环等）构建轻量级服务端逻辑。逻辑单元自动部署为Serverless函数，实现按需调用、弹性伸缩与免运维，支撑复杂业务逻辑的快速实现。

多维数据模型与关系设计器

1、实体-关系可视化建模工具

提供图形化数据建模界面，支持创建实体、定义字段属性（类型、校验规则、默认值等）及建立实体间关系（一对一、一对多、多对多）。系统自动生成符合范式要求的数据库表结构及外键约束，简化数据层设计。

2、虚拟视图模型构建器

针对多表关联查询场景，支持通过图形化方式或SQL语句构建虚拟数据视图，作为前端组件的数据源。该机制有效解耦前端与底层数据结构，提升查询性能与开发灵活性。

3、业务数据规则引擎：

在数据模型层嵌入规则引擎，支持定义字段级校验规则（如“年龄≥18”）、计算规则（如“订单总额=单价×数量”）及状态触发规则（如“状态变更为‘完成’时自动记录时间”），确保数据完整性与业务逻辑强制执行。

专业化流程与表单设计器

1、高级动态表单设计器

支持条件渲染、字段联动、子表单嵌套、自定义校验等高级功能，满足政务申报、审批、登记等复杂表单场景的快速构建需求，提升表单智能化与用户体验。

2、符合BPMN 2.0的国际标准流程设计器

建设符合国际标准的业务流程建模与执行引擎，支持用户任务、网关、事件、子流程等完整元素。任务分配支持按人员、角色、部门或表单字段动态指定，流程引擎自动处理流转、提醒、超时、退回等操作，并完整记录流程轨迹，支撑政务事项全流程可追溯。

高性能核心引擎集群建设

构建稳定、智能、互联的数字基座，为上层应用提供高并发、高可用、高智能的底层支撑能力。

统一集成与连接器引擎

1、标准化连接器工厂

预置50+政务常用系统连接器（如数据共享平台、统一身份认证、短信网关、GIS系统等），并提供连接器SDK，支持自定义开发与共享发布，持续扩展平台集成能力。

2、API全生命周期管理

建设API管理平台，支持API的创建、文档自动生成、版本控制、权限管理、流量限流与监控告警。集成GraphQL网关，支持前端按需查询，减少冗余请求，提升系统性能。

3、智能化数据同步引擎

提供可视化数据同步任务配置，支持平台数据库与外部业务系统间的实时增量或定时全量同步，具备冲突检测与自动处理能力，保障跨系统数据一致性。

决策与规则引擎集群

1、业务规则管理系统

支持业务人员通过决策表、决策树等方式定义和管理动态业务规则（如补贴核算、准入判定、风险评估），规则支持热更新，无需重新部署应用，提升业务响应敏捷性。

2、复杂事件处理（CEP）

面向实时数据流场景，支持滑动窗口、事件模式匹配与聚合计算，可用于城市运行监测、流程超时预警等“一网统管”类智能应用。

人工智能与数据智能引擎

1、开箱即用AI能力集成

封装OCR、NLP、人脸识别等主流AI服务为低代码组件，支持拖拽式集成，赋能应用实现智能识别、语义理解、身份核验等能力。

2、嵌入式BI与报表引擎

提供自助式数据分析工具，支持多维钻取、交叉分析、可视化大屏构建及数据预警推送，推动政务决策从“经验驱动”向“数据驱动”转型。

移动端深度赋能引擎

1、原生能力桥接

通过标准化JS-API封装手机原生能力（如GPS定位、扫码、蓝牙打印、生物识别、消息推送），使H5应用具备类原生体验。

2、robust的离线化能力

针对户外作业场景，支持应用、表单与核心数据离线缓存，网络恢复后自动同步，保障业务连续性与数据完整性。

企业级治理与运维体系构建

建立覆盖安全、运维、合规、审计的全生命周期治理体系，确保平台及应用“可控、可靠、可信、可管”。

平台运维监控中心

1、全栈式监控洞察

构建从IaaS、PaaS到SaaS层的立体化监控能力，实时采集资源使用、服务性能、用户行为等指标，支持全局健康状态可视化。

2、应用性能管理

实现无侵入式链路追踪，精准定位慢接口、慢SQL及第三方依赖瓶颈，为性能优化提供数据支撑。

3、集中式日志中枢

聚合操作日志、业务日志与安全审计日志，提供全文检索、多维筛选与关联分析能力，支撑快速故障定位与根因分析。

DevOps一体化流水线

1、多环境隔离机制

严格划分开发、测试、预发、生产环境，支持数据脱敏与Mock服务，保障生产数据安全。

2、自动化交付流水线

实现“代码提交→自动构建→自动化测试→安全扫描→预发部署→人工验收→生产发布”的全流程自动化，提升交付质量与效率。

3、版本管理与无缝回滚

平台对应用的每一次修改都生成一个唯一的版本号，并记录完整的变更历史。一旦新版本上线出现问题，可以立即一键回滚到任何一个稳定的历史版本，将业务影响降到最低。

安全与合规治理中心

1、四权分立与精细化权限控制

严格遵循系统管理员、安全管理员、安全审计员和普通用户权限分离的原则。权限控制不仅到菜单和页面，更可精细到某个按钮是否可见、某个数据表的某条记录是否可读。支持基于属性的动态授权（ABAC），例如，“允许某部门经理查看本部门且金额小于10万的合同”。

2、 数据安全沙箱与隐私保护

对所有敏感数据（如身份证号、手机号）在存储和传输时进行加密和脱敏。提供数据水印功能，防止截图泄密。对所有数据访问操作进行记录和审计，确保任何数据访问行为都可追溯。

3、内嵌式安全合规扫描

在应用上线前，自动对其进行静态代码安全扫描（SAST）、依赖组件漏洞扫描和数据合规性检查（如自动检测是否违规收集个人信息），将安全问题消灭在萌芽状态，满足网络安全等级保护（等保2.0） 和个人信息保护法的合规要求。

4、统一审计追踪

记录所有用户在平台上的关键操作，包括登录登出、数据访问、配置修改、权限变更等，形成不可篡改的审计日志，为安全事件追溯和责任认定提供铁证。

生态与运营体系建设

推动平台从“工具”向“生态”演进，激发内外部创新活力，形成可持续发展的数字应用共建共享机制。

1、高价值应用模板中心

聚焦高频政务场景，建设“疫情防控”、“智慧党建”、“一件事一次办”等标准化应用模板库，支持一键部署与个性化改造，加速同类应用复制推广。

2、活跃的组件插件市场

建立审核、上架、订阅机制，鼓励开发者贡献优质组件、连接器与模板，构建“共建共享、互利共赢”的开放生态。

3、一站式学习平台

提供分角色（公民开发者、专业开发者、管理员）的学习路径，涵盖视频课程、交互教程、文档手册与最佳实践，降低使用门槛。

4、活跃的开发者社区

建立官方论坛和技术交流群，鼓励开发者提问、分享经验和提交创意。设立技术专家和MVP机制，提供官方答疑和指导，营造互助共赢的技术氛围。

进阶支撑能力体系设计

在数据融合、系统整合的基础上，着眼于全区智慧城市场景应用的智能化、优化跨部门协同工作流程、切实减轻基层工作负担，在数据和智慧城市底座上建设人工智能大模型能力、协同办公能力和数据采集能力等共性能力，提升应用系统的智能化水平，提高工作效率。

人工智能大模型服务平台

训推一体化算力平台

架构设计

训推一体化算力平台整体架构采用端网融合的异构分布式计算和RDMA通信框架，深度融合了高性能任务调度引擎、异构GPU适配、智能监控与运维等核心模块。其底层基于Kubernetes容器编排平台实现资源的灵活管理和调度，向上通过统一的API接口为算法用户提供便捷的开发与训练服务，同时为管理员提供全面的管控功能。

对外提供标准的符合规范要求的API。

对内在功能性、可靠性、安全性、支撑工具等方面全面优化开源工具，接入各领域核心组件的同时自主研发了深度学习、集群管理、资源监控、 智能运维、用户系统。

调度系统支持用户优先级调度、作业排队、并行任务、网络拓扑感知调度、调度区分配等多种调度策略。

智能容错机制可针对系统故障进行很好的任务容错和断点续训，支持单机任务、多机任务。

功能设计

集群概览

集群信息

任务数量情况统计：支持实时统计各类任务（训练、推理、微调、开发机）的数量，并按运行状态分类展示，便于统一掌握任务运行态势。

节点信息：支持展示所有集群节点的运行状态及可调度性，帮助运维和调度判断集群资源健康与可用性。

配额概览：支持租户维度的GPU配额使用TOP5展示，包含租户名称、配额总量、已使用数量、使用百分比，便于识别资源高占用用户并优化资源配置。

告警信息：支持展示当前所有告警总数，按等级分类展示不同类型告警，支持点击跳转查看告警详情，提高告警响应和处理效率。

GPU服务器信息：支持展示GPU服务器资源分布信息，包括总服务器数量、运行中数量、空闲数量，以及各状态对应的占比，用于评估资源利用率。

任务拓扑：支持以集群Block-Slot结构图形式展示所有GPU服务器的任务运行状态，图形化呈现任务资源占用情况，辅助判断资源碎片化和分布模式。

资源监控

集群监控：提供集群GPU资源实时监控功能，支持查看资源利用率、作业饱和度、资源碎片详情，可基于不同统计维度、刷新频率和时间范围（实时至24小时），并支持数据导出至本地。

监控大盘：支持调度任务运行期间资源使用监控，覆盖GPU功耗、温度、显存、带宽、CPU、内存等指标，数据可视化呈现，方便性能监控和异常分析。

集群管理

资源配置

GPU资源详情：支持以集群维度展示GPU服务器资源使用状态，包括空闲/运行中节点数量，快速判断服务器资源分布与负载状态。

GPU配额详情：支持展示GPU配额配置与实际使用状态，包括已分配数量、空闲配额数量、已使用数量、使用率百分比，辅助判断租户配额使用情况及资源回收决策。

配额设置：支持展示各租户配置的GPU资源信息，包括GPU型号、配额数量、当前使用量、任务总数、阻塞任务数等，并支持手动更新租户配额配置。

节点管理

节点信息查看：支持查看集群节点信息，包括节点名称、运行状态、调度状态、GPU使用量、GPU总数、GPU型号、节点IP和创建时间，便于快速定位与管理节点。

节点维护：支持对节点执行驱逐与取消驱逐操作，用于资源调度前的节点维护管理。

调度区配置

查看调度区：支持查看调度区信息，包括调度区名称、包含的节点、关联租户、创建时间与最后更新时间，方便进行分区资源调度管理。

添加调度区：支持添加新的调度区，并配置节点与租户的绑定关系，实现资源调度的精细化分配。

编辑调度区：支持修改调度区中已配置的节点与租户，便于调整资源策略与业务变更。

删除调度区：支持删除指定调度区，操作需进行二次确认，确保资源调度稳定性。

服务配置

服务配置：支持配置平台基础服务项，包括CPU节点标识标签、算法开发访问IP、Jupyter和VSCode的默认镜像地址、资源到期提醒策略等，提升系统整体可用性与个性化配置能力。

AI资源管理

模型仓库

预置模型查看：支持查看系统预置模型列表及详细信息，包括模型名称、描述、版本信息等。

预置模型微调：支持基于预置模型直接创建模型微调任务，自动填写模型来源及模型仓库信息，简化微调配置流程。

预置模型部署：支持基于预置模型一键创建推理服务，自动填充模型来源及配置信息，提升部署效率。

自定义模型查看：支持查看用户自定义模型列表，展示模型名称、状态、描述、更新时间和最新版本信息，便于管理自定义模型资产。

导入自定义模型：支持上传自定义模型，填写模型名称、模型描述、模型地址和版本描述信息，用于支持个性化模型部署场景。

数据集

数据集查看：支持按租户或数据集名称进行数据集查询，展示数据集名称、状态、上传进度、失败原因、更新时间和最新版本信息。

新建数据集：支持创建新数据集，配置数据集名称、描述、数据集地址、版本描述，便于构建训练与推理所需的数据基础。

删除数据集：支持删除指定数据集，操作需二次确认，防止误删重要数据资产。

新建数据集版本：支持为已存在的数据集添加新版本。

训练推理

开发机

查看开发机：支持展示开发机列表及资源使用情况包括CPU、GPU、状态等。

删除开发机：支持删除指定开发机实例，操作需进行二次确认，避免误操作影响开发任务。

添加开发机：支持配置开发机资源信息，包括名称、类型（VSCode、Jupter）、默认工作目录等基础属性，满足不同开发场景下的资源管理需求。

训练任务

创建训练任务：支持通过参数配置或YAML文件方式创建训练任务，支持灵活配置资源类型、运行环境、容错机制等运行参数。

查看训练任务：支持按用户名称、任务名称或任务ID查询训练任务，展示任务状态、运行时长、所用GPU型号等详细信息。

删除训练任务：支持删除指定训练任务，删除前需二次确认，确保任务管理的安全性和可控性。

克隆训练任务：支持基于现有任务快速克隆为新任务，支持修改部分参数，便于复用已有任务配置。

任务模版：支持将训练任务配置保存为模板，方便后续快速创建相同任务。

任务回收站：支持查看已删除的训练任务列表，并可恢复至任务列表，防止关键任务误删后无法找回。

模型微调

查看模型微调任务：支持查看模型微调任务列表及详细信息，包括任务状态、基础模型名称、GPU使用情况等，便于管理微调任务。

创建模型微调任务：支持创建模型微调任务，配置基础模型、训练集、验证集等参数，支持个性化微调行业模型。

导入模型仓库：支持将微调完成的模型导入至模型仓库，便于后续服务部署与管理。

删除微调任务：支持删除指定微调任务，需二次确认，防止误操作。

推理服务

创建推理服务：支持DeepSeek、Qwen等模型的容器化部署，配置服务名称、实例数、推理框架等核心参数。

查看推理任务：支持按服务名称或服务ID查询推理任务，展示模型名称、运行状态、资源使用情况等关键信息。

删除推理服务：支持删除指定推理服务，操作需进行二次确认，避免误操作。

停止/启动推理服务：支持手动停止或启动推理服务实例，便于灵活管理服务运行状态。

克隆推理服务：支持基于现有推理服务参数快速克隆新服务，简化服务部署流程。

手动扩缩容：支持动态调整服务副本数量，实现服务扩容或缩容以应对不同业务压力。

定时扩缩容：支持设置服务定时规则，根据时间段自动调整服务副本数，优化资源利用率。

API Key生成：支持生成推理服务的 API Key，出于安全考虑仅允许生成一次，须妥善保存。

镜像管理

镜像中心

查看镜像列表：支持查看镜像列表，包括镜像仓库名称、镜像总数、拉取次数等信息，便于进行镜像资源管理与优化。

上传镜像：支持上传镜像，可通过 Dockerfile 构建或基于已有镜像创建新版本，满足不同开发者需求。

删除镜像：支持删除指定镜像，操作需二次确认，确保镜像资源的管理安全。

镜像任务

查看镜像任务：支持查看当前进行中的镜像上传任务列表，展示任务进度与状态，便于掌握上传进度。

删除镜像任务：支持删除指定镜像上传任务，操作需二次确认，避免误删影响正常上传流程。

用户管理

用户管理

查看用户：支持按租户名称或用户名称查询用户信息，展示用户角色、手机号、邮箱等基础资料，支持系统级用户管理。

添加用户：支持创建新用户，配置初始角色、密码、租户关联等权限信息，保障用户访问安全与资源隔离。

编辑用户：支持修改用户信息，包括角色权限、手机号、邮箱等基础资料，实现用户信息灵活维护。

删除用户：支持删除指定用户，需二次确认操作，防止误删重要用户账户。

修改密码：支持管理员或用户修改登录密码，保障账户安全性。

租户管理

租户查看：支持展示租户列表及租户所关联的调度区，便于全局掌握资源分配与使用情况。

添加租户：支持新增租户并配置租户名称。

删除租户：支持删除指定租户，操作需二次确认，避免误操作带来风险。

操作日志

查看操作日志：支持查看操作审计日志，记录所有关键操作，包括操作人、操作时间、操作内容，确保系统可审计可追踪。

下载操作日志：支持导出审计日志，满足运维或合规场景下的留存与分析需求。

存储服务

存储管理

查看存储管理：支持查看存储管理列表，包含存储名称、类型、容量、状态及创建时间。

添加PVC：支持添加 PVC 操作，实现 PVC 自动挂载至 /gpfs 目录，提升存储管理便捷性。

更新存储：支持动态调整存储空间容量，满足业务弹性扩容需求。

删除存储：删除指定存储资源，操作需二次确认，减少误操作。

资源管理

资源查看

查看资源详情：查看GPU资源详细信息，包括型号、所属节点、租期等，支持多维筛选与数据导出。

资源分配

资源分配-GPU：管理员可为租户分配GPU资源并设置租期，实现资源灵活调度与管理。

资源分配-API并发：支持管理员为租户分配API并发数，保障接口访问的合理负载。

资源管理

修改租期：支持单个资源租期起止时间的调整，满足租用灵活性需求。

批量修改租期：支持批量调整多条资源租期，提升资源管理效率。

收回资源：强制收回已分配的GPU资源，恢复至未出租状态，保障资源合理回收。

批量收回资源：支持批量强制收回多个资源，简化大规模资源回收操作。

资源到期提醒与确认：自动提醒即将到期或过期资源，用户需确认后才能继续操作。

计费管理

商品定价

算力商品：查看算力资源规格及定价信息，涵盖GPU、CPU及内存在内的核心资源。

算力商品编辑：支持编辑算力资源价格，实现灵活定价策略，以卡时为单位。

模型商品：查看模型商品详情，包括模型名称、参数规格及定价信息，以token为单位。

模型商品编辑：支持编辑模型商品价格，便于动态调整商业策略。

账单概览

按租户：按月、季度或自定义时间范围查看各租户账单，包含应付金额、目录总价及优惠金额等详细信息。

按商品：按月、季度或自定义时间范围查看各租户账单明细，展示商品类型、名称及金额等数据。

导出账单：支持导出账单列表至本地，方便账务分析与归档。

导出记录

账单导出记录：查看账单导出记录，追踪导出操作的时间和详情。

大模型核心能力层

为智算业务提供大模型核心能力，采用通用基础大模型与智慧城市行业场景垂直专家模型结合的方式实现。提供开源基础通用大模型，例如：DeepSeek R1系列自然语言通用大模型、Qwen系列大模型。为公安各个行业场景提供行业场景专家模型，例如：指挥调度、案件文书处理。

主流开源基础大模型

DeepSeek革命掀起大模型应用浪潮后，大模型发展日新月异，有相当多基础模型能力表现卓越，各有特点。相比成本高、定制能力弱、数据敏感的闭环模型而言，开源模型拥有成本低、可自行部署、数据隐私安全、可定制化微调、可扩展性强等特点，作为本项目方案的推荐选择。

主流开源基础模型举例表

| 类别 | 公司/机构 | 主要模型品牌 | 代表性模型 | 主要特点 | 参数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然语言处理 | 阿里巴巴 | 通义千问 (Qwen) | Qwen3 | 混合专家架构 (MoE)，支持快慢思考混合推理 | 235B (激活22B) |
|  |  |  | Qwen2.5 | 理解、推理、指令遵循、代码能力较前代显著提升 | 0.5B, 1.8B, 4B, 7B, 14B, 32B, 72B, 110B |
|  | 深度求索 (DeepSeek) | DeepSeek | DeepSeek-V3.1 | 支持128K上下文，混合推理架构（思考/非思考模式），工具调用与智能体任务增强，国产芯片优化 | 总参数量685B，激活参数约37B |
|  |  |  | DeepSeek-R1 | 混合专家架构 (MoE)，动态推理优化，降低推理成本 | 32B,72B,671B等 |
|  |  |  | DeepSeek-V3 | 数学推理、代码生成和中文知识问答表现突出 | 671B |
|  | 月之暗面 (Moonshot AI) | Kimi | Kimi K2 | 超长无损上下文支持（200万字），擅长编程、工具调用、数学推理 | 万亿级别（激活参数320亿） |
| 多模态 | 百度 | 文心ERNIE | ERNIE-4.5-VL-424B-A47B | 多模态异构结构，思考与非思考模式统一 | 424B (激活47B) |
|  | 智谱科技 | GLM | GLM-4.1V-9B-Thinking | 支持思考的视觉理解模型 | 9B |
|  | 昆仑万维 | Skywork | Skywork-R1V3 | 模块化设计，视觉编码器与语言模型解耦，动态注意力机制 | 未明确 |
|  | 阶跃科技 | Step3 | Step3 | 端到端联合训练，统一的表示空间 | 未明确 |
|  | 千问科技 | 通义千问 (Qwen) | Qwen2.5-VL-72B | 强大的多模态处理能力 | 72B |
|  | 书生科技 | 书生 | InternVL3-78B | 视觉问答任务优势明显 | 78B |
|  | Ming Team | Ming | Ming-Omni | 支持图像、文本、音频、视频输入与生成的统一多模态模型，MoE架构 | 未明确 |
|  | Ming Team |  | Ming-Lite-Uni | 统一视觉生成与语言模型架构，多尺度可学习token | 未明确 |
|  | OpenMMLab |  | MMaDA | 多模态“扩散大语言模型”，统一扩散结构，跨模态推理微调 | 8B |
|  | OpenUni团队 |  | OpenUni | 轻量级统一多模态理解与生成模型 | 激活参数1.1B或3.1B |
|  | 面壁智能 | MiniCPM | MiniCPM-V | 适配边缘设备的高效多模态大语言模型 | 未明确 |
|  | ByteDance |  | BAGEL | 统一多模态基础模型，多模态理解性能优异 | 总计约14B (激活7B) |
|  | Salesforce |  | BLIP3-o | 结合扩散transformer的统一生成与理解模型，使用扩散transformer生成CLIP图像特征 | 未明确 |

基础模型选择

1、核心任务与业务需求

采用以多模态模型为核心的技术架构，以实现对文本、图像、视频和语音等多源数据的综合感知与智能处理。该架构设计紧密围绕城市治理现代化需求，重点支撑以下应用场景：一是智能政务服务中心，实现"能听会看"的交互体验，通过语音识别和图像理解提升服务效率；二是城市运行"一网统管"平台，融合视频监控、传感器数据等多源信息，实现城市态势的全面感知与智能分析；三是全媒体内容审核体系，构建覆盖图文、音视频的自动化审核能力。通过构建统一的多模态智能中枢，将有效打通各部门数据壁垒，实现跨业务、跨层级的智能协同，为城市治理数字化转型提供核心技术支持。

2、模型能力和技术考量

基于以下四个核心维度进行综合评估：

1）性能表现

需重点考察模型在权威基准测试中的表现。针对自然语言处理任务，应关注MMLU（通用知识理解）、GSM8K（数学推理）和HumanEval（代码生成）等标准化测试指标；对于多模态场景，则需参考MMBench、Seed-Bench等专业多模态评测体系的排名结果，确保所选模型在目标领域具备可靠的能力支撑。

2）上下文长度

需根据业务场景的数据规模确定所需的上下文处理能力。长文档分析、持续性对话等场景要求模型支持超长上下文窗口（如128K以上tokens），但需同步考虑由此带来的计算资源消耗和响应延迟，在性能与成本间取得平衡。

3.）推理能力

对于政务决策分析、法规解读等需要深度思考的复杂场景，必须重点评估模型的逻辑推理和数学计算能力。建议通过真实业务案例测试其思维链推理效果，优先考虑提供"思考模式"或具备强化推理机制的模型架构。

4）指令遵循与安全性

在公共服务场景中，模型的指令理解准确性和内容安全性具有最高优先级。应通过严格的红队测试验证其对齐效果，确保模型输出符合政策规范与伦理要求，建立完善的内容过滤和风险控制机制。

3、工程化考量

考量因素	说明	注意事项

计算资源与部署	模型对GPU显存、计算力的要求。	模型参数量（尤其是激活参数量）直接决定硬件成本。70B模型和7B模型的硬件需求相差十倍以上。需评估推理速度和吞吐量要求。

微调与定制	是否需要使用自有数据对模型进行微调（Fine-tuning）。	开源模型通常支持微调。需考虑微调数据的准备成本、计算成本和技术门槛。

许可协议	模型的开源许可证是否允许商业使用。	Apache 2.0、MIT 许可证通常最友好。非商业（NC）许可证则不能用于商业产品。务必仔细阅读许可证条款。

生态与社区	模型社区的活跃度、文档质量和工具链支持。	活跃的社区意味着更多问题解答、更多第三方工具和持续更新，能降低开发难度。

智能体开发平台

智能体管理

智能体管理模块是平台核心业务入口，支持从智能体创建、配置、调试、发布到运维的全生命周期管理，依托低代码界面与原子能力编排，快速构建贴合行业场景的智能体应用。

智能体低代码创建

可视化配置界面：提供拖拽式操作界面，支持模型选择Deepseek-R1、Qwen2.5-7b/14b/72b等、提示词编写内置行业模板，政务政策问答模板、插件添加智能校对、录音智记等、工作流关联RAG流程、数据分析流程、变量配置、知识库绑定支持多知识库关联，无需编写代码即可完成智能体搭建。

原子能力编排：支持提示词、知识库、插件、工作流、变量等原子能力组合，例“知识库绑定政务政策库+提示词政策解答逻辑+智能校对插件格式优化”组合，快速生成政务政策咨询智能体；支持原子能力参数动态调整更换知识库版本、修改提示词逻辑。

实时预览与调试：创建过程中支持实时预览智能体交互效果，输入测试问题“社保断缴何补缴”即可查看智能体输出结果；支持单节点调试仅测试知识库检索环节，定位功能偏差并优化，确保智能体上线前功能达标。

智能体多模式发布

发布类型支持：支持URL与API两种发布类型，URL发布生成独立访问链接可设置访问密码与有效期，适用于轻量型场景内部政策查询；API发布生成标准化接口，支持与招标人现有系统无缝对接，适配复杂业务集成场景。

多版本管理：智能体每次发布含功能更新、参数调整生成独立版本，记录版本号、发布时间、更新内容与负责人；支持版本回滚，当新版本出现问题响应超时时，一键恢复至历史稳定版本，保障业务连续性。

发布审批流程：发布前需经过管理员审批，支持配置多节点审批“业务负责人初审→技术管理员复审”，审批人可查看智能体配置详情与测试报告，审批通过后方可发布；审批记录自动留存，支持后续审计追溯。

智能体权限与监控

精细化权限管理：支持对上架的智能体设置访问权限，按组织、用户组、角色分配使用权限；支持功能权限细分“查看权限”“编辑权限”“调用权限”，避免越权操作。

运行监控与统计：实时统计智能体运行数据，包括调用总量、调用失败次数、响应时间、Token消耗输入/输出；生成可视化看板，展示智能体日/周/月调用趋势、热门功能使用排行、故障分布，触发阈值时自动通知管理员。

调用日志管理：记录每一次智能体调用的详细日志，包括调用用户、调用时间、输入内容、输出结果、调用状态成功/失败；支持按用户、时间、调用状态筛选日志，日志留存不少于6个月，满足合规审计需求。

工作流管理

工作流管理模块支持可视化编排业务流程，覆盖从工作流创建、调试、发布到运维的全流程，可快速构建包含RAG功能、模型调用、数据处理的复杂流程“企业舆情分析→风险评估→报告生成”。

工作流低代码创建

图形化拖拽编排：提供可视化画布，支持拖拽“大模型节点、工具节点插件、条件判断节点、知识库节点、循环节点、终止循环节点、消息节点、数据库节点”等组件，按业务逻辑串联成工作流；例“用户提问→知识库检索RAG→大模型生成回答→智能校对→输出结果”流程。

节点灵活配置：

大模型节点：支持选择Deepseek、Qwen等模型，配置参数响应时长、输出长度、准确率阈值，支持Python脚本自定义逻辑“根据输入数据动态调整模型输出格式”；

条件判断节点：支持多条件设置“舆情风险等级＞高→触发风控告警”，支持两级嵌套“风险等级高→进一步判断是否涉及资金安全”；

知识库节点：支持绑定多个知识库，配置检索规则，自动将检索结果传入大模型节点；

数据库节点：支持对接招标人内部数据库Oracle、海量数据库，配置数据读取/写入规则。

RAG流程快速构建：内置RAG流程模板，包含“问题解析→知识检索→知识排序→模型生成→结果优化”核心环节，用户仅需替换绑定的知识库与模型，即可快速生成RAG工作流“招股书合规检查RAG流程”，无需从零编排。

工作流调试与发布

全流程与单节点调试：支持工作流全流程试运行，实时展示各节点执行状态待执行/运行中/成功/失败与数据流转轨迹“从知识库节点传入大模型的知识片段”；支持单节点调试，选中目标节点数据库节点，输入测试数据即可验证节点功能“测试数据库数据读取是否正常”，快速定位问题。

多版本管理与API发布：工作流每次创建/编辑生成独立版本，记录版本更新内容与负责人；支持版本回滚，当工作流逻辑调整导致异常时，一键恢复至历史版本；发布时生成标准化API，支持外部系统招标人业务系统通过API调用工作流，传入参数“企业名称”并获取执行结果。

调试日志与优化建议：调试过程中自动记录日志，包含节点执行时间、错误信息“知识库检索超时”；针对常见问题“条件判断逻辑冲突”，系统自动给出优化建议“调整条件优先级”，辅助用户快速优化工作流。

工作流监控与运维

运行状态监控：实时监控工作流执行情况，包括执行总量、成功/失败次数、平均执行时长；生成“工作流执行趋势图”“节点失败分布饼图”，直观展示工作流运行健康度；支持设置告警规则，触发时通过短信/邮件通知管理员。

资源占用管理：统计工作流执行过程中的算力使用率、存储数据读写量、网络数据传输量占用情况；支持按工作流优先级分配资源“政务公文处理工作流优先级高于普通查询工作流”，避免资源争抢导致执行延迟。

流程模板复用：支持将成熟的工作流保存为模板“企业舆情分析模板”“招股书合规检查模板”，模板包含节点配置、参数设置与关联资源绑定的知识库；其他用户可直接复用模板，仅需修改少量参数“替换企业名称”，大幅缩短工作流创建时间。

评测集管理

评测集管理模块为模型与智能体的性能验证提供标准化工具，支持创建评测任务、管理评测集、分析评测结果，覆盖提示词、大模型、智能体等多类评测对象，确保模型输出准确性、安全性与性能达标。

评测任务创建与管理

多对象评测支持：支持对提示词、大模型、智能体创建评测任务：

提示词评测：验证提示词引导模型输出的准确性“政策解答提示词是否能引导模型输出正确流程”，覆盖正确性、有益性、争议性、有害性维度；

大模型评测：评测模型在特定任务代码生成、文本摘要的性能，支持C-Eval、CMMLU、HumanEval、ChineseSimpleQA等主流数据集；

智能体评测：评测智能体的综合能力，覆盖业务维度准确率、召回率与性能维度耗时、Token消耗。

评测任务配置：支持设置评测任务名称、评测对象、评测集、评测规则、执行时间立即执行/定时执行；支持批量创建评测任务“同时评测10个提示词的正确性”，任务执行状态待执行/运行中/完成/失败实时展示。

任务监控与终止：实时监控评测任务进度与资源占用GPU使用率、内存占用；支持手动终止异常任务“评测耗时过长”，终止后保留已完成评测结果，避免资源浪费。

评测集全生命周期管理

评测集生成与导入：支持两种评测集获取方式：

自动生成：基于行业场景生成标准化评测集“政务政策问答评测集”“金融舆情分析评测集”，包含评测用例问题+标准答案、评测维度“政策解答准确率”；

手动导入：支持导入CSV/JSON格式的自定义评测集，导入时自动校验格式“是否包含‘问题’‘标准答案’字段”，支持版本管理记录导入时间、导入人、修改记录。

评测集编辑与发布：支持对评测集中的用例进行添加、修改、删除操作“新增‘社保补缴’评测用例”；支持评测集发布，发布后不可修改，确保评测基准一致性；支持评测集下载CSV/Excel格式，用于外部分析或共享。

评测集分类与检索：按评测对象提示词/大模型/智能体、行业场景、评测维度业务/性能对评测集分类存储；支持模糊检索输入“政策”检索所有政策相关评测集，快速定位目标评测集。

评测规则与结果分析

评测规则与规则组管理：支持创建、编辑、删除评测规则：

提示词规则：包含正确性输出是否符合事实、有益性是否对用户有帮助、争议性是否存在歧义、有害性是否包含违规内容；

代码规则：针对Python、Javascript等语言，验证代码语法正确性、逻辑合规性、安全性是否存在漏洞；

RAG规则：验证答案相关性输出是否紧扣问题、上下文精度检索的知识是否准确、上下文召回率是否召回所有相关知识、上下文相关性检索知识与问题是否关联；

规则组管理：支持将多条规则组合为规则组“RAG基础规则组=答案相关性+上下文精度+上下文召回率”，评测时直接调用规则组，提升效率。

评测结果可视化分析：评测完成后生成详细报告，包含：

对比分析：支持多评测对象对比、多版本对比；

错误案例：标记错误评测用例“问题‘居住证办理’输出错误流程”，展示错误类型“上下文召回不全”与原因分析“知识库未包含最新政策”。

评测结果导出与反馈：支持导出PDF/Excel格式的评测报告，包含完整指标、图表与错误案例；支持用户反馈评测结果“标记某用例评测结果不准确”，反馈信息自动关联至对应评测任务，用于后续规则优化。

文本分析工具

文本分析工具模块是平台核心业务支撑组件，整合OCR识别、文本纠错、语义检索、信息抽取、财务校验、舆情分析等功能，可处理PDF、DOCX、MP3等多格式文件，提供“文档解析-内容优化-深度分析”全流程服务。

OCR文字识别与文档处理

多格式文档识别：支持对PDF、DOCX、DOC、TXT、OFD等格式文档进行结构识别标题/正文/脚注、表格识别合并单元格/嵌套表格、目录结构识别自动生成目录并跳转；支持扫描件PDF图像格式的文字识别，识别准确率较高，支持多语言中文/英文识别。

文档格式转换与协同：支持PDF与DOCX、TXT、OFD等格式双向转换，转换过程保持排版格式字体/行距/表格位置与内容完整性；支持协同批注，多用户对同一文档添加高亮、下划线、批注框，批注内容实时同步，记录批注人、批注时间；支持阅读行为统计，记录用户阅读时长、重点浏览区域、批注次数，生成阅读报告。

大文档处理优化：针对500页以上大文档，采用分块处理技术，避免内存溢出；支持文档分页加载与异步处理，用户上传后可继续操作其他功能，处理完成后自动通知；识别结果支持批量导出Excel/CSV，表格识别结果可直接编辑，减少人工录入工作量。

文本纠错与敏感词管理

全类型错误检测：自动检测文档中的低级文字错误错别字、多字/漏字，“决订→决定”“邻剧→邻居”、语法错误语句不通顺、搭配不当、格式错误公文标题字体、段落缩进；支持专业术语校验术语不被误判，术语库可自定义扩展添加行业专属术语。

敏感词检测与管控：内置敏感词库涵盖政治、色情、暴力等违规内容，支持自定义添加/删除敏感词；支持敏感词白名单/黑名单配置，白名单词汇行业专属表述不被纠错，黑名单词汇违规术语强制标记；支持敏感词自动学习，通过分析历史文档，检测潜在敏感词变体表述，解决词库覆盖不足问题。

大文档纠错与导出：支持对500页以上文档进行全文纠错，纠错时间≤30min；纠错结果在文档中高亮标注红色下划线标错别字、黄色背景标语法错误、橙色边框标敏感词，鼠标悬停显示错误类型与修正建议；支持一键采纳所有修正建议，纠错后的文档可导出为DOCX/PDF格式，保留原排版。

语义检索与信息抽取

精准语义检索：基于向量库FAISS与RAG技术，支持对文档进行语义检索非关键词匹配，例输入“社保断缴补缴流程”，可检索到包含“社会保险断缴后补缴方法”的文档段落；支持多条件筛选“按发布时间/行业筛选”，检索结果按相关性排序，展示匹配度“92%匹配”与来源位置。

结构化信息抽取：自动从文档中提取关键信息，文档中的“政策条款、责任主体、实施时间”，文档中的“企业名称、财务数据营收/净利润、关联交易金额”；支持自定义抽取规则“提取‘GDP增长’后的数值”，抽取结果生成结构化表格Excel/JSON，支持导出与数据库对接。

文本分类与一致性检验：支持自定义文本分类标签，通过标注样本训练分类模型，自动对文档归类，分类准确率较高；支持跨文档一致性检验，对比前后轮次问询回复、招股书与审计报告的描述差异“营收数据不一致”，标记差异位置并提示依据，确保文档内容严谨。

财务校验与舆情分析

财务勾稽校验：自动分析申报材料、底稿文件PDF/WORD格式，完成财务数据勾稽，“资产负债表未分配利润期末数=期初数+净利润-分红”“利润表营收=增值税申报收入”；支持自定义勾稽规则“制造业存货周转率≥行业均值80%”，校验不通过时标记差异金额与涉及科目，生成校验报告。

企业舆情分析：支持联网调取全网舆情信息新闻、社交媒体、论坛，监控目标企业的“重点事件、经营状况、风险预警债券违约、高管违法”；自动提炼舆情概要，分析消息导向正面/负面/中性与重要性，生成舆情分析报告；支持舆情风险预警，当负面舆情提及频次超阈值24小时内50次时，自动通知用户。

会议纪要与报告生成：支持将会议录音MP3格式转化为文字，自动按发言人、时间分段标注；支持生成会议纪要，提炼“会议主题、参会人员、核心讨论内容、达成共识、待跟进事项”；支持生成深度报告，基于研究主题与数据资料，生成包含数据图表、案例分析、趋势预测的报告。

知识库管理

知识库管理模块是智能体应用的核心知识支撑，支持多格式知识导入、结构化存储、精准检索与动态更新，构建“行业专属知识库+通用知识库”的知识体系，为智能问答、RAG工作流等功能提供专业知识支撑。

知识库创建与知识导入

多格式知识导入：支持导入Word、Excel、PDF、DOCX、TXT、PPTX等20+格式知识文档，包括政策法规、行业报告、操作手册、FAQ等；支持批量导入一次性导入100份政务政策文件，导入时自动解析文档结构标题/章节/表格，提取关键信息；支持网页站点同步，自动抓取指定网页政府官网政策页面的知识内容，定期更新。

知识库分类与配置：支持按行业、知识类型创建知识库；支持配置知识库属性，包括名称、描述、访问权限公开/私有、更新周期；支持知识库版本管理，记录知识更新历史，支持版本回滚。

知识向量化与存储：导入的知识文档自动转化为向量形式，存储于FAISS向量库，提升检索效率；支持知识切片配置，单段文本最大长度256字符，相邻文本重合长度100字符，确保知识片段完整性与关联性；支持全量/增量向量化，新增知识仅需增量处理，减少算力消耗。

知识检索与应用

在功能设计上，系统提供多维度知识检索能力，支持关键词、多条件组合及自然语言语义检索，并能基于向量相似度计算快速返回按相关性排序的结果。同时，系统具备知识关联与智能推荐功能，可自动构建知识间的关联网络，并根据用户画像与行为历史，主动推荐相关知识，变被动查询为主动发现，显著提升知识获取效率。

在业务赋能层面，强调知识的实时调用与闭环管理。核心业务场景如智能问答、公文写作等可直接调用最新、最准的知识条目作为依据，确保输出内容的准确性与规范性。系统还将全面统计知识的使用情况，为知识库的持续优化与更新提供数据驱动，最终形成一个活跃、可生长、深度赋能业务的知识生态系统。。

知识库维护与安全

知识实时更新与修正：支持手动更新知识库内容添加/修改/删除知识，修改时记录修改人、修改时间、修改内容；支持自动更新，通过网页同步、API对接等方式，定期更新知识库“每日同步政府官网最新政策”；支持知识审核，新增/修改的知识需经过管理员审核后方可生效，确保知识准确性。

知识权限与安全：支持精细化知识权限管理，按组织、用户组、角色分配知识库访问权限；支持知识脱敏，对敏感信息企业核心数据进行脱敏处理“隐藏手机号中间4位”；知识存储采用国密算法加密，传输采用HTTPS协议，防止知识泄露。

知识库健康度管理：定期检测知识库健康度，包括知识完整性是否存在残缺内容、准确性是否存在错误信息、时效性是否存在过期知识；生成健康度报告，标记待优化知识“2019年社保政策已过期”，并给出更新建议；支持过期知识自动归档，避免影响智能体输出准确性。

用户与权限管理

用户与权限管理模块是平台安全运行的基础，支持多组织层级管理、用户全生命周期管控、角色与权限精细化分配，确保不同用户管理员、业务操作员、普通用户仅能访问授权资源。

组织管理

多组织层级创建与维护：支持创建、删除、编辑、查看组织，可构建“总部-分部-部门”多层级组织架构；支持组织信息配置，包括组织名称、描述、负责人、联系方式；支持组织层级调整将“上海分公司”从“华东区域”调整至“华北区域”，调整时自动同步该组织的用户与权限。

组织用户授权：支持为组织添加授权用户，可单个添加输入用户名/账号或批量导入Excel模板，含“用户名、账号、角色”字段；支持设置用户在组织内的角色“组织管理员”“普通成员”，角色关联不同权限“组织管理员可添加用户，普通成员仅可使用智能体”；支持查看组织用户列表，按用户状态启用/禁用、角色筛选，支持用户模糊检索。

组织数据隔离：不同组织间数据完全隔离，用户仅能访问所属组织的资源智能体、知识库、工作流；组织内资源“政务办知识库”仅对该组织授权用户开放，避免跨组织数据泄露；支持组织数据统计，记录组织用户数量、智能体调用次数、知识库使用情况，生成组织运营报告。

用户管理

用户全生命周期管控：支持创建、删除、编辑、查看、禁用、启用用户；创建用户时配置基本信息姓名、账号、所属组织、联系方式与初始密码，初始密码需强制修改后方可登录；禁用用户时保留用户数据，启用后可恢复正常使用；删除用户前需二次确认，删除后记录操作日志操作人、删除时间，便于追溯。

用户角色分配：支持预设角色管理员、业务操作员、普通用户与自定义角色；预设角色权限固定“管理员拥有全平台权限”，自定义角色可创建、编辑、删除，为角色配置功能权限“智能体创建权限”“工作流发布权限”；支持为用户批量分配角色，角色变更时自动同步权限，避免权限冗余或缺失。

用户状态监控：实时展示用户状态在线/离线/禁用，记录用户最后登录时间、登录IP；支持用户登录日志查询，包含登录时间、IP地址、登录状态成功/失败；支持设置用户登录失败阈值5次，超过阈值锁定账户锁定时长可配置，1小时，防止恶意登录。

用户组与密码安全

构建一个集中、高效且安全的访问控制中枢，以支撑平台的有序运行与安全管控。

在功能设计上，系统通过用户组管理功能，将相同角色的用户进行统一管理，实现基于角色的权限批量分配与自动继承，极大简化了用户权限的维护流程。同时，系统建立了一套严格的密码安全策略，从密码复杂度、有效期、历史密码检查及首次登录强制修改等多个维度进行强制约束，确保账户认证环节的安全基线。

在业务运营层面，方案注重风险防控与资源管理。通过设定会话超时与不活跃用户自动禁用机制，系统能有效减少未授权访问风险并清理冗余账户，从而保障系统资源的有效利用与整体安全态势的持续稳定。管理员保留对不活跃账户的恢复权限，在确保安全的同时兼顾管理的灵活性。。

文件格式处理与安全模块

API-KEY与操作审计模块是平台接口安全与合规审计的核心，支持API-KEY全生命周期管理、操作日志实时记录与分析，确保模型服务调用安全、操作行为可追溯。

多格式文件支持与处理

文件格式兼容：支持上传PDF、DOCX、DOC、TXT、OFD、WPS、MP3、PNG、JPG等20+格式文件，覆盖文档、音频、图片类型；支持文件批量上传一次性上传50份PDF文档，上传时自动校验格式，不支持的格式exe自动拒绝；支持文件大小限制单文件最大200MB，超过限制时提示用户压缩后上传。

文件预处理与转换：上传的非文本文件MP3录音自动转换为文本格式通过录音智记功能；扫描件PDF图像格式自动进行OCR识别，转换为可编辑文本；支持文件格式批量转换将10份OFD文件转换为PDF，转换过程保持内容与排版完整性，转换结果可批量导出。

文件预览与管理：支持上传文件在线预览PDF文档、播放MP3录音，预览时支持分页浏览、缩放、播放控制；支持文件分类管理，按文件类型文档/音频/图片、上传时间、上传用户分类存储；支持文件搜索，按文件名、上传时间、上传用户模糊检索，快速定位目标文件。

文件安全检测与管控

违规文件拦截：禁止上传exe、bat等可执行文件，上传时通过文件扩展名与文件魔数FileMagicNumber双重校验，即使修改扩展名将exe改为pdf，仍能识别真实格式并拒绝；禁止通过压包ZIP/RAR方式绕过格式限制，上传压包文件时自动解压，检测内部文件格式，包含违规文件则拒绝上传。

文件病毒扫描：集成杀毒引擎，上传文件时自动进行病毒扫描，检测恶意代码、木马程序等；扫描结果实时展示安全/危险，危险文件自动隔离并删除，防止病毒传播；支持扫描日志记录，包含文件名、扫描时间、扫描结果、处理方式，便于追溯。

文件访问权限：支持设置文件访问权限，按用户、用户组、角色分配权限“仅上传用户可编辑，其他用户仅可预览”；支持文件共享，用户可将文件共享给指定用户/用户组，共享时设置共享有效期7天/30天；支持文件删除权限管控，仅文件上传者或管理员可删除文件，删除前需二次确认，删除后记录操作日志。

共性政务服务智能应用

在智能政务服务平台建设过程中，政策解读、普法问答、公文写作、智能民情分析、文档智能校对和录音智记六项共性智能应用作为核心功能模块，正逐步重塑政府治理模式与公共服务体系。这些应用依托人工智能、自然语言处理、大数据分析等前沿技术，深度融合政务服务实际业务场景，显著提升行政效能、优化群众体验、增强决策科学性，并推动政府数字化转型向纵深发展。

政策解读

政策解读智能应用面向各级委办局工作人员、政务服务窗口人员以及广大社会公众，致力于破解政策信息“难理解、难获取、难传播”的现实难题。该系统整合国家、省、市、区四级政策法规数据库，构建覆盖全生命周期的政策知识图谱，不仅包含现行有效的法律法规、部门规章和规范性文件，还纳入政策背景、制定依据、适用范围及执行标准等辅助信息。通过深度神经网络模型对复杂政策条文进行语义解析，系统能够精准识别条款中的主体、客体、权利义务关系及执行条件，将晦涩的专业术语转化为通俗易懂的表达方式。用户可通过网页端、移动端或自助终端发起交互式查询，系统支持关键词检索、问题引导式问答、案例匹配等多种访问模式，自动推送相关度最高的政策解释内容。此外，系统具备多轮对话能力，可针对用户追问进行上下文关联响应，实现个性化、沉浸式的政策咨询服务。这一应用有效提升了政策发布的透明度与执行的一致性，减少了因理解偏差导致的执行误差，同时大幅缓解了热线咨询、窗口接待等传统服务渠道的压力，为构建公开、公平、公正的政务环境提供有力支撑。

公文写作

公文写作智能应用服务于各级行政机关工作人员，针对日常办公中高频、重复且格式要求严格的公文撰写任务，提供全流程智能化辅助。系统内置涵盖通知、请示、报告、函件、纪要等数十种常用文种的标准模板库，工作人员只需输入关键要素，即可一键生成符合规范的公文初稿。在写作过程中，系统实时进行语法纠错、标点修正、用词优化和逻辑结构检查，避免出现语病、歧义或表述不清等问题。特别地，系统集成了敏感词库和合规审查机制，可自动识别并提示涉密信息、不当言论、政治错误表述等内容，确保公文的政治安全与合规性。高级功能还包括内容扩写、要点提炼、风格润色等，支持根据上级文件精神或领导讲话要点自动生成汇报材料框架。通过人机协同模式，大幅缩短公文起草周期，减少人工返工率，提升整体行文质量与规范水平。该应用不仅减轻了基层公务员的文字工作负担，更从源头上保障了政府文书的严肃性、统一性和权威性，为建设高效、规范的行政运转体系提供技术保障。

文档智能校对

文档智能校对应用作为提升行政文书质量的关键工具，广泛服务于所有委办局工作人员。该系统超越传统拼写检查功能，构建了涵盖错别字、语法错误、标点误用、数字格式、单位规范等多维度的智能检测体系。系统采用预训练语言模型进行上下文感知校验，能够识别“的地得”混用、“截止/截至”误用等常见但难以察觉的错误。更为重要的是，系统集成了定制化的敏感词库与合规规则引擎，可根据不同部门业务特点设置审核策略，自动筛查涉及政治、民族、宗教、社会稳定等方面的敏感表述，防止不当信息外流。系统还支持格式标准化检查，确保公文的字体字号、段落间距、页眉页脚、标题层级等符合《党政机关公文格式》国家标准。校对结果以批注形式清晰标注，并提供修改建议，支持一键修正或多选处理。该功能有效解决了人工校对耗时长、易遗漏的问题，显著提升了文本产出的质量与效率，降低了因文字差错引发的行政风险和声誉损失，为打造严谨、专业的政府形象保驾护航。

录音智记

录音智记应用主要面向会议组织者、记录人员及文档归档管理人员，解决传统会议记录依赖人工速记、效率低、易出错的痛点。系统基于高精度语音识别技术，支持对线上线下各类会议进行实时录音转写，准确率高达95%以上，可区分不同发言人并自动标注。转写完成后，系统提供智能编辑功能，支持关键词搜索、段落标记、重点标注等操作，便于后期整理。核心亮点在于会议纪要自动生成能力：系统通过摘要算法提取会议核心议题、讨论要点、决议事项和待办任务，结合预设模板生成结构清晰、内容完整的会议纪要初稿，经人工确认后即可发布。该应用彻底改变了“一人讲、众人记”的低效模式，使参会人员能够更加专注于议题讨论而非笔记记录，提升了会议质量和决策效率。同时，所有会议音频与文字记录可统一归档，形成可追溯、可检索的知识资产库，为后续工作查证、经验总结和知识传承提供便利。录音智记不仅是办公自动化的重要体现，更是推动机关内部治理精细化、规范化的重要抓手。

协同办公

一体化办公平台建设内容包括：门户平台建设、区政府协同办公平台建设、区各委办局协同办公平台建设、区街道协同办公平台建设、移动端平台建设、基层信息大数据平台及一表化数据采集建设、基础支撑平台建设、系统集成、基础软件采购9部分组成。具体内容如下：

门户平台建设

门户平台主要用于全区的通知公告、风采展示、运行维护等，主要包括政务门户子系统。

政务门户子系统

建设政务门户子系统,主要功能包括：统一权限认证、单点登录、信息发布、内容管理、栏目管理、全文检索、工作动态、政务新闻、文件管理、专题管理、权限管理、媒体资源管理、模板管理、插件管理、日志管理、运维监控、个人信息、待办消息。

统一身份认证

对接京办平台实现统一身份认证。

单点登录

实现 “一次登录、全网通行”。用户无需重复输入账号密码即可访问多个业务系统，缩短系统切换时间，提升跨部门协同办公效率。

信息发布

信息发布为政务部门提供便捷信息发布渠道，可将政策法规、办事指南、通知公告等政务信息及时准确发布到门户平台。设置不同发布级别和范围，精准推送信息至目标用户群体，支持文字、图片等多种格式，丰富信息展示形式。

内容管理

内容管理对门户平台所有内容进行管理，涵盖创建、编辑、审核、发布、归档等全生命周期。通过设置不同角色和权限，确保内容管理规范化和专业化，支持内容分类管理，方便用户快速查找使用。

栏目管理

栏目管理规划和组织门户平台栏目结构，根据政务业务和用户需求创建政务公开、在线服务、互动交流等栏目类别。灵活设置和调整栏目，优化平台导航结构，使用户清晰找到所需信息。

全文检索

全文检索支持用户在门户平台对所有文本内容快速搜索，通过先进检索算法，在海量政务信息中迅速定位所需内容。支持关键词搜索、高级搜索等多种方式，按相关性排序信息。提供便捷信息查询方式，节省查找时间，提高信息利用效率。

工作动态

工作动态展示政务部门日常工作进展和成果，及时更新让公众了解政府工作状态和成效，设置不同发布权限确保真实性和可靠性。

政务新闻

- 新闻编辑

开发政务新闻编辑功能，应用通知公告栏目的权限用户可通过该模块发布通知公告信息，包括标题、内容摘要、新闻内容、封面轮播图、附件等内容，通知内容采用word编辑器，可对通知的内容进行排版，同时支持图片、视频等格式的录入。

- 新闻维护

政务新闻发布单位可以通过该功能对未发布的新闻进行维护管理，包括对内容的修改和新闻的删除等。

- 启停设置

登记保存状态的政务新闻默认设置为停用状态，发布后自动变更为启用状态，如果发布的新闻有问题，可将该新闻设置为停用状态，修改后可继续发布。

- 轮播图设置

能够对政务新闻封面轮播图的显示进行设置，包括轮播时间、轮播顺序、轮播图片个数设置等。

- 新闻置顶

开发新闻置顶功能，对于重要的政务新闻可设置置顶时间，在该时间内容该公告为置顶状态，超出时间后自动取消置顶，最多可将4条新闻设置为置顶状态，超出后提示无法置顶。

- 新闻预览

开发新闻预览功能，发布人员编辑好政务新闻后，可通过预览功能对编辑的新闻内容进行核验。

- 新闻查询

开发新闻查询功能，可通过输入标题或关键字对本单位发布的新闻进行全文检索。

- 政务新闻专区

首页展示：在平台门户中开发通知公告栏目展示功能，默认显示通知政务新闻的前5条信息，包括通知新闻标题、时间、发布单位等。

新闻图片轮播：在政务新闻专区对设置好的轮播新闻进行轮播展示，点击图片可进入政务新闻详情。

更多信息：点击更多可以查看公告的所有信息，通过标题可进行模糊检索。

详情信息：点击公告标题可查看新闻的详情，如有附件可下载附件信息，同时能够对公告的阅览次数进行记录。

文件管理

开发重要文件登记功能，拥有重要文件栏目的权限用户可通过该模块登记重要文件信息，重要文件分为区委、区政府、区人大、区政协、其他部门的文件类型，登记好后可发布至平台首页重要文件专区。

文件发布单位可以通过该功能对未发布的重要文件进行维护管理，包括对文件的修改和删除。

文件发布单位完成登记后，可以选择单位或所有单位发布，只有被选择的单位可以查阅和下载重要文件信息。

如果发布的文件内容有问题，可以选择撤回，撤回后可再次进行信息修改和发布。

首页展示：在平台门户中开发重要文件栏目展示功能，可按照区委、区政府、区人大、区政协、其他部门的分类进行展示，默认显示重要文件的前6条信息，包括通知文件标题、时间、发布单位等。

更多信息：点击更多可以查看文件的所有信息，通过标题可进行模糊检索。

详情信息：点击文件标题可查看新闻的详情，如有附件可下载附件信息，同时能够对新闻的阅览次数进行记录。

专题管理

专题管理创建和管理政策解读、重大活动、民生热点等政务专题，整合相关信息和资源形成专题页面，为用户提供一站式专题信息服务。支持专题定制化设置，如标题、封面、内容布局等。

权限管理

用户认证后，需要对用户的身份进行核验，如登陆用户所在单位已经应用至单位内部流程，则登陆直接访问科室级平台首页；如登陆用户所在单位未应用至单位内部流程，则登陆后方位部门级平台首页；如登陆用户为区属企业，则登陆后访问企业级平台首页。

需要对建立三种不同的单位角色，并对单位角色进行维护。

用户登陆平台首页后，访问单位系统的权限需要获取，获取后拥有访问权限的用户可直接单点登陆单位系统进行访问和使用，目前由于单位系统有各单位自建也有协同办公平台统建的，因此单位系统权限一部分保存在统一认证系统中一部分保存在协同办公平台，因此需要通过调用统一认证系统的单位系统用户权限接口并与协同办公中的单位系统用户权限进行整合，整合后为该用户所拥有的单位系统访问权限。

主题管理

主题管理为用户提供个性化配置。用户可依据自身需求和使用习惯，自由配置专属主题风格。系统支持对主题的颜色、字体等视觉元素进行灵活调整，支持多主题快速切换，方便用户在不同场景下使用。

媒体资源管理

媒体资源管理对门户平台图片、视频、音频等媒体资源进行集中管理，包括上传、存储、编辑、检索和共享等功能，对媒体资源分类管理和标注，方便用户快速查找使用。

模板管理

模板管理为门户平台页面设计和信息发布提供标准化模板，创建新闻、公告等模板，可快速生成统一风格页面和信息，支持模板定制化设置以满足不同业务场景需求。提高平台页面设计效率和信息发布规范性，保证整体风格统一。

插件管理

插件管理允许用户根据需求灵活添加和管理扩展插件。满足用户多样化需求，用户可按需选择插件，提升平台个性化服务水平，为系统功能升级提供便利。

日志管理

日志管理记录用户登录、访问、操作等所有操作日志，通过分析统计日志数据，了解用户行为习惯和系统运行状况，支持日志分类查询和导出，方便管理员审计分析。有助于发现系统异常行为和潜在风险，为系统安全维护和优化提供数据支持，保障政务系统稳定运行。

运维监控

运维监控实时监测门户平台服务器性能、网络连接、应用程序响应等运行状态指标，设置预警机制，系统异常时及时通知管理员处理。提供详细监控报表和分析数据，帮助管理员了解运行趋势，提前发现潜在问题。

个人信息

个人信息让用户管理自己的用户名、密码、联系方式等信息，可按需修改完善，确保信息准确安全。还展示个人积分、收藏记录、浏览历史等，提供个性化服务。

协同办公平台建设

协同办公平台主要服务于政府办、各委办局、单位内部各类办文、办会、办事线上流程审批、跟踪、统计使用，并扩展支持构建协同办公空间，如跨部门“领导小组”、“工作专班”的协同办公需求，围绕专班的办文、办事、办会等核心工作，实现任务的线上派发、办理、反馈与督办，并清晰定义主责部门与配合部门角色。

办文

办文模块主要实现上下级、平级的公文以及领导请假单的线上办理，领导可通过办公平台阅研和办理公文，区政府领导阅办后，系统自动将文件发送至政府办机要科或信息公开科，再通过两个科室转发至相关部门。主要业务流程包括：以政府或政府办名义发文、以单位名义发文（带单位文号）、以单位名义发文（不带单位文号）、联合发文、收文办理主要功能模块包括：收文管理、发文管理、审批管理、模板管理、公文办理、综合查询等功能模块。

收文管理

政府办、委办局、街道办公室可通过该功能对发送过来的公文进行签收并转成批办单发送给单位领导。

对于通过其他方式发送过来的公文，如邮件、京办平台等，可通过该功能进行公文阅办单的登记以及正文和附件的上传并发送给单位领导。

对于需要发送给其他单位进行办理的公文，可通过该功能选择单位进行公文外发。

在待办公文中新增公文删除功能，公文拟稿科室可在公文待办状态下对公文进行删除。

针对办结后的公文可以对其进行作废，并可对作废的公文进行查询。

对办结的公文可以选择设置好的单位组并一键发送到组内的所有单位。

公文批办在进行多人办理时，先打开办理的人对公文进行自动上锁，其他人再进行办理时提示此公文正在办理，只能进行查阅，等公文办理完解锁后方可进行办理。

对于单位领导督办的公文，科员在进行办理时，会在首页的公文待办列表中通过警示灯的方式进行督办提醒，同时显示哪位领导进行的督办。

对于单位领导督办的公文，科员在办理完后会自动将督办公文提交给督办的领导，领导可以自己督办公文的办理情况。

增加公文附件打包下载功能，可一键将所有的公文附件信息进行打包并下载。

发文管理

发文科室需要进行发文登记，包括发文的审批单、上传发文的正文和附件信息。

对于保存未发送的发文的审批单、正文和附件可以进行维护管理，包括修改和删除功能。

发文科室登记好发文内容后，可选择科室领导或单位主管领导进行审批。

新建发文撤销功能，单位领导在未查阅或签批的状态下可以对申请进行撤销，撤销后可进行再次修改和发送。

单位领导在审批时发现提交的发文有问题或者不同意，则通过该功能填写退回意见并退回给申请人。

拟稿科室可以通过该功能打印领导批示后的审批单、公文正文等信息。

单位领导审批后，单位办公室可通过该功能对要外发的公文正文上进行电子公章的盖章。

可将办结的公文一键外发可政府办机要科或其他单位。

审批管理

单位领导可通过移动端对需要批示的公文进行审批，包括以下子功能：

（1）单位领导可通过该栏目对自己需要审批的公文进行审批，可在公文的审批单和正文内容中进行手写签批意见，签批后发送给单位科室进行办理。

（2）单位领导在查阅公文正文时，如果正文过长，可以点击缩略图功能，会自动分析公文正文内容，生成对应的缩略图，方便公文的翻页和查看。

（3）提供缩略图定位功能，点击任意一张公文的缩略图，公文的正文会自动定位到点击的缩略图那一页。

模板管理

根据政府办、各委办局、街道需求定制各类收文、发文审批单模板。

公文办理

1、待批查看

单位领导可以通过该功能查看自己需要审批的收文信息，包括公文标题、收文时间、来文单位等，点击标题可以查看公文的审批单、正文和附件。

2、待办公文

领导审批后，可通过待办公文进行查询，同时可根据领导的意见进行公文办理或对公文内容进行完善并再次提交给领导。

3、在办公文

拟稿人可通过该功能查看发文审批的办理环节和办理状态。包括该审批当前的办理人、达到时间、提交时间、办理时间等内容。

4、公文办结

单位领导审批后如果同意发文，发文科室用户可对公文进行办结，办结后，办结后的公文内容不能再进行修改。

综合查询

通过该功能查询接收其他单位或已经外发给其他单位

档案管理

构建一个集采集、管理、利用、协同与分析于一体的智能化档案管理平台。

系统首先支持多渠道、多类型档案数据的采集，涵盖文书、图片、音频、视频等多媒体内容，并依据国家档案管理规范提供标准化著录模板和自定义标引规则，实现档案的规范录入与智能分类。在档案管理方面，系统覆盖从归档、整理、保管到鉴定销毁的全生命周期：自动提醒归档、在线审批归档申请；支持按年度、机构、问题等多维度灵活组卷与拖拽式整理；实时记录保管状态并预警风险；按保管期限自动筛选到期档案，实现线上鉴定与销毁审批，确保过程可追溯。

在档案利用层面，系统提供强大的智能检索能力，支持多条件组合、模糊/精确匹配及全文检索，甚至可对图片、语音内容进行智能识别检索，并辅以检索历史、热门词推荐和结果排序等功能。档案利用实行分级权限控制，支持在线查阅、下载、打印及导出（PDF/XML等格式），同时记录完整利用日志，并实现跨部门“分级共享”。

系统还内置档案业务流程引擎，支持借阅、复制、延期等常见流程的线上化与自定义审批节点，可配置快速通道应对紧急需求，并通过消息提醒保障流程高效流转。通过与政府OA系统对接，实现公文归档自动触发档案分类存储，支持多用户协同编辑并自动锁定机制防止数据冲突。

最后，系统提供全面的统计分析与可视化报表功能，自动统计档案总量、类别分布、年度归档趋势及利用频率，生成图表辅助决策，为优化档案资源配置和重点保护高频档案提供数据支撑。

信息上报

构建一个覆盖信息采集、审核、报送、发布与统计分析全流程的一体化工作平台，为区领导决策和政务公开提供高效信息支撑。

1、 标准化信息采集与分类管理

系统提供规范的表单填报界面，支持文本、附件等多种形式内容录入，并预设标准化的信息分类体系与指标模板库，确保各部门上报信息的格式统一、要素齐全。上报信息支持灵活维护，在发送前可进行修改完善。

2、 全流程审核与高效报送机制

系统核心是建立一套可自定义的多级审核流程，支持从填报人到区级汇总员的逐级审批，并可设置处理时限与自动提醒，确保信息流转的规范性与时效性。审核通过的信息将由机要科签收并精准呈送至相关区领导批阅，实现信息的高效上传。

3、 多渠道发布与多维度分析

经审批的信息，可通过内部共享平台按权限分级查询，非涉密信息可一键对外发布至政府官网及新媒体。同时，系统提供强大的统计分析功能，能从部门、时间、类型等多维度统计上报与采用情况，生成可视化图表及排行榜，为工作考评与管理优化提供数据支持。

智能公文

依托数智底座与人工智能大模型的能力，为公文撰写、内容校对、智能检索等场景提供智能辅助。

1、公文智能撰写

用户输入主题或关键词后，可基于大模型能力自动生成符合规范的公文初稿，并支持对现有文稿进行续写、扩写与内容润色。

2、公文智能校对

对公文内容进行自动校对与审查，可智能识别并提示格式错误、行文规范及常见文字差错，辅助用户快速核校，提升公文质量。

3、公文智能检索

支持对历史公文的标题、部门、事件、类型进行多维度组合检索、对公文的内容进行检索，并可根据一段公文内容，进行拆词，提取关键标签后进行对比，推荐出相似数据。

数字档案

1、数字档案中心建设

构建统一的数字档案中心，对全区在办公过程中产生的通知、公文、会议纪要、领导督办事项等文档进行全量、标准化的收集与存储。

2、语料库建设

在实现档案电子化管理和便捷检索利用的基础上，形成本地化政务文本语料库。该语料库后续可与人工智能大模型平台深度对接，作为核心训练数据，持续优化模型对政务语言风格、政策术语和办公场景的理解能力。

3、智能应用能力反哺

通过本地语料库优化的人工智能大模型能力反哺一体化办公平台，为智能公文撰写、公文检索等上层应用提供核心支撑，从而实现从“数据归档”到“智能赋能”的闭环，驱动办公平台整体智能化升级。

办事

通知公告

构建一个高效、可控的全区信息传达渠道，确保政令畅通。

系统核心功能是实现通知的线上起草、发送与全流程管理。发送人可对未发送通知进行维护，并对已发送通知执行撤销操作，保障了信息发布的灵活性与准确性。通知发出后，接收人可通过PC端或移动端查阅，系统自动记录查阅状态，便于发送人实时监控送达与阅读情况，并对未查阅人员及时进行提醒。

该平台通过权限控制与状态跟踪，实现了信息从发送、传达到反馈的闭环管理，显著提升了内部沟通效率与信息管控能力。

印章管理

构建一套规范、高效、可追溯的线上用印审批与管理系统，实现单位印章使用的全流程闭环管控。系统以“申请—审批—用印—归档”为主线，强化用章事前申请、事中审批、事后备案的业务逻辑，全面提升印章管理的安全性与合规性。

在用印申请环节，支持用户在线拟草文件，填写单位、拟稿人、文件标题、用章用途等关键信息，并可对未提交的申请进行维护、修改或删除；申请提交后，若审批人尚未处理，申请人可随时撤销并重新编辑，确保信息准确性。审批流程支持灵活配置，通过图形化流程设计器，各单位可根据实际组织架构和审批层级，自定义审批节点与角色权限；配套的表单配置功能支持结构化数据项定义、手写签批区域设置，并与后台数据库联动，保障数据采集与展示的一致性。

在用印办理与审批管理方面，系统提供完整的待办协同机制：审批人可在待批列表中查看申请详情，通过集成电子签章系统实现手写签批、快捷语、签名等操作，并支持退回修改；申请人根据意见修订后可再次提交，直至主要领导审批通过后办结归档，办结后数据锁定不可更改。同时，系统在平台首页及栏目角标提供待办数量提醒，提升审批响应效率。

为强化事后监管，系统提供全文检索与多维查询功能，支持按关键字快速定位历史申请记录，并与电子印章系统深度集成，实现政务文件线上盖章、跨部门电子公文流转，确保用印行为全程留痕、可查可溯，有效防范印章滥用风险，提升单位行政管理数字化水平。

企业走访

构建一套覆盖“领导走访登记”与“办公设备管理”两大核心业务场景的协同办公支撑体系，强化信息登记、流程审批、数据标准化与资源统筹管理能力，全面提升单位内部治理效能与服务精准度。

在领导走访管理方面，系统区分“区领导走访”与“部门领导走访”两类场景，由单位办公室统一登记走访信息，包括企业名称、统一社会信用代码、会议时间、服务类型、地点、移动事项及调研安排附件等关键要素，并支持将登记信息定向推送至相关领导进行审阅。系统提供走访信息的草稿维护、发送与撤销功能，确保信息在正式提交前可灵活调整；审批环节支持待办提醒、手写签批（集成电子签章服务）、退回修改及已批查阅，实现全流程闭环。同时，通过对接区法人库接口，自动标准化企业名称，保障走访数据与企业大数据平台的精准关联，便于后续统计分析与服务追踪。系统还提供全文检索功能，支持按关键字快速查询所有走访记录，提升信息利用效率。

在办公设备管理方面，系统实现从设备登记、申请、审批到借还、维修、预警的全生命周期管理。管理员可通过单条录入或批量导入（如Excel）方式高效完成设备台账建设，并支持动态维护设备信息；员工在线提交设备申领时，系统根据库存状态自动校验并提示资源占用情况，避免重复申领。当库存低于预设阈值时，系统自动触发预警，辅助及时补货。审批流程支持退回、通过、打印申请表及办结操作，办结后自动生成待领取记录，管理员在设备实际发放后进行申领确认，确保账实相符。配套的表单配置功能支持灵活调整申请与审批模板，保障数据结构与业务需求一致。

此外，系统提供全面的查询、导出与统计分析能力，管理员可按需查询、导出设备申领明细，并生成多维度报表与趋势图表，为资源配置优化和管理决策提供数据支撑，切实提升单位资产使用效率与行政服务精细化水平。

办公用品管理

构建一套覆盖物品全生命周期的数字化管理平台，实现单位内部物品的台账管理、领用控制与库存预警一体化。系统支持管理员通过单条登记、批量导入（如Excel）等方式高效建立和维护物品清单，包括物品名称、规格、数量等核心信息，并可动态调整库存数据；员工可在线提交物品申请，系统依据库存实时状态进行申领控制，对数量有限的物品按申请时序自动提示资源占用情况，避免超发。同时，系统内置智能预警机制，当库存低于预设阈值时自动触发提醒，辅助管理员及时补充物资，保障日常办公运转。

在流程协同方面，系统提供完整的申请审核闭环，支持审核退回、通过、打印申请表及办结操作，办结后自动生成待领取记录；物品实际发放后需由管理员进行申领确认，确保账实一致。配套的表单设计与配置功能支持灵活定义申请与审批模板，适配不同业务场景，并保障数据结构与业务逻辑精准匹配。此外，系统提供申领查询、导出及多维度统计分析能力，管理员可按需导出申领明细或生成可视化报表，全面掌握物品使用趋势，为资源优化配置和精细化管理提供数据支撑。

公务车管理

构建一套覆盖公车“申请—调度—使用—归还—维护”全链条的数字化车辆管理平台，实现街道科室及科员因公用车的规范化、透明化和高效化管理。系统支持线上提交用车申请，包含用车时间、事由、目的地、乘车人员等信息，并按预设规则自动流转至相应审批人（如部门负责人、行政主管）；审批通过后，系统结合车辆实时状态智能分配车辆，支持人工干预以应对临时需求。用车过程全程留痕，自动记录起止时间、行驶里程、路线、油耗等数据，并可集成GPS实现位置实时追踪；车辆归还时登记实际使用情况，自动核算燃油费、过路费等成本，支撑后续结算与对账。

同时，系统建立完整的车辆电子档案，涵盖车牌号、车型、发动机号、行驶证等基础信息，并动态标注车辆状态（如在用、待修、闲置等），关联驾驶员资质信息确保人车匹配合规。在运维管理方面，系统基于行驶里程和使用年限自动生成保养、年检及保险到期提醒，完整记录维修历史，助力故障分析与成本优化。此外，平台提供多维度统计分析功能，自动生成公车使用台账，全面掌握车辆使用频率、成本分布及资源利用效率，为科学调度、预算编制和廉政监管提供数据支撑。

知识共享管理

全面支撑街道内部各类文档、表格、图片等多格式文件的创建、存储、预览与转换，并通过精细化权限控制保障文件安全。系统支持单文件、文件夹批量上传及与OA、财政审批等业务系统的自动对接同步；基于角色（普通用户、部门管理员、超级管理员）和文件/目录维度，灵活配置“查看、下载、编辑、转发、打印、删除”等细粒度权限，并提供带时效的临时共享链接及权限一键回收机制，兼顾协作效率与保密要求。同时，平台集成文件传阅与交办督办功能，可对重要文件发起定向传阅任务并跟踪阅读状态，支持领导在线批示生成交办单，责任部门需反馈落实结果，实现闭环管理；配套的统计分析模块可按部门、时间维度汇总文件上传、下载、共享等使用数据，输出活跃度排行与高频文件清单，为优化文件治理和资源分配提供业务决策依据。

合同管理

构建覆盖合同“前期申请—审批签订—履约支付—资产归档”全生命周期的一体化管理平台，实现业务流、资金流与资产流的有机贯通。系统支持用户在线拟草合同申请，填写项目编号、金额、采购方式等关键信息，并提供草稿维护、发送撤销及图形化流程配置功能，灵活适配各单位差异化审批规则；审批过程支持待办提醒、手写签批（集成电子签章）、退回修改、办结锁定及已批查阅，确保流程规范可控。合同办结后自动归档形成台账，支持全文检索与状态追溯，并联动资金管理模块：用户可基于合同发起付款申请，系统自动带入合同信息，经财务与领导逐级审批后生成支付单，由出纳执行支付。支付完成后，相关资产自动纳入固定资产管理体系，实现资产入库登记、信息查询及全生命周期动态管理。同时，系统建立统一供应商库，强制采购审批从库中选择供应商，确保资质合规、源头可控；配套的统计分析模块可对合同、资金、资产及供应商等多维度数据进行可视化分析，为管理决策提供精准支撑，全面提升单位合同管理规范化、资金使用透明化和资产管理精细化水平。

办会

构建一套覆盖“议题申报—会议组织—通知签到—反馈归档”全流程的智能化会议协同管理平台，全面提升街道及多部门联合办会的规范性与效率。系统支持科室按会议类型（如党组会、办公会等）在线提交议题申请，包含正文、附件及审批流程，并提供草稿维护、撤销、退回、再提交等灵活操作；单位领导可在线审批、批示，办结后议题自动锁定并推送至办公室。办公室可对已办结议题进行分类汇总、排序编排、内容替换或整体会次撤销，实现高效组会；同时，系统集成会议室资源管理，支持会议室及配套设备的台账维护、预定冲突校验、日历化查询与运维提醒，确保会务资源合理调配。

在会议执行环节，系统支持一键创建并发布会议通知，自动关联会议室、议程及材料，并通过短信实时提醒参会人员；参会方可在线反馈出席情况、替会信息及缺席原因，实现双向互动。会议现场通过专属二维码实现移动端快速签到，系统自动匹配反馈名单或支持临时补录，实时生成签到明细并可导出打印。所有会议及议题数据全程留痕，支持按部门、会议类型、时间等多维度查询、复制复用和统计分析，满足多委办局协同办会需求，推动会议管理向标准化、数字化、闭环化转型。

人力资源

人力资源管理

实现请销假、考勤、培训、人员及单位绩效、工资查询、人员档案管理。主要功能包括：个人请假、个人销假、培训管理、工资查询、人员档案等。

1、核心人事管理

建立覆盖全员的人员电子档案库，实现基础信息、工作履历的集中管理与多维检索。通过线上流程实现请假、加班、离京备案等日常事务的申请、审批、流转与状态跟踪，并与考勤统计、薪资核算联动，形成管理闭环。

2、专项事务管理

构建智能化值班管理体系，支持排班计划生成、冲突检测、到岗提醒、电子日志记录及突发事件应急联动。同时，建立完整的培训管理模块，覆盖课程规划、资源分配、学员管理到效果评估的全流程。

3、数据驱动的运营支撑

平台将自动聚合各类人事数据，生成值班考勤、加班统计、离京备案、培训成效等多维度分析报表，通过可视化图表展现组织人力动态，为优化资源配置、加强合规管理及制定人事决策提供精准的数据支持。

督察督办

日程安排

构建一个集日程规划、同步提醒与信息协同于一体的智能化工作平台。

系统核心功能是支持办公室人员统一创建、维护并导入领导的工作日程与会议安排，支持附件上传以便领导提前查阅会议资料。日程制定完成后，可一键发送并自动同步至领导的移动终端（如PAD），确保领导能够随时随地查阅个人日程。同时，系统会根据日程安排自动发送提醒通知，有效避免日程冲突与遗漏，保障领导工作的有序进行。

该平台通过日程信息的集中管理与实时同步，实现了办公室与领导间的工作协同与信息同步，提升了领导工作的规划性与整体办公效率。

督查绩效

1、督查任务的全流程闭环管理

系统核心是建立督查任务从立项、反馈、监控到延期申请的全流程线上管理。督查部门可发起决策督查与专项督查任务，各承办部门需按规定流程在线反馈并上传签章材料。系统提供实时监控功能，便于跟踪各部门办理进度，并对临近超期的任务自动预警和催办。对于确有困难的事项，支持在线提交延期申请并审批，实现刚性约束与灵活管理的统一。

2、数据驱动的绩效评估与决策支持

平台将建立科学的绩效指标考核体系，支持基于完成度、时效性的自动评分，并可结合自评、互评等多维度评价。系统能自动生成多维度统计报表和可视化图表，直观展示全区督查绩效与任务完成情况，为管理决策提供数据支撑。绩效结果可按权限分级公开，并支持在线反馈与申诉，确保考核过程的公平、公正与透明。

通过该平台，实现对各项重点工作的精准督导、科学考评与透明公开，形成强有力的执行监督机制，确保各项决策部署落到实处。

协同办公空间

1、独立维度创建

支持在行政组织外新建多个业务维度（如工作专班、领导小组、工会等），每个维度可独立设置分部、部门及人员关系，从而实现协同办公空间内的办文、办事、办会、督查督办等。

2、人员跨维度关联

同一人员可同时属于不同维度组织，例如在行政维度中属于A部门，在工作专班维度中属于B团队。

3、维度切换

平台浏览框（人力资源、部门、分部）支持动态切换组织维度，按需展示不同维度下的成员。

移动端平台建设

移动端平台主要服务于区领导、单位领导，主要功能包括：公文审批、会议纪要、请假审批、文件预审、企业服务、个人文件、快捷语申请、会议信息、咨询信息批阅等相关模块。

移动端平台公文审批子系统

可对市级和本级的公文进行批示、提交和撤回等操作，对于某些重要的公文可以进行收藏。

移动端收文签批管理

用户能在手机端对市级和本级的收文进行签批。可详细查看公文标题、文号、发文单位等信息。签批时，支持手写输入批示内容，且批示能实时同步到系统，方便相关人员及时知晓。提交签批结果一键完成，若发现有误可随时撤回修改。

移动端发文签批管理

移动端发文管理，审核人员在移动端就能查看公文并提出意见。若审核不通过，发文人员可迅速修改后重新提交。公文签发后，系统自动发送给接收方，实现了发文流程的全程移动化。

移动端会议纪要子系统

区领导可对会议纪要进行圈阅和批示，并提交至会议科进行后续办理。

移动端会议纪要签批管理

区领导无论身处何地，都能及时查看纪要。能直接在移动端输入批示意见，明确工作要求与责任分工。批示完成提交后，会议科接收签批后的纪要，据此安排人员落实决议、跟踪进度。

移动端请假审批子系统（区级领导）

移动端请假审批（区级领导）管理

各部门可以将处级领导的请假申请提交至机要科，由机要科提交至相应区领导进行审批。实现处级领导请假的申请、审批和存档线上全流程。

移动端文件预审子系统

移动端文件预审签批管理

文件预审模块可对各个部门上报的预审文件进行圈阅和批示，并可对文件进行同意、不同意和同意修改的操作。对于同意修改的文件，如部门重新上报，可对历史版本进行查看和对比。

移动端企业服务子系统

移动端企业服务签批管理

各部门对领导走访信息进行登记，分区领导走访和部门领导走访。区领导可查看走访的基本情况和调研安排信息。

移动端个人文件子系统

移动端个人文件管理

区领导通过该模块可对本人的文件进行管理，包括创建文件夹，上传文件，查看文件以及删除文件等操作。

移动端快捷语申请子系统

快捷语申请子管理

该模块为区领导提供快捷语申请功能，区领导在线手写批示语并提交，管理员为领导制作快捷语，区领导可随时查看快捷语的制作状态，制作成功后，区领导可在移动端进行批示的时候选择该快捷语进行快速批示。

移动端会议信息子系统

移动端会议信息管理

政府办会议科将无纸化之前的会议信息发送至区领导移动端，区领导可对会议的标题、时间、地点以及附件等信息进行查看。

移动端资讯信息批阅子系统

对区各类资讯信息进行展示。区领导可对各类信息进行查看，并可对部分信息进行圈阅批示提交至上报单位进行后续办理。

移动端个人请假子系统（处级领导）

移动端个人请假（处级领导）管理

主要用于单位领导（处级领导）可以使用移动端填写个人请假信息并提交上报。

移动端离京备案子系统（处级领导）

移动端离京备案（处级领导）管理

主要用于单位领导可以使用移动端填写个离京备案信息并提交上报。

移动端应用图标设计

移动端应用图标管理

对平台各类应用模块和系统图标设计，图标设计要求风格统一、美观，每个图标能够展示出应用模块或应用系统的含义，包含如公文批阅、会议信息、企业走访、等100余个图标。

基础支撑平台建设

系统管理

主要用于系统对于人员机构、权限菜单的管理与分配。主要功能包括：机构管理、用户管理、角色管理、菜单管理、字典管理等。

机构管理子系统

通过与统一用户管理系统对接，实现机构信息的同步，并能够将同步过来的机构信息进行展示和使用，包括接口开发和接口联调。

用户管理子系统

通过与统一用户管理系统对接，实现用户信息的同步，并能够将同步过来的用户信息进行展示和使用，包括接口开发和接口联调。

角色管理子系统

管理员可以创建角色信息，角色信息包括角色名称、角色类型，角色编码。

菜单管理子系统

管理员可以将系统中的菜单信息进行添加，菜单信息包括菜单名称、菜单编码、URL地址、菜单类型.

字典管理子系统

管理员对档案信息的分类字典进行添加，字典信息包括字典编码、字典名称、排序码。

应用支撑组件

工作流组件

工作流组件是支撑业务流程自动化运行的核心工具，其核心功能是通过可视化建模、流程引擎和监控平台，实现业务流程的规范化、可追溯化管理。

电子表单组件

电子表单组件是企业数据采集与业务交互的核心载体，其功能覆盖表单设计、数据处理及跨系统集成全流程。组件提供可视化表单设计器，支持拖拽式添加文本框、下拉框、日期选择器等字段，并可配置校验规则（如必填、格式限制）、动态逻辑（如根据部门选择自动填充负责人），通过电子表单组件，可统一数据录入标准，避免多系统表单格式不一致导致的信息孤岛问题。

统一消息组件

统一消息组件是系统内部及外部通信的“中枢神经”，负责跨通道、跨系统的消息可靠传递与管理。组件支持多类型消息（如邮件、短信、APP推送、即时消息）的统一接入与发送，通过消息队列（如Kafka）实现异步处理，确保高并发下消息不丢失。

服务总线

服务总线（ESB）是企业应用集成的核心基础设施，旨在解决异构系统间的通信与协作问题。组件支持多协议转换（如REST、SOAP、JMS）、多数据格式适配（如XML、JSON、CSV），通过服务注册中心实现服务的统一发布与发现；提供服务路由功能，可根据消息内容动态路由至目标系统；内置服务治理能力，包括流量控制、负载均衡及安全认证；同时支持服务监控与日志审计，可追踪服务调用链，并记录调用耗时、错误信息等。通过服务总线，实现多系统之间的无缝对接，支撑跨部门业务协同。

业务系统组件

业务系统组件是支撑企业核心业务功能的模块化工具集，通过封装通用业务逻辑降低系统开发门槛，提供标准化接口及配套功能；支持模块化组装，开发人员可通过配置（而非编码）快速搭建业务系统。

内容管理组件

内容管理组件（CMS）是企业非结构化数据（如文档、图片、视频）的集中管理平台，核心功能包括内容存储、检索、协作与安全控制。组件支持分布式存储，可自动分类存储（如按部门、项目）并生成元数据（如文件类型、创建时间、作者）；提供全文检索功能，可快速定位所需文件；支持协同编辑、版本控制及权限管理；同时支持内容发布功能，将文档发布至门户网站或APP）。

应用集成组件

应用集成组件是解决企业“信息孤岛”问题的关键工具，聚焦于跨系统的数据同步与业务联动。组件支持API集成、文件集成及事件集成。

电子签章组件

电子签章组件是企业电子化业务的合法性保障工具，基于《电子签名法》及PKI/CA技术实现电子签名与印章的全流程管理。组件支持数字证书集成（如通过UKey、手机CA验证用户身份），可生成符合国密标准（SM2/SM3）的电子签名；提供印章模板管理功能，支持可视化设计印章样式；具备验签功能，可验证电子文档的完整性、防止篡改及签名的有效性；同时支持签署日志记录。

安全支撑组件

单点登录组件

单点登录组件是提升用户访问体验与系统安全性的核心工具，支持用户“一次登录、全网通行”。组件基于OAuth2.0、SAML等标准协议，集成多种认证方式（如用户名密码、短信验证码、生物识别），用户登录认证中心后，可自动获取其他关联系统的访问权限，无需重复输入密码；支持会话管理及多因子认证（如密码+动态令牌），增强身份验证的安全性。

统一用户管理组件

统一用户管理组件是企业用户信息的“中央数据库”，负责用户全生命周期的集中管理与同步。组件支持用户信息的批量导入/导出，提供用户姓名、部门、职位、联系方式管理及角色分配；支持与第三方系统用户信息的双向同步，确保用户信息在各系统间一致；具备用户审计功能，可追踪用户创建、修改、删除操作的日志。

统一权限管理组件

统一权限管理组件是资源访问的“守门人”，通过细粒度权限控制保障系统与数据安全。组件支持基于角色的访问控制，可定义角色并关联权限（如查看、修改）；支持基于属性的访问控制，可根据用户属性（如部门、职位）、环境属性（如登录IP、时间）动态调整权限。通过统一权限管理组件，可将越权访问事件减少，确保“最小权限原则”落地。

电子印章管理组件

电子印章管理组件聚焦于电子印章的全生命周期管控，确保印章使用的合规性与可追溯性。组件支持印章申请流程、印章制作及印章停用/销毁；提供印章使用日志记录，包含签署时间、文件摘要、设备信息等；支持印章权限控制及用印审批。

运行监控管理组件

运行监控管理组件是支撑层系统稳定运行的“千里眼”，通过实时监控与智能分析保障组件可用性。组件支持采集多维度指标（如CPU使用率、内存占用、接口响应时间、错误率），并通过可视化仪表盘（如折线图、热力图）展示；提供告警规则配置，支持多通道通知（如邮件、短信）；内置性能分析功能，可定位系统瓶颈；同时支持日志聚合与检索。

终端安全管理组件

终端安全管理组件是终端设备（如PC、手机、平板）的“防护盾”，旨在防止非法接入与数据泄露。组件支持终端接入控制仅允许安装指定安全软件的设备连接内网、补丁管理及病毒防护。可限制敏感数据的拷贝、打印、邮件发送，并记录操作日志。

系统对接

区经济大脑系统

与该系统对接，并把区经济大脑系统的宏观经济分析、区域经济趋势、行业变化趋势、企业变化趋势、多维度指标等相关内容推送给区领导，辅助领导决策分析。

区政府服务

与该系统对接，根据政府服务工作提供多类、多维度的统计分析。

项目调度

与该系统对接，根据项目调度工作提供多类、多维度的统计分析。

环境保护

与该系统对接，根据环境保护工作提供多类、多维度的统计分析。

财政与税收

与该系统对接，根据财政与税收工作提供多类、多维度的统计分析。

招商资源

与该系统对接，将该系统的区纳统、区纳税、企业的相关内容推送给区领导，辅助领导决策分析。

区域监控

与该系统对接，将视频平台的智能视频分析与重要道路监控、应急范围监控等内容可在线实时观看。

京办

实现移动端通过京办平台进行登录，组织人员信息同步京办的组织人员架构信息。

基层信息大数据平台及基层一表通系统对接

顺义区在建的基层一表通系统已实现数据快速采集和汇总，通过建设基层信息大数据平台，与现有一表通系统对接，通过数智底座的能力对一表通汇聚的填报数据进行分析处理，不断优化报表数据，同时拥有催办和发布定时任务通知的功能，按照要求每月、每季度、年生产报表等提供给区领导调阅。

数据资源目录子系统

基层信息包含自然人、法人以及楼宇等各类信息，业务流程复杂，涉及单位众多，因此基层大数据具有体量庞大、内容多样、动态变化等特征，前期数据治理工作对于整个大数据应用具有不可或缺的基础性作用。通过数据资源目录子系统的建设与使用，实现跨部门、跨系统的数据资源共享发布、资源检索等相关功能，降低部门间沟通和系统对接的成本，提升数据资源利用率和应用价值，实现对大数据资产的标准化和动态化管理。

信息资源注册管理

信息资源目录注册是实现各级信息资源共享、业务协同和数据开放的基础，是各级机构之间信息共享及相关数据向社会开放的依据。各级机构可以通过信息资源目录对信息资源进行规范化管理和高效利用，帮助用户理清信息资源情况。信息资源目录注册工作包括对信息资源的分类、元数据描述、代码规划和目录编制，以及相关工作的组织、流程、要求等方面的内容。

信息资源审核管理

信息资源目录审核管理实现对已生成的目录资源信息进行审核发布，包括对目录类别、目录项、目录文字、资源挂接内容等进行审核发布，形成可查询显示的目录内容。

目录注册的审核人员使用预置账号登录信息资源目录管理系统，通过目录审核界面对本单位目录编制人员提交的目录数据进行内部审核。对符合注册要求的信息资源进行通过，审批通过的信息资源可在相应治理系统中共享接口管理的共享发布列表中显示；对不符合注册要求的信息资源进行驳回，并可对新注册的信息资源进行批量操作（全部通过、全部驳回等操作），方便快速的对新注册的信息资源进行管理。

信息资源标签管理

通过可视化界面交互方式，结合实际需求，自主创建和维护信息资源目录内容的标签，轻松构建完善的标签管理体系。

针对标签库的功能，可以对信息资源标签进行增加、删除、修改、重命名、搜索等操作，还包括分类管理和查询功能，以及对信息资源进行标签化并按照标签进行检索操作。除此之外，还能够查看标签在哪些信息资源或信息项中被应用。

信息资源订阅管理

实现对本系统中收录的目录进行统一检索和浏览服务，可以对信息资源目录进行订阅、查看订阅数据，审批人员可对订阅的目录进行订阅审批，审批成功后订阅者可以收到授权消息。

信息目录资源的搜索与定位、查询与订阅模块具有人性化的界面，对本系统中收录的目录进行统一检索和浏览服务，包含但不限于搜索信息资源、信息项、结果展示、筛选等功能；用户可以通过订阅信息资源目录的方式，每当目录有更新时会及时收到系统通知，保证目录的时效性,便于对目录进行管理和收藏使用。

信息资源关系分析

用户可以进行统计分析操作。基于数据的来源、数据之间的关系、数据流向、数据被引用次数等重要信息，形成统一的信息图谱，便于用户直观的把握数据资产状况，直观了解到数据自身的问题，协助用户管理数据资产。

用户可通过信息资源分析模块查看不同业务主题多维展现信息资源目录分布情况、可视化呈现等。

目录梳理服务

数据资源目录梳理工作包括组织服务团队、建立工作机制，明确数据资源编目、分类、元数据描述及维护评估等工作任务和工作方法，基于应用支撑平台中数据服务支撑各系统能力，根据相关标准和规范，完成数据资源目录梳理工作。

基层一表通接口系统

通过基层一表通系统预留接口实现系统间对接，对接一表通填报汇聚的数据台账、数据报表、智能报表字段、报表异议数据、报表规则、报表填报任务信息、报表填报情况信息等数据，便于数据分析子系统对相关文件、工作记录等进行分析。

数据质量子系统

基于数据质量子系统建立统一规范的数据质量监测评价机制，以数据标准为数据检核依据，以元数据为数据检核对象，以演绎推算、内部验证、有效值检查等为评价方法。数据质量子系统能够实现质量评价规则的便捷化配置、数据质量评价任务的智能化调度、数据质量评价结果的定制化输出等。

系统支持通过内置的数据质量规则模型及时发现数据的完整性、一致性、准确性等质量问题；提供成熟完整的数据质量检测方案；支持多种数据质量规则定义；系统提供数据质量规则的各类操作；支持分布式校验节点规则的统一管理；提供内置的通用质量规则；提供质量规则的自定义扩展能力；系统支持自定义校核规则的权重；系统支持多种维度校验；支持通过执行SQL完成数据校验操作，实现数据质量分析，SQL校验规则与错误提示可自定义配置，并生成质量报告，以图表等形式展示当前质量评估和历史质量评估的评估报告。

数据标准管理

数据标准是指保障内外部使用和交换的一致性和准确性的规范性约束，通常可分为基础类数据标准和指标类数据标准。

基础类数据标准主要包括数据元、代码集、编码集、同义词、标准文件管理等能力，其中数据元具备自定义、引用国标、行标管理以及地方标准管理等能力。

数据代码管理

代码集即数据字段或码表，系统支持对代码集的管理操作；

支持代码集的分类、代码的分层功能；提供对代码集分类的增加、编辑、删除功能；对代码集的新增、批量生成、编辑、删除、导入、导出等功能；支持引用国标、行标、地标快速构建代码集；支持国标、行标、地标代码集的维护。

规则组件管理

支持对规则组件资源进行管理。转换组件主要涵盖空值替换、数据校验、常量值、值映射、字段选取、数据去重、排序、字符切割、字符替换、拆分字段、值运算、值连接、范围划分、行列转换等复杂处理；作业组件主要涵盖文件处理，大数据处理，配置处理条件，自定义脚本等任务配置组件；提供可扩展插件式的组件管理机制，方便进行扩展开发，自定义开发的组件可快速的以插件的方式集成到产品中使用。

数据质量检测

提供数据质量检测功能。系统按被评数据匹配上的规则执行质量检查，支持实时查看质检进度。数据质量评价将以规则匹配的结果为基准，使用多线程通过分库、分表、分区方式扫描数据库，对各类问题明细进行罗列，并通过集群实现信息数据实时传递，评价结果将在相应界面展现。

数据交换子系统

数据交换子系统能够实现分布的、异构的各类业务数据资源的交换、实现各部门数据资源整合。按照系统标准处理后的多方数据汇集至中心系统，再以统一标准对外提供数据服务，使数据按一定业务规则成为可复用的资源，实现跨部门的基层信息共享，并对数据交换情况进行综合、全面的分析与监管，及时感知运行状态并做出智能化响应。

可靠传输

数据传输子系统中最核心的作用是保障数据在传输过程中的可靠性，即：确保数据传输过程是“一次且仅有一次”，保证数据不错、不丢、不重。数据传输子系统支持点对点、路由转发、发布/订阅三类消息传输方式。

异步交换

通过提供多层次的异步通讯机制，消息发送者和接收者不在网络上直接相互通话，而是间接地将消息放入消息队列。

集群管理

支持多种分发模式的集群。若干个消息组件服务器节点组成一个群组，统一对外提供消息接收和处理功能，且集群内的各个服务器节点对于应用是透明的。当单个服务器节点无法满足大负载的消息处理要求，可以使用集群功能将负载分配到多个服务器节点上，提高系统的处理能力和可扩展性。

流量控制

提供流量控制功能，在传输的过程中，系统可以根据设置将消息拆分为不同的小块，在网络上进行传输，传输到目的端后再重新组织为完整的消息。每个小块的大小可以根据网络带宽和网络质量的不同灵活设置，网络质量较高的系统，可以调大每个数据块的大小，以充分的利用网络带宽，网络质量较差的系统，可以相应调小每个数据块的大小，以减少对网络的压力。

断点续传

提供断点续传功能，消息在传输过程中，不论是系统非正常关机或网络意外中断，消息都将仍保留在消息队列中，等待系统恢复后，消息将从传输失败点继续发送，而不是整个消息重新发送。断点续传机制可以有效减少高故障率网络上的冗余通讯量。在高故障网络上进行重传，会导致反复的失败重传，保证消息的可靠性。

通道加密

系统提供对标准SSL协议（包括SSL3.0和TLS1.0）的支持，以实现安全框架。

数字签名

为了保证数据交换过程中数据的完整性和数据提供方身份的合法性，数据交换平台提供数据的签名功能。

传输日志

系统具有完整的日志功能，通过日志可以查看系统传输情况，并可以排除系统中出现错误信息。

模型服务子系统

模型服务子系统需支持对数据进行全面、深度的挖掘和分析，需根据数据资源目录和数据工作标准设计，并实现业务数据层、主题数据层、汇总数据层、模型构建层等仓库层次。

业务数据层建设包括各单位各类业务的数据汇集与标准化。；主题数据层包括各类主题库设计与实现，按各个业务主题（将业务数据层汇集的标准化数据（包括自动同步数据和文档型数据）进行重整，形成与具有多对多关系的完善的业务主题库；汇总数据层根据业务需求，进行主题内和跨主题的低粒度和高粒度的聚合与汇总，并增加派生数据，依照应用需求按照统计周期+区域+对象+维度+指标的格式从主题数据层提取数据，支持各种时间维度下的数据取用和分析，包括但不限于自然年和时点；模型构建层需根据业务需求，综合使用各种分析方法建立分析与预测模型。

模型主题管理

提供模型主题创建和管理功能，以便于将主数据模型分主题进行归类管理，如可创建数据模型主题。一个主题可以和多个主数据模型相关联。

数据模型创建

提供数据模型创建功能。创建者在建模工作台进行模型的具体设计，系统支持按数据模型、关系模型、数据抽取模型三大步骤展示数据模型创建工作台。

数据模型维护

提供对创建好的数据模型进行管理维护，包括主数据模型列表、主数据模型详情查看、主数据模型编辑、删除和查询等功能。主数据模型列表支持按创建时间倒序展示所有的模型，列表字段包括模型名称、所属主题、模型进度、创建人、创建时间等；主数据模型详情展示模型的详细信息。对处于“创建进行中”状态的模型可以进行编辑和删除等操作，若模型为已完成状态则不可删除和编辑；支持按照名称模糊搜索符合条件的模型；支持按照主题和模型进度筛选模型。

主数据管理

提供主数据管理功能，包括主数据列表、主数据搜索、主数据详情、主数据编辑和主数据发布/取消发布等。

数据服务注册

对各类数据服务服务提供注册功能。注册内容主要包括服务名称、服务类型、服务提供者、服务请求者、服务地址、服务注册时间、服务有效时间等信息。

数据服务发布

服务注册后，必须经过发布才能够录入进服务资源目录中被服务请求者访问以获得相应的数据。

数据服务变更

服务在对外发布后，由于版本更新或信息变动，需要进行变更的，服务提供部门可以提起服务变更申请，经管理部门审批后变更生效，并系统通知各相关使用部门。与服务发布一样，变更后的服务需要再次通过服务发布功能模块进行审核，通过审核后才能生效，如果用户自身具有服务变更审批权限则无需审批。

数据服务撤销

对外发布后的服务，如果超过使用期限，或者新服务上线需要替换旧服务时，服务提供者可以提起服务撤销申请，设定拟撤销时间，经管理审批通过后，服务将在规定时间内撤销并同时通知各相关使用部门。

数据服务授权

服务登记审批通过后，会根据审批中的配置，完成对服务使用者的查询检索的授权，服务申请审批通过后，会自动完成服务使用授权。

数据分析子系统

数据分析子系统以数据可视化和数据报表等形式为中心可视化分析和报表制作提供工具支撑，便于快捷高效地构建数据分析应用。建立可视化的数据分析界面，支持简洁的拖拽式操作，可通过鼠标拖拽配置维度、指标等条件，并对字段进行归类、计算和过滤；提供图表可视化支持，包括基于GIS的可视化展现，丰富的图表展现形式，多种图表导出格式。

在报表制作方面，基于报表报告要求，支持各类中式表头的复杂报表制作，能够满足数据上报和内部报表使用需求；支持基于数据透视表的多维分析，不同的图表可以自由切换成数据透视表，并支持进一步查看行列数据以及统计数据情况。

可视化数据模型

系统支持创建新的可视化模型，支持将在获取数据源模块接入的数据源添加到可视化模型建模模块。可以从数据模型中删除不再需要的数据源。选中数据源之后，可以将本次建模所需要的一张或多张数据表添加到数据模型中，系统支持选中多张数据表，根据需要将它们关联成一张宽表。支持定义数据表中哪些字段属于维度字段，哪些属于度量字段。系统支持计算字段功能，允许使用当前数据源的SQL语法对维度和度量进行二次加工。

可视化分析模型

可视化引擎提供可视化分析模型管理功能，包括可视化分析模型的创建、编辑、重命名、复制、删除等功能。用户可从数据模型列表中选择所需模型，并对维度和度量进行数据格式转换或相互转换，完成数据基础设置。

在图表设计阶段，系统支持从图表库中选择符合分析需求的图表类型，并通过图形化界面配置图表属性与数据。用户可按维度进行数据计算、排序和筛选，也可添加数据或切换图表类型，系统会智能推荐适用图表。完成设置后，可进行合法性校验并保存模型，同时支持对已建图表进行编辑、重命名、复制、删除等管理操作。

可视化展现管理

可视化展现模块支持创建数据大屏或信息图，用户既可新建空白项目，也可基于模板库中的模板开始构建。系统允许设置可视化展现的页面结构，包括目录及多个工作页面，并支持调整页面尺寸、背景颜色与背景图片等属性。

在编辑过程中，用户可在工作页面中添加文字、分析图表、图片、地图、形状、视频、高级组件及特效等元素，并对各元素进行属性配置。编辑期间支持实时预览以调整呈现效果，完成制作后可执行保存操作，系统将进行合法性校验，通过后保存可视化展现。此外，系统还提供对已有可视化展现的发布、编辑、重命名、复制、删除等管理功能。

分析工具集

可视化引擎支持多种分析工具集，包括簇状条形分析、堆叠条形分析、矩形树图分析、簇状柱形分析、折线分析、阶梯瀑布图、仪表盘、象形柱图、基本面积分析、堆叠面积分析、堆叠柱状分析、饼图分析、环形图分析、旭日图分析、词云分析、树图分析、散点图分析、气泡图分析、雷达图分析、漏斗图分析、弦图分析、力引导图分析、桑基图分析、盒须图分析、2D区域地图分析，满足大数据分析研判和决策领域多种分析展示形式。

模板库

可视化引擎提供可视化模板库功能，支持从可视化模板库中选择与大数据分析研判需求近似的模板，基于模块进行修改后快速完成个性化可视化展示内容。包括数据大屏、信息图和仪表盘三个类型的模板库。

数据报告子系统

为了满足日常数据报告的制作需求、以及相关单位常规或临时的数据报告要求，解决报告所需数据来源广泛、数据量大，报告制作周期长、开发过程繁琐等问题，需建设支持灵活数据指标配置和格式定制的数据报告子系统。

数据报告子系统是能够支持各类报告智能化、自动化、快速化生成并导出的平台，有助于实现资料管理自动化，提高报告产出效率。

报告管理

报告管理模块提供统一的报告管理功能，工作人员可以通过报告管理创建报告群组，新建和编辑报告。报告管理包括了报告的群组管理、报告创建、报告编辑、保存为模板、报告发布等功能。

模板管理

通过模板管理功能，工作人员可以快速创建自己的报告。模板分为个人模板和公共模板。个人模板只供给工作人员自己使用，其他人无法看到。公共模板可以供所有工作人员使用，公共模板发布需要进行审核。

审核管理

通过审核管理功能，对报告的发布以及公共模板的发布进行审核。

报告发布审核。报告发布的审核包含了报告审核和报告确认两步。工作人员编辑好报告后，进行报告发布，会先进行报告审核。审核人员可以在审核管理菜单进行报告的审核动作，审核人员可以对审核通过或者审核驳回报告或者模版的发布申请，审核驳回时，支持审核人员批注审核意见，方便报告发布发起人快速定位问题，及时解决。报告发布确认在驳回时，同样支持确认人员批注意见，发布驳回后，将直接退回给报告发布发起人。

模板发布审核：模板发布只需要审核一步，发起人员将模板发布为公共模板时，需要进行审核操作。审核人员可以对批注审核意见，方便模板发起人员快速定位问题。

分享管理

支持将报表分享给其他用户，可向一个或多个用户分享报表，每个用户只能查阅到自己的与分享给自己的报表。

能够支持报表的订阅能力，订阅的报表定时通过邮件到处推送至用户的邮箱。

智能报表生成管理

通过模型库，提供强大的智能报表生成功能，支持通过可视化方式灵活定义报表格式与统计维度。

用户可根据数据模型自动完成数据提取、计算与填充，快速实现各种常规或复杂的报表制作。

数据安全子系统

数据安全子系统建设基于业务特性和数据成果定义敏感数据，并支持敏感数据的加密和脱敏；支持基于数据安全能力成熟度模型的风险评估模型和评估方法，对数据开展数据风险评估并进行分级分类保护管理；配备业务全链条的安全管控机制与失陷后的熔断保护机制，以保护数据安全；支持对数据生命周期各阶段的数据安全过程域体系，实现数据生命周期内数据入侵防护、数据脱敏、数据加密、数据防盗、数据防篡改和数据可溯源。

账户认证

面向平台提供账户访问认证时的安全管控功能，安全中心通过统一设定平台访问时账户认证方式，以及账户认证过程中出现各类异常情况下的账户防护锁定、账户登录平台后的有效时长安全规则，达到安全防护目的。

访问管控

访问管控提供访问平台的来源IP、来源终端类型、来源浏览器版本的用户端访问管控功能，平台管理者通过黑白名单模式集中进行访问策略管理。平台认证服务基于策略筛查访问来源终端信息，以便达到访问安全管控要求。

黑白名单模式：黑名单规则阻行，白名单规则放行。

限定IP来源：对用户访问平台时的来源IP进行限定范围或完全开放。

限定访问终端：对用户访问平台的终端类型限定范围或完全开放，如PC、移动终端等。

限定浏览器：可对用户访问平台的浏览器型号及版本限定范围或完全开放。

数据流通脱敏

为了数据安全管控要求，保护数据在流通、交换共享、分析挖掘等数据使用中防止商业机密泄露、用户隐私泄露等问题提供基于脱敏规则进行数据的有效变形，实现隐私数据的可靠保护的功能，脱敏规则面向隐私数据类别包括身份证、手机号、银行卡、姓名、地址、邮箱等。

数据水印与溯源

面向平台及应用中数据提供视觉可感知的可见水印、视觉不可感知的不可见水印并记录水印操作日志的功能，需要支持多种数据文件格式，包括XLS文件、XLSX文件、DOC文件、DOCX文件、PDF文件、PPT文件、PPTX文件、PDF文件、PNG文件、JPG文件等，可以提高体系中各类会议纪要、统计分析报告、通知说明、奖励通报等文件的安全保密和不可篡改性。

数据合规加密

面向平台及应用在传递的信息，以及存储、处理信息时，需要依照法律、行政法规和国家有关规定使用密钥对机密数据进行加密保护。为了满足要求，加密算法将提供符合国密要求的各类算法服务。

数据共享

办公文档数据

本部门在日常工作中积累了大量的办公文档，如工作报告、政策文件、会议纪要等。这些文档数据是政府协同办公平台建设后数据的重要来源之一。例如，部门之前通过内部文档管理系统存储的历年项目总结报告，可以在办公平台上共享，方便工作人员查阅参考，以提升工作效率。

业务流程数据

本部门现有的业务流程信息也将被整合到办公平台。以行政审批业务为例，从申请受理、审核到批准等各个环节的数据，包括申请人信息、申请事项内容、审批进度等，都可以从现有的业务系统导入协同办公平台。这样可以实现业务流程的优化和协同，避免数据重复录入，提高工作的准确性和时效性。

政策解读与通知公告

政府办公平台产生的政策解读文件和通知公告等政务信息可以共享给顺义区其他部门、单位。例如，经济管理部门发布的新的产业扶持政策解读，财政部门发布的预算调整通知等，这些信息对于其他部门了解政策动态、调整工作计划具有重要意义。其他部门可以根据这些共享的政务信息，更好地配合政策实施，提高整体政府工作的协同性。

工作动态与成果展示

平台上记录的本部门工作动态，如项目进展情况、工作成果等也可供共享。

数据统计报表

经过办公平台对多源数据进行整合分析后生成的数据统计报表可以共享。报表可以为顺义区的决策部门提供全面的数据支持，帮助他们更好地把握全区经济发展态势，制定合理的经济发展战略。

决策建议数据

基于平台数据挖掘和分析生成的决策建议也可供共享。

视频会议系统升级

将现有宝利通核心设备（会议控制核心设备MCU及音视频、互联网穿越、软件客户端、视频会议终端等）进行国产化替换。

现有宝利通设备统计明细

| 序号 | 使用单位 | 原有设备型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区信息中心机房 | 宝利通MCU RMX4000_NGB | 1 | 套 |
| 2 | 区1212控制室 | 宝利通视频会议终端 Group700 | 1 | 套 |
| 3 | 机关事务中心 | 宝利通视频会议终端 Group700 | 1 | 套 |
| 4 | 旺泉街道 | 宝利通视频会议终端 Group550 | 1 | 套 |
| 5 | 光明街道 | 宝利通视频会议终端 Group550 | 1 | 套 |
| 6 | 石园街道 | 宝利通视频会议终端 Group550 | 1 | 套 |
| 7 | 消防支队 | 宝利通视频会议终端 Group550 | 1 | 套 |
| 8 | 气象局 | 宝利通视频会议终端 Group550 | 1 | 套 |
| 9 | 水务局 | 宝利通视频会议终端 Group550 | 1 | 套 |
| 10 | 绿色生态 | 宝利通视频会议终端 Group550 | 1 | 套 |
| 11 | 综保区 | 宝利通视频会议终端 Group550 | 2 | 套 |
| 12 | 顺义园 | 宝利通视频会议终端 Group550 | 1 | 套 |
| 13 | 住建委 | 宝利通视频会议终端 Group550 | 4 | 套 |
| 14 | 空港街道 | 宝利通视频会议终端 Group550 | 1 | 套 |
| 15 | 园林绿化 | 宝利通视频会议终端 Group550 | 1 | 套 |
| 16 | 胜利街道 | 宝利通视频会议终端 Group550 | 1 | 套 |
| 17 | 政法委 | 宝利通视频会议终端 Group550 | 1 | 套 |
| 18 | 生态局 | 宝利通视频会议终端 Group550 | 1 | 套 |
| 19 | 龙湾屯 | 宝利通视频会议终端 Group550 | 1 | 套 |

新增、替换设备清单表

替换设备清单：

| 序号 | 产品名称 | 配置要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议管理平台 | 提供全网视讯会议设备统一管理、媒体资源统一调度、简单易用的会管会控和可视化运维管理功能。采用服务化架构，具备高性能、大容量、弹性伸缩的能力，自定义常用会控，支持一键实现点名、广播等个性化操作。 本次配置300个硬件设备注册和管理许可，三年原厂维保。 | 1 | 替换原有宝利通视频会议管理平台 |
| 2 | 多点控制单元 | 支持H.265 SCC编解码，实现高清数据会议，天然融合视频、音频、辅流、数据，提供无缝的沟通协作能力。 本次配置240路1080P30fps端口数，三年原厂维保。 | 1 | 替换原有宝利通MCU |
| 3 | 录播服务器 | 支持高清录制、直播、点播、移动观看等功能，可以广泛应用于视频会议、企业培训、远程教育等场景。 支持5路1080P30双流录制许可和5路1080P30双流直播许可，三年原厂维保。 | 1 | 替换原有宝利通录播服务器 |
| 4 | 分体式高清终端 | 支持适配多种类型摄像机和显示设备，满足各类型会议室集成需求。本次配置1080P30fps版本，三年原厂维保。 | 2 | 替换原有宝利通 Group700终端 |
| 5 | 一体式高清终端 | 搭载国产化系统的一体化超高清视频会议终端，内置摄像机、阵列麦克风、高清编解码器，支持12x光学变焦，1080P视频，三年原厂维保。 | 20 | 替换原有宝利通Group550终端 |
| 6 | 高清摄像机 | 4K超高清摄像机，三年原厂维保。 | 2 | 替换原有宝利通 Group700摄像机 |
| 7 | 全向麦克风 | 支持360度6米拾音，无损带宽音频传输，3A音频处理技术，三年原厂维保。 | 22 | 替换原有宝利通全向麦克风 |

新增设备清单：

| 序号 | 产品名称 | 配置要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能单兵 | 智能单兵 | 2 |  |
| 2 | 无人机 | 大疆（DJI）御4pro 无人机 （冗余配置套装） | 2 |  |
| 3 | 无线图传设备 | 无人机高清传回实时视频 | 1 |  |

覆盖范围：替换后的视频会议系统支持高清晰、高并发，可以实现覆盖区、镇街统一会控和会场调度，大大提高视频会议的流畅性、高效性、及时性，确保会议系统的统一部署、协调管理。

优势：替换后的视频会议系统支持国产自主可控，从内到外、端到端实现完全国产自主可控，全面保证系统安全性能；建设后的视频会议系统支持240路高清1080P 30帧/480路720P，可以完全解决现有系统点位不足问题；并可通过市区两级会控级联方式，满足与市政府视频会议系统互联，市级视频会议也满足可以直接会控区级终端。

接入能力：新建视频会议系统升级改造完成后，可支持300个会场注册和管理、200个软终端接入授权，支持多会议同时间召开，大大提高视频会议的接入能力和承载能力；同时，支持视频组网时，端到端高清视讯系统加密技术，与MCU、管理平台融合，提供端到端、端到系统侧、多点会议等全网全业务信令，媒体流的加解密方案，极大的保证了会议的安全性，充分保障全区使用安全。有效提高视频会议系统的安全性和可靠性，可以充分满足全区召开的各类会议的使用，也可以满足多个会议同时召开的视频会议的快速流畅切换、为全区各类视频会议的召开保驾护航。

与原有国产设备融合：建设后的视频会议系统支持标准的H.323、SIP架构，是一个开放的系统，可与主流厂商实现高清音视频、双流互通，主流型号终端可以全面进行对接。

会议控制系统

首页模块

首页作为系统的主入口，为用户提供全局态势感知，能够实时展示当前系统的在线人数、正在进行中的会议概况以及各类设备与终端的在线状态，并通过直观的会议分析图表，帮助用户快速掌握整体运营情况。

数据看板功能针对用户所属单位进行全方位的深度数据统计与分析，支持按当前、当月等多时间维度，对会议场次、直播录播情况、资源使用率、个人与会议室使用频率等关键指标进行可视化呈现，并通过图表分析辅助判断业务倾向、协作焦点、地域分布及高频预约时段，为决策提供数据支持。

会议服务模块

会议预约功能提供完整的会议创建流程，支持常规会议与按天、周、月循环的例会模式，并允许代替本单位或下级单位人员进行预约，会议类型涵盖不占用视频资源的本地会议和需配置网关、会议号、密码及直播录播选项的视频会议，同时系统能智能列出空闲会议室并提供详细信息，预约过程需经管理员审批的会议室将触发审批流程，最终用户确认所有信息后完成预约并生成预约号与会议号。

融合会议预约功能支持跨品牌、跨平台（传统-传统、传统-云、云-云）的复杂会议场景连通，允许在单一会议中预约不同厂商的视频会议系统（如Poly、思科、华为、腾讯会议等）及其他视频类型（如无人机），并可同时为各会场预约会议室，实现了异构视频会议环境的统一管理与调度。

会议室日历以时间轴和会议室列表的二维视图清晰展示所有会议室的资源占用状态（已召开、正在召开、未召开、已锁定），用户可根据所属单位和日期进行查询，点击空闲时段可快速发起预约，并对未召开的会议占用进行便捷移除操作。

立即会议功能旨在满足用户的紧急开会需求，提供一键式快速预约体验，用户仅需选择会议方数（如4方、6方、10方）或自定义参数及会议时长，系统即可快速创建会议，并允许用户修改默认的网关设置。

永久会议功能允许用户创建无固定时长限制的会议，此类会议将长期占用系统资源直至用户手动终止，在预约时需输入会议名称、会场数量等基本信息，并可选择设置会议密码和修改默认网关。

个人中心模块

“我的会议”、“我的预约”及“我参与的会议”三大模块将全面覆盖用户作为组织者或参与者的各类会议场景，支持从会议创建、审批、导演、文件共享到服务评价的全生命周期管理，同时提供包括取消、修改、发送通知等实时操作功能，确保会议流程顺畅可控。

系统将提供完善的个人资源管理中心，涵盖“我的文件”、“我的直播”、“我的录播”及“我的终端”等功能。“我的文件”作为个人文件库，支持按部门与时间筛选，便于用户管理会议文件及授权内容；“我的直播”与“我的录播”模块则分别用于管理直播记录与个人录制视频，支持权限设置、分享及封面编辑等操作；用户还可通过“我的终端”自主注册并维护终端设备信息，实现终端高效自管理。

系统还集成了个人信息维护、会议室审批及通讯录管理等辅助功能。用户可在“个人信息”中更新个人资料；审批人可通过“会议室审批”模块集中处理预约申请，支持批量操作提升效率；“我的通讯录”与“会议室通讯录”则分别用于查询与收藏联系人及会议室信息，为会议邀请和资源调度提供便捷支持。整体设计致力于打造统一、智能、易用的会议管理与协作平台

媒体服务模块

直播列表页面公开展示所有正在进行的会议直播，用户可根据所属单位、会议名称和会议号进行查询，并能够直接点击回放观看直播内容。

会议点播功能提供了一个集中的录播视频点播中心，展示所有公开或被授权的会议录播，支持按条件查询，并记录了点播次数，方便用户回顾会议内容。

数据服务模块

提供“会议统计”、“会议管理”与“会议查询”功能，支持按单位、日期对预约、召开、历史及已取消会议进行数量汇总与分类查询，并可切换表格与图表视图、导出详细清单。同时，“会议分析”功能通过多维度可视化图表，对历史会议的时长、分布、主题趋势及每日累计情况进行深度分析，为决策提供数据支持。

针对媒体与资源，系统设立“直播统计”与“录播统计”，分别汇总会议直播的观看数据和录播观看情况，支持数据导出。“媒体管理”模块则统一管理直播、录播及点播资源。此外，“会议室使用统计”评估各会议室的使用次数、时长与利用率；“会议资源日历”从终端维度监控资源使用情况，并支持调整时间颗粒度。

系统还涵盖文件与终端管理。“文件统计”从单位及全局层面分析文件的上传、查看与下载数据；“终端查询”支持按条件精确检索所有已注册终端并查看其状态；“终端统计”则汇总设备使用时长与次数，并可追溯单台终端的历史参会记录，实现设备使用情况的全面掌控与分析。

会议导演模块

单会场控制功能为会议导演者提供对单个会场的精细化管理能力，包括对会场列表进行排序、过滤和检索，设置或取消主会场与双流角色，并对指定会场的音视频、摄像头、画面布局进行控制，同时支持关注特定会场和查看其网络状态，对于级联点会场还具备独立的音视频开关控制权。

全会场控制功能赋予导演者全局会议管理权限，包括批量邀请会场、全体禁言、发送会议字幕、锁定会议、一键连接/断开所有终端以及手动结束会议，同时支持更换MCU、调整级联点、显示会场名称等会议设置，并提供会场点名、会议录制、会议直播和灵活的画面布局与轮巡策略设置等高级功能。

视频会议级联模块

视频会议级联功能是实现跨层级、跨系统互联互通的关键。支持区内平台与市级同品牌视频会议系统（SMC）的级联，满足市区两级会议互联和统一会控需求。同时，支持与不同品牌的第三方视频会议系统进行级联，突破技术壁垒，实现异构系统的融合接入，确保顺义区视频会议体系能够与上级及友邻单位系统无缝对接。

许可服务模块

许可信息页面集中展示系统当前的许可状态、有效期以及总的可用资源数量（如用户数、会议室数、并发数等），方便管理员进行资源评估。

许可激活功能提供了输入许可证书或密钥以激活系统或许可证的操作界面，是系统正常获取授权和运行的前提。

许可分配功能允许系统管理员将总的会议资源（如有效期、用户数、并发数等）按需分配给下属单位或部门，支持租户模式，确保各租户间资源独立、数据隔离。

服务管理模块

参数配置主要用于系统部署时进行基础性的预配置，通常涉及系统核心参数，正常情况下无需频繁改动。

服务列表功能允许管理员查看系统中各项服务的运行状态与参数，并能够对单个服务执行升级、重启、关闭或删除等运维操作，保障系统服务的稳定运行。

预警服务模块

预警设置功能允许管理员基于许可截止日期、用户并发上限、设备并发上限、直播与录播并发上限等关键阈值配置预警规则，当资源使用接近极限时系统自动触发预警通知。

系统管理模块

系统管理后台为管理员提供全面的管控能力，涵盖用户、组织、设备及系统配置等多个维度。在用户与组织架构方面，管理员可实时查看并管理在线用户状态，通过组织机构与用户配置功能，实现对单位部门层级、岗位角色以及用户全生命周期信息的集中维护。

在资源与设备管理上，系统提供对会议终端、MCU设备、外接会议屏及会议室的统一配置与绑定能力，支持会议室信息的编辑、终端批量关联以及手动锁定等操作，确保会议室资源规范可用。

系统还具备强大的综合配置与审计功能。系统设置覆盖参数、邮箱、服务等基础配置；系统日志记录用户行为与系统运行状态；同步配置支持与企业目录及第三方会议系统的数据双向同步。此外，系统提供邮件模板、MCU模板及会议模板的集中管理和分配功能，助力实现会议策略与通知的标准化、高效化部署。

视频会议移动端

系统支持通过移动端预约组织视频会议，参加会议，调度会议，通过“京办”移动端应用使用数智底座建设的视频会议资源，实现应急场景下远程实时参会的建设目标，视频会议移动端包括会控首页、会议室日历、通讯录和我的信息4个功能模块。

会控首页

会控首页包括	预约会议、	立即会议、	融合会议、我的日程和今日会议5部分功能，其中预约会议能够发起会议预约组织申请，会控系统会在审批通过后定时分配会议资源；立即会议支持立刻发起100人以下的视频会议；融合会议功能	支持线下会议、线下-线上视频会议的融合预约，支持线下空闲会议室选择，会议审批等功能，支持多种会议终端（如腾讯会议、小鱼会议、华为SMC2.0、华为SMC3.0、华为WeLink等）融合组会；我的日程显示移动端使用者预约、参与的会议列表，支持移动端回忆录播回看等功能；	今日会议提醒使用者即将开始的其参与的会议。

会议室日历模块

此模块为系统的一个核心视图入口，专注于以日历形式清晰、直观地展示当前用户所属单位下所有会议室的日程安排与占用状态；用户可以通过修改日期来灵活查看不同时间段的会议室资源情况，从而为预约和规划会议提供直接、高效的决策依据。

通讯录模块

通讯录功能作为系统的人员信息枢纽，集中展示当前用户所属单位层级下的所有人员联系列表；用户可以通过切换或展开不同的组织机构来查询指定单位或部门下的成员，并支持通过姓名等关键词进行快速搜索，极大地方便了会议预约、邀请参会时的联系人查找与选择。

我的信息模块

显示当前使用者的个人信息、会议信息、会议日程、会议文件等，同时显示使用者预约申请的会议审批情况，需要使用者审批的会议申请等，支持使用者通过移动端对会议室进行审批。

应急无人机单兵融合通信指挥调度平台

通过先进的融合通信技术，实现前方现场视频与后方指挥中心的实时同步与交互，确保在应急情况下指挥指令的上传下达畅通无阻，为领导决策提供直观、全面的现场信息支撑，显著提升顺义区应对突发事件的指挥调度效能与协同处置能力。

语音调度

语音调度模块提供灵活的语音调度能力，指挥中心可通过调度台对系统内所有支持全双工语音通话的终端（如IP话机、单兵终端、对讲终端等）进行统一管理。支持点击呼叫、群呼、强插、强拆、监听、代接及通话录音等多种调度操作。

同时在应急场景下，使得指挥指令能够快速、准确地传达至指定人员或群组，构建起高效、可靠的语音通信纽带。

集群业务

集群业务模块支持一对一单呼、一对多组呼以及临时发起的动态群组呼叫，满足不同场景下的群组通信需求。系统可实时查询群组成员在线状态，确保调度员能够清晰掌握通信力量部署，实现灵活、有序的群体指挥与协同作业，保障应急通信的即时性和有效性。

双向音视频

双向音视频模块扩展传统的语音通信模式，借助运营商4G网络或Wi-Fi，支持对讲终端之间、对讲终端与集群调度台之间双向语音和双向视频呼叫。同时，用户可以通过联系人列表或通话记录，在终端用户之间发起网络音频通话或视频通话。

广播系统

广播系统提供覆盖广域、功能丰富的IP网络广播对讲能力。系统基于局域网、广域网及4G/Wi-Fi无线网络，突破传统广播的地域限制，支持单独播放、分区播放、广播喊话、预约广播等多种业务模式，并能与视频监控、电话系统、集群对讲深度融合，满足日常管理和应急指挥场景下快速、可靠的信息发布与沟通需求。

同时，系统具备CD级优质音质与良好的窄带适应能力，确保语音清晰可辨。通过调度客户端，指挥人员可直观查看终端状态，执行单播、组播、监听及多种广播调度操作（如单独对讲、分区喊话、强挂等），并能实现音视频联动，在发布语音指令的同时调取关联视频，显著提升指挥调度的准确性与现场感知能力。

视频调度

视频调度模块可使得指挥中心调度单兵终端、车载终端等系统内所有的视频终端，并在指挥大屏上进行分屏显示。同时，终端传回图像后，指挥员可对图像进行“断开”、“录像”、“多方转发”等操作，且在调度结束后支持本地实时视频上传到调度台和其他终端，实现视频数据共享，达到共同指挥的效果。

预案系统

预案系统支持根据应急流程与实际需求创建包含临时群组、音视频会议、周边监控调用及广播控制等要素的数字化预案模型。

预案经审批后，可在系统中进行统一管理与查看，既可手动立即执行，也可通过联动报警系统自动触发。系统将完整记录预案执行过程中的各类操作与数据，形成可追溯的电子档案，为应急响应的总结评估与持续优化提供重要依据。

数据采集能力

数据采集能力是智慧城市底座的重要基础能力之一，是实现全域数据汇聚、共享与治理的前提条件。针对顺义区现有信息系统建设时间早、接口改造成本高、数据分散等实际情况，本项目将构建安全、高效、灵活、标准化的数据采集体系，实现多源异构数据的高质量汇聚与管理，为上层智能分析与业务应用提供坚实的数据支撑。

经济大脑数据对接

顺义区“经济大脑”数据对接的核心目标是建立覆盖企业全生命周期、主导产业链条和关键经济要素的动态监测与决策支撑能力，实现经济运行“看得清、判得准、调得快”，为产业治理、风险防控和精准服务提供数据驱动的业务支撑。

数据采集方式多元灵活

1、数据报表采集

通过配置化填报页面，实现文件上传、图片上传、人工录入等多种采集方式，适用于无接口系统或人工填报场景。后期可与信息系统整合，实现数据授权与运营管理。

2、多源异构采集

对于 T+1 更新的政务数据，采用 DataX、Sqoop 等工具进行定时同步；

对于实时监控类数据，采用 Kafka 消息队列与 Canal 捕获数据库变更，保障高时效性。

3、设备数据采集

提供统一通信 API，实现设备状态、消息、告警和属性等数据的接入与上报，支撑城市感知体系建设。

数据采集过程安全可控

1、全链路加密传输

采集全程采用加密传输，防止数据泄露与篡改。

2、质量安全引擎

引入质量安全引擎，对采集数据进行实时校验和异常检测，保障数据合法合规。

3、数据血缘追踪

通过数据血缘技术实现采集过程全程可追溯，提升采集透明度与审计能力。

数据采集实施流程规范

1、前期调研与台账建立

采集前对目标系统进行调研，形成数据台账，包括表结构、字段含义和存储量等信息。

2、数据探查与接入配置

梳理字段规则后，将数据接入平台，并配置采集任务、周期和监控机制，实现自动化采集。

3、数据标准化与抽取

统一编码与格式标准，对采集数据进行标准化处理，并按主题库、专题库进行融合抽取。

4、任务监控与预警机制

实时监控采集任务执行情况，对异常采集自动预警，支持人工干预与任务重启。

数据采集治理与质量保障

1、元数据管理

通过自动扫描、导入或人工补录的方式，采集并管理源系统元数据，确保资产清晰可追溯。

2、质量校验与稽核规则

设置非空、格式、有效值等校验规则，并通过稽核模板动态监控数据质量。

3、质量报告与闭环治理

形成可视化质量报告，进行趋势分析和异常追溯，确保采集数据准确可靠。

进阶场景应用

在京津冀智能网联新能源汽车科技生态港加速建设的背景下，园区内整车制造、零部件供应、研发测试等企业对高效、安全、低成本的内部物流与样车转运需求日益迫切。传统人工调度模式存在响应慢、协同难、成本高、监管弱等问题，难以支撑高频率、高精度的产业协同节奏。为此，本项目以业务需求为导向，通过打通企业运输任务、车辆运行状态、园区路网环境等多维数据，构建面向园区运营管理者和入驻企业的智能无人运输融合应用，切实解决“运什么、谁来运、怎么运、运得怎么样”等核心业务问题，提升园区整体运营效率与产业服务能力。。

智能调度与动态路径优化

在京津冀智能网联新能源汽车科技生态港加速建设的背景下，园区内整车制造、零部件供应、研发测试等企业对高效、安全、低成本的内部物流与样车转运需求日益迫切。传统人工调度模式存在响应慢、协同难、成本高、监管弱等问题，难以支撑高频率、高精度的产业协同节奏。为此，本项目以业务需求为导向，通过打通企业运输任务、车辆运行状态、园区路网环境等多维数据，构建面向园区运营管理者和入驻企业的智能无人运输融合应用，切实解决“运什么、谁来运、怎么运、运得怎么样”等核心业务问题，提升园区整体运营效率与产业服务能力。

全流程安全监管与故障预判联动

对于园区管理者而言，无人运输的安全可控是底线要求。平台通过融合车辆运行数据与园区视频、路侧感知信息，实现对每辆无人车从出发到送达的全过程可视、可管、可追溯。一旦车辆出现异常停车、偏离路线或系统告警，平台自动推送事件详情至园区安保与运营团队，并关联调取周边视频画面，辅助快速判断是否为技术故障、环境干扰或人为干预。所有运输任务的操作记录、时间节点、执行状态均被完整留存，既可用于事后复盘分析，也可作为企业间服务结算或责任界定的依据，增强园区运输服务的规范性与可信度。

数字孪生驱动的运输可视化与决策支持

园区管委会和运营公司可通过一张图全面掌握无人运输运行态势：哪些区域运输需求密集？哪些车辆使用率偏低？高峰期是否存在运力缺口？系统基于历史任务数据与实时运行指标，自动生成运输效能分析报告，帮助管理者科学评估现有运力配置是否合理，是否需要新增车辆或优化任务分配规则。同时，结合企业经营数据，还可分析运输服务对园区产值、能耗、碳排等关键指标的影响，为制定园区产业扶持政策、绿色运营标准提供数据支撑，实现从“经验管理”向“数据决策”的转变。

产业协同下的供需匹配与资源复用

园区内多家企业往往存在运输需求的时间错峰或空间互补。平台通过建立园区级运输资源共享池，在保障企业数据隐私和商业机密的前提下，支持企业间闲置运力的灵活调剂。例如，某零部件企业在完成上午对主机厂的配送后，其无人车可承接园区内另一家研发机构的测试样车转运任务。这种“需求发布—智能撮合—服务履约”的闭环机制，不仅盘活了园区整体运力资源，更帮助中小企业以较低成本享受智能化物流服务，降低自营车队投入，提升其在供应链中的响应能力与竞争力，真正实现“园区搭台、企业唱戏、多方共赢”。

自然语言驱动的便捷业务交互

为降低使用门槛，平台引入大模型能力，支持园区管理人员通过日常语言直接查询运输业务情况。例如，运营人员可直接提问：“昨天有多少辆无人车完成了跨厂区任务？”或“本月运输延误率最高的企业是哪家？”，系统将自动理解意图，调取相关数据并生成简明回答或图表。这种“对话即操作”的交互方式，让非技术人员也能高效获取业务洞察，大幅提升日常管理效率，推动智能化服务真正融入园区运营的每一个环节。

保障支撑体系

安全体系

网络安全体系建设

网络安全体系以“纵深防御、主动免疫、动态管控”为核心原则，构建“边界防护—区域隔离—流量监测—威胁响应—合规审计”五层防护体系。

网络边界安全

下一代防火墙部署

在智算中心互联网出口、政务外网接入点、行业专网接口部署高性能NGFW，支持应用识别、IPS、AV、URL过滤、SSL解密等功能。

配置精细化访问控制策略，仅开放必要端口（如HTTPS 443、SSH 22管理端口），默认拒绝所有入站流量。

与市级政务安全运营中心（SOC）联动，实现威胁情报实时同步。

抗DDoS攻击防护

在互联网接入层部署云地协同的DDoS清洗系统，具备Tbps级清洗能力。

对AI训练任务调度接口、模型服务API等关键业务入口实施流量基线建模，异常流量自动触发清洗或黑洞路由。

安全接入网关

面向科研机构、企业用户远程接入需求，部署零信任架构（ZTA）安全接入网关，实现“先认证、后连接、持续验证”。

支持多因子认证（MFA）、设备指纹绑定、最小权限访问控制。

网络区域隔离与微隔离

VPC与安全域划分

按照业务属性划分安全域：管理域（运维管理）、计算域（GPU/TPU集群）、存储域（分布式文件系统）、AI服务域（模型推理API）、数据域（训练数据湖）。

各域间通过VPC（虚拟私有云）隔离，域间通信需经安全策略审批并记录日志。

流量微隔离

在计算节点部署基于主机的微隔离代理（如eBPF或轻量级Agent），实现容器、虚拟机、物理机之间的细粒度访问控制。

基于AI业务流自动学习通信关系，生成默认拒绝策略，仅允许训练任务调度器与Worker节点、推理服务与API网关等必要通信。

网络流量监测与威胁检测

全流量分析系统

部署网络流量探针，对核心交换节点镜像流量进行全量采集与深度包检测（DPI）。

结合AI行为分析引擎，识别异常数据外传、横向移动、挖矿行为、模型窃取等高级威胁。

入侵检测与防御系统（IDS/IPS）

在核心网络区域部署分布式IDS/IPS，覆盖南北向与东西向流量。

规则库定期更新，并针对AI框架（如TensorFlow、PyTorch）常见漏洞（如模型注入、依赖库漏洞）定制检测规则。

DNS安全防护

部署安全DNS解析服务，阻断恶意域名请求，防止C2通信与数据回传。

安全运维与审计

堡垒机与操作审计

所有运维操作必须通过堡垒机进行，支持命令级审计、会话录像、高危操作阻断。

与统一身份认证系统对接，实现“人-账号-操作”三重绑定。

日志集中管理与SIEM

建立统一日志平台，汇聚网络设备、安全设备、服务器、容器平台日志。

接入市级安全信息与事件管理（SIEM）平台，实现7×24小时威胁告警、关联分析与自动化响应（SOAR）。

软件安全体系建设

智算平台软件栈构建于云原生架构之上，涵盖操作系统、虚拟化层、容器平台、AI框架、模型服务及统一管理平台等核心组件。平台充分利用云计算的弹性伸缩、按需供给与多租户隔离能力，实现算力资源的高效调度与智能协同。软件安全体系以“开发安全左移、运行时防护、模型可信”为核心，贯穿需求、设计、开发、测试、部署到运维的全生命周期，并深度集成云平台的安全能力，包括镜像安全扫描、容器运行时防护、模型服务访问控制与数据加密传输等，确保AI应用在云环境中的可信、合规与稳定运行，为顺义区智能算力基础设施提供安全、高效、可扩展的云智融合支撑。

安全开发生命周期管理

安全需求与设计

在需求阶段明确安全非功能需求，如数据加密存储、API鉴权、防重放攻击等。架构设计阶段采用“最小权限”“失效安全”“纵深防御”原则，避免单点故障。

代码安全与依赖管理

强制使用Git代码仓库，集成SAST（静态应用安全测试）工具（如SonarQube、Checkmarx），在CI/CD流水线中自动扫描代码漏洞（如SQL注入、XSS、硬编码密钥）。

建立私有软件物料清单（SBOM）仓库，对所有第三方库（如NumPy、OpenCV、Hugging Face模型）进行漏洞扫描（SCA工具如Black Duck、Dependency-Track），禁止使用高危组件。

安全测试

部署DAST（动态应用安全测试）工具对Web管理界面、API接口进行渗透测试。

针对AI服务开展专项测试：模型对抗样本攻击测试、提示词注入（Prompt Injection）测试、训练数据投毒检测。

运行时安全防护

容器与Kubernetes安全

启用Pod安全策略（PSP）或OPA Gatekeeper，限制特权容器、hostPath挂载、root用户运行。

镜像签名与准入控制：所有容器镜像必须经Harbor镜像仓库签名验证，未签名镜像禁止部署。

实时监控容器逃逸、异常进程、敏感文件访问等行为。

主机与中间件加固

操作系统遵循等保2.0三级要求进行加固：关闭非必要服务、配置强密码策略、定期漏洞修补。

中间件（如Nginx、Redis、Kafka）配置安全参数，如Redis禁用keys命令、Kafka启用SASL/SSL认证。

API安全网关

所有对外AI服务接口（如/v1/chat/completions）必须经API网关统一管理，实现：身份认证（OAuth2.0/JWT）、速率限制（防滥用）、请求内容校验（防恶意payload）、敏感数据脱敏（如身份证号、手机号）

AI模型与数据安全

模型安全

模型训练阶段：对训练数据进行脱敏与偏见检测，防止隐私泄露与歧视性输出。

模型存储阶段：加密存储模型文件（如使用KMS密钥），访问需授权。

模型推理阶段：部署模型水印技术，防止模型窃取；启用输入输出内容过滤，拦截违法不良信息。

数据全生命周期安全

采集：明确数据来源合法性，签署数据使用协议。

传输：采用TLS 1.3加密传输，内部服务间通信启用mTLS。

存储：结构化数据加密（TDE），非结构化数据（如图像、文本）按敏感等级分类存储，高敏数据使用国密算法（SM4）加密。

使用：基于RBAC+ABAC模型实施数据访问控制，支持字段级权限。

销毁：数据生命周期结束时，执行安全擦除并记录审计日志。

隐私计算支持（可选扩展）

对跨部门联合建模场景，可集成联邦学习、安全多方计算（MPC）或可信执行环境（TEE），实现“数据可用不可见”。

全运维与应急响应

漏洞管理闭环

建立漏洞管理平台，对接国家漏洞库（CNNVD）、厂商通告，实现漏洞发现—评估—修复—验证闭环。高危漏洞修复SLA：72小时内完成。

安全基线与配置核查

定期使用CIS Benchmark或自定义基线对服务器、数据库、AI平台进行配置合规检查。

应急响应机制

制定《智算平台网络安全事件应急预案》，明确数据泄露、模型被控、服务中断等场景处置流程。每年至少开展1次红蓝对抗演练，检验防护有效性。

全区信息化系统统一运维

依托云计算、大数据与智能运维等先进技术，通过技术赋能与流程重构，构建集监控、告警、分析、处置与优化于一体的智能化运维体系。平台以云原生架构为基础，实现资源弹性调度、服务高可用保障与全栈可观测性，推动运维模式从被动“救火”向主动“防控”转型。通过统一纳管政务云上各类基础设施、应用系统与数据资产，该平台全面提升政务系统的可靠性、安全性与服务体验，为顺义区的数字化转型和智慧政务建设提供坚实、敏捷、安全的云底座支撑。

统一监控中心

1、基础设施监控

实现对服务器、网络设备、数据库、中间件的深度指标监控，支持自定义采集频率与告警阈值。提供资源池视图，按业务单位和项目分组管理。

2、自动发现与拓扑

支持通过IP范围、子网、种子三种方式自动发现网络设备，并识别类型。提供自动生成的物理拓扑图、支持导入的VISIO图等多种可视化方式，并支持链路性能监测。

3、智能告警管理

提供灵活的告警阈值、收敛规则与多通道通知，有效抑制告警风暴，精准定位根源故障。

4、系统对接集成

通过API对接各专网及安全平台，实现告警信息的统一纳管与集中展示。

IT服务管理

1、服务台与Callcenter集成

实现来电弹屏，自动显示客户信息及历史工单，坐席可快速创建工单。所有通话记录与录音通过API同步，并与工单关联。

2、全生命周期工单管理

支持手动创建与监控告警自动生成工单。提供手动与规则自动派发机制，并通过移动APP和短信确保关键状态变更通知到位。

3、SLA量化管理

内置强大的规则引擎，支持按项目定制差异化SLA。系统自动计时，超时前预警并升级，并提供多维度SLA报表用于绩效考核。

4、服务评价与知识联动

工单关闭后自动发送满意度评价短信。工单处理时可智能推送知识库解决方案，处理后可一键将解决方案转化为知识条目。

资产与配置管理

1、资产全生命周期管理

建立完善的资产信息模型，专项定义“监控杆”、“摄像头”等物联网资产属性。资产状态变更全部由电子流程驱动，确保账实相符，并与项目强关联。

2、备品备件精细化管理

完整记录备件库存信息，支持安全库存预警。备件出库必须与故障工单关联，执行严格的电子化申领、审批、扫码出库流程，实现全程追溯。

3、专项资产管理与GIS集成

对车联网设备进行深度管理，并集成GIS地理信息系统，在地图上可视化展示户外资产的分布、状态及告警信息，实现“一张图”管控。

知识库管理

1、知识创建与维护

支持富文本编辑、附件上传，可从工单一键转化知识。具备完整的版本控制与审核发布流程。

2、智能检索

提供全文搜索与向量化语义搜索，支持关键词高亮与多条件筛选，智能推荐最相关知识。

3、与工单系统深度联动

在工单创建和处理时自动匹配推送知识，形成“使用-验证-优化”的持续改进闭环。

移动应用

1、工单处理

支持工程师接单、处理、转派、关闭，集成拍照、录音等多媒体功能，并支持离线操作。

2、消息推送

实时接收工单指派、SLA预警等通知，并提供角标提醒。

3、知识查询与移动巡检

支持离线查询知识库，并提供巡检路线导航、打卡、资产信息更新等功能。

运维数据可视化

1、机房机柜视图

提供二维可视化界面，支持拖拽方式在机柜U位上精确部署资产。

2、领导决策大屏

通过“图层”方式（资产分布、实时告警、项目范围）叠加展示，直观呈现全局资产态势与健康度。

非功能设计

性能指标

支持千用户访问量级，百并发操作。系统响应时间小于3秒，复杂查询响应时间小于5秒。流程事务处理成功率不低于99.5%。

可用性与可靠性

核心服务提供7x24小时可用性，等效可用率不低于99.2%。采用集群部署，消除单点故障，确保系统高可用。

安全性

提供统一认证、细粒度权限控制与完备的操作审计。关键数据加密存储，传输通道加密。遵循政务云安全规范，满足等级保护要求。

兼容性与可扩展性

客户端兼容Windows、国产麒麟操作系统及主流浏览器。微服务架构保证功能模块可独立扩展，便于未来新增业务能力。

基础软硬件支撑

为了满足本项目建设的功能需求和性能需求，新增软硬件数量具体如下表：

基础软件支撑

| 序号 | 应用系统名称 | 参考品牌及型号 | 功能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | 麒麟 | 支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光、申威等主流国产CPU，支持intel/AMD,包括龙芯3B3000/4000/5000、飞腾FT-1500A/FT-2000+/S2500、兆芯KH30000系列/KH-20000系列/ZX-C+系列、鲲鹏920、海光3200/5200/7200系列、申威SW1621/SW3231等系列。 | 100 | 套 |
| 2 | 数据库 | 达梦/人大金仓 | 1.兼容Oracle的DBA_*、ALL_*和USER_*开头的数据字典视图、系统包；兼容PL/SQL语法和数据操作；兼容Oracle、Mysql、SQLServer、DB2、PostgreSQL的常用系统函数；实现对数据查询语言（DQL)、数据操纵语言(DML)和数据定义语言(DDL)的兼容。 2.支持数据库共享存储集群，集群具备多节点负载均衡能力，集群每个节点均支持写入。 | 60 | 套 |
| 3 | 中间件 | 东方通/金蝶 | 1、可为用户提供全方位、无死角的可靠传输包括节点间传输、客户端—服务器数据传输，都能够做到完全可靠，并且支持断点续传。 2、通过多核心机制，高效发挥软硬件资源性能；支持集群，并提供多种负载均衡算法，包括线路备份、动态和静态负载、基于内容的路由、客户端连接池集群等。 3、通过队列分组机制，使得业务间互不影响。数据处理应用程序智能调度完美契合系统资源的整体特性。 | 30 | 套 |
| 4 | 云管平台软件 | 华为云Stack/新华三CloudOS/金山KingStack | 云管平台高级版-每套-许可*2；块存储标准版软件许可-云平台管理专用-SATA盘-每TiB*2160；基础平台管理授权-250台； | 1 | 套 |
| 5 | 虚拟化软件 | 华为云Stack/新华三CloudOS/金山KingStack | IaaS云平台(软SDN)许可；软件三年维保 | 1 | 套 |
| 6 | 云安全软件 | 华为云Stack/新华三CloudOS/金山KingStack | 虚拟防火墙永久订阅授权函-许可*2；WEB应用防火墙系统授权函*2，数据库审计系统永久订阅授权函*2，运维审计系统永久订阅授权函*2，综合日志审计平台永久订阅授权函*2，漏洞扫描系统永久订阅授权函*2，网页防篡改订阅授权函*2，服务器安全监测系统永久订阅授权函*40个主机，安全威胁发现与运营管理平台-基础平台软件授权函，特征库升级授权函-3年； | 1 | 套 |

基础硬件支撑

| 序号 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 主要性能参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通算基础设施 |  |  |  |  |
| 1.1 | 服务器设备 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 管理节点 | 中兴/H3C/联想 | R4330 G3/R4930 G7/KR522h | CPU：两颗国产化CPU，单颗CPU要求不低于64C，2.7GHz 内存：512GB-DDR5 硬盘：2*960GB SATA SSD，2*3840GB SATA SSD，2*8TB SATA 接口：4*GE，6*10GE(含光模块) RAID卡：PCIe 4.0x8_4GB cache_RAID0,1,10,5,50,6,60_支持超级电容 电源：2*1600W；2U滑轨 服务：3年原厂维保，3年介质保留服务，安装服务 | 3 |
| 1.1.2 | 计算节点 | 中兴/H3C/联想 | R4330 G3/R4930 G7/KR522h | CPU：两颗国产化CPU，单颗CPU要求不低于32C，2.5GHz 内存：512GB-DDR5 硬盘：2*480GB SATA SSD 接口：4*GE，6*10GE(含光模块) RAID卡：PCIe 4.0x8_4GB cache_RAID0,1,10,5,50,6,60_支持超级电容 电源：2*1600W；2U滑轨 服务：3年原厂维保，3年介质保留服务，安装服务 | 15 |
| 1.1.3 | 网络节点 | 中兴/H3C/联想 | R4330 G3/ R4930 G7/ KR522h | CPU：两颗国产化CPU，单颗CPU要求不低于64C，2.7GHz 内存：1024GB-DDR5 硬盘：2*480GB SATA SSD，6*8TB SATA 接口：4*GE，6*10GE(含光模块) RAID卡：PCIe 4.0x8_4GB cache_RAID0,1,10,5,50,6,60_支持超级电容 电源：2*1600W；2U滑轨 服务：3年原厂维保，3年介质保留服务，安装服务 | 2 |
| 1.2 | 存储设备 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 存储节点-性能型 | H3C/浪潮/华为 | X10000G5/ AS13000G7/ CloudStor | HYGON 处理器 32C* 2； 32G * 8； 480G SSD * 2； 7.68T NVMe SSD * 10； RAID（2G+电保）* 1； 双口万兆网卡（光口，含模块）* 2； 四口千兆网卡（RJ45）* 1； 电源 1+1冗余 （含线缆）* 1； 导轨 * 1； 服务:3年原厂标准维保，3年介质保留服务，安装服务 | 1 |
| 1.2.2 | 存储节点-容量型 | H3C/浪潮/华为 | X10000G5/ AS13000G7/ CloudStor | HYGON 处理器 32C* 2； 32G * 8； 480G SSD * 2； 7.68T NVMe SSD *4； 16T 7.2K SATA * 22； RAID卡* 1； 双口万兆网卡（光口，含模块）* 2； 四口千兆网卡（RJ45）* 1； 电源 1+1冗余 （含线缆）* 1； 导轨 * 1； 服务:3年原厂标准维保，3年介质保留服务，安装服务 | 1 |
| 1.3 | 网络设备 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 计算节点接入交换机 | H3C/华为/锐捷 | S6805-56HF-G/ CE6881H-48S6CQ/ S6510-48VS8CQ | 1、交换容量4.8Tbps，包转发率2000Mpp； 2、40/100GE光接口8个，10GE光端口48个； 3、双电源，5个风扇盒； 4、满配万兆多模模块，配置6个40G多模光模块； 5、服务：3年原厂维保，安装调测服务。 | 2 |
| 1.3.2 | 存储接入交换机 | H3C/华为/锐捷 | S6805-56HF-G/ CE6881H-48S6CQ/ S6510-48VS8CQ | 1、交换容量4.8Tbps，包转发率2000Mpp； 2、40/100GE光接口8个，10GE光端口48个； 3、双电源，5个风扇盒； 4、满配万兆多模模块，配置6个40G多模光模块； 5、服务：3年原厂维保，安装调测服务。 | 2 |
| 1.3.3 | 存储互联交换机 | H3C/华为/锐捷 | S6805-56HF-G/ CE6881H-48S6CQ/ S6510-48VS8CQ | 1、交换容量4.8Tbps，包转发率2000Mpp； 2、40/100GE光接口8个，10GE光端口48个； 3、双电源，5个风扇盒； 4、满配万兆多模模块，配置6个40G多模光模块； 5、服务：3年原厂维保，安装调测服务。 | 2 |
| 1.3.4 | 管理核心交换机 | H3C/华为/锐捷 | S6805-56HF-G/ CE6881H-48S6CQ/ S6510-48VS8CQ | 1、交换容量4.8Tbps，包转发率2000Mpp； 2、40/100GE光接口8个，10GE光端口48个； 3、双电源，5个风扇盒； 4、满配万兆多模模块，配置6个40G多模光模块； 5、服务：3年原厂维保，安装调测服务。 | 2 |
| 1.3.5 | 管理接入交换机 | H3C/华为/锐捷 | S5130S-54S-EI-G/ S5735-S48T4XE-V2/ RG-S5310-48GT4XS-E | 1、交换容量672Gbps，包转发率207Mpps； 2、支持10、100、1000Base-T以太网接口48个，万兆光接口4个； 3、10G多模模块*4； 4、服务：3年原厂维保，安装调测服务。 | 1 |
| 1.3.6 | 业务管理区接入交换机 | H3C/华为/锐捷 | S6805-56HF-G/ CE6881H-48S6CQ/ S6510-48VS8CQ | 1、交换容量4.8Tbps，包转发率2000Mpp； 2、40/100GE光接口8个，10GE光端口48个； 3、双电源，5个风扇盒； 4、满配万兆多模模块，配置6个40G多模光模块； 5、服务：3年原厂维保，安装调测服务。 | 2 |
| 1.3.7 | 核心交换机 | H3C/华为/锐捷 | SS12504G-AF/ CE16804/ RG-N18006-X | 1、交换容量903Tbps，包转发率230400Mpp； 2、业务槽位数4个,交换网板插槽数量6个, 且支持网板N+M 冗余，采用正交CLOS架构； 3、实配：双主控，4个交换网板，36端口40GE以太网光接口板*1，满配40G多模模块，4块3000W电源； 4、服务：3年原厂维保，安装调测服务。 | 2 |
| 1.4 | 安全设备 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 网络出口安全网关 | H3C/ 华为/奇安信 | SecPath F5000-AI-120-G/ USG6680-AC/ NSG7000-TX55M-Q | 机架式1U高度，吞吐量100GB，并发连接数8000W，每秒新建连接数80W，支持6个端口扩展槽位，配置12个万兆光端口，8个千兆电端口，10个万兆多模光模块，防病毒功能授权、IPS功能授权，WEB防火墙功能授权，3年防病毒、IPS、wFW升级授权，冗余电源，冗余风扇，3年维保服务。 | 2 |
| 1.4.2 | 数据交换区防火墙 | H3C/深信服/华为 | SecPath F1000-AI-65-G/ AF-1000-L2200-WY/ USG6385E-AC | 机架式1U高度，吞吐量10GB，并发连接数400W，每秒新建连接数10W，支持2个端口扩展槽位，配置8个万兆光端口，16个千兆电端口，2个100G光端口，8个万兆多模光模块，冗余电源，冗余风扇，3年维保服务。 | 1 |
| 1.4.3 | 业务管理区防火墙 | H3C/深信服/华为 | SecPath F1000-AI-65-G/ AF-1000-L2200-WY/ USG6385E-AC | 机架式1U高度，吞吐量10GB，并发连接数400W，每秒新建连接数10W，支持2个端口扩展槽位，配置8个万兆光端口，16个千兆电端口，2个100G光端口，4个万兆多模光模块，冗余电源，冗余风扇，3年维保服务。 | 1 |
| 二 | 智算基础设施 |  |  |  |  |
| 1 | 管理节点 | H3C/浪潮/华为 |  | CPU Hygon 5480 32C 2.5G CPU 内存 32 GB DDR5 4800MHz RDIMM 系统盘 960GB 读取密集型 SATA SSD 数据盘 3.84TB 读取密集型 PCIe 4.0 NVMe SSD （U.2) 网卡1 10G 双口以太网卡，10GbE光口 网卡2 100G单口网卡，支持RoCE v2，100GbE光口（CX5） RAID卡 9560-8i-4G，支持RAID0/1/10/5/50/6/60 电源 冗余电源，支持热插拔 管理 支持BMC | 3 |
| 2 | 智算节点 | 华为 | 910B | CPU 【鲲鹏】KunPeng920 48C/2.6GHz处理器 (150W) 内存 32G DDR4 系统硬盘 480G SATA 2.5in SSD 数据盘 3.84T PCIE NVME U.2 2.5in ssD 电源 2600W(2+2冗余，或3+1冗余) GPU 【昇腾】(NPU模组)910B*8 以太网卡1 单卡双口25G 以太网卡2 单卡双口200G 以太网卡3 2口100G网卡 RAID卡 9560-8i-4G，支持RAID0/1/10/5/50/6/60 | 4 |
| 3 | 分布式存储 | H3C/浪潮/中兴 |  | CPU Hygon 5480 32C 2.5G CPU 内存 32 GB DDR4 3200MHz RDIMM 系统盘 960GB 读取密集型 SATA SSD 数据盘 7.68TB 读取密集型 PCIe 4.0 NVMe SSD （U.2) 网卡1 25G 双口以太网卡，25GbE光口 网卡2 100G双口网卡，支持RoCE v2，100GbE光口 （CX5） RAID卡 9560-8i-4G，支持RAID0/1/10/5/50/6/60 电源 冗余电源，支持热插拔 管理 支持BMC | 3 |
| 4 | 计算网络 | 华为/华三 | S9825 | 提供64个400Gbps端口，支持RoCEv2，提供毫秒级流量监控 | 1 |
| 5 | 存储网络 | 华为/华三 | S9825 | 提供64个400Gbps端口，支持RoCEv2，提供毫秒级流量监控 | 1 |
| 6 | 业务网络 | 华为/华三 | S6850-56HF | 48个25G SFP28端口 + 8个100G QSFP28端口，满配模块 | 1 |
| 7 | 带外管理网络 | 华为/华三 | S5130S | 48个千兆电口 + 4个万兆光口，满配模块 | 1 |
| 二 | 视频会议 |  |  |  |  |
| 1 | 视频会议管理平台 | 华为 | 华为SMC3.0 | 华为SMC新一代视讯业务管理系统，提供全网视讯会议设备统一管理、媒体资源统一调度、简单易用的会管会控和可视化运维管理功能。采用服务化架构，具备高性能、大容量、弹性伸缩的能力，自定义常用会控，支持一键实现点名、广播等个性化操作。 本次配置300个硬件设备注册和管理许可，100路软终端注册许可，100Mbps公私网穿越流量，三年原厂维保。 | 1 |
| 2 | 多点控制单元 | 华为 | 华为 VP9960-T | 华为VP9960-T融合媒体引擎是新一代大容量、高性价比、可灵活分配端口、平滑扩容的全融合MCU，具备领先的全编全解超强处理能力，采用新一代高清编解码器H.265 SCC实现高清数据会议，天然融合视频、音频、辅流、数据，提供无缝的沟通协作能力。 本次配置240路1080P30fps端口数，三年原厂维保。 | 1 |
| 3 | 录播服务器 | 华为 | 华为 RSE8800 | 华为RSE8800是华为新一代录播平台，提供高清录制、直播、点播、移动观看等功能，为视讯会议提供简单易用、稳定可靠的全高清录播服务，可以广泛应用于视频会议、企业培训、远程教育等场景。 本次配置5路1080P30双流录制许可和5路1080P30双流直播许可，三年原厂维保。 | 1 |
| 4 | 分体式高清终端 | 华为 | 华为Box 610 | 华为 CloudLink Box 610，华为新一代双流音视频媒体处理能力，提供至臻会议体验。丰富的音视频接口，可适配多种类型摄像机和显示设备，满足各类型会议室集成需求。 本次配置1080P30fps版本，三年原厂维保。. | 4 |
| 5 | 一体式高清终端 | 华为 | 华为Bar 310 | 华为CloudLink Bar 310，华为新一代核心技术自主、搭载HarmonyOS的一体化超高清视频会议终端，内置摄像机、阵列麦克风、高清编解码器，采用智慧眼+全高清主镜头“双摄”设计，光学变焦高达12X，智能呈现C位视角，为用户提供1080P高清体验，操控极简智能，适合中小型会议室快速部署。本次配置12X版本，三年原厂维保。 | 20 |
| 6 | 高清摄像机 | 华为 | 华为Camera200（4K） | 华为CloudLink Camera200（4K） 新一代4K超高清PTZ摄像机，配套华为全系列高清视讯终端产品或云会议软终端产品，为用户带来全新视频体验。 本次配置三年原厂维保。 | 2 |
| 7 | 全向麦克风 | 华为 | 华为Mic 500 | 华为 CloudLink Mic500全向阵列麦克风，360度6米拾音，无损带宽音频传输，卓越的3A音频处理技术，配套华为全系列视频会议终端，为用户带来全新高保真立体声音质体验。 本次配置三年原厂维保。 | 22 |
| 8 | 智能单兵 |  | / | 智能单兵 | 2 |
| 9 | 无人机 |  | 御4pro | 大疆（DJI）御4pro 无人机 （冗余配置套装） | 2 |
| 10 | 无线图传设备 |  | 大疆 | 无人机高清传回实时视频 | 1 |

项目建设组织管理

项目组织机构

为了保证项目按时顺利实施和正常运行，确保项目质量达到预期目标，需专门成立项目建设领导小组，组建专门项目组，推进项目建设和运行维护工作。

项目建设领导小组

项目领导小组全面负责本项目建设和运行的领导工作，对重大的技术、管理、业务规范和部门关系协调等进行决策，确定建设目标，审查建设方案，按照既定的建设方案领导实施。

项目实施机构

1、项目负责人

项目负责人在项目建设领导小组的领导下，负责本项目的日常管理工作，组织编报工程初步设计方案，配合有关部门进行论证、评估或业务受理等项目前期工作，负责项目的经费申办、计划管理、协调、监督检查工作，组织项目组制定人员培训计划以及技术管理等工作。

2、项目组

项目组根据分工，负责项目组织、实施与建设的具体工作。

人员培训方案

培训对象及内容

培训对象

本项目的培训除在日常项目进行中进行交流和指导外，还在本系统设计完成和系统上线前后，为本项目管理人员、操作人员和系统维护人员提供现场集中培训，根据本项目系统的功能和特点，充分考虑到管理人员、操作人员和系统维护人员的实际水平，制定详细的培训方案，包括培训的类别、培训人员与人数、培训内容、方式、时间等安排，以便使用户全面掌握系统功能、特点和必要的维护知识，提升使用水平，维护系统长期稳定地运行。

培训内容

1、	管理人员培训内容

培训对象：业务管理人员。

培训目标：使管理人员掌握本项目相关业务规划，能够熟练使用本项目建设内容，具备平台使用能力。

培训内容如下：

工程总体情况介绍

本项目情况总体介绍

本项目总体架构需求培训

系统应用类培训

各个系统的使用培训

2、操作人员培训内容

培训对象：使用本项目建设系统的相关操作人员，根据实际情况安排人数。

培训目标：能够掌握该系统项目的操作方法和技巧，并具备平台使用能力。

培训内容如下：

各个系统的操作使用

3、维护人员培训内容

培训对象：系统维护人员，根据用户实际情况安排。

培训目标：使系统维护人员能够掌握本项目的核心技术，同时能够独立进行本项目的二次开发，并能够完成本项目软硬件系统的日程维护工作，且具备平台使用能力。

培训内容如下：

技术开发类培训内容

本项目相关软件系统总体架构设计培训

本项目相关软件系统性能设计培训

本项目相关软件系统运维设计培训

本项目相关软件系统安全设计培训

本项目相关软件系统应用部署培训

本项目相关软件系统二次开发技术基础培训

本项目相关软件系统二次开发架构培训

本项目相关软件系统外部接口标准培训

基础技术类培训

相关软硬件系统安装部署、应用和维护培训

系统运维技术培训

系统安装调试和初始化培训

系统监控及优化基本方法培训

培训方式

为了高效地进行培训，针对管理人员、操作人员及维护人员三种不同的对象制定不同的培训计划，并分别培训，培训期间大家对项目软件系统开发维护当中出现的一些问题可以有效沟通，可以通过讨论得到共同提高。

培训的教师通常由项目组核心成员担任，能够通过上大课的方式深入浅出的讲解，也可以针对不同层次的学员进行不同的辅导，使得学员在培训期间能得到切实的进步。

1、	现场培训

在建设项目所在地组织用户相关人员进行培训。

2、集中培训

组织系统使用人员和运行维护人员集中在一起分别进行集中培训。

3、远程培训

作为集中培训的辅助方式，远程培训将通过培训网站进行远程培训，定期发布培训文档和培训资料。主要参与培训组为开发人员和系统管理员。

项目运营方案

运营模式

以数智基座为核心运营载体，贯穿安全与合规保障、场景化应用开发与试点验证、规模化推广与生态构建全流程 。在安全合规基础上，支撑政府、企业场景创新，经试点示范确定商业模式后，推动全域覆盖、生态构建，持续挖掘数据价值。

运营组织方案

主体协同

授权企业：承担多环节具体运营任务，如在场景化应用开发中，以数智基座运营支撑场景创新、试点示范及后续全域覆盖与生态构建；在数据治理等环节，服务公共数据持有主体，开展数据治理与资产运营。

政府主管部门：发布政策（如场景创新政策、产业生态政策）、制定规定（数智底座建设运营规划、公共数据开放共享及安全管理规定等）、实施购买服务（涵盖基建、数据治理等）、开展授权（公共数据特许经营授权）与检查（安全与合规检查），统筹引导运营方向。

外部数商：参与安全合规检查（第三方安全合规检查）、场景创新（联合数据授权运营商服务场景创新）、全域覆盖与生态构建（联合实现试点示范全域覆盖及生态末端服务），补充专业服务能力。

组织流程

规划阶段奠定战略与规则基础后，建设阶段完成基建、平台及数据治理等准备；运营阶段先通过安全与合规保障筑牢底线，场景化应用开发与试点验证探索模式，再经规模化推广与生态构建，实现价值扩散与持续挖掘，各环节依职责分工协同推进。

安全保障方案

建设与检查主体

构建安全合规保障设备设施与体系由授权企业负责实施，政府主管部门开展安全与合规检查，同时引入外部数商（第三方安全合规检查），形成 “建设 - 自查 - 官方检查 - 第三方监督” 多层保障。

保障依据与重点

依据《政府公共数据安全管理规定》等政策文件，聚焦数据治理、资产运营、场景应用全流程，对数据共享开放前治理、特许经营数据运营等关键环节，从技术（安全设施）、管理（合规制度）层面保障数据安全与合规。

绩效管理方案

绩效目标

围绕数智基座运营价值，设定场景创新成效（如创新场景数量、企业/政府场景应用满意度）、试点示范成果（商业模式成熟度、可复制性）、全域覆盖进度（覆盖区域/行业广度）、生态构建质量（行业协会组建、团体标准发布、产业赋能效果）等核心目标，衡量运营对政府管理、企业发展、数据价值挖掘的支撑作用。

考核与优化

政府主管部门依据发布政策（如场景创新政策、产业生态政策）及管理规定，结合各阶段任务（场景开发、试点推广、生态构建），对授权企业、外部数商参与运营情况考核。将考核结果与政府购买服务续期、公共数据特许经营授权调整等挂钩，推动运营主体优化服务，持续提升数智基座运营效能。

项目投融资与财务方案

投资方案

数智底座建设内容包括智算基础设施、数据融合中台、进阶支撑能力三部分项内容，建设成本约合12,461.88万元。

数智底座建设资金预算表

| 序号 | 建设内容 | 可研投资（万元） | 比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目建设费用 | 11064.8 | 88.79 | （一）+（二）+（三）+（四）+（五） |
| （一） | 智算基础设施 | 820.21 | 6.58 |  |
| 1 | 自动驾驶数据汇聚存储 | 400.21 | 3.21 |  |
| 2 | 算力和高性能存储 | 420 | 3.37 |  |
| （二） | 数据融合中台 | 4488 | 36.01 |  |
| 1 | GIS地理信息地图 | 1030 | 8.27 |  |
| 2 | 低代码开发能力 | 367 | 2.94 |  |
| 3 | 数据湖仓库一体 | 1030 | 8.27 |  |
| 4 | 共性组件 | 1000 | 8.02 |  |
| 5 | 目录链 | 1061 | 8.51 |  |
| （三） | 进阶支撑能力 | 4456.59 | 35.76 |  |
| 1 | 一体化办公平台（含视频会议系统） | 3351.19 | 26.89 |  |
| 2 | 人工智能大模型共性能力 | 1000 | 8.02 |  |
| 3 | 数据采集能力 | 105.4 | 0.85 |  |
| （四） | 全区信息化系统统一运维平台 | 600.00 | 4.81 |  |
| （五） | 硬件支撑（不含算力） | 700.00 | 5.62 |  |
| 二 | 项目建设其他费用 | 803.66 | 6.45 |  |
| 1 | 前期工作咨询费 | 60.00 | 0.48 |  |
| 2 | 工程监理费 | 234.42 | 1.88 | 发改价格〔2007〕670号 |
| 3 | 招标代理服务费 | 22.48 | 0.18 | 计价格〔2002〕1980号 |
| 4 | 造价咨询服务费 | 12.00 | 0.10 |  |
| 6 | 系统测评 | 120.00 | 0.96 |  |
| 7 | 安全测评 | 100.00 | 0.80 |  |
| 8 | 密码测评 | 100.00 | 0.80 |  |
| 9 | 建设单位管理费 | 154.76 | 1.24 | 财建[2016]504号 |
| 三 | 不可预见费 | 593.42 | 4.76 |  |
| 四 | 总投资 | 12461.88 | 100.00 | 一+二+三 |

在资金安排方面，顺鑫福通将使用经营收益自筹资金与固定资产投资专项融资贷款、科创类公司债券等多元化融资渠道筹集资金，计划融资期限10年，完成本项目筹资12,461.88万元，用于项目建设。。

收益测算

该项目总投资额12,461.88万元，按信息化设备设施折旧年限“10年”为运营期，残值率5%，运营期该项目预计产生经营收入合计19,400万元，2026年竣工后设备设施进入调试期，2027年进入试运营阶段后开始产生经营收入，运营期10年将带来经营收入19,400万元；累计折旧合计11,837.18万元，运营成本合计2,715万元，经营利润2,617.82万元，所得税933.30万元，净利润2,151.84万元，按基于净利润的间接法计算得出经营活动现金净流量为12,542.53万元，将5年期贷款市场报价利率3.50%为折现率测算（计算过程详见附件1），运营期该项目净现值为80.65万元，在满足3.50%的回报率要求后，还能为投资者额外带来80.65万元的净收益，测算数据支持该项投资。

运营期间经营收入合计19,400万元，包含平台基础运维服务费收入6,800万元、设备使用费收入7,650万元、增值服务费收入2,720万元、订阅/定制服务费收入2,230万元（获得公共数据授权运营权后，本项目接入政务数据、前端感知数据、地理信息数据等公共数据，公司作为运营方可以将此数据脱敏后进行市场化运营）。详见下表：

| 收入项目类型 | 描述 | 经营收入 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 平台基础运维服务费 | 提供7x24小时的技术支持、安全保障与持续优化，并向各使用单位收取年度运维服务费。这笔费用构成了我们收入中可预测、可持续的基石部分 | 6,800.00 |
| 设备使用费 | 根据客户实际消耗的计算、存储、网络等基础设施资源进行计费。 | 7,650.00 |
| 增值服务费 | 除了提供必需的技术资源外，还可提供低代码开发、数据治理、AI组件集成、数据分析、数据报告等增值技术服务，并据此收取服务费 | 2,720.00 |
| 公共数据授权运营服务费（订阅/定制服务费） | 大型企业/机构年度数据订阅 | 2,230.00 |
|  | 中小企业API调用及数据包 |  |
|  | 定制化报告与增值服务 |  |
| 经营收入合计 |  | 19,400.00 |

运营期间经营成本合计2,715万元，包含人力成本1,200万元、运维成本（软硬件及网络成本加研发与外包成本）1,515万元，详见下表：

| 成本类别 | 构成细项 | 10年运营成本（万元） |
| --- | --- | --- |
| 人力成本 | 运维团队、研发工程师、市场与管理人员 | 1,200.00 |
| 软硬件及网络成本 | 硬件维保、软件许可续费、云资源租赁、网络专线费用 | 515.00 |
| 研发与外包成本 | 大模型持续训练、新共性组件开发、部分非核心业务外包 | 1,000.00 |
| 运营成本合计 |  | 2,715.00 |

计算过程表：

| 数智底座项目投资测算表 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期 |  | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| 成本类型 | 初始投资 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 |  |
| 基础设施建设投资 | 12,461.88 | 12,461.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 折旧额 |  | 1,183.88 | 1,183.70 | 1,183.70 | 1,183.70 | 1,183.70 | 1,183.70 | 1,183.70 | 1,183.70 | 1,183.70 | 1,183.70 | 11,837.18 |
| 运维成本 |  |  | 75.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1,515.00 |
| 人力成本 |  | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 1,200.00 |
| 经营收入 |  |  | 1,200.00 | 2,100.00 | 2,300.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 19,400.00 |
| 经营利润 |  | -1,303.88 | -178.70 | 616.30 | 816.30 | 816.30 | 816.30 | 816.30 | 816.30 | 816.30 | 816.30 | 2,617.82 |
| 所得税 |  | - | - | 154.08 | 204.08 | 204.08 | 204.08 | 204.08 | 204.08 | 204.08 | 204.08 | 933.30 |
| 净利润 |  | -1,303.88 | -178.70 | 462.23 | 612.23 | 612.23 | 612.23 | 612.23 | 612.23 | 612.23 | 1,079.55 | 2,151.84 |
| 现金流量净额 |  | -120.00 | 1,005.00 | 1,645.93 | 1,795.93 | 1,795.93 | 1,795.93 | 1,795.93 | 1,795.93 | 1,795.93 | 2,263.25 | 13,989.02 |
| 按5年期贷款市场报价利率3.50%进行折现 |  | 12,542.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目净现值 |  | 80.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目实施进度

项目进度计划安排

项目批复后，建设周期为5个月，预计自2025年11月至2026年3月份，完成数智底座所有建设内容。

1、完成主体建设内容并上线运行（2025年11月至2025年底）

完成大数据平台、感知管理服务平台、地理信息平台的主体建设与系统上线，实现数据汇聚、基础分析及空间信息服务能力，启动系统试运营。

2、完成上层应用平台建设（2026年1月至2026年3月底）

完成一体化办公平台、人工智能大模型服务、低代码开发等全部建设内容，数智底座全部建设内容完成，通过项目验收，整体进入试运营阶段。

3、试运营（2026年4月至2027年底）

开展为期一年半左右的系统试运营，一方面验证系统稳定性、兼容性与安全性，持续优化数据服务、感知联动、智能分析与OA办公等核心能力，另一方面磨合运营协同能力，让相关单位熟悉数智底座运营模式和内容，更好地实现数智化价值挖掘，为正式运营奠定坚实基础。

4、正式运营（2028年1月份以后）

进入正式运营阶段，相关单位对数智底座的价值有了充分认识，对自身需求有了全面总结，能够与运营团队有紧密的对接，共同利用数智底座提升智慧城市各领域的建设效能，数智底座在各领域发挥出积极作用。

2025年建设目标

1、地理信息平台建设完成

（1）支持地名地址查询功能，初步完成“法人—地址—点位”，支持法人地址精确查询服务。

（2）法人基础数据库与地名地址库建设成果相关联，使法人的地名地址信息、所属区划（镇街等）信息在查询时清晰呈现。

（3）完成地名地址库与地理信息地图的对接，支持在地理信息地图上通过多种方式显示所查地址和点位的关联，支持地图点位关联多地址（以公安的街道地址命名标准为首选）

2、感知服务管理平台建设完成

（1）数智底座支持全区视频监控数据的全量接入，包括现有的安防等前端，3.0建设前端，非现场执法前端。

（2）实现对视频图像、气体、温湿度、水文、定位等多种感知前端，感知数据的接入，并通过地理信息地图，与基础数据实现关联，支持通过地图将企业数据、周边（监控等）感知数据、感知数据周边情况（如交通情况，风险点，易积水点等）进行关联展示，支持在地图中分层、分类进行前端感知设备的位置标定。

（3）实现对各类感知设施建设和覆盖情况的综合分析、查缺补漏，指导后续感知设施的建设。

（4）渣土车场景应用顺利上线

3、大数据平台建设完成

（1）建成顺义区自然人、法人基础数据库，并通过北京市数据反哺（市大数据平台->区大数据平台）、经济大脑数据对接等方式，初步完成全区自然人、法人数据的汇聚，支持对接市级法人库，实现法人标准数据的实时更新。

（2）结合经济大脑的相关场景应用需求，汇聚企业运营数据、资产数据、人事变动数据、产业数据等，通过对相关数据进行治理，完善丰富企业分析报告。实现自然人的人口关系图谱、人企关系图谱建设（参考市大数据平台的人口综合库、人企关系图谱等功能）

（3）将法人信息数据与信息化系统的运维工作相结合，识别系统运维责任主体，支持统一运维工作。

4、基于2025年建设成果，启动数据中台等主体内容的运营服务。

2026年建设目标

1、一体化办公平台建设完成

（1）对接市统一认证系统，支持证书、非证书等多种登录方式，实现单点登录。

（2）完成协同办公应用体系建设，覆盖“办文、办会、办事”三大核心政务，实现区级、区部门级、区街道级全流程线上化、标准化、移动化。

（3）完成移动办公体系建设，满足区领导、单位领导随时随地处理公务的需求，实现核心办公功能的移动化，包括公文审批、会议审阅、文件预审、日程查阅、信息批阅、个人事务申请与审批等。

2、人工智能大模型服务建设完成

（1）完成训推一体化算力平台建设，构建集训练与推理于一体的高性能算力基础设施，支持大规模模型高效训练与低延迟推理，实现资源弹性调度与智能负载均衡，保证模型迭代效率与服务稳定性，为上层智能应用提供坚实支撑。

（2）完成大模型核心能力层建设，围绕自然语言理解、多模态融合、知识推理等关键能力，打造统一的大模型能力底座，支持多任务泛化与领域适配，具备持续学习与自我优化能力，为政务、民生等场景提供高精度、高可靠的核心智能服务。

（3）完成智能体开发平台建设，搭建面向开发者的一站式智能体（Agent）构建平台，集成提示工程、工具调用、记忆管理与自主决策等模块，支持快速构建具备任务规划与交互能力的智能体应用，降低大模型应用开发门槛。

（4）完成共性政务服务智能应用建设，聚焦高频政务场景，如智能问答、材料预审、政策解读等，开发标准化、可复用的智能应用组件，实现跨部门能力共享与业务协同。

3、低代码开发建设完成

（1）完成场景化可视化开发体系构建，基于业务场景抽象通用组件与模板，提供拖拽式界面设计、流程编排与数据建模能力，使业务人员可快速构建符合实际需求的应用，大幅缩短开发周期并提升交付灵活性。

（2）完成高性能核心引擎集群构建，打造高并发、低延迟的低代码运行引擎集群，支持百万级用户并发访问与复杂业务逻辑高效执行，保障系统在大规模部署下的稳定性、可扩展性与响应性能。

（3）完成企业级治理与运维体系构建，建立涵盖权限管理、版本控制、审计追踪、监控告警等在内的全生命周期治理体系，满足企业对安全性、合规性与运维效率的高标准要求，确保低代码平台稳健运行。

（4）完成生态运营体系建设，构建开放的插件市场、开发者社区与合作伙伴机制，鼓励第三方贡献组件与解决方案，推动平台能力持续丰富与行业场景深度覆盖，形成良性发展的低代码应用生态。

试运行

在2026年各项系统建设完成后，将进入统一的试运行阶段。地理信息平台将面向内部试点单位开放，在实际业务流中验证地名地址查询的准确性与“法人-地址-点位”关联匹配的稳定性，同时测试其与感知数据、企业数据在地图上的多层关联与可视化效果，收集用户反馈以优化操作流程与数据呈现精度。感知服务管理平台将全量接入全区各类前端感知设备数据，在真实环境中检验视频、传感器等多源数据的融合接入、地图标定与关联展示的可靠性，并通过渣土车等具体场景应用的实战运行，验证从数据感知到事件告警的全流程闭环效能，同时依据试运行中发现的覆盖盲区或数据断点，对感知网络的布设进行查缺补漏。

大数据平台将启动小范围的数据服务，验证自然人、法人基础数据库与市级平台的反哺和实时更新机制是否顺畅，初步运行人口关系图谱、企业分析报告等高级应用，检验数据治理的成效与运维责任主体识别的准确性，为数据的全面赋能与深度运营积累经验。一体化办公平台将组织区、部门、街道等多层级用户进行使用，模拟真实的“办文、办会、办事”流程，全面检验单点登录的便捷性、协同办公全流程的线上化效率以及移动办公在公文审批、日程查阅等核心功能上的稳定性和用户体验，确保系统能支撑日常公务的高效运转。

人工智能大模型服务将在限定的政务与民生场景中进行部署与测试，利用已建成的训推一体化平台运行智能问答、政策解读、材料预审等共性应用，评估大模型在真实业务交互中的理解精度、响应效率与服务稳定性，并通过智能体开发平台鼓励内部技术人员尝试构建具备任务规划能力的智能应用，收集反馈以优化核心能力层与开发平台的易用性及功能完整性。低代码开发平台将面向业务部门开放，由非专业技术人员尝试通过场景化模板与拖拽式界面快速构建应用，检验可视化开发流程的直观性与有效性，同时监控高性能引擎集群在模拟高并发访问下的处理能力与稳定性，并初步验证其企业级治理体系在权限管理、版本控制与安全审计方面的管控效果，为培育活跃的开发者生态奠定初步基础。

项目风险管控方案

技术风险

风险分析

技术风险主要表现在技术标准、技术路线、工程质量、系统性能等风险。技术风险不但关系项目的成败，也关系项目建设成本以及后期的应用和维护。技术风险中最为突出的是信息化技术高速发展所带来的风险。原来采用的操作系统、应用系统软件已成为过时产品，失去了普遍性，无法与新的技术形成无缝链接等等。这些技术的未来发展前景，在某种程度上很难预测，规避风险很难。项目的技术结构、项目的规模以及项目实施方的技术能力和经验对本项目的成败影响也是很大的。很多项目在确定需求时都面临着一些不确定性。当在项目早期容忍了这些不确定性，并且在项目进展过程当中得不到解决，这些问题就会对项目的成功造成很大威胁。如果不控制与需求相关的风险因素，那么就很有可能产生错误的产品或者拙劣地建造预期的产品。每一种情况对产品来讲都可能致命的。

风险对策

项目组一定要本着项目的实际要求，选用合适、成熟的技术，千万不要无视项目的实际情况而选用一些虽然先进但并非项目所必须且自己又不熟悉的技术。如果项目所要求的技术项目成员不具备或掌握不够，则需要重点关注该风险因素。预防这种风险的办法是选用项目所必须的技术、在技术应用之前，针对相关人员开展好技术培训工作。目前国内已有大量信息系统的成功案例，可以充分借助这些成功案例的经验及相关领域专家的支持，采用外包咨询服务的方式。

管理风险

风险分析

项目管理水平的高低决定着项目实施过程中对质量的控制能力，是项目实施的至关重要环节。如果项目管理不利，势必造成项目实施出现资源、时间、资金的低效使用和运转，由此必将导致项目建设实施过程中各个工作阶段和环节出现质量问题，最终使项目建设实施达不到所要求的质量标准。

项目建设方的业务人员、决策人员已经确定，但承建方的技术人员、项目管理人员、项目监管者等组织尚未落实，存在很多的不确定性。项目规模比较大，并且项目包含了不同的应用开发子系统及与其他系统的数据对接等多种不同类型的建设内容，要求项目建设单位、项目实施单位的项目管理人员具有综合的技术管理能力，具有项目实施经验，这对项目建设单位的项目管理、实施单位的项目经理提出较高的要求。

信息化项目的时间安排弹性比较大，在实施项目的过程中，进行项目管理、控制项目进度、确保整个实施过程能够按照预计的时间表进行，对项目的成败至关重要。若在项目一开始就没有能够制定明确的、可行的实施计划，在实施过程中不能按时实现里程碑性目标，使项目成员丧失信心，原定的目标发生变化，最终导致项目半途而废。

信息化项目的建设过程中不被控制的需求变更是项目陷入混乱、不能按进度执行或软件质量低劣的共同原因，需求的不明确会为项目带来很大的风险。

本项目软件开发项具体功能实现不够明确，可能会对项目的招投标环节造成一定影响，后续实施环节容易出现由于需求和技术实现不匹配造成互相扯皮推诿的问题。

风险对策

风险管理应是贯穿软件项目开发始末的一项重要任务，其中包括风险识别、风险评估、风险计划、风险解决和风险监控。它能让风险管理者主动“规避”风险，进行有效的风险管理。在项目管理中，建立风险管理策略，在项目的生命周期中不断控制风险是非常重要的，风险管理主要包括五个阶段：

1、	风险识别

识别风险的方法常用的有现场观察法、座谈法、流程图法、财务报表法、相关部门配合法和环境分析法等。

2、风险评估

对已识别的风险要进行估计和评价，风险估计的主要任务是确定风险发生的概率与后果，风险评价则是确定该风险的经济意义及处理的费/效分析，常用的方法有：概率分布、外推法、多目标分析法等。

3、计划进度

按照评估后的风险结果，制定相应的风险管理进度表，为后续的风险管理提供参考。

4、风险处理

一般而言，风险处理有三种方法，① 风险控制法，即主动采取措施避免风险，消灭风险，中和风险或采用紧急方案降低风险。② 风险自留，当风险量不大时可以余留风险。③ 风险转移。

5、风险监控

包括对风险发生的监督和对风险管理的监督，前者是对已识别的风险源进行监视和控制，后者是在项目实施过程中监督人们认真执行风险管理的组织和技术措施。

组织风险

风险分析

信息化建设为业务提供信息收集、业务管理和辅助决策手段需要项目建设单位从领导层、管理层到业务执行各个层面的支持和配合，才能取得成功，从而实现信息化建设项目的目标。高层对项目不重视、管理层和业务层对项目不配合是信息化项目中常见的组织风险之一。

本项目实施过程中涉及单位很多，包括项目实施单位（可能包括分包单位）、项目监理单位等多家单位，项目实施组织协调难度比较大。

项目资金未能按时到位也是本项目比较常见的组织风险之一，资金到位情况可能与项目实施进度不匹配，可能会造成项目工期延后或项目停工情况。

风险对策

1、建立有效的风险控制的组织机构

（1）设置风险管理岗位

在软件开发项目管理过程中设置风险管理岗位，该岗位的主要职责是在制订与评估规划时，从风险管理的角度对项目规划或计划进行审核并发表意见，不断寻找可能出现的任何意外情况，试着指出各个风险的管理策略及常用的管理方法，以随时处理出现的风险，风险管理者最好是由项目主管以外的人担任。风险管理岗位的人数依据项目大小来决定，一般2—3人较为适合。

（2）双项目经理

为项目开发项目设定两个项目经理岗位，一个负责技术岗位，另一个负责管理岗位。目前，国内的软件开发企业的项目经理一般都是一名，而且是技术出生的占绝对多数，他们主要擅长的是技术研发，在管理方面先天不足，这不利于项目风险管理和控 制。通过增加专门的管理经理岗位，可以弥补技术出生的项目经理的不足，提升软件开发项目的管理水平。而且这样的经验也已得到了国外业界大多企业的认可。

2、建立有效的风险控制管理过程

风险管理过程包括培训，风险识别、风险分析、风险计划、执行计划、跟踪计划等活动，有效的风险管理过程应是学习型的、持续的和不断改进的。根据企业和项目的实际情况，进行科学的项目风险和控制，对项目的成功研发有着举足轻重的意义。在项目开发的过程中，进行必要的项目风险分析，制定符合项目特点的风险评估和监督机制，特别是要定期对项目的风险状况进行评估和监管，发现意外风险或者是风险超出预期的一定要重点关照。发现问题要立即上报，尽快解决。并建立风险监管日志，实行“岗位负责制”，将软件开发项目的风险降到最低。

附表：

附表1、总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 建设内容 | 可研投资（万元） | 比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目建设费用 | 11064.8 | 88.79 | （一）+（二）+（三）+（四）+（五） |
| （一） | 智算基础设施 | 820.21 | 6.58 |  |
| 1 | 自动驾驶数据汇聚存储 | 400.21 | 3.21 |  |
| 2 | 算力和高性能存储 | 420 | 3.37 |  |
| （二） | 数据融合中台 | 4488 | 36.01 |  |
| 1 | GIS地理信息地图 | 1030 | 8.27 |  |
| 2 | 低代码开发能力 | 367 | 2.94 |  |
| 3 | 数据湖仓库一体 | 1030 | 8.27 |  |
| 4 | 共性组件 | 1000 | 8.02 |  |
| 5 | 目录链 | 1061 | 8.51 |  |
| （三） | 进阶支撑能力 | 4456.59 | 35.76 |  |
| 1 | 一体化办公平台（含视频会议系统） | 3351.19 | 26.89 |  |
| 2 | 人工智能大模型共性能力 | 1000 | 8.02 |  |
| 3 | 数据采集能力 | 105.4 | 0.85 |  |
| （四） | 全区信息化系统统一运维平台 | 600.00 | 4.81 |  |
| （五） | 硬件支撑（不含算力） | 700.00 | 5.62 |  |
| 二 | 项目建设其他费用 | 803.66 | 6.45 |  |
| 1 | 前期工作咨询费 | 60.00 | 0.48 |  |
| 2 | 工程监理费 | 234.42 | 1.88 | 发改价格〔2007〕670号 |
| 3 | 招标代理服务费 | 22.48 | 0.18 | 计价格〔2002〕1980号 |
| 4 | 造价咨询服务费 | 12.00 | 0.10 |  |
| 6 | 系统测评 | 120.00 | 0.96 |  |
| 7 | 安全测评 | 100.00 | 0.80 |  |
| 8 | 密码测评 | 100.00 | 0.80 |  |
| 9 | 建设单位管理费 | 154.76 | 1.24 | 财建[2016]504号 |
| 三 | 不可预见费 | 593.42 | 4.76 |  |
| 四 | 总投资 | 12461.88 | 100.00 | 一+二+三 |

附表2、软件系统开发费投资估算总表

单位：万元

| 序号 | 应用系统名称 | 人月数 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 合计 |  |  | 7955.9 |
| 总计 | 自动驾驶数据汇聚存储 |  |  | 45 |
| 一 | 自动驾驶示范区 3.0 扩区新增视频监控数据 | 15 | 1.5 | 22.5 |
| 二 | 河东地区车辆抓拍数据 | 15 | 1.5 | 22.5 |
| 总计 | 湖仓一体 |  |  | 914.4 |
| 一 | 技术方案 |  |  | 396 |
| (一) | 数据接入 | 30 | 1.8 | 54 |
| (二) | 数据治理 | 30 | 1.8 | 54 |
| (三) | 数据开发 | 30 | 1.8 | 54 |
| (四) | 数据服务 | 30 | 1.8 | 54 |
| (五) | 数据资产与门户 | 30 | 1.8 | 54 |
| (六) | 数据存储与计算 | 30 | 1.8 | 54 |
| (七) | 数据可视化 | 40 | 1.8 | 72 |
| 1 | 数据可视化设计 | 10 | 1.8 | 18 |
| 2 | 数据接入和配置 | 10 | 1.8 | 18 |
| 3 | 领导驾驶舱 | 10 | 1.8 | 18 |
| 4 | 可视化大屏 | 10 | 1.8 | 18 |
| 二 | 共性基础库 |  |  | 79.2 |
| (一) | 人口基础库 | 22 | 1.8 | 39.6 |
| (二) | 法人基础库 | 22 | 1.8 | 39.6 |
| 三 | 物联感知库 |  |  | 169.2 |
| (一) | 雪亮前端感知数据 | 20 | 1.8 | 36 |
| (二) | 自动驾驶 3.0 | 20 | 1.8 | 36 |
| (三) | 气象前端设备 | 20 | 1.8 | 36 |
| (四) | 数据存储 | 34 | 1.8 | 61.2 |
| 1 | 分布式数据存储 | 11 | 1.8 | 19.8 |
| 2 | 结构化数据存储 | 11 | 1.8 | 19.8 |
| 3 | 非结构化数据存储 | 12 | 1.8 | 21.6 |
| 四 | 综合数据库 |  |  | 108 |
| (一) | 人口综合库 | 30 | 1.8 | 54 |
| (二) | 法人综合库 | 30 | 1.8 | 54 |
| 五 | 人企关系图谱 |  |  | 162 |
| (一) | 人企数据梳理 | 30 | 1.8 | 54 |
| (二) | 实体关系 | 30 | 1.8 | 54 |
| (三) | 图谱构建 | 30 | 1.8 | 54 |
| 总计 | 共性组件 |  |  | 968 |
| 一 | 感知算法 |  |  | 540 |
| (一) | 感知管理服务平台 | 80 | 2 | 160 |
| 1 | 物联标准管理 | 10 | 2 | 20 |
| 2 | 物联设备接入 | 10 | 2 | 20 |
| 3 | 物联设备管理 | 10 | 2 | 20 |
| 4 | 感知数据管理 | 10 | 2 | 20 |
| 5 | 设备规则引擎 | 10 | 2 | 20 |
| 6 | 设备监控运维 | 10 | 2 | 20 |
| 7 | 资源开放共享 | 10 | 2 | 20 |
| 8 | 物联融合应用 | 10 | 2 | 20 |
| (二) | 主题应用 | 100 | 2 | 200 |
| 1 | 城市险情识别应用 | 10 | 2 | 20 |
| 2 | 城市常态化守护应用 | 10 | 2 | 20 |
| 3 | 城市人员救助服务应用 | 10 | 2 | 20 |
| 4 | 无人机智能应用 | 10 | 2 | 20 |
| 5 | 城市违建治理应用 | 10 | 2 | 20 |
| 6 | 秸秆焚烧治理应用 | 10 | 2 | 20 |
| 7 | 重点场所治理应用 | 10 | 2 | 20 |
| 8 | 人员走散查找 | 10 | 2 | 20 |
| 9 | 校园安全守护应用 | 10 | 2 | 20 |
| 10 | 小散工程监管应用 | 10 | 2 | 20 |
| (三) | 智能算法管理 | 30 | 2 | 60 |
| 1 | 算法超市 | 10 | 2 | 20 |
| 2 | 算法仓库 | 10 | 2 | 20 |
| 3 | 算法服务 | 10 | 2 | 20 |
| (四) | 算法策略管理 | 60 | 2 | 120 |
| 1 | 元件管理 | 10 | 2 | 20 |
| 2 | 策略编排 | 10 | 2 | 20 |
| 3 | 策略回溯 | 10 | 2 | 20 |
| 4 | 策略成效 | 10 | 2 | 20 |
| 5 | 策略运维 | 10 | 2 | 20 |
| 6 | 算法策略 | 10 | 2 | 20 |
| 二 | 数据治理 |  |  | 260 |
| (一) | 数据标准化 | 60 | 2 | 120 |
| 1 | 数据调研收集 | 12 | 2 | 24 |
| 2 | 数据探查 | 12 | 2 | 24 |
| 3 | 数据接入 | 12 | 2 | 24 |
| 4 | 数据标准化 | 12 | 2 | 24 |
| 5 | 数据明细抽取 | 12 | 2 | 24 |
| (二) | 元数据管理 | 14 | 2 | 28 |
| (三) | 数据质量评估 | 14 | 2 | 28 |
| (四) | 数据质量监控 | 14 | 2 | 28 |
| (五) | 稽核规则维护 | 14 | 2 | 28 |
| (六) | 数据共享交换 | 14 | 2 | 28 |
| 三 | 数据标签 |  |  | 168 |
| (一) | 标签类目体系设计 | 10 | 2 | 20 |
| (二) | 标签的管理 | 30 | 2 | 60 |
| 1 | 标签全生命周期管理 | 10 | 2 | 20 |
| 2 | 标签实体管理 | 10 | 2 | 20 |
| 3 | 标签实例管理 | 10 | 2 | 20 |
| (三) | 人口标签体系 | 12 | 2 | 24 |
| (四) | 企业标签体系 | 12 | 2 | 24 |
| (五) | 考评统计功能 | 10 | 2 | 20 |
| (六) | 智能搜索功能 | 10 | 2 | 20 |
| 总计 | 地理信息地图 |  |  | 944 |
| 一 | 政务外网地图平台升级 |  |  | 312 |
| (一) | 矢量库动态更新机制深化 | 10 | 2 | 20 |
| (二) | 矢量数据更新技术路径 | 10 | 2 | 20 |
| (三) | 矢量数据质量控制体系 | 10 | 2 | 20 |
| (四) | 影像库多时相更新策略 | 10 | 2 | 20 |
| (五) | 影像数据更新技术架构 | 10 | 2 | 20 |
| (六) | 影像服务优化方案 | 10 | 2 | 20 |
| (七) | 地名地址库标准化建设 | 20 | 2 | 40 |
| 1 | 地名地址数据治理体系 | 10 | 2 | 20 |
| 2 | 地名地址服务优化 | 10 | 2 | 20 |
| (八) | 服务制作能力升级优化 | 20 | 2 | 40 |
| 1 | 二维地图服务集群优化 | 10 | 2 | 20 |
| 2 | 专题地图服务扩展优化 | 10 | 2 | 20 |
| (九) | 平台功能深度升级优化 | 56 | 2 | 112 |
| 1 | 地图引擎核心技术突破 | 8 | 2 | 16 |
| 2 | 用户管理体系重构优化 | 8 | 2 | 16 |
| 3 | 数据管理智能平台优化 | 8 | 2 | 16 |
| 4 | 数据可视化引擎优化 | 8 | 2 | 16 |
| 5 | 空间分析工具集优化 | 8 | 2 | 16 |
| 6 | 系统集成与门户升级优化 | 8 | 2 | 16 |
| 7 | “北京 2000”坐标系 | 8 | 2 | 16 |
| 二 | 互联网地图平台部署 |  |  | 240 |
| (一) | 基础数据公开显示技术处理引擎 | 36 | 2 | 72 |
| 1 | 矢量库智能合规处理系统 | 12 | 2 | 24 |
| 2 | 影像库分辨率合规处理系统 | 12 | 2 | 24 |
| 3 | 地名地址库标准化处理平台 | 12 | 2 | 24 |
| (二) | 二维地图服务制作体系 | 20 | 2 | 40 |
| 1 | 矢量瓦片服务生成引擎 | 10 | 2 | 20 |
| 2 | 影像瓦片服务生成系统 | 10 | 2 | 20 |
| (三) | 专题地图服务制作体系 | 16 | 2 | 32 |
| 1 | 公共设施专题服务生成系统 | 8 | 2 | 16 |
| 2 | 道路交通专题服务生成系统 | 8 | 2 | 16 |
| (四) | 功能迁移与优化体系 | 16 | 2 | 32 |
| 1 | 基础功能迁移与优化 | 8 | 2 | 16 |
| 2 | 地图引擎功能迁移与优化 | 8 | 2 | 16 |
| (五) | 系统集成与门户迁移体系 | 16 | 2 | 32 |
| 1 | 系统集成框架设计 | 8 | 2 | 16 |
| 2 | 门户网站迁移与优化 | 8 | 2 | 16 |
| (六) | 系统测试与质量保障体系 | 16 | 2 | 32 |
| 1 | 系统测试策略与方法 | 8 | 2 | 16 |
| 2 | 质量保障措施 | 8 | 2 | 16 |
| 三 | 移动端部署 |  |  | 300 |
| (一) | 移动端地图服务调用开发 | 20 | 2 | 40 |
| 1 | 服务调用架构设计 | 10 | 2 | 20 |
| 2 | 服务性能优化 | 10 | 2 | 20 |
| (二) | 移动端地图功能开发 | 80 | 2 | 160 |
| 1 | 注册登录模块 | 10 | 2 | 20 |
| 2 | 基础地图功能 | 10 | 2 | 20 |
| 3 | 专题地图模块 | 10 | 2 | 20 |
| 4 | 地图工具集 | 10 | 2 | 20 |
| 5 | 地图标绘系统 | 10 | 2 | 20 |
| 6 | 定位与轨迹管理 | 10 | 2 | 20 |
| 7 | 个人中心模块 | 10 | 2 | 20 |
| 8 | 系统配置扩展 | 10 | 2 | 20 |
| (三) | 内外部接口设计 | 50 | 2 | 100 |
| 1 | 地图服务接口 | 10 | 2 | 20 |
| 2 | 信息查询服务接口 | 10 | 2 | 20 |
| 3 | 统计分析服务接口 | 10 | 2 | 20 |
| 4 | 业务功能服务接口 | 10 | 2 | 20 |
| 5 | 用户相关服务接口 | 10 | 2 | 20 |
| 四 | 地名地址库 |  |  | 92 |
| (一) | 地名地址库服务建设内容与优化设计 | 10 | 2 | 20 |
| (二) | 三库融合架构设计 | 10 | 2 | 20 |
| (三) | 去人地址精准映射 | 10 | 2 | 20 |
| (四) | 地理信息地图深度对接 | 8 | 2 | 16 |
| (五) | 动态更新与质量管控 | 8 | 2 | 16 |
| 总计 | 目录链 |  |  | 980 |
| 一 | 目录管理平台 | 30 | 2 | 60 |
| 二 | 三定目录管理功能 | 30 | 2 | 60 |
| 三 | 业务部门管理 | 30 | 2 | 60 |
| 四 | 职责目录管理 | 30 | 2 | 60 |
| 五 | 信息系统管理 | 30 | 2 | 60 |
| 六 | 数据目录管理 | 30 | 2 | 60 |
| 七 | 目录编制助手 | 30 | 2 | 60 |
| 八 | 智能编目 | 28 | 2 | 56 |
| 九 | 目录查询 | 28 | 2 | 56 |
| 十 | 目录提交 | 28 | 2 | 56 |
| 十一 | 目录删除 | 28 | 2 | 56 |
| 十二 | 目录资源挂接功能 | 28 | 2 | 56 |
| 十三 | 密钥提交 | 28 | 2 | 56 |
| 十四 | 网络策略配置 | 28 | 2 | 56 |
| 十五 | 网络验证 | 28 | 2 | 56 |
| 十六 | 数据探测 | 28 | 2 | 56 |
| 十七 | 数据共享管理功能 | 28 | 2 | 56 |
| 总计 | 低代码开发环境 |  |  | 216 |
| 一 | 场景化可视化开发体系构建 |  |  | 72 |
| (一) | 智能页面设计与渲染引擎 | 12 | 1.5 | 18 |
| (二) | 双向交互逻辑设计器 | 12 | 1.5 | 18 |
| (三) | 多维数据模型与关系设计器 | 12 | 1.5 | 18 |
| (四) | 专业化流程与表单设计器 | 12 | 1.5 | 18 |
| 二 | 高性能核心引擎集群建设 |  |  | 72 |
| (一) | 统一集成与连接器引擎 | 12 | 1.5 | 18 |
|  | 决策与规则引擎集群 | 12 | 1.5 | 18 |
|  | 人工智能与数据智能引擎 | 12 | 1.5 | 18 |
| (二) | 移动端深度赋能引擎 | 12 | 1.5 | 18 |
| 三 | 企业级治理与运维体系构建 |  |  | 54 |
| (一) | 平台运维监控中心 | 12 | 1.5 | 18 |
| (二) | DevOps一体化流水线 | 12 | 1.5 | 18 |
| (三) | 安全与合规治理中心 | 12 | 1.5 | 18 |
| 四 | 生态与运营体系建设 | 12 | 1.5 | 18 |
| 总计 | 人工智能大模型 |  |  | 956 |
| 一 | 训推一体化算力平台 |  |  | 200 |
| (一) | 架构设计 | 10 | 2 | 20 |
| (二) | 功能设计 | 90 | 2 | 180 |
| 1 | 集群概览 | 10 | 2 | 20 |
| 2 | 集群管理 | 10 | 2 | 20 |
| 3 | AI资源管理 | 10 | 2 | 20 |
| 4 | 训练推理 | 10 | 2 | 20 |
| 5 | 镜像管理 | 10 | 2 | 20 |
| 6 | 用户管理 | 10 | 2 | 20 |
| 7 | 存储服务 | 10 | 2 | 20 |
| 8 | 资源管理 | 10 | 2 | 20 |
| 9 | 计费管理 | 10 | 2 | 20 |
| 二 | 大模型核心能力层 |  |  | 60 |
| (一) | 主流开源基础大模型 | 15 | 2 | 30 |
| (二) | 基础模型选择 | 15 | 2 | 30 |
| 三 | 智能体开发平台 |  |  | 528 |
| (一) | 智能体管理 | 45 | 2 | 90 |
| 1 | 智能体低代码创建 | 15 | 2 | 30 |
| 2 | 智能体多模式发布 | 15 | 2 | 30 |
| 3 | 智能体权限与监控 | 15 | 2 | 30 |
| (二) | 工作流管理 | 45 | 2 | 90 |
| 1 | 工作流低代码创建 | 15 | 2 | 30 |
| 2 | 工作流调试与发布 | 15 | 2 | 30 |
| 3 | 工作流监控与运维 | 15 | 2 | 30 |
| (三) | 评测集管理 | 36 | 2 | 72 |
| 1 | 评测任务创建与管理 | 12 | 2 | 24 |
| 2 | 评测集全生命周期管理 | 12 | 2 | 24 |
| 3 | 评测规则与结果分析 | 12 | 2 | 24 |
| (四) | 文本分析工具 | 48 | 2 | 96 |
| 1 | OCR 文字识别与文档处理 | 12 | 2 | 24 |
| 2 | 文本纠错与敏感词管理 | 12 | 2 | 24 |
| 3 | 语义检索与信息抽取 | 12 | 2 | 24 |
| 4 | 财务校验与舆情分析 | 12 | 2 | 24 |
| (五) | 知识库管理 | 36 | 2 | 72 |
| 1 | 知识库创建与知识导入 | 12 | 2 | 24 |
| 2 | 知识检索与应用 | 12 | 2 | 24 |
| 3 | 知识库维护与安全 | 12 | 2 | 24 |
| (六) | 用户与权限管理 | 30 | 2 | 60 |
| 1 | 组织管理 | 10 | 2 | 20 |
| 2 | 用户管理 | 10 | 2 | 20 |
| 3 | 用户组与密码安全 | 10 | 2 | 20 |
| (七) | 文件格式处理与安全模块 | 24 | 2 | 48 |
| 1 | 多格式文件支持与处理 | 12 | 2 | 24 |
| 2 | 文件安全检测与管控 | 12 | 2 | 24 |
| 四 | 共性政务服务智能应用 |  |  | 48 |
| (一) | 政策解读 | 12 | 2 | 24 |
| (二) | 普法问答 | 12 | 2 | 24 |
| 五 | 赋能一体化办公平台 |  |  | 120 |
| (一) | 智能民情分析 | 15 | 2 | 30 |
| (二) | 公文写作 | 15 | 2 | 30 |
| (三) | 文档智能校对 | 15 | 2 | 30 |
| (四) | 录音智记 | 15 | 2 | 30 |
| 总计 | 一体化办公平台 |  |  | 2595 |
| 一 | 门户平台建设 |  |  | 300 |
| (一) | 政务门户子系统 | 200 | 1.5 | 300 |
| 1 | 统一身份认证 | 8 | 1.5 | 12 |
| 2 | 单点登录 | 8 | 1.5 | 12 |
| 3 | 信息发布 | 10 | 1.5 | 15 |
| 4 | 内容管理 | 10 | 1.5 | 15 |
| 5 | 栏目管理 | 10 | 1.5 | 15 |
| 6 | 全文检索 | 10 | 1.5 | 15 |
| 7 | 工作动态 | 12 | 1.5 | 18 |
| 8 | 政务新闻 | 12 | 1.5 | 18 |
| 9 | 文件管理 | 12 | 1.5 | 18 |
| 10 | 专题管理 | 12 | 1.5 | 18 |
| 11 | 权限管理 | 12 | 1.5 | 18 |
| 12 | 主题管理 | 12 | 1.5 | 18 |
| 13 | 媒体资源管理 | 12 | 1.5 | 18 |
| 14 | 模板管理 | 12 | 1.5 | 18 |
| 15 | 插件管理 | 12 | 1.5 | 18 |
| 16 | 日志管理 | 12 | 1.5 | 18 |
| 17 | 运维监控 | 12 | 1.5 | 18 |
| 18 | 个人信息 | 12 | 1.5 | 18 |
| 二 | 协同办公平台建设 |  |  | 423 |
| (一) | 办文 | 120 | 1.5 | 180 |
| 1 | 收文管理 | 12 | 1.5 | 18 |
| 2 | 发文管理 | 12 | 1.5 | 18 |
| 3 | 审批管理 | 12 | 1.5 | 18 |
| 4 | 模板管理 | 12 | 1.5 | 18 |
| 5 | 公文办理 | 12 | 1.5 | 18 |
| 6 | 综合查询 | 12 | 1.5 | 18 |
| 7 | 档案管理 | 12 | 1.5 | 18 |
| 8 | 信息上报 | 12 | 1.5 | 18 |
| 9 | 智能公文 | 12 | 1.5 | 18 |
| 10 | 数字档案 | 12 | 1.5 | 18 |
| (二) | 办事 | 84 | 1.5 | 126 |
| 1 | 通知公告 | 12 | 1.5 | 18 |
| 2 | 印章管理 | 12 | 1.5 | 18 |
| 3 | 企业走访 | 12 | 1.5 | 18 |
| 4 | 办公用品管理 | 12 | 1.5 | 18 |
| 5 | 公务车管理 | 12 | 1.5 | 18 |
| 6 | 知识共享管理 | 12 | 1.5 | 18 |
| 7 | 合同管理 | 12 | 1.5 | 18 |
| (三) | 办会 | 30 | 1.5 | 45 |
| (四) | 人力资源 | 16 | 1.5 | 24 |
| 1 | 人力资源管理 | 16 | 1.5 | 24 |
| (五) | 督察督办 | 20 | 1.5 | 30 |
| 1 | 日程安排 | 10 | 1.5 | 15 |
| 2 | 督查绩效 | 10 | 1.5 | 15 |
| (六) | 协同办公空间 | 12 | 1.5 | 18 |
| 三 | 移动端平台建设 |  |  | 195 |
| (一) | 移动端平台公文审批子系 | 20 | 1.5 | 30 |
| 1 | 移动端收文签批管理 | 10 | 1.5 | 15 |
| 2 | 移动端发文签批管理 | 10 | 1.5 | 15 |
| (二) | 移动端会议纪要子系统 | 10 | 1.5 | 15 |
| 1 | 移动端会议纪要签批管理 | 10 | 1.5 | 15 |
| (三) | 移动端请假审批子系统(区级领导) | 10 | 1.5 | 15 |
| 1 | 移动端请假审批（区级领导）管理 | 10 | 1.5 | 15 |
| (四) | 移动端文件预审子系统 | 10 | 1.5 | 15 |
| 1 | 移动端文件预审签批管理 | 10 | 1.5 | 15 |
| (五) | 移动端企业服务子系统 | 10 | 1.5 | 15 |
| 1 | 移动端企业服务签批管理 | 10 | 1.5 | 15 |
| (六) | 移动端个人文件子系统 | 10 | 1.5 | 15 |
| 1 | 移动端个人文件管理 | 10 | 1.5 | 15 |
| (七) | 移动端快捷语申请子系统 | 10 | 1.5 | 15 |
| 1 | 快捷语申请子管理 | 10 | 1.5 | 15 |
| (八) | 移动端会议信息子系统 | 10 | 1.5 | 15 |
| 1 | 移动端会议信息管理 | 10 | 1.5 | 15 |
| (九) | 移动端资讯信息批阅子系统 | 10 | 1.5 | 15 |
| (十) | 移动端个人请假子系统(处级领导) | 10 | 1.5 | 15 |
| 1 | 移动端个人请假（处级领导）管理 | 10 | 1.5 | 15 |
| (十一) | 移动端离京备案子系统(处级领导) | 10 | 1.5 | 15 |
| 1 | 移动端离京备案（处级领导）管理 | 10 | 1.5 | 15 |
| (十二) | 移动端应用图标设计 | 10 | 1.5 | 15 |
| 1 | 移动端应用图标管理 | 10 | 1.5 | 15 |
| 四 | 基础支撑平台建设 |  |  | 267 |
| (一) | 系统管理 | 50 | 1.5 | 75 |
| 1 | 机构管理子系统 | 10 | 1.5 | 15 |
| 2 | 用户管理子系统 | 10 | 1.5 | 15 |
| 3 | 角色管理子系统 | 10 | 1.5 | 15 |
| 4 | 菜单管理子系统 | 10 | 1.5 | 15 |
| 5 | 字典管理子系统 | 10 | 1.5 | 15 |
| (二) | 应用支撑组件 | 80 | 1.5 | 120 |
| 1 | 工作流组件 | 10 | 1.5 | 15 |
| 2 | 电子表单组件 | 10 | 1.5 | 15 |
| 3 | 统一消息组件 | 10 | 1.5 | 15 |
| 4 | 服务总线 | 10 | 1.5 | 15 |
| 5 | 业务系统组件 | 10 | 1.5 | 15 |
| 6 | 内容管理组件 | 10 | 1.5 | 15 |
| 7 | 应用集成组件 | 10 | 1.5 | 15 |
| 8 | 电子签章组件 | 10 | 1.5 | 15 |
| (三) | 安全支撑组件 | 48 | 1.5 | 72 |
| 1 | 单点登录组件 | 8 | 1.5 | 12 |
| 2 | 统一用户管理组件 | 8 | 1.5 | 12 |
| 3 | 统一权限管理组件 | 8 | 1.5 | 12 |
| 4 | 电子印章管理组件 | 8 | 1.5 | 12 |
| 5 | 运行监控管理组件 | 8 | 1.5 | 12 |
| 6 | 终端安全管理组件 | 8 | 1.5 | 12 |
| 五 | 系统对接 |  |  | 144 |
| (一) | 区经济大脑系统 | 12 | 1.5 | 18 |
| (二) | 区政府服务 | 12 | 1.5 | 18 |
| (三) | 项目调度 | 12 | 1.5 | 18 |
| (四) | 环境保护 | 12 | 1.5 | 18 |
| (五) | 财政与税收 | 12 | 1.5 | 18 |
| (六) | 招商资源 | 12 | 1.5 | 18 |
| (七) | 区域监控 | 12 | 1.5 | 18 |
| (八) | 京办 | 12 | 1.5 | 18 |
| 六 | 基层信息大数据平台及一表化数据采集建设 |  |  | 780 |
| (一) | 数据资源目录子系统 | 72 | 1.5 | 108 |
| 1 | 信息资源注册管理 | 12 | 1.5 | 18 |
| 2 | 信息资源审核管理 | 12 | 1.5 | 18 |
| 3 | 信息资源标签管理 | 12 | 1.5 | 18 |
| 4 | 信息资源订阅管理 | 12 | 1.5 | 18 |
| 5 | 信息资源关系分析 | 12 | 1.5 | 18 |
| 6 | 目录梳理服务 | 12 | 1.5 | 18 |
| (二) | 基层一表通接口系统 | 12 | 1.5 | 18 |
| (三) | 数据质量子系统 | 48 | 1.5 | 72 |
| 1 | 数据标准管理 | 12 | 1.5 | 18 |
| 2 | 数据代码管理 | 12 | 1.5 | 18 |
| 3 | 规则组件管理 | 12 | 1.5 | 18 |
| 4 | 数据质量检测 | 12 | 1.5 | 18 |
| (四) | 数据交换子系统 | 120 | 1.5 | 180 |
| 1 | 可靠传输 | 15 | 1.5 | 22.5 |
| 2 | 异步交换 | 15 | 1.5 | 22.5 |
| 3 | 集群管理 | 15 | 1.5 | 22.5 |
| 4 | 流量控制 | 15 | 1.5 | 22.5 |
| 5 | 断点续传 | 15 | 1.5 | 22.5 |
| 6 | 通道加密 | 15 | 1.5 | 22.5 |
| 7 | 数字签名 | 15 | 1.5 | 22.5 |
| 8 | 传输日志 | 15 | 1.5 | 22.5 |
| (五) | 模型服务子系统 | 108 | 1.5 | 162 |
| 1 | 模型主题管理 | 12 | 1.5 | 18 |
| 2 | 数据模型创建 | 12 | 1.5 | 18 |
| 3 | 数据模型维护 | 12 | 1.5 | 18 |
| 4 | 主数据管理 | 12 | 1.5 | 18 |
| 5 | 数据服务注册 | 12 | 1.5 | 18 |
| 6 | 数据服务发布 | 12 | 1.5 | 18 |
| 7 | 数据服务变更 | 12 | 1.5 | 18 |
| 8 | 数据服务撤销 | 12 | 1.5 | 18 |
| 9 | 数据服务授权 | 12 | 1.5 | 18 |
| (六) | 数据分析子系统 | 60 | 1.5 | 90 |
| 1 | 可视化数据模型 | 12 | 1.5 | 18 |
| 2 | 可视化分析模型 | 12 | 1.5 | 18 |
| 3 | 可视化展现管理 | 12 | 1.5 | 18 |
| 4 | 分析工具集 | 12 | 1.5 | 18 |
| 5 | 模版库 | 12 | 1.5 | 18 |
| (七) | 数据报告子系统 | 50 | 1.5 | 75 |
| 1 | 报告管理 | 10 | 1.5 | 15 |
| 2 | 模版管理 | 10 | 1.5 | 15 |
| 3 | 审核管理 | 10 | 1.5 | 15 |
| 4 | 分享管理 | 10 | 1.5 | 15 |
| 5 | 智能报表生成管理 | 10 | 1.5 | 15 |
| (八) | 数据安全子系统 | 50 | 1.5 | 75 |
| 1 | 账户认证 | 10 | 1.5 | 15 |
| 2 | 访问管控 | 10 | 1.5 | 15 |
| 3 | 数据流通脱敏 | 10 | 1.5 | 15 |
| 4 | 数据水印与渊源 | 10 | 1.5 | 15 |
| 5 | 数据合规加密 | 10 | 1.5 | 15 |
| 七 | 数据共享 |  |  | 108 |
| (一) | 办公文档数据 | 12 | 1.5 | 18 |
| (二) | 业务流程数据 | 12 | 1.5 | 18 |
| (三) | 政策解读与通知公告 | 12 | 1.5 | 18 |
| (四) | 工作动态与成果展示 | 12 | 1.5 | 18 |
| (五) | 数据统计报表 | 12 | 1.5 | 18 |
| (六) | 决策建议数据 | 12 | 1.5 | 18 |
| 八 | 视频会议系统升级 |  |  | 378 |
| (一) | 会议控制系统 | 132 | 1.5 | 198 |
| 1 | 首页模块 | 12 | 1.5 | 18 |
| 2 | 会议服务模块 | 12 | 1.5 | 18 |
| 3 | 个人中心模块 | 12 | 1.5 | 18 |
| 4 | 媒体服务模块 | 12 | 1.5 | 18 |
| 5 | 数据服务模块 | 12 | 1.5 | 18 |
| 6 | 会议导演模块 | 12 | 1.5 | 18 |
| 7 | 视频会议级联模块 | 12 | 1.5 | 18 |
| 8 | 午可服务模块 | 12 | 1.5 | 18 |
| 9 | 报务管理模块 | 12 | 1.5 | 18 |
| 10 | 预警服务模块 | 12 | 1.5 | 18 |
| 11 | 系统管理模块 | 12 | 1.5 | 18 |
| (二) | 视频会议移动端 | 48 | 1.5 | 72 |
| 1 | 会控首页 | 12 | 1.5 | 18 |
| 2 | 会议室日历模块 | 12 | 1.5 | 18 |
| 3 | 通讯录模块 | 12 | 1.5 | 18 |
| 4 | 我的信息模块 | 12 | 1.5 | 18 |
| (三) | 应急无人机单兵融合通信指挥调度平台 | 72 | 1.5 | 108 |
| 1 | 语音调度 | 12 | 1.5 | 18 |
| 2 | 集群业务 | 12 | 1.5 | 18 |
| 3 | 双向音视频 | 12 | 1.5 | 18 |
| 4 | 广播系统 | 12 | 1.5 | 18 |
| 5 | 视频调度 | 12 | 1.5 | 18 |
| 6 | 预案系统 | 12 | 1.5 | 18 |
| 总计 | 数据采集能力 |  |  | 112.5 |
| 一 | 经济大脑数据对接 | 15 | 1.5 | 22.5 |
| 二 | 数据采集方式多元灵活 | 15 | 1.5 | 22.5 |
| 三 | 数据采集过程安全可控 | 15 | 1.5 | 22.5 |
| 四 | 数据采集实施流程规范 | 15 | 1.5 | 22.5 |
| 五 | 数据采集治理与质量保障 | 15 | 1.5 | 22.5 |
| 总计 | 全区信息化系统统一运维 |  |  | 225 |
| 一 | 统一监控中心 | 15 | 1.5 | 22.5 |
| 二 | T 服务管理 | 15 | 1.5 | 22.5 |
| 三 | 资产与配置管理(CMDB) | 15 | 1.5 | 22.5 |
| 四 | 和识库管理 | 15 | 1.5 | 22.5 |
| 五 | 移动应用 | 15 | 1.5 | 22.5 |
| 六 | 运维数据可视化 | 15 | 1.5 | 22.5 |
| 七 | 非功能设计 | 60 | 1.5 | 90 |
| (一) | 性能指标 | 15 | 1.5 | 22.5 |
| (二) | 可用性与可靠性 | 15 | 1.5 | 22.5 |
| (三) | 安全性 | 15 | 1.5 | 22.5 |
| (四) | 兼容性与可扩展性 | 15 | 1.5 | 22.5 |

附表3、软件设备购置费投资估算表

单位：万元

| 序号 | 应用系统名称 | 参考品牌及型号 | 功能参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  |  |  |  |  | 1,191.00 |
| 1 | 操作系统 | 麒麟 | 支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光、申威等主流国产CPU，支持intel/AMD,包括龙芯3B3000/4000/5000、飞腾FT-1500A/FT-2000+/S2500、兆芯KH30000系列/KH-20000系列/ZX-C+系列、鲲鹏920、海光3200/5200/7200系列、申威SW1621/SW3231等系列。 | 100 | 套 | 0.60 | 60.00 |
| 2 | 数据库 | 达梦/人大金仓 | 1.兼容Oracle的DBA_*、ALL_*和USER_*开头的数据字典视图、系统包；兼容PL/SQL语法和数据操作；兼容Oracle、Mysql、SQLServer、DB2、PostgreSQL的常用系统函数；实现对数据查询语言（DQL)、数据操纵语言(DML)和数据定义语言(DDL)的兼容。 2.支持数据库共享存储集群，集群具备多节点负载均衡能力，集群每个节点均支持写入。 | 60 | 套 | 10 | 600.00 |
| 3 | 中间件 | 东方通/金蝶 | 1、可为用户提供全方位、无死角的可靠传输包括节点间传输、客户端—服务器数据传输，都能够做到完全可靠，并且支持断点续传。 2、通过多核心机制，高效发挥软硬件资源性能；支持集群，并提供多种负载均衡算法，包括线路备份、动态和静态负载、基于内容的路由、客户端连接池集群等。 3、通过队列分组机制，使得业务间互不影响。数据处理应用程序智能调度完美契合系统资源的整体特性。 | 30 | 套 | 4 | 120.00 |
| 4 | 云管平台软件 | 华为云Stack/新华三CloudOS/金山KingStack | 云管平台高级版-每套-许可*2；块存储标准版软件许可-云平台管理专用-SATA盘-每TiB*2160；基础平台管理授权-250台； | 1 | 套 | 114 | 114.00 |
| 5 | 虚拟化软件 | 华为云Stack/新华三CloudOS/金山KingStack | IaaS云平台(软SDN)许可；软件三年维保 | 1 | 套 | 147 | 147.00 |
| 6 | 云安全软件 | 华为云Stack/新华三CloudOS/金山KingStack | 虚拟防火墙永久订阅授权函-许可*2；WEB应用防火墙系统授权函*2，数据库审计系统永久订阅授权函*2，运维审计系统永久订阅授权函*2，综合日志审计平台永久订阅授权函*2，漏洞扫描系统永久订阅授权函*2，网页防篡改订阅授权函*2，服务器安全监测系统永久订阅授权函*40个主机，安全威胁发现与运营管理平台-基础平台软件授权函，特征库升级授权函-3年； | 1 | 套 | 150 | 150.00 |

附表4、IT基础硬件设备采购费投资估算表

单位：万元

| 序号 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 主要性能参数 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通算基础设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 服务器设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 管理节点 | 中兴/H3C/联想 | R4330 G3/ R4930 G7/ KR522h | CPU：两颗国产化CPU，单颗CPU要求不低于64C，2.7GHz 内存：512GB-DDR5 硬盘：2*960GB SATA SSD，2*3840GB SATA SSD，2*8TB SATA 接口：4*GE，6*10GE(含光模块) RAID卡：PCIe 4.0x8_4GB cache_RAID0,1,10,5,50,6,60_支持超级电容 电源：2*1600W；2U滑轨 服务：3年原厂维保，3年介质保留服务，安装服务 | 3 | 15.07 | 45.21 |
| 1.1.2 | 计算节点 | 中兴/H3C/联想 | R4330 G3/ R4930 G7/ KR522h | CPU：两颗国产化CPU，单颗CPU要求不低于32C，2.5GHz 内存：512GB-DDR5 硬盘：2*480GB SATA SSD 接口：4*GE，6*10GE(含光模块) RAID卡：PCIe 4.0x8_4GB cache_RAID0,1,10,5,50,6,60_支持超级电容 电源：2*1600W；2U滑轨 服务：3年原厂维保，3年介质保留服务，安装服务 | 15 | 12.8 | 192 |
| 1.1.3 | 网络节点 | 中兴/H3C/联想 | R4330 G3/ R4930 G7/ KR522h | CPU：两颗国产化CPU，单颗CPU要求不低于64C，2.7GHz 内存：1024GB-DDR5 硬盘：2*480GB SATA SSD，6*8TB SATA 接口：4*GE，6*10GE(含光模块) RAID卡：PCIe 4.0x8_4GB cache_RAID0,1,10,5,50,6,60_支持超级电容 电源：2*1600W；2U滑轨 服务：3年原厂维保，3年介质保留服务，安装服务 | 2 | 8.46 | 16.92 |
| 1.2 | 存储设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 存储节点-性能型 | H3C/浪潮/华为 | X10000G5/ AS13000G7/ CloudStor | HYGON 处理器 32C* 2； 32G * 8； 480G SSD * 2； 7.68T NVMe SSD * 10； RAID（2G+电保）* 1； 双口万兆网卡（光口，含模块）* 2； 四口千兆网卡（RJ45）* 1； 电源 1+1冗余 （含线缆）* 1； 导轨 * 1； 服务:3年原厂标准维保，3年介质保留服务，安装服务 | 1 | 34.5 | 34.5 |
| 1.2.2 | 存储节点-容量型 | H3C/浪潮/华为 | X10000G5/ AS13000G7/ CloudStor | HYGON 处理器 32C* 2； 32G * 8； 480G SSD * 2； 7.68T NVMe SSD *4； 16T 7.2K SATA * 22； RAID卡* 1； 双口万兆网卡（光口，含模块）* 2； 四口千兆网卡（RJ45）* 1； 电源 1+1冗余 （含线缆）* 1； 导轨 * 1； 服务:3年原厂标准维保，3年介质保留服务，安装服务 | 1 | 52.1 | 52.1 |
| 1.3 | 网络设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 计算节点接入交换机 | H3C/华为/锐捷 | S6805-56HF-G/ CE6881H-48S6CQ/ S6510-48VS8CQ | 1、交换容量4.8Tbps，包转发率2000Mpp； 2、40/100GE光接口8个，10GE光端口48个； 3、双电源，5个风扇盒； 4、满配万兆多模模块，配置6个40G多模光模块； 5、服务：3年原厂维保，安装调测服务。 | 2 | 6.28 | 12.56 |
| 1.3.2 | 存储接入交换机 | H3C/华为/锐捷 | S6805-56HF-G/ CE6881H-48S6CQ/ S6510-48VS8CQ | 1、交换容量4.8Tbps，包转发率2000Mpp； 2、40/100GE光接口8个，10GE光端口48个； 3、双电源，5个风扇盒； 4、满配万兆多模模块，配置6个40G多模光模块； 5、服务：3年原厂维保，安装调测服务。 | 2 | 6.28 | 12.56 |
| 1.3.3 | 存储互联交换机 | H3C/华为/锐捷 | S6805-56HF-G/ CE6881H-48S6CQ/ S6510-48VS8CQ | 1、交换容量4.8Tbps，包转发率2000Mpp； 2、40/100GE光接口8个，10GE光端口48个； 3、双电源，5个风扇盒； 4、满配万兆多模模块，配置6个40G多模光模块； 5、服务：3年原厂维保，安装调测服务。 | 2 | 6.28 | 12.56 |
| 1.3.4 | 管理核心交换机 | H3C/华为/锐捷 | S6805-56HF-G/ CE6881H-48S6CQ/ S6510-48VS8CQ | 1、交换容量4.8Tbps，包转发率2000Mpp； 2、40/100GE光接口8个，10GE光端口48个； 3、双电源，5个风扇盒； 4、满配万兆多模模块，配置6个40G多模光模块； 5、服务：3年原厂维保，安装调测服务。 | 2 | 6.28 | 12.56 |
| 1.3.5 | 管理接入交换机 | H3C/华为/锐捷 | S5130S-54S-EI-G/ S5735-S48T4XE-V2/ RG-S5310-48GT4XS-E | 1、交换容量672Gbps，包转发率207Mpps； 2、支持10、100、1000Base-T以太网接口48个，万兆光接口4个； 3、10G多模模块*4； 4、服务：3年原厂维保，安装调测服务。 | 1 | 0.87 | 0.87 |
| 1.3.6 | 业务管理区接入交换机 | H3C/华为/锐捷 | S6805-56HF-G/ CE6881H-48S6CQ/ S6510-48VS8CQ | 1、交换容量4.8Tbps，包转发率2000Mpp； 2、40/100GE光接口8个，10GE光端口48个； 3、双电源，5个风扇盒； 4、满配万兆多模模块，配置6个40G多模光模块； 5、服务：3年原厂维保，安装调测服务。 | 2 | 6.28 | 12.56 |
| 1.3.7 | 核心交换机 | H3C/华为/锐捷 | SS12504G-AF/ CE16804/ RG-N18006-X | 1、交换容量903Tbps，包转发率230400Mpp； 2、业务槽位数4个,交换网板插槽数量6个, 且支持网板N+M 冗余，采用正交CLOS架构； 3、实配：双主控，4个交换网板，36端口40GE以太网光接口板*1，满配40G多模模块，4块3000W电源； 4、服务：3年原厂维保，安装调测服务。 | 2 | 41.86 | 83.72 |
| 1.4 | 安全设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 网络出口安全网关 | H3C/华为/奇安信 | SecPath F5000-AI-120-G/ USG6680-AC/ NSG7000-TX55M-Q | 机架式1U高度，吞吐量100GB，并发连接数8000W，每秒新建连接数80W，支持6个端口扩展槽位，配置12个万兆光端口，8个千兆电端口，10个万兆多模光模块，防病毒功能授权、IPS功能授权，WEB防火墙功能授权，3年防病毒、IPS、wFW升级授权，冗余电源，冗余风扇，3年维保服务。 | 2 | 30 | 60 |
| 1.4.2 | 数据交换区防火墙 | H3C/深信服/华为 | SecPath F1000-AI-65-G/ AF-1000-L2200-WY/ USG6385E-AC | 机架式1U高度，吞吐量10GB，并发连接数400W，每秒新建连接数10W，支持2个端口扩展槽位，配置8个万兆光端口，16个千兆电端口，2个100G光端口，8个万兆多模光模块，冗余电源，冗余风扇，3年维保服务。 | 1 | 17.81 | 17.81 |
| 1.4.3 | 业务管理区防火墙 | H3C/深信服/华为 | SecPath F1000-AI-65-G/ AF-1000-L2200-WY/ USG6385E-AC | 机架式1U高度，吞吐量10GB，并发连接数400W，每秒新建连接数10W，支持2个端口扩展槽位，配置8个万兆光端口，16个千兆电端口，2个100G光端口，4个万兆多模光模块，冗余电源，冗余风扇，3年维保服务。 | 1 | 17.81 | 17.81 |
| 二 | 智算基础设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理节点 | H3C/浪潮/华为 |  | CPU Hygon 5480 32C 2.5G CPU 内存 32 GB DDR5 4800MHz RDIMM 系统盘 960GB 读取密集型 SATA SSD 数据盘 3.84TB 读取密集型 PCIe 4.0 NVMe SSD （U.2) 网卡1 10G 双口以太网卡，10GbE光口 网卡2 100G单口网卡，支持RoCE v2，100GbE光口（CX5） RAID卡 9560-8i-4G，支持RAID0/1/10/5/50/6/60 电源 冗余电源，支持热插拔 管理 支持BMC | 3 | 10.74 | 32.22 |
| 2 | 智算节点 | 华为 | 910B | CPU 【鲲鹏】KunPeng920 48C/2.6GHz处理器 (150W) 内存 32G DDR4 系统硬盘 480G SATA 2.5in SSD 数据盘 3.84T PCIE NVME U.2 2.5in ssD 电源 2600W(2+2冗余，或3+1冗余) GPU 【昇腾】(NPU模组)910B*8 以太网卡1 单卡双口25G 以太网卡2 单卡双口200G 以太网卡3 2口100G网卡 RAID卡 9560-8i-4G，支持RAID0/1/10/5/50/6/60 | 4 | 113 | 452 |
| 3 | 分布式存储 | H3C/浪潮/中兴 |  | CPU Hygon 5480 32C 2.5G CPU 内存 32 GB DDR4 3200MHz RDIMM 系统盘 960GB 读取密集型 SATA SSD 数据盘 7.68TB 读取密集型 PCIe 4.0 NVMe SSD （U.2) 网卡1 25G 双口以太网卡，25GbE光口 网卡2 100G双口网卡，支持RoCE v2，100GbE光口 （CX5） RAID卡 9560-8i-4G，支持RAID0/1/10/5/50/6/60 电源 冗余电源，支持热插拔 管理 支持BMC | 3 | 25.2 | 75.6 |
| 4 | 计算网络 | 华为/华三 | S9825 | 提供64个400Gbps端口，支持RoCEv2，提供毫秒级流量监控 | 1 | 33.6 | 33.6 |
| 5 | 存储网络 | 华为/华三 | S9825 | 提供64个400Gbps端口，支持RoCEv2，提供毫秒级流量监控 | 1 | 11.7 | 11.7 |
| 6 | 业务网络 | 华为/华三 | S6850-56HF | 48个25G SFP28端口 + 8个100G QSFP28端口，满配模块 | 1 | 9.75 | 9.75 |
| 7 | 带外管理网络 | 华为/华三 | S5130S | 48个千兆电口 + 4个万兆光口，满配模块 | 1 | 1.4 | 1.4 |
| 二 | 视频会议 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频会议管理平台 | 华为 |  | 提供全网视讯会议设备统一管理、媒体资源统一调度、简单易用的会管会控和可视化运维管理功能。采用服务化架构，具备高性能、大容量、弹性伸缩的能力，自定义常用会控，支持一键实现点名、广播等个性化操作。 本次配置300个硬件设备注册和管理许可，三年原厂维保。 | 1 | 48.99 | 48.99 |
| 2 | 多点控制单元 | 华为 |  | 支持H.265 SCC编解码，实现高清数据会议，天然融合视频、音频、辅流、数据，提供无缝的沟通协作能力。 本次配置240路1080P30fps端口数，三年原厂维保。 | 1 | 289.82 | 289.82 |
| 3 | 录播服务器 | 华为 |  | 支持高清录制、直播、点播、移动观看等功能，可以广泛应用于视频会议、企业培训、远程教育等场景。 支持5路1080P30双流录制许可和5路1080P30双流直播许可，三年原厂维保。 | 1 | 29.43 | 29.43 |
| 4 | 分体式高清终端 | 华为 |  | 支持适配多种类型摄像机和显示设备，满足各类型会议室集成需求。本次配置1080P30fps版本，三年原厂维保。 | 4 | 5.59 | 22.35 |
| 5 | 一体式高清终端 | 华为 |  | 搭载国产化系统的一体化超高清视频会议终端，内置摄像机、阵列麦克风、高清编解码器，支持12x光学变焦，1080P视频，三年原厂维保。 | 20 | 3.81 | 76.28 |
| 6 | 高清摄像机 | 华为 |  | 4K超高清摄像机，三年原厂维保。 | 2 | 1.70 | 3.4 |
| 7 | 全向麦克风 | 华为 |  | 支持360度6米拾音，无损带宽音频传输，3A音频处理技术，三年原厂维保。 | 22 | 0.32 | 7.12 |
| 8 | 智能单兵 |  | / | 智能单兵 | 2 | 1.08 | 2.16 |
| 9 | 无人机 |  | 御4pro | 大疆（DJI）御4pro 无人机 （冗余配置套装） | 2 | 2.79 | 5.58 |
| 10 | 无线图传设备 |  | 大疆 | 无人机高清传回实时视频 | 1 | 2.47 | 2.47 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 1687.61 |